АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| # От 2 июня 2014 г. | № 454 |
| --- | --- |
| О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 10 апреля 2013 г. № 213 «Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района "Княжпогостский" на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г., II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IVэтап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))». |  |

В связи с изменениями в Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», внесенными  Федеральным законом от 23 июля 2013 года № 240-ФЗ, и исходя из суммы финансовой поддержки на 2013-2017г., предоставляемой  Республике Коми за счет средств Фонда содействия  реформированию  жилищно-коммунального хозяйства, и наличия на территории МО МР «Княжпогостский» жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2012 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 10 апреля 2013 года № 213 «Об утверждении  муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г., II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IVэтап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))» (далее – постановление) следующее изменение:

1.1.Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению  администрации муниципального района "Княжпогостский" (Синельник Л.Л.) предусмотреть в местном  бюджете муниципального района «Княжпогостский» средства на финансирование мероприятий по переселению граждан в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда  на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г., II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IVэтап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))».

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района “Княжпогостский” А.Л.Немчинова.

Руководитель администрации                                                                   В.И.Ивочкин

Приложение к постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 2 июня 2014г. № 454 «Приложение к постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 10 апреля 2013 г. № 213

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Переселение  граждан из аварийного жилищного фонда

На территории муниципального района "Княжпогостский"  на 2013-2017 годы

(I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IVэтап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))"

Для целей настоящей  Программы используются понятия:

- аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2012года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприятий в соответствии с действующим жилищным законодательством.

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы

(I этап 2013-2014г., II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IVэтап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района "Княжпогостский" на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IVэтап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г 2015г.))» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Жилищный Кодекс РФ, Устав МР "Княжпогостский" |
| Разработчик | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Исполнитель | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства, управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами, администрации городских и сельских поселений (по согласованию) |
| Цель Программы | Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов путем предоставления жилых помещений во вновь построенных многоквартирных домах |
| Задачи Программы | Привлечение бюджетных и внебюджетных источников на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сокращение доли аварийного жилищного фонда. Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию финансирования мероприятий Программы составит 342 366 251,00 руб., из них: • 143 450 151,30 руб. - объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; • 138 005 387,93 руб. - объем средств бюджета Республики Коми ; • 60 910 711,77 руб. - объем средств местного бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1.Привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств республиканского бюджета Республики Коми на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 2. Строительство многоквартирных домов для расселения порядка 8, 643 тыс. кв. м. площади аварийного жилищного фонда. 3.Переселение из муниципального аварийного жилищного фонда 238 семей / 530 человек |
| Контроль за реализацией Программы | Отдел жилищно-коммунального и муниципального хозяйства, управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений (по согласованию) |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программным методом

По состоянию на 1 января 2013 года жилищный фонд муниципального образования муниципальный район «Княжпогостский» составляет 633,2 тыс. кв. метров, из них  188,19 тыс. кв.м. является ветхим и аварийным, что составляет 29,7%.

Общая площадь жилых помещений в 75 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 10, 560 тыс. кв. м., из них подлежащая расселению 8,643 тыс.кв.м. В данном жилфонде проживает 228 семей (530 человек).

Аварийный жилфонд создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности  проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг и внешний облик районного центра г. Емвы, и других населенных пунктов Княжпогостского района.

Большинство жителей, проживающих в аварийных домах, не имеют возможности самостоятельно приобрести или получить жилье по договору социального найма удовлетворительного качества.

Органы местного самоуправления  из-за дефицита местных бюджетов не имеют возможности самостоятельно решать данные вопросы.

Разработка Программы обусловлена необходимостью выработки  комплексного и системного  подходов  к решению проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Жилищный кодекс Российской Федерации возлагает на органы местного самоуправления  обязанность по расселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в том числе путем  предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений.

Мероприятия Программы направлены  на осуществление предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению  условий для осуществления гражданами права на жилище и его безопасность.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного муниципального жилого фонда невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.

- II. Цели и задачи Программы

Целью программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в муниципальном аварийном жилищном фонде путем:

предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма в построенных многоквартирных домах;

предоставления жилых помещений в построенных многоквартирных домах путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений.

Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми на строительство жилых домов;

-  переселение граждан из муниципального аварийного жилищного фонда в  построенные многоквартирные дома;

- снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

- III. Основания для разработки Программы

Задачи Программы определяются следующими основными документами:

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ;

- Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 21 декабря 2005 года;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищный Кодекс Российской Федерации.

IV. Критерии отбора аварийных многоквартирных домов,

включаемых в Программу

Критериями отбора аварийных многоквартирных домов для включения в Программу являются:

1.Муниципальные многоквартирные дома, признанные Межведомственной комиссией в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года, в которых все жилые и нежилые помещения находятся  в муниципальной собственности.

- 2.Муниципальные многоквартирные дома, признанные Межведомственной комиссией в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2012 года, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в муниципальной программе по переселению граждан и единогласно выбрали конкретный вариант переселения: предоставление жилых помещений в построенных многоквартирных домах путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений.

- V. Срок и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации Программы – 2013 - 2017 годы:

- I этап 2013-2014 годы;

- II этап 2014-2015 годы;

- III этап 2015-2016 годы;

- IV этап 2016-2017 годы;

- V этап 2017г. (до 1 сентября 2017г.)

- VI. Обоснование объема средств на реализацию Программы

- 1.Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, жилых помещений в построенных многоквартирных домах следующими способами:

- 1) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного Кодекса РФ;

- 2) заключение договоров мены с собственниками изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на жилые помещения в построенных многоквартирных домах (в соответствии с решениями, принятыми собственниками помещений в аварийных многоквартирных домах).

- Способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлены в приложении 1 к Программе.

2.Объем средств на реализацию мероприятий Программы определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади  жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой.

- Расчетная стоимость  жилых помещений в малоэтажных жилых домах определяется как  произведение общей площади приобретаемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в построенных жилых домах.

- В случае если площадь построенных жилых помещений превышает площадь расселяемых жилых помещений, то оплата разницы указанных жилых площадей производится за счет средств бюджета МР "Княжпогостский".

Размер стоимости  одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой  по 1этапу Программы рассчитан исходя из стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», определяемую федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, с учетом средней стоимости  строительства многоквартирных домов для Республики Коми,  а так же  сметной стоимости строительства многоквартирных домов, строящихся для переселения граждан из аварийного жилья. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2012 г. №554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на 2013 год утверждена стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в размере 34 600,00 рублей.

- Со второго этапа Программы  стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой в размере 36 430,00 руб.  рассчитана исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, примененной Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми при расчете объема финансовых средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми предоставляемых муниципальному образованию муниципального района «Княжпогостский» на реализацию Программы.

- 3.В случае изменения стоимости строительства 1 кв. м. жилья и уточнением других показателей в Программу будут вноситься соответствующие изменения, в том числе по объемам необходимых финансовых средств на реализацию Программы.

- Необходимый объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Объемы долевого финансирования Программы

| Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- |
| Всего по Программе, в том числе | 342 366 251,00 |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 143 450 151,30 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 138 005 387,93 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский", из них | 60 910 711,77 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 37 028 716,00 |
| I этап 2013-2014г., всего | 143 294 516,00 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 34 555 078,92 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 83 547 497,59 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский" из них | 25 191 939,49 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 15 170 716,00 |
| II этап 2014-2015г.,всего | 73 497 525,00 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 41 576 806,79 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 19 455 983,78 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский" , из них | 12 464 734,43 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 7 286 000,00 |
| III этап 2015-2016г.,всего | 56 608 577,00 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 31 614 129,71 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 13 850 681,93 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский" , из них | 11 143 765,36 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 7 286 000,00 |
| IV этап 2016-2017г.,всего | 46 255 171,00 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 26 048 898,75 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 13 230 361,30 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский" , из них | 6 975 910,95 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 3 643 000,00 |
| V этап 2017г. (до 1сентября 2017г.) ,всего | 22 710 462,00 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 9 655 237,13 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 7 920 863,33 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский", из них | 5 134 361,54 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 3 643 000,00 |

VII. Целевые индикаторы Программы

- Целевые индикаторы Программы представлены в приложении  2  к Программе

- VIII. Перечень аварийных многоквартирных домов

- Перечень аварийных многоквартирных  домов, в отношении которых планируется  предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представлен в приложении 3 к Программе.

IX. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- снести 75 муниципальных аварийных домов, общей площадью 10 560,00 кв.м.

- построить жилые дома с общей площадью квартир 8643,3 кв. метра, что позволит улучшить условия проживания 531 гражданина или 241 семьи;

- предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде;

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении 4 к Программе.