АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ  РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   25  декабря 2014 года                            	                   № 1173

| Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению сплошного обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории муниципального района «Княжпогостский» |  |
| --- | --- |

Руководствуясь приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981г. №200, приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 сентября 2012 года №77/2 «О методике расчета тарифов и (или) их предельных уровней (значений) на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси» и в целях организации эффективной работы по обследованию пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению сплошного обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить График обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах общего пользования в границах муниципального района «Княжпогостский» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать администрации городского поселения «Емва» (А.Б.Михайлову) принять план мероприятий и график обследования пассажиропотоков по городскому маршруту №41 «Аэропорт-Устье-Зад».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» Т.Ф.Костину.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации                                                                                      В.И.Ивочкин

- Приложение № 1

- к постановлению администрации

- МР «Княжпогостский»

- от  «   25 »  декабря  2014г. № 1173

План

мероприятий по подготовке и проведению сплошного обследования

пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах общего пользования

на территории муниципального района «Княжпогостский»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители, контроль | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение потребности в трудовых и технических ресурсах для обследования | февраль | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), члены комиссии | Методики изучения пассажиропотоков |
| 2. | Тиражирование форм учетной документации для обследования | февраль | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) | Подготовка бланков |
| 3. | Назначение ответственных специалистов по проведению изучения и обработки материалов обследования | февраль | Директор ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) | Подготовка приказов о назначении ответственных специалистов по проведению изучения обработки материалов обследования |
| 4. | Закрепление учетчиков за изучаемыми маршрутами и составление графиков работы учетчиков на период обследования | февраль | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), Руководитель группы учетчиков, Контроль - члены комиссии | Подготовка приказа о закреплении безработных граждан за изучаемыми маршрутами |
| 5. | Проведение инструктажа с учетчиками и выдача бланков учетной документации | За 3 дня до проведения обследования | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |  |
| 6. | Предоставление помещений, выделение автотранспорта, средств связи и другого оборудования при обработке материалов обследования | В период проведения обследования | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |  |
| 7. | Оповещение населения через СМИ о проведении обследования пассажиропотоков | За 5 дней до проведения обследования | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |
| 8. | Проведение обследования пассажиропотоков | Ежеквартально | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), члены комиссии | Методические указания по проведению обследования пассажиропотоков |
| 9. | Осуществление контроля за выполнением графика работы учетчиков, своевременной выдачи учетной документации | В период проведения обследования | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), члены комиссии |  |
| 10. | Осуществление контроля технологии проведения обследования, полный сбор информации | В период проведения обследования | Члены комиссии |  |
| 11. | Предоставление информации об используемых типах транспортных средств и их государственных регистрационных номерах в разрезе обслуживаемых транспортным предприятием внутрирайонных автобусных маршрутов | Перед началом обследования | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |  |
| 12. | Предоставление информации о лицах, осуществляющих перевозки на внутрирайонных автобусных маршрутах на основании договора субподряда с автопредприятиями, в разрезе обслуживаемых данными лицами внутрирайонных маршрутов, с указанием типа транспортных средств и государственных регистрационных номеров | Перед началом обследования | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |  |
| 13. | Обеспечение полного и своевременного выпуска на линию подвижного состава. Организация резерва транспортных средств на случай схода транспорта с линии | В период проведения обследования | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию) |  |
| 14. | Осуществление первичной обработки данных по обследованию пассажиропотоков по каждому маршруту. Составление пояснительной записки с расчетами | В период проведения обследования, в течение двух недель | ООО «Княжпогостское АТП» (по согласованию), Контроль - члены комиссии |  |
| 15. | Рассмотрение результатов обследования пассажиропотоков | В течение 5 дней с момента поступления данных по обследованию | Члены комиссии |  |
| 16. | Подготовка проекта постановления муниципального района «Княжпогостский» по утверждению результатов обследования пассажиропотоков и изменению маршрутной сети района |  | Отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации муниципального района «Княжпогостский» Контроль - председатель комиссии по обследованию пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах муниципального района «Княжпогостский» |  |

- Приложение № 2

- к постановлению администрации

- МР «Княжпогостский»

- от  «  25 »  декабря  2014г. № 1173

График

обследования пассажиропотоков на регулярных

автобусных маршрутах общего пользования

в границах муниципального района «Княжпогостский»

| Номер и наименование маршрута | Протяженность маршрута | Дата проведения | Количество транспортных единиц на маршруте |  | Количество учетчиков на маршруте |  | Ответственные за предоставление транспортных единиц на маршруты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | будни | выходные | будни | выходные |  |
| №143 «Емва-Дачи» | 17 | Май, Сентябрь | 1 | 1 | 3 | 3 | ООО «Княжпогостское АТП» |
| №151 «Емва-Ветью» | 72,5 | ежеквартально | 1 | 1 | 3 | 3 | ООО «Княжпогостское АТП» |
| № 172 «Емва-Вожаель» | 60 | ежеквартально | 1 | - | 1 | - | ООО «Княжпогостское АТП» |
| №571 «Емва-Синдор» | 70 | ежеквартально | 1 | - | 1 | - | ООО «Княжпогостское АТП» |

Отдел социально-экономического развития,

предпринимательства и потребительского рынка

________________________________________________________________________

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к постановлению «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению сплошного обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории муниципального района «Княжпогостский»

В соответствии с приказом Министерства автомобильного транспорта РСФСР от 31 декабря 1981г. №200, приказом Службы от 21 июля 2011г. №47/2 «О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 июля 2006г. № 35/1 «О методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси» и в целях организации эффективной работы по обследованию пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах между поселениями в границах муниципального района «Княжпогостский», необходимо утвердить План мероприятий по подготовке и проведению сплошного обследования пассажиропотоков на регулярных автобусных маршрутах общего пользования на территории муниципального района «Княжпогостский». Принятие данного правового акта не потребует дополнительных финансовых затрат и необходимости внесения изменений в существующие правовые акты, либо подготовки новых правовых актов руководителя администрации.

Заместитель руководителя

администрации 									     Т.Ф.Костина