Приложение 1

к постановлению

администрации МР "Княжпогостский"

от 06 февраля 2015г. №89

Актуализированный план-график тиражирования АИС ЭПД

в муниципальном образовании муниципального района «Княжпогостский»

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение нормативных правовых актов о внедрении АИС ЭПД в муниципальных образованиях | Администрация муниципального района «Княжпогостский» | до 06.02.2015г. |
|  | Дистанционное обучение участников АИС ЭПД | Комитет информатизации и связи Республики Коми, Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, администрация муниципального района «Княжпогостский» | до 06.02.2015г. |
|  | Опытная эксплуатация АИС ЭПД в тестовой среде | Администрация муниципального района «Княжпогостский», Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми | с 02.02.2015г. по 01.03.2015г. |
|  | Приведение муниципальными образованиями автоматизированных рабочих мест в соответствии с минимальными требованиями | Администрация муниципального района «Княжпогостский» | до 01.03.2015г. |
|  | Заявка на подключение к АИС ЭПД | Администрация муниципального района «Княжпогостский» | до 01.03.2015г |
|  | Перейти в промышленную эксплуатацию АИС ЭПД в муниципальных образованиях | Администрация муниципального района «Княжпогостский» | до 17.04.2015г. |
|  | Утверждение нормативных правовых актов о вводе в промышленную эксплуатацию АИС ЭПД в муниципальных образованиях | Администрация муниципального района «Княжпогостский» | до 17.04.2015г. |