- Приложение № 1

к постановлению         администрации

муниципального    района

- «Княжпогостский»

- от 02 марта            2015 г.   № 151

- ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ   ПО  ПОДГОТОВКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

к   2015-2016  УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № | Наименование ОО |  | Перечень работ | Ответственный за исполнение |  | Срок исполнения бюджетных средств |  | Объём финансирования тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ№1» г. Емвы Интернат |  | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов замена моечных ванн и моек для посуды в столовой, замена стекла в оконных рамах фойе, коридорах, оборудование мест хранения обуви в раздевалках школы, устройство изоляционной стены в обеденном зале столовой, ремонт потолков в четырех кабинетах, выборочная покраска пола в кабинетах, актовом зале, покрытие пола лаком в спортивном зале, покраска подоконников в коридорах 1-4 этажей, покраска стен 1-2 этажа, ремонт крыши и усиление стен гаража, ремонт крыльца центрального входа, монтаж кабеля в пол в компьютерном классе, побелка стен и потолка ,покраска окон и пола в зубном кабинете побелка стен и потолков в помещении для приема пищи, покраска лестниц, покраска дверей 1 и 2 этажа ,покраска пола в туалетах, душевых | Матыкин В.Н. |  | До 10.08. 2015г. |  | 255,0 5,0 |  |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» г. Емвы Учебный корпус п.Тракт |  | покраска полов и плинтусов в кабинетах, актовом зале, покраска пола лестниц частичное покрытие лаком пола актового зала, побелка стен и потолков в коридорах, кабинетах, столовой, актовом зале,покраска панелей в коридоре 1-2 этажа, покраска оконных проемов в коридоре 1-3 этажа, покраска оконных проемов и дверей в кабинетах, замена кафеля в туалете 1 этажа, установка электрокипятильника, замена выключателей и розеток в столовой, кабинетах, замена дверных ручек ,петель, замков ,замена 2 унитазов в тире, замена 2 смывных бачков на третьем этаже и в тире ,замена 3 раковин на втором этаже, замена стекла в туалете, кабинете, оштукатуривание стен в подвале, обшивка полов листами ДВП в тире,утепление окон в классах -1-3 этажа,замена пола, оклеивание стен обоями,установка окна, покраска пола в стоматологическом кабинете покраска панелей в столовой, кухне, покраска проа и плинтусов мл.блока, класс информатики, туалетах, столовой, коридоре, раздевалке покраска оконных проемов, дверей, стен и потолков, замена каркаса пола в коридоре | Меркушенко С.И. |  | До 10.08. 2015г. |  | 175,0 25 |  |
| 3 | МБОУ «СОШ» пгт.Синдор Учебный корпус пст.Иоссер |  | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов ремонт полов с заменой полового покрытия в двух кабинетах, игровой, раздевалке второго класса, косметический ремонт столовой с восстановлением плитки на полу, стенах; оборудование раздевалки для персонала столовой, установка мойки в горячем цехе, установка в моечной двухсекционной ванны, замена моечной ванны для мытья столовой посуды, ремонт фрамуг в учебных кабинетах начальной школы, установка двух моечных ванн , раковину в доготовочном цехе покраска полов, покраска стен в коридорах | Сологубова Н.В |  | До 10.08. 2015г. |  | 150,0 5,0 |  |
| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово группа ДО Учебный корпус пст.Ляли |  | Покраска полов лестницы основного выхода, обеденном зале, кухне, побелка печей в классах, стен, потолков кухне, установка новой батареи в рекреации 1 этажа Замена эл.счетчика, замена кабеля от столба до ввода, покраска полов в коридорах,игровых,спальне, покраска полов в кухне, побелка стен и потолков в кухне,игровых, частичное цементирование фундамента, замена одной двери Замена люминисцентных ламп, замена кабеля на кухне, замена линолеума в игровой, покраска пола в коридорах, кухне, побелка стен и потолков в кухне, коридоре, утепление водопроводной трубы | Литвиненко О.В. |  | До 10.08. 2015г. |  | 125 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 5 | МБОУ «СОШ» пст.Мещура |  | Утепление оконных проемов с наружной и внутренней стороны классов, столовой, спортивного и тренажерного зала, групп ДО, обшивка стен листами ДВП с утеплением в туалете начальной школы, установка форточек в классе и учительской, покраска пола в классах начальной и средней школы, частичное оштукатуривание поверхностей стен и потолков в классах и коридорах, побелка потолков и стен в классах ,коридоре средней и начальной школы, покраска панелей в начальной и средней школе, группах дошкольного образования; покраска рам, окон, дверей в начальной школе и столовой, средней школы, гр.ДО; ремонт крылец средней школы, остекление окон, дверей в средней и начальной школе | Стеблина Л.Н. |  | До 10.08. 2015г. |  | 50,0 |  |
| 6 | МБОУ СОШ» с.Шошка |  | Установка прибора учета воды в школе, установка 2 моечных ванн,2 моечных раковин | Чекурдаева В.И. |  | До 10.08. 2015г. |  | 80,0 |  |
| 7 | МБОУ «СОШ» с. Туръя |  | Побелка стен и потолков в коридорах, покраска полов, частичный ремонт кровли здания школы | Волкова И.З. |  | До 10.08. 2015г. |  | 25,0 |  |
| 8 | МБОУ «СОШ» пст.Чиньяво рык |  | Покраска пола спортзала, лестничных маршей, покраска вешалок,скамеек,покраска стен коридорах1 и 2 этажей,фойе, рекреации, столовой, покраска забора, замена кафельной плитки в туалетах, установка пластиковых уголков, замена двух радиаторов в 2 классах, настил линолеума в гардеробной, устройство подводки под вытяжной шкаф, утепление полов пеномонтажным материалом | Казук З.П. |  | До 10.08. 2015г. |  | 60,0 |  |
| 9 | МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский |  | Замена ветхого забора между стадионом и школой, ремонт пола веранды, устройство перегородки для устройства столовой ,наружный ремонт стен фасада | Бровина А.И. |  | До 10.08. 2015г. |  | 65,0 |  |
| 10 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) |  | Капитальный ремонт выгребной ямы здания столовой, проведение лабораторных исследований песка, покраска батареи в коридорах школы и дошкольных групп | Родионычева О.В. |  | До 10.08. 2015г. |  | 175,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 11 | МАОУ ДОД «ДЮСШ» Княжпогостского района |  | Частичная покраска стен в спортивном зале, покраска полов и плинтусов в спортивном зале, коридоре, туалете, покраска оконных рам | Федоров В.И. |  | До 10.08. 2015г. |  | 10,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 12 | МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района Учебный корпус станции юннатов |  | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов: штукатурка и замазка трещин в два слоя ,побелка потолков и стен в"театр миниатюр" "Вокальный", побелка покраска пола ИЗО, гардеробная, коридор 2 эт., покраска пола помещений станции юннатов , теплицы, покраска окон и подоконников выборочно в кабинетах дома детского творчества и станции юннатов и замазка трещин и побелка потолков и стен тамбура запасного выхода, замена окна в кабинете ИЗО, частичное оштукатуривание стен фасада, цоколя и теплицы и побелка стен фасада станции юннатов и теплицы | Волкова Л.Н. |  | До 10.08. 2015г. |  | 65,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 13 | МАДОУ «Детский сад №2» г. Емвы |  | Установка приборов учета воды, побелка потолков и стен до половины, частичная покраска полов кухня, туалетов, моек, частичная покраска панелей в группах | Калимова Н.А. |  | До 10.08. 2015г. |  | 25,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 14 | МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы (в т.ч. корпус по ул.Московской,10) |  | замена светильников в 4 группах, замена пола в коридоре, строительство одной веранды, покраска панелей в коридорах, окон | Карпенкова Т.В. |  | До 10.08. 2015г. |  | 125,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 15 | МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы |  | Замена щитового оборудования поэтажно и светильников в коридорах туалетах, на входах, ремонт трех козырьков | Гнатюк Г.П. |  | До 10.08. 2015г. |  | 155,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 16 | МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г.Емвы |  | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов: установка раковин для персонала, замена полов в группе раннего возраста | Каика А.Н. |  | До 10.08. 2015г. |  | 115,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 17 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы |  | Настил линолеума в 12 группе, укладка кафельной плитки в умывальной комнате 1 группы, замена стекла в четырех группах и коридорах, замена 5 унитазов,ремонт одного крыльца, покраска стен в трех группах | Лицова Е.А. |  | До 10.08. 2015г. |  | 140,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 18 | МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт |  | Побелка и штукатурка с затиркой стен, покраска радиаторов, дверей, панелей, построек на участке, ремонт полов в туалете, выборочный ремонт построек, тротуаров, строительство забора | Кашекина Л.Б. |  | До 10.08. 2015г. |  | 25,0 |  |
|  | МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор |  | Огнезащитная обработка деревянных поверхностей пола, стен музыкального зала, коридоров, штор, замена 2 смесителей в кухне | Оставненко Е.В. |  | До. 10.08. 2015г. |  | 100,0 (субсидии некоммерческим организациям) |  |
| 20 | МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяворык | Замена линолеума в музыкальном зале, покраска стен, подоконников, рам в группах, спальнях, музыкальном и спортивном залах, медицинском кабинете, прачечной |  |  | Зайцева О.А. |  | До 10.08. 2015г. |  | 45,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |

Примечание:  При выдаче предписаний образовательным учреждениям   контрольно-надзорными органами     в ходе предстоящих проверок перечень работ может изменяться с целью устранения  данных предписаний».