| «КНЯЖПОГОСТ» МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» |
| --- | --- | --- |

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## от «1 » апреля 2015 г.                                                                                     № 220

О мерах по предотвращению ущерба

от паводка на территории муниципального

района «Княжпогостский» в 2015 году

В целях предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением по территории района паводковых вод весеннего половодья, и проведения на территории муниципального района "Княжпогостский" профилактических мероприятий и аварийно-спасательных работ, направленных на безопасное прохождение паводка 2015 года, во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) муниципального района "Княжпогостский" на 2015 год согласно приложению N 1.

2. Утвердить План проведения профилактических мероприятий и аварийно-спасательных работ на территории муниципального района "Княжпогостский" в паводкоопасный период 2015 года (далее - План) согласно приложению N 2.

3. Утвердить состав группировки сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий паводка на территории муниципального района "Княжпогостский" в 2015 году согласно приложению N 3.

4. Противопаводковой подкомиссии комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального района "Княжпогостский" (Немчинов А.Л., Софу Э.У..) организовать контроль за ходом выполнения мероприятий Плана.

5. Предложить руководителям предприятий и организаций: ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН РФ по РК (Васильев В.В.), ООО "Плитный мир" (Ксенофонтов Г.А.), ОАО «Коми дорожная компания  «Княжпогостское ДРСУ» (Чекунов В.П.), ООО "ГОРОД" (Подгорнов А.В.), ОАО "ТеплоВодоканал" (Малетин А.В.), ЛУ N 15 г. Емва (Лебедев В.В.), филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" ПО "ЮЭС" Княжпогостского РЭС (Черных К.И.), Княжпогостской дистанции пути Сосногорского отделения Северной железной дороги ОАО "РЖД" (Лейман А.В.), МУ "Княжпогостская ЦРБ" (Щербович И.М.), СПК "Княжпогост" (Кузиванова Н.В.) в части касающейся:

5.1. В срок до 5 апреля 2015 года своими распоряжениями (приказами) создать противопаводковые комиссии, разработать планы мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод по подведомственной территории, копии документов представить в КЧС и ОПБ района.

5.2. В срок до 5 апреля 2015 года создать резервы горюче-смазочных материалов, топлива для котельных, материальных, продовольственных, медицинских и людских ресурсов для обеспечения эффективности проводимых противопаводковых мероприятий, а также обеспечения жизнедеятельности населения и территорий, отрезаемых паводком.

5.3. Подготовить имеющиеся плавсредства для организации переправ в населенных пунктах, отрезаемых паводком от районного центра.

5.4. Создать и привести в готовность объектовые аварийно-спасательные формирования по предупреждению и ликвидации ЧС для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, обеспечить их откачивающей, снегоуборочной и тяжелой техникой.

5.5. О выполнении мероприятий п.п. 5.1 - 5.4 письменно проинформировать комиссию по чрезвычайным ситуациям к 15 апреля 2015 года.

6. Рекомендовать руководителям администраций городских и главам сельских поселений:

6.1. В срок до 1 апреля 2015 года организовать проведение противопаводковых мероприятий на территориях поселений, создать противопаводковые комиссии и разработать планы мероприятий.

6.2. С момента подъема воды в реках района два раза в сутки, по состоянию на 09.00 и 18.00 часов, информировать об обстановке на административной территории инспектора - оперативного дежурного администрации муниципального района "Княжпогостский" по тел. 2-12-08. В случае осложнения обстановки - незамедлительно.

7. Предложить Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Республике Коми в Княжпогостском районе (Габов Д.Б.):

7.1. Совместно с ОАО «Коми дорожная компания  «Княжпогостское ДРСУ» (Чекунов В.П.) и ОГИБДД МВД России по Княжпогостскому району (Выплов Д.М.) обеспечить контроль за состоянием ледовых переправ и своевременное принятие решений по ограничению веса проезжающего автотранспорта и своевременному их закрытию.

8. Рекомендовать ОМВД России по Княжпогостскому району (Козлов А.А.) обеспечить охрану общественного порядка на территориях населенных пунктов, отрезаемых паводком.

9. Отделу социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации (Караванова И.Г.):

9.1. Организовать контроль по завозу продовольствия и предметов первой необходимости в населенные пункты района, отрезаемые паводком от райцентра. В срок до 10 апреля 2015 года проинформировать противопаводковую подкомиссию о результатах.

10. Заведующему сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Софу Э.У..:

10.1. Предусмотреть резерв сил и средств на случай осложнения паводковой обстановки.

10.2. Организовать контроль за уровнем подъема воды в реках района.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя руководителя администрации А.Л Немчинова.

## Руководитель администрации                                                        В.И. Ивочкин.

- Приложение N 1

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

От1апреля 2015 г. N 220

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ ПОДКОМИССИИ

КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

НА 2015 ГОД

| Ф.И.О. | Занимаемая должность |
| --- | --- |
| Немчинов А.Л. | Заместитель руководителя администрации МР "Княжпогостский", председатель подкомиссии |
| Софу Э.У. | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации МР "Княжпогостский", заместитель председателя подкомиссии |
| Буяновский Ф.Ф. | Руководитель «Княжпогостского комитета по ООС» |
| Караванова И.Г. | Заведующий отделом социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации МР "Княжпогостский" |
| Ефремов А.П. | Начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Минсельхозпрода Республики Коми в Княжпогостском районе (по согласованию) |
| Чекунов В.П. | Начальник ОАО "Коми дорожная компания" Княжпогостское ДРСУ (по согласованию) |
| Лейман А.В. | Начальник Княжпогостской дистанции пути Сосногорского отделения Северной железной дороги ОАО "РЖД" (по согласованию) |
| Ксенофонтов Г.А. | Директор ООО "Плитный мир" (по согласованию) |
| Лебедев В.В. | Начальник ЛУ N 15 г. Емва ЦТЭЛС ОАО "СЗТ" (посогласованию) |
| Малетин А.В. | Главный инженер ООО «ТеплоВодоканал» (по согласованию) |
| Михайлов А.Б. | Руководитель администрации городского поселения "Емва" (по согласованию) |
| Ушаков А.А. | Начальник ГУ "5 отряд ФПС РК" (по согласованию) |
| Козлов А.А. | Начальник ОМВД России по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Подгорнов А.В. | Директор ООО "Город" (по согласованию) |
| Ковтун О.В. | Руководитель территориального подразделения "Роспотребнадзора по РК" по Княжпогостскому району (по согласованию) |
| Габов Д.Б. | Руководитель Княжпогостского участка центра ГИМС ГУ МЧС России по РК (по согласованию) |
| Черных К.И. | Начальник Княжпогостского района электрических сетей ЮЭС ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" (по согласованию) |
| Щербович И.М. | Главный врач ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" |

- Приложение N2

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 1 апреля 2015 г. N220

## П Л А Н

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

В ПАВОДКООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА

___________________________________________________________________

город Емва, Республика Коми

2015 год

| № п/п | ##### Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Отметка о выполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - . | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ при осложнении обстановки. | На весь период по мере необходимости | Председатель КЧС и ОПБ администрации, заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации |  |
|  | Для осуществления контроля за гидрологической обстановкой на реке Вымь и своевременного оповещения населения об угрозе подтопления территорий организовать своевременное информирование КЧС и ОПБ района через оперативного дежурного администрации водомерными постами в д. Весляна и м. Устье-Зада г. Емвы. | С момента вскрытия р. Вымь | Сектор по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации |  |
| - 3. | В целях уточнения и корректировки плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2015 года определить: - границы и площади зон возможного подтопления отдельных территорий населенных пунктов, объектов экономики, площадей сельскохозяйственных угодий, автодорог, мостов, линий связи и электроснабжения; - возможное количество подтопленных домов и построек; - возможное количество населения в зонах подтопления, а также временно отселяемых из этих зон; - местоположение водоотводных труб и канав; - силы и средства предприятий, учреждений и организаций, задействованные для выполнения мероприятий по предупреждению подтопления территорий и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. | до 31.03.2015 г. | КЧС и ОПБ администрации, главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений, сектор по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации, руководители предприятий: Княжпогостский РЭС ЮЭС, ООО «Город», филиал КДРСУ ОАО «Коми дорожная компания», ЛУ №15 «РОСТЕЛЕКОМ» г. Емвы, ПЧ-29, ООО «Плитный мир» |  |
| - 5. | Организовать завоз в населённые пункты, отрезаемые половодьем, запасов горюче-смазочных материалов, медикаментов, материальных, продовольственных ресурсов, необходимых для нормальной жизнедеятельности населения и функционирования систем жизнеобеспечения, а также в целях обеспечения помощи пострадавшему населению и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при осложнении обстановки. | до 31.03.2015 г. | Главы сельских поселений, руководители администраций городских поселений района, руководители предприятий, учреждений и организаций: ООО «ТеплоВодоканал», филиал КДРСУ ОАО «Коми дорожная компания», ФКУ ГУФСИН России по РК, отдел социально- экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, ГБУ «КЦРБ», СПК «Княжпогостский» |  |
| - 4. | Совместно с главами сельских поселений и руководителями администраций городских поселений определить места размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления, порядок обеспечения его жизненно важных потребностей. Создать и привести в готовность формирования транспортного и материального обеспечения. | до 31.03.2015 г. | Председатель КЧС и ОПБ администрации, заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации, отдел социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка администрации, Княжпогостское АТП, главы сельских поселений и руководители администраций городских поселений |  |
|  | В целях обеспечения пожарной безопасности провести противопожарные обследования населённых пунктов, отрезаемых паводком от районного центра, проверить боеготовность имеющихся добровольных пожарных формирований, закреплённой за ними пожарной техники, содержание источников противопожарного водоснабжения. | до 31.03.2015г. | Отдел надзорной деятельности Княжпогостского района управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по РК |  |
| - 6. | Согласно отдельного графика обеспечить обследование коммуникаций, линий связи и электроснабжения, дорог, водопропускных труб и очистных сооружений, водозабора и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению, обеспечить надежность их эксплуатации. | до 10.04.2015 г. | Руководители предприятий: КДРСУ ОАО «Коми дорожная компания», ОАО «КЖКХ», ПЧ-29, СПК «Княжпогостский», Княжпогостский РЭС, ЛУ №15 «РОСТЕЛЕКОМ» г. Емвы, ООО «Плитный мир», ООО «ТеплоВодоканал», |  |
| - 7. | Обеспечить готовность медицинских учреждений к оказанию медицинской помощи населению, пострадавшему во время паводка. Организовать санитарно-эпидемиологический и микробиологический контроль, медицинскую помощь инфекционным больным на догоспитальном этапе. При необходимости организовать противоэпидемический режим на этапах медицинской эвакуации. | до 10.04.2015 г. и на весь период | ГБУ «КЦРБ», руководитель территориального подразделения «Роспотребнадзора» |  |
| - 1. | Определить потребность и организовать доукомплектование противопожарной техникой, пожарно-техническим оборудованием (ПТО) противопожарных формирований населенных пунктов, отрезаемых паводком. Определить способы доставки ПТО в эти населенные пункты и ответственных за организацию переправ. Проверить наличие и качество «шансового» инструмента у населения. | до 10.04.2015 г. | Главы сельских поселений, начальник ФГКУ «5 отряд ФПС РК» |  |
|  | Обеспечить готовность плавсредств к выполнению задач в период весеннего паводка, провести инструктаж с лицами, закрепленными за плавсредствами с оформлением всех надлежащих документов. | до 10.04.2015г. | Руководитель Княжпогостского участка центра ГИМС МЧС России по РК, руководители предприятий, имеющие плавсредства |  |
| - 8. . | Провести обучение водительского состава добровольных пожарных формирований населённых пунктов, отрезаемых половодьем, по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций (тушению пожаров, оказание первой медицинской помощи, и т.д.) | до 10.04. 2015 г | Начальник ФГКУ «5 отряд ФПС РК», заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации |  |
|  | Подготовить и довести до глав сельских поселений и руководителей администраций городских поселений, руководителей предприятий, учреждений и организаций прогнозы возможной паводковой обстановки. | до 15.04.2015 г. | Заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации |  |
| - 11. | Проверить состояние источников наружного противопожарного водоснабжения, при необходимости привести их в надлежащее состояние, обеспечив беспрепятственный доступ к ним противопожарной техники. | До15.04.2015 г. | Главы сельских поселений и руководители администраций городских поселений, руководители предприятий: ФКУ ГУФСИН России по РК, филиал КДРСУ, ООО «Город», ООО «ВАН», ООО «ТеплоВодоканал», |  |
| - 12. | Организовать и провести уборку кормов и удобрений из зон возможного подтопления и затопления. | до 15.04.2015 г. | Начальник управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в Княжпогостском районе |  |
| - 13. | Произвести очистку городских водопропускных труб и канав от наледи, снега. Составить график осмотра, копию представить в противопаводковую подкомиссию. | до 15.04.2015 г. | Руководитель администрации городского поселения «Емва», председатель СПК «Княжпогостский», начальник филиала Княжпогостское ДРСУ «Коми дорожная компания», ООО «ВАН» |  |
| - 14. | Обеспечить и провести очистку от наледи и снега водоотводных труб и малых мостов через железнодорожное полотно Северной железной дороги. | до 20.04.2015 г. | Княжпогостская дистанция пути |  |
| - 15. | Осуществить мероприятия по укреплению и защите систем тепло-водо-электроснабжения и связи, коммуникаций, подготовить резервные средства связи и источники энергоснабжения. Обеспечить бесперебойную телефонную связь с гидрологическими постами. | до 20.04.2015 г. | ЛУ №15 «РОСТЕЛЕКОМ» г. Емвы, Княжпогостский РЭС филиала ЮЭС, ООО «Город» |  |
| - 16. | Организовать работу через средства массовой информации по предупреждению населения об опасности пребывания на льду в весенний период. | До вскрытия рек и окончания ледохода | Управление делами |  |
| - 17. | Обеспечить контроль за состоянием ледовых переправ при резком таянии снега. Своевременно принимать меры по ограничению веса проезжающего транспорта вплоть до закрытия ледовых переправ. | На весь период | ОМВД России по Княжпогостскому району, Княжпогостский участок ГИМС МЧС России по РК, филиал КДРСУ, ФКУ ГУФСИН РФ по РК, главы сельских поселений «Ветью», «Туръя», «Серёгово», руководитель администрации городского поселения «Емва» |  |
| - 22. | Организовать проведение работ по укреплению на период паводка мостовых сооружений, переходов через ручьи и другие водные преграды, находящиеся на подведомственных дорогах в черте населённых пунктов района. О результатах информировать КЧС и ОПБ муниципального района "Княжпогостский" через оперативного дежурного ЕДДС администрации ежедневно. | На весь период паводка | Руководители администраций городских, главы поселений, |  |
|  | Осуществлять лабораторный контроль за работой очистных сооружений и качеством воды в период весеннего паводка. | На весь период паводка | ООО «Город», ООО «Плитный мир» |  |
|  | Организовать проведение мероприятий по контролю за эпидемиологическим состоянием территорий и качеством воды в период весеннего паводка. | На весь период паводка | Территориальное подразделение «Роспотребнадзора» |  |
| - 23. | Наладить взаимодействие с Синдорским ЛПУМГ, НПС «Синдор» по вопросу возможного использования сил и средств этих предприятий для проведения аварийно-спасательных работ при осложнении паводковой обстановки. | На весь период паводка | Председатель КЧС и ОПБ администрации, заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации |  |
|  | Провести послепаводковые комиссионные обследования состояния оборудования, линий связи, трубопроводов, зданий и сооружений на подведомственных территориях, в случае необходимости принять меры к их восстановлению. | После окончания паводка в двухнедельный срок | Руководители предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального района "Княжпогостский" (по согласованию) |  |
| - 24. | Обеспечить своевременное представление донесений в ЦУКС Республики Коми при осложнении обстановки и доведение информации до руководителей предприятий и населения. | В течение всего периода паводка | Сектор по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации |  |

- Приложение N 3

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 1 апреля 2015 г. N220

Группировка сил и средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных паводком