

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»**

**«КНЯЖПОГОСТ»**

**МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ**

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 ноября 2015г. № 635

|  |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе на период 2014-2020 годы» утверждённой постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» 6 декабря 2013 года № 883 |  |

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением администрации МР «Княжпогостский» от 14 октября 2013г. № 705 «Об утверждении методических [указаний](#Par28) по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский», а также в целях обеспечение устойчивого экономического развития муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе (2014-2020 годы)» в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему постановлению;
2. Подпрограмму «Безопасность граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка (2014-2020годы)» изложить в редакции «Безопасность и антитеррористическая защищённость граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка (2014-2020 годы)»согласно приложения №2 к настоящему постановлению;
3. Изложить таблиц №№ 2,4,5,6 согласно приложения № 3 к настоящему постановлению

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации В.И. Ивочкин

Приложение№1

к Постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от 2 ноября 2015 года № 635

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения

в Княжпогостском районе (2014-2020)»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель подпрограммы  | Сектор гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района «Княжпогостский»  |
| Соисполнителиподпрограммы  | Отдел образования муниципального района «Княжпогостский»; Отдел министерства внутренних дел России по Княжпогостскому району (по согласованию) Главы и руководители администраций городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» (по согласованию) |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы  | - |
| Цель подпрограммы  | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 3. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  | - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - число детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; - снижение количества дорожно-транспортных происшествий- Доля пешеходных переходов соответствующий национальным стандартам, утверждённых приказами Росстандарта №№2217-ст-2222-ст от 09.12.2013. |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы  | Сроки реализации подпрограммы- 2014 - 2020 годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  |  Объем финансирования [подпрограммы](#Par1142) 2 составляет всего 4816,0 тыс. рублей, в том числе:за счет средств местного бюджета МР «Княжпогостский»:2014 год – 448,000тыс. рублей,2015 год – 1 006,000 тыс. рублей,2016 год – 1 556,000 тыс. рублей,2017 год - 1 406,000 тыс. рублей,2018 год- 0,000 тыс. рублей,2019 год- 0,000 тыс. рублей,2020 год- 0,000 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | 1. Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 12 в 2014 году до 3 в 2020 году;
2. Снижение числа детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях с 2 в 2014году до 0 в 2020 году;
3. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 469 в 2013году до 328 в 2020 году;
4. Увеличение доли пешеходных переходов соответствующих национальным стандартам, утвержденных приказами Росстандарта №№2217-ст-2222-ст от 09.12.2013года до 100%
 |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в Княжпогостском районе. На территории района в 2013 году произошло 61 дорожно-транспортных происшествий, а в 2012 году – 68 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 4 и 14 человек соответственно. Практически половину погибших в дорожно-транспортных происшествиях составили люди наиболее активного трудоспособного возраста (от 20 до 40 лет). В 2012 году произошло 3 ДТП с участием детей до 16 лет, при этом трое детей ранены. Всего за последние 3 года в дорожно-транспортных происшествиях на территории района погибло 28 человек и 238 человек ранено.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, в 2013 году зарегистрировано 4 фактов ДТП (в 2012 году – 7 случаев), которые произошли по вине самих пешеходов, столкновение, опрокидывание, наезд на препятствие, наезд на стоящее транспортное средство. Свыше 80 % всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения водителями транспортных средств. В каждом пятнадцатом происшествии виноват водитель, находившийся в состоянии опьянения. Около 16 % всех происшествий связаны с не правильным выбором скорости движения. Каждый одиннадцатый водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие, не имеет права на управление транспортным средством. Вследствие выезда на полосу встречного движения происходит около 12 % дорожно-транспортных происшествий, а основной причиной гибели и ранения почти каждого пятого участника дорожного движения являются недостатки эксплуатационного состояния дорожной сети.

 В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий, вероятность гибели людей в которых наиболее высока, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения и на повышение безопасности дорожных условий.

 Решение данных задач предусматривает обустройство и содержание технических средств организации дорожного движения и иных элементов обустройства автодорог, а также устройство искусственных неровностей на них.

В целях повышения эффективности средств обучения детей в образовательных учреждениях района требуется изменить приоритеты: перенести смысловую нагрузку на разработку мультимедийных средств обучения, тренажеров, а также продолжить работу по профилактике детского дорожного травматизма в образовательных учреждениях района.

 Решение данных задач предусматривает рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на заседаниях районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, проведение совещаний по проблемам безопасности

дорожного движения и реализацию других мероприятий, направленных на повышение уровня координации действий органов власти на всех уровнях управления.

 Таким образом, эффективное решение существующих проблем возможно посредством принятия и последующей реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе на 2014 - 2020 годы, поскольку это позволит:

установить единые цель и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения на период до 2020 года;

сформировать актуальную систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности;

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне, межведомственного и межуровневого взаимодействия и координации органов местного самоуправления;

концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.

**2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Целью подпрограммы является:

1. Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:

- Подготовка и размещение в печатных средствах материалов на тему «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий»;

 - Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения;

- Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении:

- Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами власти материалов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

- Оснащение образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети

- Проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных учреждениях

- Проведение районных соревнований юных инспекторов «Безопасное колесо» среди учащихся школ района.

3. Развитие системы движения транспортных средств и пешеходов:

- Поддержание технических средств организации дорожного движения в нормативном состоянии путем оказания поддержки на установку технических средств безопасности движения

- Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки, искусственных неровностей и восстановление барьерного ограждения на дорогах местного значения городских и сельских поселениях

- Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей (обустройство улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей не менее чем к 3 школьным и дошкольным учреждениям).

[Перечень](#Par4540) основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе (таблица 2), поадресный перечень пешеходных переходов по годам переоборудования (таблица 6).

**4. Характеристика мер правового регулирования**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Федеральный закон [№ 65-ФЗ от 26.04.2013 г. "О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/186/27932/)

- Федеральный закон [№ 34-ФЗ от 23 апреля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации»](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/186/25208/);

- Федеральный закон [N 296-ФЗ от 6 ноября 2011 г. «О внесении изменений в статью 12.211 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 35 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/186/23869/)

- [Постановление Правительства Российской Федерации № 864 от 03.10.2013 г. "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/189/28950/);

- [Постановление Правительства Российской Федерации № 20 от 21.01.2013 г. «О внесении изменений в правила дорожного движения](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/189/27204/) ;

- Приказом МВД России от 02.03.2009 N 185 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения".

- [Распоряжение № 1995-р от 27 октября 2012 г. «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/190/26511/);

- [Приказ МВД РФ от 24 ноября 2008 г. N 1001 г. Москва «О порядке регистрации транспортных средств»](http://www.fcp-pbdd.ru/legislation/190/19818/).

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы.

Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе ([таблицы 3](#Par6786) и [4](#Par6935) соответственно).

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение государственного задания не предполагается.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Прогнозный объем финансирования [подпрограммы](#Par1142) 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе (2014-2020 годы)» составляет всего 4816,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств местного бюджета МР «Княжпогостский»:

2014 год – 448,0 тыс. рублей;

2015 год –1006, 0 тыс. рублей;

2016 год – 1556,0 тыс. рублей.

2017 год – 1406,0 тыс. рублей.

2018 год – 0,00 тыс. рублей.

2019 год – 0,00 тыс. рублей.

2020 год – 0,00 тыс. рублей.

**7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, изложенной в [разделе 9](#Par760) муниципальной программы.

Приложение№2

к Постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от 2 ноября 2015 года № 635

ПАСПОРТ

подпрограммы 3 «Безопасность и антитеррористическая защищённость граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка (2014-2020 годы)»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель подпрограммы  | Сектор по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации муниципального района «Княжпогостский»  |
| Соисполнителиподпрограммы  | Отделение министерства внутренних дел Княжпогостского района (по согласованию)  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы  | - |
| Цель подпрограммы  | Создание условий для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории Княжпогостского района  |
| Задачи подпрограммы | 1. Предупреждение и пресечение преступлений, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению рецидива преступлений;
2. Предупреждение и профилактика преступлений террористической и экстремистской направленности
3. Содействие в профилактике незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;
4. Содействие в укреплении правопорядка среди осужденных, в обеспечении трудовой занятости осужденных.
 |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  |  - Количество людей пострадавших в результате преступлений;- Количество преступлений террористической и экстремистской направленности;- Уровень зарегистрированных преступлений. |
| Этапы и срокиреализации подпрограммы  | Сроки реализации подпрограммы- 2014 - 2020годы  |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы  | Прогнозный объем финансирования [подпрограммы](#Par1142) 3 составляет всего **5 354,645** тыс. рублей, в том числе: за счет средств местного бюджета МР «Княжпогостский»: 2014 год – 2 389,710 тыс. рублей,2015 год – 2 200,000 тыс. рублей,2016 год – 210,000 тыс. рублей,2017 год – 200,000 тыс. рублей,2018 год- 200,000 тыс. рублей,2019 год- 0,000 тыс. рублей,2020 год- 0,000 тыс. рублей. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:2014 год – 180,000 тыс. рублей,2015 год – 223,934 тыс. рублей,2016 год – 177,285 тыс. рублей,2017 год – 183,716 тыс. рублей,2018 год- 0,000 тыс. рублей,2019 год- 0,000 тыс. рублей,2020 год- 0,000 тыс. рублей. . |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  | - Снижение уровня подростковой преступности;- Создание обстановки спокойствия и безопасности в общественных местах;- Сокращение количества правонарушений;- Сокращение количества правонарушений среди несовершеннолетних;-Сокращение материального ущерба от противоправных действий. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

В Княжпогостском районе осуществляется планомерная работа по решению задач, направленных на повышение доверия граждан к правоохранительным органам, усиление борьбы с незаконным оборотом наркотических средств организованными преступными группировками, многоуровневую профилактику, укрепление взаимодействия правоохранительных органов с органами власти района.

По итогам 2013 года по показателям общей раскрываемости преступлений, раскрываемости краж чужого имущества, Княжпогостский район занял 8 место среди муниципальных образований Республики Коми. Благодаря принятым мерам профилактического характера, количество совершенных тяжких и особо тяжких преступных посягательств только в 2013 году сократилось на 11%.

Тем не менее, принимаемые нами меры пока не позволили обеспечить в полной мере безопасность граждан. Общее число зарегистрированных преступлений по итогам отчетного периода составило- 462 ед., из них тяжких и особо тяжких -82 ед..

Выявлено лиц, совершивших преступления 288 человек, в том числе несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет- 17 человек, женщинами – 51 чел., без постоянного источника дохода – 167 чел., ранее совершившими преступления – 156 чел.

В сфере безопасности дорожного движения ситуация выглядит следующим образом. В текущем году произошло снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 10 % (с 68 до 61), погибших на 70% (с 14 до 4). Также отмечается снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей на 6%.

Для решения этой задачи нами предусмотрены дополнительные меры и финансовые ресурсы. В 2013 году продолжила свое действие программа «Правопорядок 2014», в рамках которой приобретены:

- автомашина сортиментовоз- тягач УРАЛ-4320 стоимостью 2140,00 тыс. рублей, гидроманипулятор с прицепом стоимостью 1295,0 тыс. руб. ( для нужд учреждений исполнения наказаний);

- мебель для военкомата на сумму 99,99 тыс. рублей;

- видеорегистраторы стоимостью 140,00 тыс. рублей для нужд ОМВД Княжпогостского района,

-круги спасательные и вывески информирующие о запрете купания стоимостью 15,88 тыс. рублей для нужд городских и сельских поселений.

 В целях исполнения административного законодательства по борьбе с незаконным производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе при пресечении преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения по итогам 2013 года на территории Княжпогостского района выявлено 3357 административных правонарушений. (АППГ- 3157). За истекший период текущего года количество выявленных административных правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства увеличилось на 17,7 % (с 194 до 2336).

 В ходе проведенных мероприятий выявлено 4 факта продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, 5 нарушений правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 1 преступление по факту реализации алкогольной продукции, содержащей вещества опасные для жизни и здоровья граждан, предусмотренное ст. 238 УК РФ. За распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 и более % объема готовой продукции в общественных местах за 10 месяцев текущего года составлено 379 протоколов об административном нарушении. (АППГ – 188). За распитие пива в общественных местах составлено 3 протокола (АППГ – 11). За появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения составлено 190 протоколов (АППГ – 1764). За появление в состоянии алкогольного опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах составлено 24 протокола.

 Кроме того, Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми (далее - ГУФСИН) в местах лишения свободы проводились организационные и практические мероприятия по пресечению каналов поступления наркотических средств, выявлению лиц, причастных к их незаконному обороту. В случае обнаружения наркотических средств производилось документирование для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Несмотря на достигнутые результаты, для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств необходимо проведение новых мероприятий.

ГУФСИН проводится работа по привлечению инвестиций в производственный сектор учреждений, предусматривающая ведение лесозаготовительных работ с использованием лесозаготовительных комплексов, углубленную переработку древесины, включая сушку древесины.

Дополнительное трудоустройство осужденных осуществляется на ремонтных и сельскохозяйственных работах (растениеводство, заготовка кормов).

В целях создания дополнительных рабочих мест проводится работа по расширению ассортимента продукции для нужд бюджетного сектора уголовно-исполнительной системы. Исправительными учреждениями, которые не имеют возможности собственной заготовки древесины, организованы совместные лесозаготовительные работы.

Тем не менее, имеющиеся рабочие места не в полном объеме удовлетворяют потребность в трудовой занятости среди осужденных.

Основными причинами, влияющими на рост преступности, являются алкоголизация населения, и особенно ее молодежной части, дефицит рабочих мест для выпускников детских домов, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, бродяжничество, отсутствие достаточного количества учреждений социальной защиты, низкая правовая культура граждан.

При осуществлении мероприятий по профилактике пьянства, наркомании, рецидива, детской безнадзорности не только предупреждаются правонарушения со стороны граждан группы риска, но и решается проблема повышения здоровья нации, обеспечивается участие в трудовой деятельности, улучшается демографическая ситуация, а главное - предотвращаются преступления до их совершения.

Отсутствие программно-целевого метода в решении вопросов по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, внедрению методов антинаркотического воспитания личности, лечению и реабилитации больных наркоманией, внедрению современных методов обнаружения наркотических средств, обеспечению контроля за распространением наркотических средств, профилактике преступлений среди осужденных, содействию трудовой занятости лиц, отбывающих наказание, и ряда других проблем не обеспечит полноценной государственной политики в области профилактики правонарушений.

Таким образом, требуется дальнейшее решение проблем в области укрепления правопорядка и общественной безопасности в Княжпогостском районе.

Решение вышеназванных проблем возможно только при условии комплексного подхода и согласованных действий различных органов и структур, занимающихся профилактикой правонарушений и укреплением правопорядка и общественной безопасности в Княжпогостском районе.

**2. Приоритеты реализуемой муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

 Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка на территории Княжпогостского района.

Для достижения поставленной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1. Предупреждение и пресечение преступлений, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению рецидива преступлений;

 2. Предупреждение и профилактика преступлений террористической и экстремистской направленности

3. Содействие в профилактике незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ;

4. Содействие в укреплении правопорядка среди осужденных, в обеспечении трудовой занятости осужденных.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Решение задач подпрограммы предусматривается обеспечить путем реализации следующих основных мероприятий:

организация информационного освещения в СМИ деятельности учреждений системы профилактики, безнадзорности несовершеннолетних;

профилактика правонарушений на административных участках, в общественных местах (местах с массовым пребывание людей);

 укрепление материально-технической базы организаций осуществляющих, правопорядок на территории муниципального района «Княжпогостский».

[Перечень](#Par4540) основных мероприятий подпрограммы приведен в приложении 1 к Программе (таблица 2).

**4. Характеристика мер правового регулирования мероприятий подпрограммы**

Правовое регулирование в сфере реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующими нормативными актами:

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.02.2014, с изм. от 25.02.2014);

- Федеральный закон от 25.06. 2002г № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

-Федеральный закон от 6.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

- Закон Республики Коми от 23.12.2008 N 148-РЗ (ред. от 04.10.2013) "О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми" (принят ГС РК 16.12.2008);

- Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

- Распоряжение Главы РК от 07.02.2014 N 33-р «Об утверждении Комплексного плана работы координационного совещания по обеспечению правопорядка в Республике Коми на 2014 год»;

- Указ Президента РФ от 11.12.2010 N 1535 (ред. от 26.06.2013) "О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка";

- Указ Главы РК от 29.12.2010 N 200 (ред. от 28.10.2013) "О координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми" (вместе- [Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864 г. Москва "О федеральной целевой программе "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах"](http://11.mvd.ru/Dejatelnost/Dokumenti/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossijskoj_Fe) (вместе с "Положением о координационном совещании по обеспечению правопорядка в Республике Коми");

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Постановление ВС РФ от 23.12.1992 N 4202-1 (ред. от 25.11.2013) "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации";

- Федеральный закон от 19.07.2011 N 247-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. от 02.12.2013) "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Распоряжение Правительства РК от 19.10.2011 N 421-р «Об утверждении Регламента взаимодействия органов и организаций при поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Республики Коми».

В рамках реализации мероприятий подпрограммы предусматривается разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере реализации подпрограммы.

Сведения об основных мерах правового регулирования по реализации подпрограммы представлены в приложении 1 к Программе ([таблицы 3](#Par6786) и [4](#Par6935) соответственно).

**5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий**

**по этапам реализации подпрограммы**

Доведение государственного задания не предполагается.

**6. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Прогнозный объем финансирования [подпрограммы](#Par1142) 3 составляет всего всего**5 354,645** тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета МР «Княжпогостский»:

2014 год – 2 389,710 тыс. рублей,

2015 год – 2 200,000 тыс. рублей,

2016 год – 0,000 тыс. рублей,

2017 год – 0,000 тыс. рублей,

2018 год- 0,000 тыс. рублей,

2019 год- 0,000 тыс. рублей,

2020 год- 0,000 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2014 год – 180,000 тыс. рублей,

2015 год – 223,934 тыс. рублей,

2016 год – 177,285 тыс. рублей,

2017 год – 183,716 тыс. рублей,

2018 год- 0,000 тыс. рублей,

2019 год- 0,000 тыс. рублей,

2020 год- 0,000 тыс. рублей.

**7. Методика оценки эффективности подпрограммы**

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет проводиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственной программы, изложенной в [разделе 9](#Par760) муниципальной программы.

Приложение№3

к Постановлению администрации

МР «Княжпогостский»

от 2 ноября 2015 года № 635

Таблица № 1

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе на период 2014-2020 годы»** |
| **Подпрограмма 1 Социальная защита населения Княжпогостского района (2014-2020 годы)** |
| 1.1.1 | Количество работников бюджетной сферы, работающих в сельской местности | ед. | 144 | 144 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 |
| 1.1.2 | Доля граждан, имеющих право на меры социальной поддержки от общей численности | % | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе (2014-2020 годы)** |
| 2.1.1 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;  | ед. | 12,0 | 3,0 | 12,00 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
| 2.1.2 | Число детей пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях; | чел. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | число |  | 469 | 449 | 425 | 415 | 400 | 385 | 375 | 368 |
| 2.1.4 |  Доля пешеходных переходов соответствующих национальным стандартам, утвержденных приказами Росстандарта №№2217-ст-2222-ст от 09.12.2013. | % | 0 | 0 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3 Безопасность и антитеррористическая защищённость граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка (2014-2020 годы).** |
| 3.1.1 | Количество людей пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и пожаров | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Количество человек пострадавших в результате преступлений , в общественных местах (местах с массовым пребыванием людей) | ччел. | 90 | 90 | 68 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | 50 |
| 3.1.3 | Количество зарегистрированных преступлений | ед. |  | 462 | 350 | 325 | 290 | 266 | 245 | 220 | 200 |
| **Подпрограмма 4 Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района (2014-2020 годы).** |
| 4.1.1 | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями | ед. | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.1.2 | Количество построенных площадок временного размещения отходов | ед. | 0 | 0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |

 Таблица № 2

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостком районе на период 2014-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного  мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок  начала реализации | Срок окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы,  основного  мероприятия | Связь с  показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе на период 2014-2020 годы»** |
| **Подпрограмма 1 Социальная защита населения Княжпогостского района (2014-2020 годы)** |
| Задача 1 «Оказание поддержки работникам образования и культуры, работающим в сельской местности» |
| 1.1.1 | Определение потребностей организаций на территории сельских поселений Княжпогостского района в кадрах за счет:- выпускников учреждений высшего и профобразования;- незанятого населения Княжпогостского района;- привлечения работников из других районов Республики Коми;- взаимодействие с центром занятости населения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации работников организаций (целевая контрактная подготовка специалистов, размещение заказа на подготовку кадров, сотрудничество по обеспечению необходимого уровня качества подготовки специалистов и т.д.); | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский», Отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 | Сократится кадровый дефицит на селе, увеличится число молодых специалистов и повысится качество услуг, предоставляемых населению. | Снижение качества услуг, наблюдается старение кадров | Количество работников бюджетной сферы, работающих в сельской местности, в т.ч.:-в отрасли «Образование»- в отрасли «Культура» |
| 1.1.2 | Разработка и реализация мер по привлечению и закреплению молодых специалистов в бюджетные учреждения сельской местности на территории муниципального района «Княжпогостский» путём предоставления муниципальных жилых помещений по договорам служебного и коммерческого найма, повышения уровня заработной платы | Отдел образования и молодежной политики; отдел культуры и национальной политики администрации МР «Княжпогостский», главы сельских поселений Княжпогостского района (по согласованию)  | 2014 | 2020 | Увеличится число молодых специалистов, повысится качество услуг, предоставляемых населению, улучшатся жилищные условия работников | Увеличится кадровый дефицит | Доля граждан, имеющих право на меры социальной поддержки от общей численности |
| **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Княжпогостском районе (2014-2020 годы)»** |
| Задача 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения |
| 2.1.1 | Подготовка и размещение в печатных средствах материалов на тему «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий» | ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 | Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий  | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения);  |
| 2.1.2 | Проведение профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения | ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 | Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня  | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий  | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения);  |
|  Задача 2 Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
| 2.2.1 | Подготовка и размещение в печатных средствах массовой информации, учрежденных органами власти материалов на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма | Редакция газеты «Княжпогостские вести» (по согласованию) ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 |  Продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения | Снижение уровня информированности населения о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях; |
| 2.2.2 | Оснащение образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский»,ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 |  Совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение уровня информированности населения о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях; |
| 2.2.3 | Проведение лекций, занятий и бесед по вопросам безопасности дорожного движения в школьных и дошкольных учреждениях | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский»,ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 |  Совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение уровня информированности населения о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.2.4 | Проведение районных соревнований юных инспекторов «Безопасное колесо» среди учащихся школ района | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский»,ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 | Совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение уровня информированности населения о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 2.2.5 | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов улично-дорожной сети, непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей  | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский»,ОМВД Княжпогостского района (по согласованию) | 2014 | 2020 | Оптимизация скоростных режимов движения на участках дорожной сети, (обустройство улично-дорожной сети, непосредственно прилегающей не менее чем к 300 школьным и дошкольным учреждениям | Снижение уровня информированности населения о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Число детей погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| Задача 3 Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения |
| 2.3.1 | Поддержание технических средств организации дорожного движения в нормативном состоянии путем оказания поддержки на установку технических средств безопасности движения | ОМВД Княжпогостского района (по согласованию), главы городских и сельских поселений | 2014 | 2020 | Усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий  | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. населения);  |
| 2.3.2 | Обустройство горизонтальной и вертикальной разметки, искусственных неровностей и восстановление барьерного ограждения на дорогах местного значения городских и сельских поселениях | Главы администраций городских и сельских поселений | 2014 | 2020 | Дальнейшее увеличение объема работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов организации дорожного движения | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий  | Количество человек пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.3.3 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД, а также наличием, исправностью и применением средств безопасности  | ОМВД Княжпогостского района (по согласованию), главы городских и сельских поселений | 2014 | 2020 | Дальнейшее увеличение объема работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе внедрение комплексных схем и проектов организации дорожного движения | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий  | Количество человек пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задача 4 Содействие повышению эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| 2.4.1 | Проведение ежегодного анализа дорожно-транспортных происшествий и представление руководителю администрации МР «Княжпогостский» информации о состоянии аварийности | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района «Княжпогостский», ОМВД по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | Содействие повышению эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий  |  Количество человек пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий  |
| 2.4.2 | Рассмотрение вопросов обеспечения безопасности дорожного движения на районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района «Княжпогостский», ОМВД по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | Проведение системных исследований, направленных на выявление закономерностей возникновения ДТП, их влияния на социально-экономическое развитие района | Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий |  Количество человек пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» |
|  **Подпрограмма 3 «Безопасность и антитеррористическая защищённость граждан на территории Княжпогостского района путём укрепления общественного порядка (2014-2020 годы)»**  |
| Задача 1 Предупреждение и пресечение преступлений, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предотвращению рецидива преступлений |
| 3.1.1 |  Организация информационного освещения в СМИ деятельности учреждений системы профилактики, безнадзорности несовершеннолетних | Отдел образования и молодежной политики администрации МР «Княжпогостский»,ОМВД по Княжпогостскому району (по согласованию),Редакция районной газеты «Княжпогостские вести» | 2014 | 2020 | Продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у граждан устойчивых стереотипов законопослушного поведения | Снижение уровня раскрываемости преступлений, совершаемых несовершеннолетними | Количество зарегистрированных преступлений  |
| 3.1.2 | Профилактика правонарушений на административных участках, в общественных местах (местах с массовым пребыванием людей) | ОМВД по Княжпогостскому району (по согласованию), | 2014 | 2020 | Продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у граждан устойчивых стереотипов законопослушного поведения | Снижение уровня раскрываемости преступлений | Количество зарегистрированных преступлений  |
| 3.1.3 | Укрепление материально-технической базы организаций осуществляющих, правопорядок на территории муниципального района «Княжпогостский» | ОМВД по Княжпогостскому району (по согласованию),Отдел военного комиссариата Республики Коми по Княжпогостскому району (по согласованию) | 2014 | 2020 | Продолжение работы по созданию современных технических средств и систем нового поколения для переоснащения организаций осуществляющих, правопорядок на территории муниципального района «Княжпогостский» | Снижение уровня раскрываемости преступлений | Количество зарегистрированных преступлений  |
| 3.1.4 | повышение антитеррористической защищённости административных зданий | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский"; Администрация муниципального района "Княжпогостский" | 2015 | 2020 | Продолжение работы по созданию современных технических средств и систем нового поколения для переоснащения организаций на территории муниципального района «Княжпогостский» | Пресечение деятельности террористической направленности | Количество зарегистрированных преступлений |
| 3.1.4 | Антитеррористическая пропаганда | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" | 2016 | 2020 | Продолжение работы по профилактике экстремизма и терроризма | Профилактика преступлений террористической направленности |  |
| [**Подпрограмма 4**](#Par812) **«Обращение с твёрдыми отходами производства на территории Княжпогостского района (2014-2020 годы)»** |
| Задача 1 Приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства |
| 4.1.1 | Приведение в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов  | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |  Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями  |
| 4.1.2 | Строительство новых объектов размещения отходов на территории МР «Княжпогостский» | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |  Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды  | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями  |
| 4.1.3 | Ликвидация и рекультивация объектов размещения отходов | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |  Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды  | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями  |
| 4.1.4 | Внедрение новых технологий сбора, переработки и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов  | Отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» | 2014 | 2020 |  Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды  | Количество построенных объектов по сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями  |

Таблица 6

к Подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения на

 территории муниципального образования

 муниципальный район «Княжпогостский»

ПОАДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПЕШЕХОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ

С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ (ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации** | **Перечень необходимых мероприятий** | **Год переоборудования (техперевооружения)** | **Примечание** |
| **ГП «Емва»** |
|  | **Г. Емва** |  |  |  |
| 1 | Пешеходный переход «Районный дом культуры» | - установка дорожного знака «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- устройство удерживающего пешеходного ограждения перильного типа со стороны СОШ № 2 г. Емва;- установка светофоров Т.7. | 2015 |  |
| 2 | Пешеходный переход «МБОУ СОШ № 1 г.Емва» | - установка дорожных знаков «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- устройство удерживающего пешеходного ограждения перильного типа;- установка светофоров Т.7. | 2015 |  |
| 3 | Пешеходный переход «Перекресток улиц Дзержинского - Гущина» | - установка дорожного знака «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- устройство удерживающего пешеходного ограждения перильного типа со стороны интерната для детей;- установка светофоров Т.7. | 2015 |  |
| 4 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Устье-Зад» | - установка дорожных знаков «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2016 |  |
| 5 | Пешеходный переход «автобусная остановка «ПМК» | - установка дорожных знаков «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2016 |  |
| 6 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Ачим» | - установка дорожных знаков «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- устройство удерживающего пешеходного ограждения перильного типа со стороны клуба. | 2016 |  |
| 8 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Начало Ачима» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2016 |  |
| 9 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Втормет» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2016 |  |
| 10 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Нефтебаза» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2017 |  |
| 11 | Пешеходный переход «автобусная остановка «КДРСУ» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2017 |  |
| 12 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Лесокомбинат» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- установка дублирующего дорожного знака 5.19.1 над проезжей частью дороги. | 2017 |  |
| 13 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Строитель» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2017 |  |
| 14 | Пешеходный переход «автобусная остановка «ДОСАФ» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2018 |  |
| 15 | Пешеходный переход «Магазин «Улыбка» ул.Дзержинского, 114 | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- обустройство подхода к пешеходному переходу со стороны ул. Коммунистическая. | 2018 |  |
| 16 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Леспромхоз» ул.Дзержинского, 110 | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2018 |  |
| 17 | Пешеходный переход «Перекресток улиц Дзержинского -Первомайская» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2018 |  |
| 18 | Пешеходный переход «Перекресток улиц Дзержинского- 30 лет Победы» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт.5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;- обустройство подходов к пешеходному переходу. | 2019 |  |
| 19 | Пешеходный переход «автобусная остановка «Чапаева» | - установка дорожного знака 5.19.1., «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.2 «Пешеходный переход – 2 шт. со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2019 |  |
| 20 | Пешеходный переход «Ул. Дзержинского, 34» | - установка дорожного знака «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2019 |  |
| 21 | Пешеходный переход «Автобусная остановка «Куратова» | - установка дорожного знака «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2019 |  |
| 22 | Пешеходный переход «Ул. Коммунистическая, 24» | - установка дорожного знака «Пешеходный переход – 2 шт. 5.19.1., 5.19.2 со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. | 2020 |  |
| 23 | Пешеходный переход в районе автобусной остановки «Хутор»  | Обустройство пешеходного перехода в соответствии с п.3.9 ОСТ 218.1002-2003 | 2020 |  |

|  |
| --- |
| Таблица №4 |
| к Постановлению |
| администрации МР "Княжпогостский" |
| От 02 ноября 2015 г. N 635 |
|  |  |  |  |
| "Таблица N 4 |
| **Ресурсное обеспечение** |
| **реализации муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе"** |
|  |
|  тыс. руб. |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы ( тыс.рублей), годы |
|
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| **Муниципальная программа** | **Программа "Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе"** | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района "Княжпогостский"  |  |  |  |  | 31 754,46 | 4 975,69 | 10 281,77 | 8 189,80 | 8 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки работникам образования и культуры" |   |   | 08 1 0000 |   | 19 719,00 | 393,50 | 6 151,50 | 6 456,50 | 6 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оказание мер социальной поддержки работникам образования и культуры |  Отдел культуры и национальной политики администрации муниципального района "Княжпогостский" | *956* | *0800* | *08 1 0101* | *300* | 1 574,00 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Субвенция на осуществление государственного полномочия РК по выплате ежемесячной денежной компенсацмм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация твердого топлива, приобретаемого в пределах норм | Управление образования адмнистрации муниципального района "Княжпогостский" | *975* | *0700* | *08 1 0201* | *300* | 18 145,00 | 0,00 | 5 758,00 | 6 063,00 | 6 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" |   |   | 08 2 0000 |   | 4 416,00 | 448,00 | 1 006,00 | 1 556,00 | 1 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на установку технических средств безопасности движения | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района "Княжпогостский" | *992* | *0100* | *08 2 0201* | *500* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района "Княжпогостский" | *992* | *0100; 0400* | *08 2 0202* | *500* | 548,00 | 448,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района "Княжпогостский" | *992* | *0400* | *08 2 0203* | *500* | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Обустройство технических средств организации дорожного движения | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района "Княжпогостский" | *992* | *0400* | *08 2 0204* | *500* | 2 156,00 | 0,00 | 906,00 | 700,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Безопасность населения" |   |   | 08 3 0000 |   | 5 354,61 | 2 569,71 | 2 423,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы организаций осуществляющих, правопорядок на территории муниципального района «Княжпогостский» | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский"; Администрация муниципального района "Княжпогостский" | ***963;923*** | *0100* | ***08 3 0301*** | ***200*** | 4 589,71 | 2 389,71 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального района "Княжпогостский"  | *923* | *0500* | *08 3 7312* | *200* | 764,90 | 180,00 | 223,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | повышение антитеррористической защищённости административных зданий | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР "Княжпогостский"; Администрация муниципального района "Княжпогостский" | ***963;923;*** | *0100* |  | ***200*** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4. | Антитеррористическая пропаганда | Управление делами администрации МР "Княжпогостский" | ***963;923;*** | *0101* |   | ***200*** | 40,00 |   |   | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства" |   |   | 08 4 0000 |   | 2 264,85 | 1 564,48 | 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица 5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на** |
| **реализацию муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе"** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стату | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб) |
| итого | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | Программа "Безопасность жизнедеятельности и социальная защита населения в Княжпогостском районе" | всего | 31 754,46 | 4 975,69 | 10 281,77 | 8 189,80 | 8 307,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 30 989,56 | 4 795,69 | 10 057,87 | 8 012,50 | 8 123,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 764,90 | 180,00 | 223,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 "Оказание мер социальной поддержки работникам образования и культуры" | всего | 19 719,00 | 393,50 | 6 151,50 | 6 456,50 | 6 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 19 719,00 | 393,50 | 6 151,50 | 6 456,50 | 6 717,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Оказание мер социальной поддержки работникам образования и культуры | всего | 1 574,00 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 574,00 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 393,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Субвенция на осуществление государственного полномочия РК по выплате ежемесячной денежной компенсацмм на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация твердого топлива, приобретаемого в пределах норм | всего | 18 145,00 | 0,00 | 5 758,00 | 6 063,00 | 6 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 18 145,00 | 0,00 | 5 758,00 | 6 063,00 | 6 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | всего | 4 416,00 | 448,00 | 1 006,00 | 1 556,00 | 1 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 416,00 | 448,00 | 1 006,00 | 1 556,00 | 1 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление межбюджетных трансфертов на установку технических средств безопасности движения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД | всего | 548,00 | 448,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 548,00 | 448,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 | Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | всего | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1 712,00 | 0,00 | 0,00 | 856,00 | 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.4 | Обустройство технических средств организации дорожного движения | всего | 2 156,00 | 0,00 | 906,00 | 700,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 156,00 | 0,00 | 906,00 | 700,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 "Безопасность населения" | всего | 5 354,61 | 2 569,71 | 2 423,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 589,71 | 2 389,71 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 764,90 | 180,00 | 223,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы организаций осуществляющих, правопорядок на территории муниципального района «Княжпогостский» | всего | 4 589,71 | 2 389,71 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4 589,71 | 2 389,71 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2 | Субвенция на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по отлову и содержанию безнадзорных животных | всего | 764,90 | 180,00 | 223,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 764,90 | 180,00 | 223,90 | 177,30 | 183,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3. | повышение антитеррористической защищённости административных зданий | всего | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.4. | Антитеррористическая пропаганда | всего | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 "Обращение с отходами производства" | всего | 2 264,85 | 1 564,48 | 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 264,85 | 1 564,48 | 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4.1 | Строительство полигонов ТБО | всего | 2 264,85 | 1 564,48 | 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2 264,85 | 1 564,48 | 700,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |