- Приложение № 1

к постановлению         администрации

муниципального района  «Княжпогостский»

- от  21 марта   2016 г.        №  71

- ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ   ПО  ПОДГОТОВКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

к   2016-2017  УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № | Наименование ОО | Перечень работ | Ответственный за исполнение | Срок исполнения бюджетных средств | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ№1» г. Емвы Интернат | Установка моечной ванны на пищеблоке, покраска пола в кабинетах, побелка потолков в столовой, покраска пола лаком в спортзале, покраска дверей на запасных выходах, побелка потолков в столовой, покраска панелей коридоров 1-4 этажа, ремонт потолка и стен, покраска пола в актовом зале, покраска стен спортивного зала, раздевалки побелка стен и потолков в помещении для приема пищи, покраска пола в туалетной и душевой, лестницы, покраска дверей 1 и 2 этажа | Матыкин В.Н. | До 1.08. 2016г. | 135,0 |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» г. Емвы | покраска стен коридоров 1-3 этажа, покраска пола, плинтусов коридоров 1-3 этажей, шпатлевка потолков коридоров1-3 этажей, побелка стен и потолков коридоров 1-3 этажей, частичное оклеивание обоями стен коридоров 1-3 этажей, замена стекол в коридорах, классах 1-3 этажей, замена кафельной плитки на стенах и полах в туалетах 2 этажа, замена унитазов в туалетах на 2 этаже, замена дверей в раздевалке для девочек и мальчиков, спортивной комнате | Меркушенко С.И | До 1.08. 2016г. | 260 |
| 2 | Учебный корпус пст.Тракт | покраска стен коридора 1 этажа, шпатлевка потолков коридоров 1 этажа, побелка стен и потолков коридора 1 этажа, замена стекол коридора 1 этажа, покраска полов в коридоре, классах |  |  |  |
| 3 | МБОУ «СОШ» пгт.Синдор Учебный корпус пст.Иоссер | ремонт рекреации 1 этажа корпуса средней школы, ремонт раздевалки 1 этажа покраска пола, частичный ремонт потолка в спортивном зале | Бровина А.И. | До 1.08. 2016г. | 140,0 5,0 |
| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово группа ДО Учебный корпус пст.Ляли | покраска пола. лестницы, кухни, побелка стен и потолков кухни, печей, утепление труб отопления на вводе замена кабеля от опоры ЛЭП до электрощита здания, прокладка электросети в помещении кухни, побелка потолка кухни, ремонт стен кухни, покраска полов в кухне, коридоре, раздевалке младшей группы, буфетных групп, замена 2 радиаторов в горшечной младшей группы, кладовой покраска полов кухни, коридора | Литвиненко О.В. | До 1.08. 2016г. | 80,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 5 | МБОУ СОШ» с.Шошка Учебный корпус пст.Мещура | Покраска пола в коридорах, туалетах, рекреациях, столовых, спортзале, побелка стен и потолков коридорах, туалетах, рекреациях, столовых, спортзале, замена электросчетчика в здании дошкольных групп с.Шошка, частичный ремонт кровли здания начальной школы с.Шошка, настил линолеума в классах и рекреациях начальной школы Покраска пола в коридорах, туалетах, рекреациях, столовых, спортзале, побелка стен и потолков коридорах, туалетах, рекреациях, столовых, спортзале | Чекурдаева В.И. | До 1.08. 2016г. | 100,0 |
| 6 | МБОУ «СОШ» с.Туръя | побелка потолков и стен коридоров,, классов средней школы, побелка потолков стен коридора в здании интерната, столовой, группе ДО, покраска пола классов, группах ДО, столовой, в коридоре здания интерната | Волкова И.З. | До 1.08. 2016г. | 20,0 |
| 7 | МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык | Покраска пола в спортзале, лестничных маршах, кабинете информатики, библиотеке, кладовых, столовой; покраска дверей, скамеек, вешалок в раздевалках, столов в столовой; покраска стен коридоров 1 и 2 этажа, фойе, рекреации, столовой, спортзале; покраска забора, замена двух радиаторов, настил линолеума в столовой и кухне, шпатлевка щелей в туалетах, коридора 1,2 этажа, спортзала, лестничных маршей, столовой | Казук З.П. | До 1.08. 2016г. | 50,0 |
| 8 | МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский | частичный ремонт кровли здания средней школы и дошкольных групп, демонтаж и перенос кабельной сети Интернет в среднюю школу, демонтаж и монтаж решеток на окна и металлической двери для кабинета ИВТ; внутренняя и наружная покраска окон здания средней школы, покраска панелей коридора средней школы, оклеивание моющимися обоями помещения спортивной комнаты дошкольных групп | Пирмамедова Р.З. | До 1.08. 2016г. | 75,0 |
| 9 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) | устранение предписаний контрольно-надзорных органов установка приточно-вытяжной вентиляции, замена линолеума в младшей группе, средней группе, моечной младшей группы, пищеблоке, кладовой, замазка трещин и побелка потолков и стен в пищеблоке, моечной и туалете ср.группы, кладовой, оклеивание моющими обоями стен младшей группы, замена линолеума в подготовительной и ясельной группе, настил линолеума в спортзале дошкольной группы, Замена 2х приборов учета воды в зданиях, лабораторные исследования песка, побелка потолков и стен классов, раздевалке, питьевой, туалетах, коридоре, в столовой, побелка стен и потолков -в ясельной, | Родионычева О.В. | До 1.08. 2016г. | 245,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  |  | потолков в ясельной, младшей, раздевалках в ясельной и младшей, моечных старшей и средней группы, туалетах средней группы, покраска панелей классах, учительской, раздевалке, помещении тренажерного зала, столовой, моечных в четырех группах, коридоре дошкольных групп, туалетах 4 групп, 2 крылец здания дошкольных групп, остекление части окон в коридорах и классах, в 4 группах и раздевалках |  |  |  |
| 10 | МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района Учебный корпус станции юннатов | побелка стен в кабинете вязания, ИЗО, умелые ручки, гардеробной, коридоре 1 этажа, вестибюле 1го этажа, покраска подоконников в кабинетах, коридоре 2 этажа, гардеробной, покраска пола в кабинете ИЗО, гардеробной, коридоре 2 этажа, замена внутренней двери на запасном выходе; покраска стен и пола в музее, ремонт потолков и стен, покраска пола в костюмерной штукатурка и замазка трещин в здании, побелка здания, покраска окон и подоконников в кабинетах, вестибюле здания, покраска пола в кабинетах, вестибюле, пристройки СЮН | Волкова Л.Н. | До 1.08. 2016г. | 125,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 11 | МАДОУ «Детский сад №2» г. Емвы | покраска пола в моечных, туалетах, кухне, спальнях, замазывание трещин и частичная побелка потолков и стен в группах, спальнях, приемных; покраска детских построек, на игровых площадках, частичная покраска панелей в ясельной группе | Калимова Н.А. | До 1.08. 2016г. | 10,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 12 | МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы (в т.ч. корпус по ул.Московской,10) | оштукатуривание и покраска стен и потолка в сенсорной комнате и прачечной по ул.Волгоградской, замена шифера на кровле над музыкальным залом по ул.Волгоградской, ремонт лестницы запасного выхода, покраска панелей в коридоре по ул.Московской, замена оконных стекол в корп.по ул.Волгоградской,Московской,10, замена линолеума в коридоре в здании по ул.Московской | Карпенкова Т.В. | До 1.08. 2016г. | 120,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 13 | МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы | ремонт пола в коридоре, частичный ремонт пола в спортзале; замена шифера и ремонт потолка пристройки кирпичного здания, частичный ремонт кровли над зимним садом и ремонт потолка зимнего сада | Гнатюк Г.П. | До 1.08. 2016г. | 70,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 14 | МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г.Емвы | ремонт пола в средней группе | Каика А.Н. | До1.08. 2016г. | 75,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 15 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы | замена линолеума в спальнях 7,12 группы, коридора блока Б, замена линолеума на кафельное покрытие в умывальных комната гр7,11, замена унитазов в 5,6 группе, оштукатуривание , покраска стен и потолка пищеблока, медицинского блока, коридора второго этажа блока Б; замена стекол в группах; ремонт потолка и стен в музыкальном зале: оштукатуривание стен и потолков, оклейка обоями стен и потолков; замена смесителей в группах; ремонт тамбура блока А и Б: оштукатуривание стен и потолка, покраска стен | Лицова Е.А. | До 1.08. 2016г. | 265,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 16 | МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт | побелка потолков и стен всех помещений, частичная покраска панелей кухни; частичная покраска построек на прогулочной площадке, ремонт 2 крылец: замена досок на крыльцах, навесах, замена стоек навеса | Кашекина Л.Б. | До 1.08. 2016г. | 20,0 |
| 17 | МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | ремонт туалета в здании, замена двери в группе подготовительной на эвакуационном выходе из спальни, покраска лестниц на лестничных пролетах | Оставненко Е.В. | До. 1.08. 2016г. | 130,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 18 | МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяворык | замена линолеума в музыкальном зале; замена входных дверей, оштукатуривание и покраска стен в младшей группе | Зайцева О.А. | До 1.08. 2016г. | 80,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  | Итого |  |  |  | 2000,0 |

Примечание:  При выдаче предписаний образовательным учреждениям   контрольно-надзорными органами в ходе предстоящих проверок перечень работ может изменяться с целью устранения  данных предписаний.

| 15 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы | замена линолеума в спальнях 7,12 группы, коридора блока Б, замена линолеума на кафельное покрытие в умывальных комната гр7,11, замена унитазов в 5,6 группе, оштукатуривание , покраска стен и потолка пищеблока, медицинского блока, коридора второго этажа блока Б; замена стекол в группах; ремонт потолка и стен в музыкальном зале: оштукатуривание стен и потолков, оклейка обоями стен и потолков; замена смесителей в группах; ремонт тамбура блока А и Б: оштукатуривание стен и потолка, покраска стен | Лицова Е.А. | До 1.08. 2016г. | 265,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |