- «КНЯЖПОГОСТ»

- МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙÖНСА

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06 июня 2016 г.                                                                                   №	203

г.  Емва,  Республика  Коми

Об утверждении  локальной сметы

стоимости  выполнения работ

по  ремонту  автомобильной  дороги

общего  пользования  местного значения

на территории  муниципального района

«Княжпогостский» в 2016 году

Руководствуясь  Федеральным  законом  от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  локальные  сметы  стоимости выполнения работ по  ремонту  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного значения на территории  муниципального района «Княжпогостский» «По пст. Тракт» «Подъезд к пст. Ракпас», «По с. Шошка» в 2016 году, с начальной (максимальной) ценой муниципального контракта в сумме 2 264 094 рублей, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления за собой

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И. о. руководителя администрации                              И. В. Панченко

Приложение

к постановлению № 203

от  «06 »   июня  2016 г.

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| «Подъезд к пст. Ракпас» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость: | 1 895,720 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: | 0,334 |  | тыс. чел. ч |
|  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 61,922 |  | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Е01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (пучинистый грунт) | 1000 м3 грунта |  | 0,15 | 44 920,60 | 6 738,09 |
|  |  | Объем: 50*6*0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 10,672 | 1,6008 | 123,100 | 197,06 |
| 1. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 33,6375 | 5,045625 | 219,792 | 1 108,99 |
| 1. 3. | Х06-0248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 25,6625 | 3,849375 | 1 392,72 | 5 361,10 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 872,69 |
| 1. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 7,975 | 1,19625 | 980,48 | 1 172,90 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 236,30 |
| 1. 5. | С408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 | 0,0045 | 1 562,25 | 7,03 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 85 | 1 110,14 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 34 | 444,06 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8 292,29 |
| 2. | Т03-21-01-019 | Перевозка пучинистого грунта автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 19 км (на базу) | 1 т груза |  | 270 | 137,93 | 37 241,10 |
|  |  | Объем: 150*1,8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Е27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,9 | 109 028,41 | 98 125,57 |
|  |  | Объем: 50*6*0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1023 | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 21,6936 | 19,52424 | 130,340 | 2 544,79 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,82 | 18,738 | 208,053 | 3 898,49 |
| 3. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,435 | 5,7915 | 772,09 | 4 471,56 |
|  |  |  | 1 |  |  | 171,38 | 992,55 |
| 3. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,655 | 2,3895 | 1 906,19 | 4 554,84 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 541,72 |
| 3. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу 30 т | маш.-ч | 10,62 | 9,558 | 1 670,10 | 15 962,82 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 2 166,89 |
| 3. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 1,11 | 0,999 | 1 216,01 | 1 214,79 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 197,33 |
| 3. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 4,5 | 27,62 | 124,29 |
| 3. 8. | с408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 110 | 99 | 699,52 | 69 252,48 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 8 182,97 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 4 188,13 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 110 496,67 |
| 4. | Е27-04-006-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1000 м2 основания |  | 0,3 | 401 775,43 | 120 532,63 |
|  |  | Объем: 50*6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-1025 | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 51,0048 | 15,30144 | 135,170 | 2 068,30 |
| 4. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 62,925 | 18,8775 | 210,401 | 3 971,84 |
| 4. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 5,97 | 1,791 | 772,09 | 1 382,81 |
|  |  |  | 1 |  |  | 171,38 | 306,94 |
| 4. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3,885 | 1,1655 | 980,48 | 1 142,75 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 230,22 |
| 4. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,615 | 0,1845 | 1 906,19 | 351,69 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 41,83 |
| 4. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 14,55 | 4,365 | 710,28 | 3 100,37 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 862,22 |
| 4. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 32,49 | 9,747 | 1 068,95 | 10 419,06 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 2 209,74 |
| 4. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 4,44 | 1,332 | 1 216,01 | 1 619,73 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 263,11 |
| 4. 9. | Х12-1803 | Распределители каменной мелочи | маш.-ч | 0,975 | 0,2925 | 962,33 | 281,48 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 57,78 |
| 4. 10. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 9 | 27,62 | 248,58 |
| 4. 11. | с408-0013 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 15 | 4,5 | 2 519,62 | 11 338,29 |
| 4. 12. | с408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 189 | 56,7 | 1 562,25 | 88 579,58 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 7 670,98 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 3 926,09 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 132 129,70 |
| 5. | Е27-04-006-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1000 м2 основания |  | 0,3 | 114 383,36 | 34 315,01 |
|  |  | Объем: 50*6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 7.5, Н4= 7.5, Н48= 5 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 18,825 | 5,6475 | 198,415 | 1 120,55 |
| 5. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 6,225 | 1,8675 | 772,09 | 1 441,88 |
|  |  |  | 1 |  |  | 171,38 | 320,05 |
| 5. 3. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 6,45 | 1,935 | 710,28 | 1 374,39 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 382,22 |
| 5. 4. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 6,15 | 1,845 | 1 068,95 | 1 972,21 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 418,28 |
| 5. 5. | с408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 63 | 18,9 | 1 562,25 | 29 526,53 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 1 423,10 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 728,36 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 466,47 |
| 9. | Е27-10-001-02 | Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л жидкого | 1 т битума и битумных эмульсий |  | 2,163 | 251,91 | 544,88 |
|  |  | Объем:2,1*1,03 |  |  |  |  |  |
| 9. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 0,29 | 0,62727 | 142,410 | 89,33 |
| 9. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,32445 | 226,722 | 73,56 |
| 9. 3. | Х12-1001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 0,15 | 0,32445 | 1 404,08 | 455,55 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 73,56 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56 | 91,22 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 32 | 52,12 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 688,22 |
| 10. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1 т |  | 2,1 | 14 542,39 | 30 539,02 |
|  |  | Объем:0,7*3000/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |
| 10. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 2,079 | 197,537 | 410,68 |
| 10. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 0,495 | 1,0395 | 1 288,43 | 1 339,32 |
|  |  |  | 2 |  |  | 395,07 | 410,68 |
| 10. 3. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 1,03 | 2,163 | 13 499,63 | 29 199,70 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 521,56 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 266,94 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 31 327,52 |
| 11. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л. транспорт вяжущих материалов | маш.-ч |  | 0,9452 | 1 288,43 | 1 217,82 |
|  |  |  | '(2) |  |  |  |  |
|  |  | Объем:0,023*2,1*1,03*19 |  |  |  |  |  |
| 11. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 1,8904 | 197,535 | 373,42 |
| 11. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л | 2 | 1 | 0,9452 | 395,07 | 373,42 |
| 12. | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 3 | 372 515,14 | 1 117 545,42 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 52,854 | 158,562 | 171,380 | 27 174,36 |
| 12. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,62 | 85,86 | 220,011 | 18 890,18 |
| 12. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,045 | 0,135 | 929,95 | 125,54 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 26,67 |
| 12. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,1 | 6,3 | 141,94 | 894,22 |
| 12. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,94 | 17,82 | 710,28 | 12 657,19 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 3 519,98 |
| 12. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 17,265 | 51,795 | 1 068,95 | 55 366,27 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 11 742,44 |
| 12. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,585 | 1,755 | 1 216,01 | 2 134,10 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 346,67 |
| 12. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,785 | 14,355 | 1 728,84 | 24 817,50 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 3 254,42 |
| 12. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,18 | 718,93 | 129,41 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,0186 | 37 310,58 | 693,98 |
| 12. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130 | т | 0,0108 | 0,0324 | 13 499,63 | 437,39 |
| 12. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,45 | 4 340,23 | 1 953,10 |
| 12. 13. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96,6 | 289,8 | 3 420,16 | 991 162,37 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 58 501,97 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 29 941,95 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1 205 989,34 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 446 799,54 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 409 558,44 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 1; %=127 - по стр. 3-5, 10, 12, 13; %=93 - по стр. 6; %=56 - по стр. 9) |  |  |  |  |  | 77 501,94 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1; %=65 - по стр. 3-5, 10, 12, 13; %=48 - по стр. 6; %=32 - по стр. 9) |  |  |  |  |  | 39 547,65 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 1 526 608,03 |
|  | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 37 241,10 |
|  | . В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=85 - по стр. 7) |  |  |  |  |  |  |
|  | . В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 7) |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ - |  |  |  |  |  | 37 241,10 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 563 849,13 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 77 501,94 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 39 547,65 |
|  | Дефлятор на 2016 г. 1,0273 |  |  |  |  |  | 1 606 542,21 |
|  | НДС, 18% |  |  |  |  |  | 289 177,60 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 1 895 719,81 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на устройство карт «По пст. Тракт» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость: | 208,113 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  | Hормативная трудоемкость: | 0,040 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 7,245 |  | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Е80-02-001-1; | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения | 10000 м2 |  | 0,0395 | 401,28 | 15,85 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,013035 | 197,161 | 2,57 |
| 1. 2. | х12-1601Д | Машины дорожные комбинированные | маш.-ч | 0,33 | 0,013035 | 1 216,01 | 15,85 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 2,57 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 3,26 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 1,67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 20,78 |
| 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л (транспорт вяжущего материала на 5 км) | маш.-ч |  | 0,1703 | 1 288,43 | 219,42 |
|  |  |  | '(2) |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,023*0,2765*1,03*26 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 0,3406 | 197,534 | 67,28 |
| 2. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л (транспорт вяжущего материала на 5 км) | 2 | 1 | 0,1703 | 395,07 | 67,28 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 85,45 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 43,73 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 348,60 |
| 3. | Е27-10-001-02 | Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л жидкого | 1 т битума и битумных эмульсий |  | 0,284795 | 251,91 | 71,74 |
|  |  | Объем:0,2765*1,03 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 0,29 | 0,08259055 | 142,410 | 11,76 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,04271925 | 226,596 | 9,68 |
| 3. 3. | Х12-1001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 0,15 | 0,04271925 | 1 404,08 | 59,98 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 9,68 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56 | 12,01 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 32 | 6,86 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 90,61 |
| 4. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1 т |  | 0,2765 | 14 542,39 | 4 020,97 |
|  |  | Объем: 395*0,7/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,273735 | 197,527 | 54,07 |
| 4. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л (транспорт вяжущего материала на 5 км) | маш.-ч | 0,495 | 0,1368675 | 1 288,43 | 176,34 |
|  |  |  | 2 |  |  | 395,07 | 54,07 |
| 4. 3. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 1,03 | 0,284795 | 13 499,63 | 3 844,63 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 68,67 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 35,15 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4 124,79 |
| 5. | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 0,395 | 372 515,14 | 147 143,48 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 52,854 | 20,87733 | 171,380 | 3 577,96 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,62 | 11,3049 | 220,011 | 2 487,20 |
| 5. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,045 | 0,017775 | 929,95 | 16,53 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 3,51 |
| 5. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,1 | 0,8295 | 141,94 | 117,74 |
| 5. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,94 | 2,3463 | 710,28 | 1 666,53 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 463,46 |
| 5. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 17,265 | 6,819675 | 1 068,95 | 7 289,89 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 1 546,09 |
| 5. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,585 | 0,231075 | 1 216,01 | 280,99 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 45,64 |
| 5. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,785 | 1,890075 | 1 728,84 | 3 267,64 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 428,50 |
| 5. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,0237 | 718,93 | 17,04 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,002449 | 37 310,58 | 91,37 |
| 5. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,0108 | 0,004266 | 13 499,63 | 57,59 |
| 5. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,05925 | 4 340,23 | 257,16 |
| 5. 13. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96,6 | 38,157 | 3 420,16 | 130 503,05 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 7 702,75 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 3 942,35 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 158 788,58 |
| 6. | Е80-02-006-1; | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0,1 | 60 040,85 | 6 004,08 |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,54 | 1,554 | 184,453 | 286,64 |
| 6. 2. | з1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 7,77 | 0,777 | 102,980 | 80,02 |
| 6. 3. | з1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 15,54 | 1,554 | 123,100 | 191,30 |
| 6. 4. | з1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 23,31 | 2,331 | 147,240 | 343,22 |
| 6. 5. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7,77 | 0,777 | 171,380 | 133,16 |
| 6. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,77 | 0,777 | 710,28 | 551,89 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 153,48 |
| 6. 7. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 7,77 | 0,777 | 158,05 | 122,80 |
| 6. 8. | х12-1550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 7,77 | 0,777 | 691,01 | 536,91 |
|  |  |  | 1 |  |  | 171,38 | 133,16 |
| 6. 9. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,032 | 0,0032 | 13 499,63 | 43,20 |
| 6. 10. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 11,7 | 1,17 | 3 420,16 | 4 001,59 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 1 313,61 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 672,32 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 7 990,01 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 157 475,54 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 157 475,54 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=127 - по стр. 1, 2, 4-6; %=66 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 9 185,75 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4-6; %=40 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 4 702,08 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 171 363,37 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 171 363,37 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 9 185,75 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 4 702,08 |
|  | ИТОГО С ПРОГНОЗНЫМ ИНДЕКСОМ-ДЕФЛЯТОРОМ 1,0292 |  |  |  |  |  | 176 367,18 |
|  | НДС, 18% |  |  |  |  |  | 31 746,09 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 208 113,27 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Локальный сметный расчет) |  |  |  |  |  |  |  |
| на устройство карт «По с. Шошка» |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость: | 160,261 |  | тыс. руб. |
|  |  |  |  | Нормативная трудоемкость: | 0,051 |  | тыс.чел.ч |
|  |  |  |  | Сметная заработная плата: | 8,389 |  | тыс. руб. |
| Составлена в текущих ценах на 01.2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № поз | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих ценах |  |
|  |  |  | Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Е80-02-001-1; | Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи: без увлажнения | 10000 м2 |  | 0,023 | 401,28 | 9,23 |
| 1. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,33 | 0,00759 | 197,628 | 1,50 |
| 1. 2. | х12-1601Д | Машины дорожные комбинированные | маш.-ч | 0,33 | 0,00759 | 1 216,01 | 9,23 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 1,50 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 1,91 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 0,98 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 12,12 |
| 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л (транспорт вяжущего материала на 5 км) | маш.-ч |  | 0,1373 | 1 288,43 | 176,90 |
|  |  |  | '(2) |  |  |  |  |
|  |  | Объем: 0,023*0,161*1,03*36 |  |  |  |  |  |
| 2. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2 | 0,2746 | 197,524 | 54,24 |
| 2. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л (транспорт вяжущего материала на 5 км) | 2 | 1 | 0,1373 | 395,07 | 54,24 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 68,88 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 35,26 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 281,04 |
| 3. | Е27-10-001-02 | Приготовление битума без введения добавок в котлах емкостью 15000 л жидкого | 1 т битума и битумных эмульсий |  | 0,16583 | 251,91 | 41,77 |
|  |  | Объем:0,161*1,03 |  |  |  |  |  |
| 3. 1. | З1-1028 | Рабочий строитель среднего разряда 2,8 | чел.-ч | 0,29 | 0,0480907 | 142,410 | 6,85 |
| 3. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 0,0248745 | 226,738 | 5,64 |
| 3. 3. | Х12-1001 | Котлы битумные стационарные 15000 л | маш.-ч | 0,15 | 0,0248745 | 1 404,08 | 34,93 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 5,64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 56 | 6,99 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 32 | 4,00 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 52,76 |
| 4. | Е27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1 т |  | 0,161 | 14 542,39 | 2 341,33 |
|  |  | Объем: 230*0,7/1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5 |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,99 | 0,15939 | 197,566 | 31,49 |
| 4. 2. | Х12-0101 | Автогудронаторы 3500 л (транспорт вяжущего материала на 5 км) | маш.-ч | 0,495 | 0,079695 | 1 288,43 | 102,68 |
|  |  |  | 2 |  |  | 395,07 | 31,49 |
| 4. 3. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 1,03 | 0,16583 | 13 499,63 | 2 238,64 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 39,99 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 20,47 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2 401,79 |
| 5. | Е27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Прил.27.3 п. 3.1 Кзтр=1,2 Кэм=1,2 | 1000 м2 покрытия |  | 0,23 | 372 515,14 | 85 678,48 |
|  |  | Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38 |  |  |  |  |  |
| 5. 1. | З1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 52,854 | 12,15642 | 171,380 | 2 083,37 |
| 5. 2. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 28,62 | 6,5826 | 220,012 | 1 448,25 |
| 5. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 0,045 | 0,01035 | 929,95 | 9,62 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 2,04 |
| 5. 4. | Х12-0500 | Гудронаторы ручные | маш.-ч | 2,1 | 0,483 | 141,94 | 68,56 |
| 5. 5. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 5,94 | 1,3662 | 710,28 | 970,38 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 269,87 |
| 5. 6. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 17,265 | 3,97095 | 1 068,95 | 4 244,75 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 900,25 |
| 5. 7. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0,585 | 0,13455 | 1 216,01 | 163,61 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 26,58 |
| 5. 8. | Х12-2000 | Укладчики асфальтобетона | маш.-ч | 4,785 | 1,10055 | 1 728,84 | 1 902,67 |
|  |  |  | 1 |  |  | 226,71 | 249,51 |
| 5. 9. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,0138 | 718,93 | 9,92 |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. 10. | С101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0062 | 0,001426 | 37 310,58 | 53,20 |
| 5. 11. | С101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,0108 | 0,002484 | 13 499,63 | 33,53 |
| 5. 12. | С102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 0,15 | 0,0345 | 4 340,23 | 149,74 |
| 5. 13. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 96,6 | 22,218 | 3 420,16 | 75 989,11 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 4 485,16 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 2 295,55 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 92 459,19 |
| 6. | Е80-02-006-1; | Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 | 100 м2 |  | 0,46 | 60 040,85 | 27 618,79 |
| 6. 1. | З1000-0001 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,54 | 7,1484 | 184,455 | 1 318,56 |
| 6. 2. | з1-1010 | Рабочий строитель среднего разряда 1 | чел.-ч | 7,77 | 3,5742 | 102,980 | 368,07 |
| 6. 3. | з1-1020 | Рабочий строитель среднего разряда 2 | чел.-ч | 15,54 | 7,1484 | 123,100 | 879,97 |
| 6. 4. | з1-1030 | Рабочий строитель среднего разряда 3 | чел.-ч | 23,31 | 10,7226 | 147,240 | 1 578,80 |
| 6. 5. | з1-1040 | Рабочий строитель среднего разряда 4 | чел.-ч | 7,77 | 3,5742 | 171,380 | 612,55 |
| 6. 6. | х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 7,77 | 3,5742 | 710,28 | 2 538,68 |
|  |  |  | 1 |  |  | 197,53 | 706,01 |
| 6. 7. | х12-1011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 7,77 | 3,5742 | 158,05 | 564,90 |
| 6. 8. | х12-1550 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) | маш.-ч | 7,77 | 3,5742 | 691,01 | 2 469,81 |
|  |  |  | 1 |  |  | 171,38 | 612,55 |
| 6. 9. | с101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 0,032 | 0,01472 | 13 499,63 | 198,71 |
| 6. 10. | с410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 11,7 | 5,382 | 3 420,16 | 18 407,30 |
|  |  | Накладные расходы |  |  |  | 127 | 6 042,60 |
|  |  | Плановые накопления / Сметная прибыль |  |  |  | 65 | 3 092,67 |
|  |  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 36 754,06 |
|  | . ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 115 866,50 |
|  | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 115 866,50 |
|  | . НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=127 - по стр. 1, 2, 4-6; %=66 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 10 645,53 |
|  | . СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 2, 4-6; %=40 - по стр. 3) |  |  |  |  |  | 5 448,93 |
|  | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - |  |  |  |  |  | 131 960,96 |
|  | . ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 131 960,96 |
|  | ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |  |  |  | 10 645,53 |
|  | ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ |  |  |  |  |  | 5 448,93 |
|  | ИТОГО С ПРОГНОЗНЫМ ИНДЕКСОМ-ДЕФЛЯТОРОМ 1,0292 |  |  |  |  |  | 135 814,22 |
|  | НДС, 18% |  |  |  |  |  | 24 446,56 |
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  | 160 260,78 |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, подпись, Ф.И.О) |  |  |  |  |  |