## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 марта 2017г.                                                                                        № 92

| О подготовке Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Тракт» муниципального района «Княжпогостский» |  |
| --- | --- |

На основании статей 8, 24, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района «Княжпогостский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать подготовку проектов:

1.1. Генерального плана сельского поселения «Тракт»;

1.2. Правил землепользования и застройки сельского поселения «Тракт».

2. Организацию работ по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Тракт» возложить на Комиссию по землепользованию и застройки муниципального района «Княжпогостский».

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Тракт» согласно приложению к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Руководитель администрации                                                                       В.И. Ивочкин

Приложение

К постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от   20   марта 2017г. №  924

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Тракт»

(далее – проекты)

| № | Наименование вида работ | Срок выполнения работ | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проектов Генерального плана и Правил землепользования и застройки сельского поселения «Тракт» (далее – решение) | в течение 10 календарных дней со дня принятия настоящего постановления | Комиссия по землепользованию и застройки муниципального района «Княжпогостский» (далее – Комиссия) |
| 2. | Подготовка технического задания на проведение работ по разработке проектов | в течение 15 календарных дней со дня опубликования сообщения о принятии решения | Комиссия |
| 3. | Проведение процедуры определения поставщика (подрядчика) по подготовке проектов в рамках реализации Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | срок определяется дополнительно | Сектор по осуществлению закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд отдела социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка |
| 4. | Разработка проектов | срок определяется дополнительно | Исполнитель |
| 5. | Проверка проектов на соответствие требованиям и отправление их на доработку, в случае обнаружения не соответствия | в течении 15 календарных дней со дня поступления проектов | Комиссия |
| 6. | Согласование проектов | срок определяется дополнительно, но не более 3 месяцев со дня направления проектов на согласование | Комиссия |
| 7. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проектам | не позднее 10 календарных дней со дня получения проектов | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 8. | Публичные слушания | не менее 1 месяца и не более 3 месяцев со дня опубликования проектов решений | Комиссия |
| 9. | Подготовка и публикация заключения о результатах публичных слушаний | В течении 5 календарных дней со дня проведения публичных слушаний | Комиссия |
| 10. | Внесение изменений в проекты с учетом результатов публичных слушаний | срок определяется дополнительно, в зависимости от объема корректирования | Исполнитель |
| 11. | Направление проектов решений в Совет муниципального района «Княжпогостский» или отклонение проектов решений и направлении их на доработку | в течение 3 календарных дней со дня получения проектов | Глава муниципального района – Председатель Совета района |
| 12. | Рассмотрение и утверждение проектов | срок определяется дополнительно | Совет муниципального района «Княжпогостский» |
| 13. | Публикация проектов | в течение 10 календарных дней со дня принятия решений | Управление делами администрация муниципального района «Княжпогостский» |

# Text boxes

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»