«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   22.03. 2017  г.                                                                                                    № 109

| Об утверждении Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района «Княжпогостский» за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» |  |
| --- | --- |

В соответствии со ст. ст. 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района  «Княжпогостский» за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский» согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав рабочей группы по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Отчеты о текущем состоянии объектов инвестиций представляются главными распорядителями, организациями в отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района  «Княжпогостский» , ежеквартально - до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Т.Ф. Костину

Руководитель администрации                                         В.И. Ивочкин

- Приложение N 1

к Постановлению

администрации МР «Княжпогостский»

от  22.03.2017г. N109

Правила

принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района  «Княжпогостский» за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский»

- I. Общие положения

1.1. Настоящие Правила устанавливают:

- порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, (далее соответственно - бюджетные инвестиции, субсидии, организации) в объекты муниципальной собственности муниципального района  «Княжпогостский» за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский»;

- порядок формирования Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

1.2. В целях настоящих Правил применяются следующие понятия и термины:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности - капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального района  «Княжпогостский» за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский» (далее - объекты капитальных вложений);

- капитальные вложения в объекты капитального строительства - расходы, осуществляемые за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский», на строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (модернизацию), включая (при необходимости) расходы на приобретение земельных участков под строительство, подготовку проектной документации или на приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и на проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации;

- объекты капитального строительства - здания, строения, сооружения, объекты, строительство которых не завершено (объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

- строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

- реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

- техническое перевооружение (модернизация) - комплекс мероприятий по повышению технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным;

- инвестиционные предложения - специальным образом оформленные сведения об объекте капитальных вложений, заявляемом для финансирования из бюджета муниципального района  «Княжпогостский» на прогнозируемый период;

- инвестиционная заявка - специальным образом оформленные сведения об объекте капитальных вложений, заявляемом для финансирования из бюджета муниципального района  «Княжпогостский»;

- инвестиционный рейтинг - числовой код, присвоенный объекту капитального строительства на основании сводного перечня показателей инвестиционной значимости;

- проект перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств - перечень объектов капитальных вложений, составленный на основании инвестиционных предложений и проранжированный в соответствии с установленными критериями инвестиционного рейтинга, позволяющими определить приоритетность финансирования того или иного объекта капитальных вложений (далее - проект Перечня);

- перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств - перечень объектов капитальных вложений, составленный на основании инвестиционных заявок и проранжированный в соответствии с установленными критериями инвестиционного рейтинга, позволяющими определить приоритетность финансирования того или иного объекта капитальных вложений, и утвержденный постановлением администрации муниципального района  «Княжпогостский» (далее - Перечень);

- показатели инвестиционной значимости - критерии оценки, предназначенные для упорядочения (ранжирования) объектов капитальных вложений.

1.3. Принятие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, о предоставлении субсидии организациям в объекты капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский»  осуществляется путем включения объекта (объектов) в Перечень, в порядке, установленном данным постановлением.

- II. Порядок формирования проекта Перечня инвестиционных

проектов, финансируемых за счет бюджетных средств

- Формирование и рассмотрение инвестиционных предложений

2.1. Подготовка исходных данных для составления инвестиционных предложений для включения в проект Перечня предложений осуществляется главными распорядителями бюджетных средств муниципального района  «Княжпогостский»  (далее - главные распорядители), организациями, которые в свою очередь определяют объем бюджетных инвестиций при осуществлении капитальных вложений на отчетный или очередной финансовый год и плановый период, а также период, выходящий за пределы очередного финансового года и планового периода (долгосрочный период), в том числе (при необходимости) собирают и анализируют сведения подведомственных организаций.

2.2. Исходя из потребности в финансировании объектов капитальных вложений за счет средств бюджета муниципального района  «Княжпогостский»  на прогнозируемый период, главные распорядители, организации оформляют инвестиционные предложения на вновь начинаемые и переходящие объекты капитальных вложений перечня предложений для включения в проект Перечня.

2.3. Инвестиционные предложения составляются в соответствии с формой, представленной в приложении N 1 к настоящим Правилам.

К предложению по объектам капитального строительства прилагается детализированный инвестиционный рейтинг проекта, составленный в соответствии с приложением N 3 к настоящим Правилам.

2.4. Инвестиционные предложения могут представляться общим списком по объектам капитальных вложений.

2.5. К инвестиционному предложению в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, оформленная в произвольной форме, включающая технико-экономическое обоснование целесообразности строительства, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации.

2.6. Инвестиционные предложения, составленные главными распорядителями, и пояснительные записки к ним, в зависимости от составителя инвестиционного предложения подписываются руководителем отраслевого органа, заместителем руководителя администрации муниципального района  «Княжпогостский», курирующим отрасль.

2.7. Организации, не имеющие в администрации муниципального района  «Княжпогостский»  соответствующего отраслевого органа, согласовывают инвестиционные предложения, пояснительные записки к ним с руководителем организации и с заместителем руководителя муниципального района  «Княжпогостский», курирующим сферу капитального строительства.

2.8. Главные распорядители, организации в срок до 1 августа текущего года представляют в отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района  «Княжпогостский» (далее- отдел архитектуры и строительства) оформленные в установленном порядке инвестиционные предложения и пояснительные записки к ним на электронных и бумажных носителях. При несоответствии данных на бумажном и электронном носителях приоритет имеет запись на бумажном носителе.

2.9. Главные распорядители, организации дорабатывают инвестиционные предложения и (или) приложения к ним в течение 5 рабочих дней и в согласованном в установленном порядке виде направляют в отдел архитектуры и строительства.

2.10. Не принимаются инвестиционные предложения, которые не соответствуют требованиям, установленным в п. 2.3, 2.5 - 2.8, а также предложения, в которые не внесены соответствующие исправления после их возврата на доработку.

2.11. В целях формирования проекта Перечня прием дополнительных инвестиционных предложений и изменений в ранее представленные инвестиционные предложения, предусматривающие финансирование из средств бюджета муниципального района   «Княжпогостский», заканчивается 15 августа текущего года.

- Оценка инвестиционных предложений по инвестиционному

рейтингу объектов капитального строительства

2.12. Для определения объектов, подлежащих включению в проект Перечня, каждый заявленный объект капитального строительства проходит процедуру многоступенчатой экспертной оценки.

2.13. По каждому объекту капитального строительства формируется инвестиционный рейтинг, который отражает экспертные оценки, позволяющие определить приоритетность объекта капитального строительства.

2.14. Инвестиционный рейтинг объекту капитального строительства присваивается на основании сводного перечня показателей инвестиционной значимости согласно приложению N 3 к настоящим Правилам.

2.15. Каждый показатель инвестиционной значимости, в свою очередь, содержит ряд значений, позволяющих соотнести задачи, решаемые посредством объекта капитального строительства, и его характеристики относительно других инвестиционных предложений из проекта Перечня.

2.16. Показатель инвестиционной значимости наиболее приоритетных объектов капитального строительства обозначается цифрой с наибольшим значением. Показатель инвестиционной значимости наименее приоритетных объектов капитального строительства обозначается цифрой "0".

Сумма значений показателей (по объекту капитального строительства) из сводного перечня показателей инвестиционной значимости составляет инвестиционный рейтинг объекта капитального строительства.

2.17. Определение значений показателей инвестиционной значимости осуществляет составитель инвестиционного предложения.

2.18. Показатели инвестиционной значимости объектов капитального строительства, их наименование и цифровое отображение определяются отделом архитектуры и строительства в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития и инвестиционной политики муниципального района  «Княжпогостский».

Отдел архитектуры и строительства проверяет правильность представленного инвестиционного рейтинга и согласовывает его.

- Формирование и внесение изменений в проект Перечня

2.19. Формирование предложений по включению в проект Перечня осуществляется отделом архитектуры и строительства в срок до 20 августа текущего года на основании представленных инвестиционных предложений.

2.20. Проект Перечня составляется на очередной финансовый год и плановый период (3 года), а также период, выходящий за пределы очередного финансового года и планового периода (долгосрочный период), согласно приложению N 5 и направляется на рассмотрение Рабочей группы по формированию проекта Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств (далее - Рабочая группа).

2.21. Рабочая группа в течение 1 рабочего дня рассматривает проект Перечня и выносит решение об изменении или одобряет проект Перечня.

2.22. В течение 3 рабочих дней после заседания Рабочей группы составители инвестиционных предложений направляют в отдел архитектуры и строительства откорректированную информацию, озвученную на заседании Рабочей группы.

Откорректированный проект Перечня, рассмотренного Рабочей группой, предоставляется в отдел архитектуры и строительства  в Финансовое управление АМР «Княжпогостский» в течение 5 рабочих дней после заседания Рабочей группы.

2.23. Финансовое управление АМР «Княжпогостский»  вносит проект Перечня в Совет муниципального района  «Княжпогостский»  в составе пакета документов по утверждению бюджета муниципального района  «Княжпогостский» на очередной финансовый год и плановый период.

2.24. По факту принятия решения Совета муниципального района  «Княжпогостский»  об утверждении бюджета муниципального района  «Княжпогостский»  на очередной финансовый год и плановый период проект Перечня в течение 30 календарных дней утверждается постановлением администрации муниципального района  «Княжпогостский» и выносится на рассмотрение в Совет муниципального района  «Княжпогостский».

Утвержденный Перечень является основанием для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.25. Внесение изменений в Перечень, утвержденный постановлением администрации муниципального района  «Княжпогостский», осуществляется в следующих случаях:

- включение нового объекта капитальных вложений/исключение объекта;

- изменение параметров объекта капитальных вложений;

- изменение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района  «Княжпогостский» в результате перераспределения между объектами капитальных вложений, получения субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объектов, утвержденных решением о бюджете, а также возврате при отсутствии потребности указанных средств.

2.26. Включение нового объекта капитальных вложений/исключение объекта осуществляется на основании инвестиционной заявки (составленного по форме,  представленной в приложении N 2 и согласованной руководителем отраслевого органа, заместителем руководителя администрации муниципального района  «Княжпогостский», курирующим отрасль, заместителем руководителя администрации муниципального района  «Княжпогостский», курирующим отрасль капитального строительства) и ходатайства с обоснованием причины включения/исключения, представленной главным распорядителем, в отдел архитектуры и строительства.

Инвестиционная заявка направляется на рассмотрение Рабочей группы.

Рабочая группа в течение 1 рабочего дня рассматривает инвестиционную заявку и выносит решение о включении нового объекта капитальных вложений/исключении объекта (далее - Решение).

В течение 3 рабочих дней со дня заседания Рабочей группы составители инвестиционных заявок направляют в управление экономики и анализа откорректированную информацию в соответствии с Решением.

Решение Рабочей группы с учетом поправок по итогам заседания направляется в адрес главного распорядителя бюджетных средств и Финансовое управление АМР «Княжпогостский»  в течение 5 рабочих дней со дня заседания.

Отдел архитектуры и строительства  в течение 5 рабочих дней со дня заседания Рабочей группы готовит постановление о внесении изменений в Перечень.

2.27. Изменение параметров объекта капитальных вложений Перечня осуществляется на основании инвестиционной заявки, составленной по форме и согласованной в порядке, определенном для инвестиционной заявки, представляемой главным распорядителем, организацией в отдел архитектуры и строительства  в целях включения в Перечень нового объекта капитальных вложений/исключение объекта.

2.28. При изменении бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального района  «Княжпогостский» в результате перераспределения между объектами капитальных вложений, получения субсидий и иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также возврате при отсутствии потребности указанных средств, главный распорядитель ежемесячно с 25 по 30 число текущего месяца подает в отдел архитектуры и строительства инвестиционную заявку для внесения изменений в Перечень.

Отдел архитектуры и строительства в течение 5 рабочих дней вносит изменение в утвержденный Перечень инвестиционных проектов.

2.29. Внесение изменений в Перечень, требующих внесения изменений в сводную бюджетную роспись, осуществляется после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись, произведенных в установленном порядке по предложениям главных распорядителей.

2.30. Вносимые изменения в Перечень по каждому объекту капитальных вложений, включенному в Перечень, при необходимости отражаются в муниципальных программах муниципального района  «Княжпогостский» и планах их реализации, в случае если объект реализуется в рамках указанных программ.

2.31. Вносимые изменения в Перечень по каждому объекту капитальных вложений, включенному в Перечень, при необходимости отражаются в муниципальных программах муниципального района  «Княжпогостский»  и планах их реализации, в случае если объект реализуется в рамках указанных программ.

- III. Мониторинг реализации капитальных вложений

по объектам, включенным в Перечень

3.1. Мониторинг реализации капитальных вложений по объектам, включенным в Перечень, осуществляет отдел архитектуры и строительства  ежеквартально на основании отчетов о текущем состоянии объектов капитальных вложений.

3.2. Главные распорядители, организации представляют в отдел архитектуры и строительства отчеты о текущем состоянии объектов инвестиций ежеквартально - до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 25 января года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению N 6 к Правилам с пояснительной запиской, содержащей следующую информацию:

- цель инвестиционного проекта, исполнитель, соисполнитель;

- о мероприятиях, которые выполнены на отчетную дату;

- о планируемых мероприятиях;

- проблемы, с которыми исполнитель столкнулся при реализации инвестиционного проекта, в том числе наличие предписаний контролирующих и надзорных органов;

- о софинансировании инвестиционного проекта из федерального и республиканского бюджета, в том числе в рамках государственных программ Республики Коми (с наименованием программы (подпрограммы);

- о реализации инвестиционных проектов в рамках муниципальных программ администрации муниципального района  «Княжпогостский»;

- о факторах инвестиционной привлекательности проекта;

- об основных экономических показателях;

- о расчете объема расходов, необходимых для содержания объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию с представлением документов и материалов, обосновывающих указанные расчеты.

Ежеквартальные отчеты главных распорядителей подлежат согласованию с курирующим заместителем руководителя администрации муниципального района  «Княжпогостский», годовой отчет - курирующим заместителем руководителя администрации муниципального района  «Княжпогостский» и Финансовым управлением АМР «Княжпогостский».

3.3. Главные распорядители, организации несут ответственность за достоверность сведений отчетных материалов в соответствии с действующим законодательством.

3.4. Отдел архитектуры и строительства  формирует Сводный отчет о реализации капитальных вложений по объектам, включенным в Перечень, ежеквартально - до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по итогам года - до 15 февраля года, следующего за отчетным, и направляет его в течение 3 рабочих дней руководителю  администрации муниципального района  «Княжпогостский», в Финансовое управление АМР «Княжпогостский».

- Приложение N 1

к Правилам

ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

___________________________________________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств МР «Княжпогостский», организация)

в Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных

средств на 20__ - 20__ гг.

Таблица N 1

| N п/п | Объект капитальных вложений (название объекта, адрес объекта, название МП/ПП, в рамках которой реализуется) | Способ финансового обеспечения (бюджетные инвестиции/субсидия) | Год начала и окончания работ |  | Ориентировочная сметная стоимость объекта в ценах планируемого года, тыс. руб. |  | Запрашиваемые бюджетные ассигнования из бюджета МО ГО "Сыктывкар" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало работ | планируемое окончание работ | объекта в целом | в т.ч. сметная стоимость запрашиваемого этапа(ов) капитальных вложений | Всего: | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель отраслевого органа          Курирующий отрасль заместитель

администрации МР «Княжпогостский»,         руководителя администрации

МР «Княжпогостский»

______ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.          _____ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.

Приложение N 2

к Правилам

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

__________________________________________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств МР «Княжпогостский», организация)

в Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных

средств по вновь начинаемому проекту (при отсутствии проектной

документации) на 20__ - 20__ гг.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации

МР «Княжпогостский»,

курирующий отрасль капитального

строительства

_________/____________ (Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ г.

Таблица N 1

| N п/п | Объект капитальных вложений (название объекта, адрес объекта, название МП/ПП, в рамках которой реализуется) | Способ финансового обеспечения (бюджетные инвестиции/субсидия) | Вид капитальных вложений (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (модернизация), приобретение недвижимого имущества) | Запрашиваемый этап(ы) капитальных вложений (ПИР, рабочий проект, СМР, монтаж оборудования, иное) | Общая характеристика объекта (стандартные параметры объекта капитальных вложений) | Год начала и окончания работ |  | Ориентировочная сметная стоимость объекта в ценах планируемого года, тыс. руб. |  | Запрашиваемые бюджетные ассигнования из бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало работ | планируемое окончание работ | объекта в целом | в т.ч. сметная стоимость запрашиваемого этапа(ов) капитальных вложений | Всего: | в том числе по годам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель отраслевого органа          Курирующий отрасль заместитель

администрации МР «Княжпогостский»,         руководителя администрации

МР «Княжпогостский»

______ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.          _____ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЗАЯВКА

___________________________________________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств МР «Княжпогостский», организация)

в Перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных

средств по вновь начинаемому объекту/по переходящему объекту

(при наличии проектной документации)

на 20__ - 20__ гг.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель руководителя администрации

МР «Княжпогостский»,

курирующий отрасль капитального

строительства

_________/____________ (Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ г.

Таблица N 2

| N п/п | Объект капитальных вложений (название объекта, адрес объекта, название МП/ПП, в рамках которой реализуется) | Способ финансового обеспечения (бюджетные инвестиции/субсидия) | Вид капитальных вложений (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (модернизация), приобретение недвижимого имущества) | Запрашиваемый этап(ы) капитальных вложений (СМР, монтаж оборудования, иное) | Общая характеристика объекта (стандартные параметры объекта инвестиций) | Год начала и окончания работ |  | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. |  | Инвестировано средств на начало планируемого периода, тыс. руб. |  | Остаток сметной стоимости объекта, тыс. руб. |  | Запрашиваемые бюджетные ассигнования из бюджета МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало работ | планируемое окончание работ | в ценах соответствующих лет | в текущих ценах | в ценах соответствующих лет | в текущих ценах | в ценах соответствующих лет | в текущих ценах | Всего |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в ценах соответствующих лет | в текущих ценах | 20__ год |  | 20__ год |  | 20__ год |  | 20__ год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель отраслевого органа          Курирующий отрасль заместитель

администрации МР «Княжпогостский»,         руководителя администрации

МР «Княжпогостский»

______ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.          _____ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.

- Приложение N 3

к Правилам

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ

| Наименование показателя инвестиционной значимости | Инвестиционный рейтинг (цифровое отображение показателя инвестиционной значимости) | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. Соответствие приоритетам Стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогостский» до 2025 года | 7 | Входит в число флагманских проектов Стратегии |
|  | 5 | Соответствует обозначенным в Стратегии приоритетам, но не упоминается в числе флагманских проектов |
|  | 3 | Иное |
| 2. Реализация принципов софинансирования | 7 | Привлечение средств вышестоящих уровней бюджетной системы РФ |
|  | 5 | Привлечение внебюджетных средств |
|  | 1 | Только за счет средств бюджета МР |
| 3. Состояние завершенности объекта | 7 | Работы, продолжающиеся, не завершенные в текущем году, со степенью готовности более 50% |
|  | 6 | Работы, продолжающиеся, не завершенные в текущем году |
|  | 5 | Работы, оканчивающиеся в планируемом году |
|  | 4 | Иное |
| 4. Наличие обосновывающей документации | 4 | С полным комплектом проектно-сметной документации |
|  | 3 | Предварительный проект, сметы |
|  | 2 | Технико-экономическое обоснование |
|  | 1 | Иное обоснование |
|  | 0 | Нет документации |
| 5. Повышение уровня выпуска продукции/услуг | 4 | Проект предполагает увеличение на 15% уровня выпуска продукции/услуг отрасли |
|  | 3 | Проект предполагает увеличение на 10% уровня выпуска продукции/услуг отрасли |
|  | 2 | Проект предполагает увеличение на 5% уровня выпуска продукции/услуг отрасли |
|  | 1 | Проект предполагает сохранение уровня выпуска продукции/услуг отрасли |
|  | 0 | Проект не предполагает увеличение и сохранение уровня выпуска продукции/услуг отрасли |
| 6. Повышение уровня занятости населения | 4 | Проект предполагает увеличение рабочих мест на 5% в экономике района |
|  | 3 | Проект предполагает увеличение рабочих мест на 5% в отрасли |
|  | 2 | Проект предполагает сохранение не менее 300 рабочих мест в экономике района |
|  | 1 | Проект предполагает сохранение не менее 100 рабочих мест в экономике района |
|  | 0 | Проект не предполагает увеличение рабочих мест в экономике района |
| ИТОГО: |  | Итоговое значение инвестиционного рейтинга |

- Приложение N 4

к Правилам

Методика формирования инвестиционной заявки в перечень объектов капитальных вложений, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» на очередной финансовый год и плановый период

- 1. Формирование раздела "Общая информация об объекте".

1.1. В поле показателя "Объект капитальных вложений" необходимо указать название проекта либо пускового комплекса, адрес объекта, наименование объекта.

В поле "Способ финансового обеспечения" необходимо указать предполагаемый способ финансового обеспечения осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (бюджетные инвестиции/субсидии).

В поле показателя "Вид капитальных вложений" необходимо указать вид строительных работ (строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение (модернизация), приобретение объекта недвижимого имущества, включая (при необходимости) приобретение земельного участка под строительство, подготовка проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки такой документации).

1.2. В поле показателя "Запрашиваемый этап капитальных вложений" необходимо указать текущее состояние готовности проекта: предварительный (эскизный) проект, ПИР, СМР, пусконаладочные работы, монтаж оборудования или иное.

1.3. В поле показателя "Общая характеристика объекта" указываются стандартные параметры объекта капитальных вложений.

1.4. В поле показателя "Год начала и окончания работ" указывается год начала реализации проекта (год создания предварительного эскизного проекта) и год планируемого завершения работ (год ввода в эксплуатацию объекта).

1.5. В поле показателя "Ориентировочная сметная стоимость объекта" указывается объем совокупных капитальных затрат на реализацию проекта в целом, а также сметная стоимость запрашиваемого этапа(ов) капитальных вложений в ценах планируемого года.

1.6. В поле показателя "Инвестировано средств на начало планируемого периода" указывается объем фактически осуществленных капитальных затрат на реализацию проекта в ценах соответствующих лет, а также объем фактически осуществленных капитальных затрат на реализацию проекта в текущих ценах.

В поле показателя "Остаток сметной стоимости объекта" указывается остаток фактически неосуществленных капитальных затрат на реализацию проекта в ценах соответствующих лет (разница показателей "Сметная стоимость объекта (в ценах соответствующих лет)" и "Инвестировано средств на начало планируемого периода (в ценах соответствующих лет)"). В поле показателя "Остаток сметной стоимости объекта (в текущих ценах)" указывается остаток фактически неосуществленных капитальных затрат на реализацию проекта в ценах планируемого года (произведение показателя "Остаток сметной стоимости объекта (в ценах соответствующих лет)" и коэффициента удорожания стоимости инвестиций).

1.7. В поле показателя "Запрашиваемые бюджетные ассигнования из бюджета МР «Княжпогостский»  указывается объем бюджетных ассигнований из бюджета МР «Княжпогостский» на реализацию проекта - всего, а также по годам реализации, в ценах соответствующих лет и текущих ценах (с учетом индекса-дефлятора).

- 2. Формирование раздела "Сведения о детализированном инвестиционном рейтинге объекта".

Определение показателей инвестиционной значимости осуществляется на основе таблицы выбора данных показателей.

Для отдельных показателей предполагается процедура расчета их значений.

2.1. При определении соответствия приоритетам Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» до 2025 года необходимо пользоваться таблицей выбора показателя инвестиционной значимости.

| Значение показателя инвестиционной значимости | Условие выбора показателя инвестиционной значимости |
| --- | --- |
| Входит в число проектов Стратегии | Ссылка на соответствующий раздел Стратегии социально-экономического развития МР «Княжпогостский» до 2025 г.) |
| Соответствует обозначенным в Стратегии приоритетам, но не упоминается в числе флагманских проектов | Обоснование, подтверждающее отнесение к соответствующему стратегическому приоритету социально-экономического развития МР «Княжпогостский» |
| Иное | Обоснование, подтверждающее общественную значимость объекта капитальных вложений |

2.2. При определении возможности реализации принципов софинансирования объекта необходимо пользоваться таблицей выбора показателя инвестиционной значимости.

| Значение показателя инвестиционной значимости | Условие выбора показателя инвестиционной значимости |
| --- | --- |
| Привлечение средств вышестоящих уровней бюджетной системы РФ | При наличии подтверждающих документов |
| Привлечение внебюджетных средств | При наличии подтверждающих документов |
| Только за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» | При наличии подтверждающих документов |

2.3. Оценка состояния завершенности объекта определяется на основании методических указаний по проведению инвентаризации объектов незавершенного строительства, утвержденных распоряжением Минимущества России от 18.01.2001 N 91-р.

2.4. При определении наличия обосновывающей документации необходимо пользоваться таблицей выбора показателя инвестиционной значимости.

| Значение показателя инвестиционной значимости | Условие выбора показателя инвестиционной значимости |
| --- | --- |
| С полным комплектом проектно-сметной документации | Наличие полного комплекта документации |
| Предварительный проект, сметы | Наличие предварительного (эскизного) проекта, смет |
| Технико-экономическое обоснование | Наличие технико-экономического обоснования |
| Иное обоснование | Наличие иных документов |
| Нет документации | Отсутствие документации |

2.5. Оценка повышения уровня выпуска продукции/услуг определяется путем расчета показателя "Рост уровня выпуска продукции/услуг" (РУВ).

Количество           Количество       Количество оказываемых

оказываемых          оказываемых          услуг объектом

услуг в отрасли     услуг объектом        после ввода его

(за отчетный год) - (за отчетный год) +    в эксплуатацию

РУВ = --------------------------------------------------------------

Количество оказываемых услуг в отрасли на момент ввода

в эксплуатацию объекта

При оценке повышения уровня выпуска продукции/услуг необходимо пользоваться таблицей выбора показателя инвестиционной значимости:

| Значение показателя инвестиционной значимости | Условие выбора показателя инвестиционной значимости |
| --- | --- |
| Проект предполагает увеличение на 15% уровня выпуска продукции/услуг отрасли | РУВ >= 1,15 |
| Проект предполагает увеличение на 10% уровня выпуска продукции/услуг отрасли | РУВ >= 1,10 |
| Проект предполагает увеличение на 5% уровня выпуска продукции/услуг отрасли | РУВ >= 1,05 |
| Проект предполагает сохранение уровня выпуска продукции/услуг | РУВ >= 1 |
| Проект не предполагает увеличение уровня выпуска продукции/услуг | При невозможности отнесения к иным условиям данного показателя инвестиционной значимости |

Замечание: в случае, если инвестиционный объект будет оказывать несколько видов услуг, оценка повышения уровня выпуска продукции/услуг должна осуществляться для каждой услуги. Итоговый рейтинг по данному показателю инвестиционной значимости будет рассчитываться как среднее арифметическое инвестиционных рейтингов по всем видам услуг.

2.6. Оценка повышения уровня занятости населения определяется путем расчета показателей:

рост занятости населения в экономике района(РЗГ);

рост занятости населения в экономике отрасли (РЗО).

Количество рабочих мест       Количество вновь созданных мест

в экономике района + в результате реализации проекта

РЗГ = ---------------------------------------------------------------

Количество рабочих мест в экономике района

Количество рабочих мест        Количество вновь созданных мест

в экономике района + в результате реализации проекта

РЗО = ---------------------------------------------------------------

Количество рабочих мест в экономике отрасли

При оценке повышения уровня занятости населения необходимо пользоваться таблицей выбора показателя инвестиционной значимости:

| Значение показателя инвестиционной значимости | Условие выбора показателя инвестиционной значимости |
| --- | --- |
| Проект предполагает увеличение рабочих мест на 5% в экономике района | РЗГ >= 1,05 |
| Проект предполагает увеличение рабочих мест на 5% в отрасли | РЗО >= 1,05 |
| Проект предполагает сохранение не менее 300 рабочих мест в экономике района | Количество Количество сохраненных вновь созданных рабочих мест + рабочих мест >= 300 в результате в результате реализации реализации проекта проекта |
| Проект предполагает сохранение не менее 300 рабочих мест в экономике района | Количество Количество сохраненных вновь созданных рабочих мест + рабочих мест >= 100 в результате в результате реализации реализации проекта проекта |
| Проект не предполагает увеличение рабочих мест в экономике района | При невозможности отнесения к иным условиям данного показателя инвестиционной значимости |

- Приложение N 5

к Правилам

ПЕРЕЧЕНЬ

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

| N | Наименование инвестиционного проекта | Стоимость объекта (сметная стоимость объекта в текущих ценах на 01.01.20__ г.), тыс. руб. | Год ввода объекта в эксплуатацию | Остаток сметной стоимости в ценах на 31.12.20__ г., тыс. руб. | Объем финансирования инвестиционного проекта в ____ году, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования инвестиционного проекта в ____ году, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования инвестиционного проекта в ____ году, тыс. руб. |  |  | Объем финансирования инвестиционного проекта в ____ году, тыс. руб. |  |  | ИТОГО объем финансирования объекта в тыс. руб. | ГРБС, заказчик-застройщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет МО МР | Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральный бюджет, республиканский бюджет РК | ИТОГО за счет всех источников | Бюджет МО МР | Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральный бюджет, республиканский бюджет РК | ИТОГО за счет всех источников | Бюджет МО МР | Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральный бюджет, республиканский бюджет РК | ИТОГО за счет всех источников | Бюджет МО МР | Фонд содействия реформированию ЖКХ, федеральный бюджет, республиканский бюджет РК | ИТОГО за счет всех источников |  |  |
| Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 6

к Правилам

ОТЧЕТ

___________________________________________________________________________

(главного распорядителя бюджетных средств МО МР, организация)

О ТЕКУЩЕМ СОСТОЯНИИ ________________________________________

(название инвестиционного проекта)

по состоянию на "__" ____________ 20__ г.

Тыс. руб.

| Наименование инвестиционного проекта (в т.ч. наименование МП/ПП, в рамках которой реализуется) | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитальных вложений | Сметная стоимость объекта капитальных вложений/стоимость строительства | Остаток сметной стоимости на отчетную дату (3 - 6) | Утверждено ассигнований на 20__ год | Профинансировано (перечислены средства) на отчетную дату (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  | Выполнено работ на сумму на отчетную дату (нарастающим итогом) | В том числе профинансировано (перечислены средства) в отчетном периоде |  |  |  |  |  | Выполнено работ на сумму в отчетном периоде | Освоение бюджетных ассигнований в ___ г. ((14 + 15 + 16 + 17) / 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | по источникам финансирования |  |  |  |  |  | Всего | по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет МР | Фонд содействия реформированию ЖКХ | Федеральный бюджет РФ | Республиканский бюджет РК | Внебюджетные источники |  |  | Бюджет МР | Фонд содействия реформирования ЖКХ | Федеральный бюджет РФ | Республиканский бюджет РК | Внебюджетные источники (конкретизировать) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

Главный распорядитель бюджетных средств

руководитель организации ________________ Ф.И.О. ___________ дата

личная подпись

Исполнитель: _________ Ф.И.О. _________ должность ________ тел.: ______

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель отраслевого органа          Курирующий отрасль заместитель

администрации МР «Княжпогостский»,         руководителя администрации

МР «Княжпогостский»

______ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.          _____ Ф.И.О. "___" ___ 20__ г.

- Приложение N 2

к Постановлению

администрации

от 22.03.2017г. N 109

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

| Немчинов А.Л. | председатель рабочей группы |
| --- | --- |
| Панченко И.В. | заместитель председателя рабочей группы |
| Сырчикова С.А. | секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |
| Костина Т.Ф. |  |
| Шахов В.В. |  |
| Хлюпина Н.А. |  |
| Караванова И.Г. |  |
| Пекус Ю.Г. |  |
| Хмара Ю.Ю. |  |
| Дмитрогло В.Ю. |  |
| Шепеленко Е.М. |  |
| Гойда М.Г. |  |