Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

От 02 мая 2017 г. № 152

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

От 6 декабря 2013 г. № 875

**«Муниципальная программа**

муниципального района «Княжпогостский»

«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

## Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожной и транспортной системы

в Княжпогостском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители  программы | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрации городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального района «Княжпогостский», |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»;  2. Повышение качества управления развитием транспортной системы;  3. Создание условий для реализации муниципальной программы; |
| Программно целевые инструменты программы | - |
| Цель Программы | Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой. |
| Задачи Программы | 1.Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры  2. Повышение качества управления транспортной инфраструктурой  3. Создание условий для реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2020 годы, в том числе:  1 этап 2014-2016 годы  2 этап 2017-2020 годы |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт  3. Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования в 2014 - 2019 гг. составит 162774,053 тыс. рублей, из них:  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  48762,206 тыс. рублей:  за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» - 114011,847 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация Программы должна обеспечить:  1. Повышение уровня соответствия установленным требованиям к объектам транспортной инфраструктуры.  2. Повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.  3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного движения. |

**Подпрограмма 1.**

**Развитие транспортной инфраструктуры**

**и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский».**

ПАСПОРТ

**подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры**

**и транспортного обслуживания населения и экономики**

**МР «Княжпогостский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства муниципального района «Княжпогостский», |
| Соисполнители  программы | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрации городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального района «Княжпогостский», финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы, в том числе:  1 этап 2014-2016 годы  2 этап 2017-2020 годы |
| Цель Программы | Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения.  2. Увеличение пропускной способности дорог.  3. Улучшение экологической ситуации в районе.  4. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего и пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования; |
| Объемы финансирования программы | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»;  Общий объем финансирования в 2014 - 2019 гг. составит 162774,053 тыс. рублей, из них:  за счет средств республиканского бюджета Республики Коми  48762,206 тыс. рублей:  за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» - 114011,847 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования достигнет 77,2% к уровню 2013 года, что приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения транспортных средств на них; |

Приложение № 2

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» и бюджета Республики Коми

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | |  |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 0 0000000** |  | 162774,053 | 15281,313 | 49097,757 | 55144,862 | 35957,521 | 3646,300 | 3646,300 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 0000000 |  | 162774,053 | 15281,313 | 49097,757 | 55144,862 | 35957,521 | 3646,300 | 3646,300 |
| Задача 1.1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования. | | | | | | | | | | |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1А 00000 |  | 59181,206 | 6999,901 | 17030,871 | 17698,416 | 17452,018 | 124.6 | 124.6 |
|  | За счет субсидии из республиканского бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1А 72220** |  | **46833,22** | **6929,9** | **12223,500** | **14227,802** | **13452,018** | **0** | **0** |
|  | Субсидии для содержания дорог в собственности района | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1А 72220 | 200 |  | 0 | 7979,138 | 8085,877 | 8799,400 | 0 | 0 |
|  | Субсидии для содержания дорог в собственности гГП «Емва» | Администрация городского поселения «Емва» |  |  | 02 1 1А 72220 | 500 |  | 6929,9 | 4244,362 | 6141,925 | 4652,618 | 0 | 0 |
|  | Содержание дорог за счет дорожного фонда | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1А 00000** | **200** |  | **0** | **4364,418** | **3433,114** | **3964,300** | **88,900** | **88,900** |
|  |  | **Администрация ГП «Емва»** |  |  |  | **500** |  | **70,001** | **442,953** | **37,5** | **35,7** | **35,7** | **35,7** |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1 Б 00000 |  | 24084,082 | 0 | 0 | 7520,660 | 16563,402 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 02 1 1 Б 00000 | 200 |  |  |  |  | 11963,402 |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 1 1 Б 00000 | 500 |  |  |  |  | 4600,000 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Оборудование и содержание ледовых переправ | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1 В 00000 |  | 2049,878 | 316,422 | 395,170 | 657,786 | 637,100 | 21,700 | 21,700 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия из Республиканского бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1В 72210 | 200 | 1928,986 | 300,600 | 375,400 | 637,586 | 615,400 | 0 | 0 |
|  | Софинансирование |  |  |  | 02 1 1 В 00000 | 200 | 97,992 | 15,822 | 19,770 | 20,20 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1Г 00000 | 500 | 25436,706 | 7964,990 | 5671,716 | 3500,000 | 1300 | 3500,000 | 3500,000 |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация народного проекта в сфере дорожной деятельности | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1Л 00000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Поставка самоходного парома | Отдел по управлению имуществом администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1Е00000 | 200 | 38200,000 | 0 | 26000,000 | 18200,000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки | Отдел экономики администрации муниципального района «Княжпогостский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |  |  | 021 1К 00000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 7568,000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Организация межмуниципальных перевозок | Отдел экономики администрации муниципального района «Княжпогостский |  |  | 02 11 М 0000 | 200 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |

Приложение 3

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального

бюджета, республиканского бюджета республики коми, бюджета МО МР "Княжпогостский" и юридических лиц

на реализацию целей муниципальной программы, (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |  |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | Всего, в том числе: | **15281,313** | **49097,757** | **55144,862** | 35957,521 | **3646,3** | **3646,3** |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | **7230,5** | **12598,9** | **14865,388** | **14067,418** | **0** | **0** |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский" [<5>](#P1052) | 8050,813 | 36498,857 | 40279,474 | 21890.103 | 3646,3 | 3646,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1.1. | Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе | **6999,901** | **17030,871** | **17698,416** | 17452,018 | **124,600** | **124,600** |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | **6929,9** | **12223,500** | 14227,802 | **13452,018** | **0** | **0** |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский"[<5>](#P1052) в т. числе средства дорожного фонда | 70,001 | 0 | 3470,614 | 4652,618 | 124,600 | 124,600 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего, в том числе | **0** | **0** | **7520,660** | **16563,402** | **0** | **0** |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский" в т. числе средства дорожного фонда | 0 | 0 | **7520,660** | 16563,402 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Оборудование и содержание ледовых переправ | Всего, в том числе | **316,422** | **395,170** | **657,786** | **637,1** | **21,7** | **21,7** |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 300,600 | 375,400 | 637,586 | 615,4 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский" [<5>](#P1052) | 15,822 | 19,770 | 20,20 | 21,700 | 21,700 | 21,700 |
| Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Всего, в том числе | **7964,990** | **5671,716** | **3500,000** | **1300** | **3500** | **3500** |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский" [<5>](#P1052) | 7964,990 | 5671,716 | 3500,000 | 1300 | 3500 | 3500 |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности | Всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский" [<5>](#P1052) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Поставка самоходного парома | Всего, в том числе | 0 | 26000,000 | 18200,000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Республиканский бюджет Республики Коми | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Бюджет МО МР "Княжпогостский" [<5>](#P1052) | 0 | 26000,000 | 18200,000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям осуществляющим пассажирские перевозки |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности |  | 0 | 0 | 7568,000 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Организация межмуниципальных перевозок | Бюджет МО МР "Княжпогостский" [<5>](#P1052) | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 |