- Приложение № 1

к постановлению         администрации                  муниципального                        района

«Княжпогостский»

- от  08  ноября   2017 года  №  447

- ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ   ПО  ПОДГОТОВКЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ

к   2017-2018  УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № | Наименование ОО | - Перечень работ | Ответственный за исполнение | Срок исполнения бюджетных средств | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ№1» г. Емвы | Косметический ремонт потолка на пищеблоке Замена раковины Установка трех моечных ванн; Установка смесителей, сифонов, трубы, углов, муфт, американок к моченым ваннам Заделывание трещин на стенах пищеблока и столовой, затирание трещин после замены радиатора в классе, цементного пола в подвале, заделывание сливного отверстия после установки канализационной трубы под душевую кабину, стяжка стен гаража, установка замков на 4 кладовые помещения Установка душевой кабины. | Матыкин В.Н. | До 1.08. 2017г. | 100,0 |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» г. Емвы | Оборудование кабинета технологии вытяжной вентиляцией Оборудование кабинета химии вытяжной вентиляции | Меркушенко С.И | До 1.08. 2017 г. | 237,4 |
| 3 | МБОУ «СОШ» пгт.Синдор | Ремонт одного класса в здании начальной школы | Бровина А.И. | До 1.08. 2017г. | 15,0 5,0 |
| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово | Подводка ГВС и ХВС в здание нач.школы- д.сад пст.Ляли | Литвиненко О.В. | До 1.08. 2017г. | 63,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 5 | МБОУ СОШ» с.Шошка Учебный корпус пст.Мещура | Частичный ремонт кровли Ремонт водостока; Покраска пола, побелка стен и потолков в помещении столовой и кухни Частичный ремонт кровли; Оштукатуривание потолка, частичная побелка стен и потолков, покраска пола в пищеблоке | Чекурдаева В.И. | До 1.08. 2017г. | 50,0 |
| 6 | МБОУ «СОШ» пст.Чиньяворык | Настил линолеума в кухне; Покраска пола в спортзале, на лестничных маршах | Казук З.П. | До 1.08. 2017г. | 15,0 |
| 7 | МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский | Замена электропроводки в здании средней школы Наружная побелка и замазка стен здания школы Замена труб канализации здания школы | Пирмамедова Р.З. | До 1.08. 2017г. | 50,0 |
| 8 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) | Частичный ремонт веранды, строительство дополнительной веранды | Родионычева О.В. | До 1.08. 2017г. | 110,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 9 | МАУ ДО «ДДТ» Княжпогостского района | Замена окон в спортивном зале, Ремонт туалета для мальчиков: замена мойки и унитаза, подводки | Волкова Л.Н. | До 1.08. 2017г. | 300,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 10 | МАДОУ «Детский сад №2» г. Емвы | Подводка труб с горячей водой, установка водонагревателя, Частичная замена сан. тех.оборудования: замена смесителей с гибкими подводками и душевыми насадками, | Калимова Н.А. | До 1.08. 2017г. | 40,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 11 | МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы (в т.ч. корпус по ул.Московской,10) | Настил линолеума в группах, Выравнивание и обработка поверхностей под покраску в двух группах, процедурном кабинете Покраска стен двух групп материалом, допускающим влажную уборку Покраска потолка в процедурном кабинете Частичная замена на кровле по ул.Волгоградской | Карпенкова Т.В. | До 1.08. 2017г. | 79,4 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 12 | МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы | Установка вытяжной вентиляции над эл/плитой; Установка умывальных раковин для персонала; Оклейка обоями стен раздевалки ясельной и подготовительной группы № 2 Ремонт и побелка потолка спальни группы, Ремонт и покрытие полов линолеумом в подготовительной группе, раздевалке и группе раннего возраста, установка плинтусов в раздевальной и спальне подготовительной группы № 1,раздевальной и группы раннего возраста; Частичная замена шифера на крыше | Гнатюк Г.П. | До 1.08. 2017г. | 110,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 13 | МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г.Емвы | Обследование кухни и разработка проектно – сметной документации по капитальному ремонту пищеблока | Каика А.Н. | До1.08. 2017г. | 150,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 14 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы | Замена оборудования на физкультурной площадке Выравнивание поверхностей стен шпатлевкой, покраска стен материалом для влажной уборки в спальнях 2 групп Установка умывальных раковин и смесителей для персонала в 5 группах Замена смесителей в помещениях, прачечной, пищеблоке Ремонт физкультурного зала Ремонт помещения комнаты для персонала Ремонт помещения прачечной | Лицова Е.А. | До 1.08. 2017г. | 120,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 15 | МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяворык | Покрытие крыши теневого навеса Установка смесителей Ремонт кровли пристройки здания Установка плинтусов | Зайцева О.А. | До 1.08. 2017 г. | 150 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  | Итого |  |  |  | 1589,8 |

ДОКУМЕНТЫ

Территориальный отдел  Управления э

Федеральной

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей