«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2017г.                                                                           №  476

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» на 2017-2027 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» на 2017-2027 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации И.В. Панченко.

Руководитель администрации                                                           В.И. Ивочкин

- Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Княжпогостский»

от 4 декабря 2017г. № 476

- Программа

Комплексного раз вития социальной инфраструктуры

сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»

Республики Коми на 2017-2027 годы

2017г.

1. Паспорт Программы.

Паспорта программы комплексного развития социальной инфраструктуры

сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» Республики Коми на 2017-2027 годы

| Наименование программы | Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» Республики Коми на 2017-2027 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Постановление Правительства Республики Коми от 18.03.2016 № 133 «Об утверждении Региональных нормативов градостроительного проектирования Республики Коми»; Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Серёгово», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 29 апреля 2016г. № 67; Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Тракт», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18 июля 2016г. № 88; Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Иоссер», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 29 апреля 2016г. № 68. Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Чиньяворык», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18 июля 2016г. № 89; Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Шошка», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 29 апреля 2016г. № 66; Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Туръя», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 3 июня 2016г. № 79; Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Мещура», утвержденный решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18 июля 2016г. № 87. |
| Заказчик программы, его местонахождение | Администрация муниципального района «Княжпогостский», 169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Дзержинского, д.81. |
| Основной разработчик программы, его местонахождение | Администрация муниципального района «Княжпогостский», 169200, Республика Коми, г. Емва, ул. Дзержинского, д.81. |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения «Серёгово»; Администрация сельского поселения «Тракт»; Администрация сельского поселения «Иоссер»; Администрация сельского поселения «Чиньяворык»; Администрация сельского поселения «Шошка»; Администрация сельского поселения «Туръя»; Администрация сельского поселения «Мещура»; Управление образования администрации муниципального района «Княжпогостский»; МАУ «Княжпогостский районный дом культуры» г. Емва |
| Цели и задачи программы | Цель программы: Обеспечение развития социальной инфраструктуры сельских поселений с целью создания всесторонних условий для полноценного развития населения. Задачи программы: формирование благоприятного социального климата; развитие систем образования и культуры; повышение доступности социальных объектов социальной инфраструктуры в целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и маломобильных групп населения; привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства (ремонта, реконструкции) спортивных объектов. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием; доля детей, охваченных школьным образованием; Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения; Уровень обеспеченности населения объектами культуры; Уровень обеспеченности населения спортивными объектами |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | Строительство общеобразовательных учреждений; Строительство объектов здравоохранения; Строительство и обустройство спортивных объектов; Строительство объектов культуры |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программ: 2017-2027гг. Этапы не предусмотрены. |
| Объёмы и источники финансирования программы | Прогнозный общий объем финансирования Программы на 2017-2027гг. составляет 525314,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 65400,0 тыс.руб.; 2018 год – 75914,0 тыс.руб.; 2019 год – 122000,0 тыс.руб.; 2020 год – 122000,0 тыс.руб.; 2021 год – 0,0 тыс.руб.; 2022-2027 года – 140000,0 тыс.руб. Республиканский бюджет Республики Коми, внебюджетные источники |
| Ожидаемые результаты реализации программы | сбалансированное развитие сети объектов социальной инфраструктуры сельских поселений Княжпогостского района |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры.

2.1. Описание социально-экономического состояния сельских поселений.

В состав Княжпогостского района территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» входит 7 сельских поселений (СП):

| № п/п | Наименование поселения | Входящие в состав поселения населенные пункты | Административный центр поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО СП «Тракт» | пст. Вожаёль, пст. Чернореченский, пст. Тракт,пст. Ракпас | пст. Тракт |
| 2 | МО СП «Иоссер» | пст. Иоссер, пст. Малиновка, пст. Ропча | пст. Иоссер |
| 3 | МО СП «Мещура» | пст. Мещура, пст. Седьюдор | пст. Мещура |
| 4 | МО СП «Серёгово» | с.Серёгово,д. Кошки, пст. Ляли, д. Ляли, д. Политовка, д. Часадор | с.Серегово |
| 5 | МО СП «Туръя» | с.Туръя, пст. Брусничный, д. Кони, д. Луг, пст. Ветью,д. Весляна, д.Евдино | с. Туръя |
| 6 | МО СП «Чиньяворык» | пст. Чиньяворык, пст. Месью, пст. Шомвуково | пст. Чиньяворык |
| 7 | МО СП «Шошка» | с. Шошка, д.Анюша, д.Верхняя Отла, д. Нижняя Отла, д. Средняя Отла, д. Катыдпом, д. Козловка, д. Онежье, д. Петкоя, | с. Шошка |

Территория МР «Княжпогостский» составляет 24,6 тыс.кв.км, из них площадь сельских поселений Княжпогосткого района составляет 2,63 тыс. кв.км.

Расстояние до столицы республики г. Сыктывкар составляет 127 км, которые можно преодолеть как железнодорожным, так и автомобильным транспортом.

По состоянию на 01.01.2017 года численность населения в сельских поселений составляет (по данным сельских поселений):

| № | Наименование муниципального образования | Численность населения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | дети | Трудоспособное население | Старше трудоспособного |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | 1002 | 115 | 648 | 239 |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | 1234 | 203 | 709 | 322 |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | 277 | 30 | 181 | 66 |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | 1035 | 180 | 635 | 220 |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | 470 | 66 | 298 | 106 |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | 373 | 61 | 234 | 78 |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | 396 | 55 | 234 | 107 |
|  | ИТОГО: | 4787 | 710 | 2939 | 1138 |
|  |  | 100 % | 14 % | 62 % | 24 % |

Одним из критериев оценки качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового обслуживания, качество предоставляемых объектами услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения сельских поселений объектам социального и культурно-бытового обслуживания населения определена в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Коми, утверждённые постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133 (далее – РНГП РК).

2.1.1. Образование.

На основе программного подхода в системе образования Княжпогостского района были реализованы следующие направления: обеспечение доступности качественного образования, модернизация и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, информатизация образования; создание условий для индивидуализации и вариативности форм образования, в том числе за счет внедрения в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий, организации предшкольной подготовки детей; повышение социальной активности детей и молодежи, участия общественности в управлении образованием, выявление, развитие и поддержка одаренных учащихся.

В ходе реализации вышеуказанных муниципальных программ решались задачи повышения доступности качественного образования независимо от места жительства граждан. Результатом данной деятельности стало укрупнение средних общеобразовательных школ за счет организации подвоза учащихся из отдаленных и малочисленных сельских школ в городские и поселковые школы.

В системе дошкольного образования охват детей дошкольного возраста образовательными услугами составляет 86,8%. Данный показатель обеспечен за счет изменения функционального использования помещений в дошкольных образовательных учреждениях (в 2013 году за счет средств муниципального бюджета открыта дополнительная группа на 20 мест на базе МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор, в 2016 году открыта дополнительная группа на 25 мест на базе МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного типа» г. Емвы»).

Система дополнительного образования Княжпогостского района осуществляет свою деятельность в соответствии с реализацией образовательных программ семи направленностей: физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, социально-педагогической, культурологической, научно-технической.

В целом, по программам дополнительного образования обучается 52% детей, подростков и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет.

В 100% муниципальных образовательных учреждений оборудованы системы АПС и системой оповещения. Кнопками тревожного вызова полиции оснащены 3 образовательных учреждения, 5 дошкольных образовательных учреждения, 1 учреждение дополнительного образования.

100% школ подключены к сети Интернет со скоростью 128 кбит/сек и более.

88% школ Княжпогостского района оснащены интерактивными досками, 100 % - мультимедийными проекторами.

Общеобразовательные учреждения оснащены комплектами для учебных кабинетов (русский язык и литература, математики, начальных классов; кабинетами: физики – 6 школ, химии, биологии – 5 школ, географии – 4 школы; иностранного языка – 6 школ.

Кабинет информатики имеется во всех общеобразовательных учреждениях.

Подвоз (ежедневный – 5, разовый – 1) учащихся осуществляют шесть образовательных организаций, задействованы 8 школьных автобусов.

В 4 школах имеются спортзалы, 4 школы имеют приспособленные под спортзал помещения.

Школы оснащены гимнастическим оборудованием, лыжными комплектами, спортивным инвентарем.

Две городские школы имеют оборудованную баскетбольную площадку, одна городская школа имеет уличную тренажерную площадку, две сельских школы оснащены новыми спортивно-развивающими площадками.

В систему образования сельских поселений Княжпогостского района входит 6 образовательных учреждений.

Всего в объектах образования обучаются:

| Наименование | Численность обучающихся |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение | Сельское поселение | итого |
| Всего обучающихся | 1697 | 222 | 1919 |
| в образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста | 46 | 0 | 46 |
| в общеобразовательных учреждениях и школах-интернатах | 1651 | 222 | 1873 |
| в начальных | 0 | 0 | 0 |
| в основных | 0 | 0 | 0 |
| о средних | 1651 | 222 | 1873 |
| Численность обучающихся в группах продленного дня | 662 | 47 | 709 |
| из них обучающихся 1-4 классов | 662 | 47 | 709 |
| Численность обучающихся, занимающихся: во вторую смену | 0 | 0 | 0 |
| в третью смену | 0 | 0 | 0 |

Сведения о классах, классах-комплектах:

| Наименование | Городское поселение | Сельское поселение | итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Число 1-4 и подготовительных классов и классов-комплектов | 37 | 9 | 46 |
| Число 5-9 классов и классов-комплектов | 40 | 20 | 60 |
| Число 10-11 классов и классов комлектов | 8 | 5 | 13 |
| Всего классов и классов-комплектов | 85 | 34 | 119 |

Сведения по распределению обучающихся по классам:

| Наименование | Сельская местность |  |
| --- | --- | --- |
|  | Число классов | Численность обучающихся по спискам на начало учебного года |
| Подготовительный класс | 0 | 0 |
| 1 класс | 6 | 28 |
| 1 класс, организованный в дошкольных учреждениях | 0 | 0 |
| 2 класс | 5 | 29 |
| 3 класс | 6 | 25 |
| 4 класс | 3 | 15 |
| ИТОГО | 20 | 97 |
| 5 класс | 4 | 21 |
| 6 класс | 4 | 26 |
| 7 класс | 4 | 21 |
| 8 класс | 5 | 16 |
| 9 класс | 3 | 17 |
| ИТОГО: | 20 | 101 |
| 10 класс | 2 | 10 |
| 11 класс | 3 | 14 |
| ИТОГО: | 5 | 24 |
| ВСЕГО: | 45 | 222 |

2.1.2. Здравоохранение.

Базовой лечебно-профилактической медицинской организацией, оказывающей услуги медицинского обслуживания населения, является ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» (169200, Республика Коми, Княжпогостский район, г. Емва, ул. Первомайская, д. 27).

В состав ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» входят лечебно-профилактические медицинские отделения, осуществляющие амбулаторно-поликлиническую и стационарную медицинскую помощь на территориях сельских поселений: врачебных амбулаторий – 1, фельдшерско-акушерских пунктов – 13.

В 2011 году была построена врачебная амбулатория в пст. Тракт, в 2014 году за счет средств республиканского бюджета был построен фельдшерско-акушерский пункт в пст. Ляли.

2.1.3. Физическая культура и массовый спорт.

Основные услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории Княжпогостского района оказываются: МАУ «ФСК» Княжпогостского района, МАУ «ФОК» пгт «Синдор», МАОУ ДОД «ДЮСШ» Княжпогостского района, расположенными на территории городских поселений «Емва» и «Синдор».

На территории сельских поселений спортивные объекты представлены спортивными залами, расположенными при общеобразовательных школах.

2.1.4. Культура.

Сеть учреждений культуры в муниципальном районе «Княжпогостский» насчитывает 37 единиц, в том числе: 15 культурно - досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 18 библиотек, 2 музея, 1 Детская школа искусств. Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности – 23, в том числе 11 библиотек и 12 культурно - досуговых учреждений.

Сегодня культурно - досуговым обслуживанием охвачено 92,4 % населения Княжпогостского. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации.

На территории сельского поселения «Туръя» действует муниципальное бюджетное учреждение «Краеведческий музей им. П.А. Сорокина» с. Туръя.

В  районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.

Материально - техническое оснащение учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко - и свето- оборудования, современной системы безопасности.

## 2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры.

2.3.1. В систему образования сельских поселений Княжпогостского района входят следующие объекты:

| № | Наименование муниципального образования | Наименование образовательной организации | Адрес | Количество учащихся/ детей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Серёгово | 169210, Республика Коми, Княжпогостский р-он, с. Серегово, ул. Октябрьская, 22 | 53 |
|  |  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Серёгово (пст. Ляли) |  | 8 |
|  |  | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Серёгово (дошкольная группа) |  | 24 |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | Филиал МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Емвы» | 169232, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Тракт, ул. Моховая, 22 | 37 |
|  |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пст. Чернореченский | 169216, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Чернореченский, пер. Клубный, 10 | 15 |
|  |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пст. Чернореченский (дошкольная группа) |  | 10 |
|  |  | МБДОУ "Детский сад" пст. Тракт | 169232, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Тракт, ул. Моховая, 5 | 12 |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Синдор | 169235, Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Иоссер, ул. Береговая | 10 |
|  |  | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Синдор (дошкольная группа) |  | 3 |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пст. Чиньяворык | 169237, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Чиньяворык, ул. Ленина, 4 | 103 |
|  |  | МАДОУ "Детский сад" пст. Чиньяворык | 169237, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Чиньяворык, ул. Северная, 11 | 77 |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка | 169206, Республика Коми, Княжпогостский р-он, с. Шошка, ул. Центральная, 26 | 26 |
|  |  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка (дошкольная группа) |  | 21 |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка | 169222, Республика Коми, Княжпогостский район, с.Туръя, 114 | 9 |
|  |  | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка (дошкольная группа) |  | 4 |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка | 169226 Республика Коми, Княжпогостский район , пст. Мещура, ул. Коммунистическая, 61-а | 22 |
|  |  | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка (дошкольная группа) |  | 3 |

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 154 детей. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 283 человек.

Обеспеченность населения сельских поселений дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с МНПГ сельских поселений Княжпогостского района составила:

| №п/п | Наименование МО | % дошкольными учреждениями | % общеобразовательными организациями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Серёгово | 100 | 100 |
| 2 | СП «Тракт» | 100 | 100 |
| 3 | СП «Иоссер» | 100 | 100 |
| 4 | СП «Чиньяворык» | 100 | 100 |
| 5 | СП «Шошка» | 100 | 100 |
| 6 | СП «Туръя» | 100 | 100 |
| 7 | СП «Мещура» | 100 | 100 |

2.3.2. В систему здравоохранения сельских поселений Княжпогостского района входят следующие объекты:

| № | Наименование муниципального образования | Наименование организации | Адрес | Мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | ГУ РК «Санаторий Серегово» | 169210, Республика Коми, Княжпогостский р-он, с. Серегово, ул. Советская, д.4 | 160 мест |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в пст.Ляли | 169210, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Ляли, ул. Центральная, д.94а | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Серёгово | 169210, Республика Коми, Княжпогостский р-он, с. Серёгово, ул. Октябрьская, д.31 | 1 объект |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | Врачебная амбулатория | 169232, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Тракт, ул. Моховая, д.16-б | дневной стационар – 5 коек |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Ракпас | 169231, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Ракпас, ул. Центральная, д.2 | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Вожаёль | 169215, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Вожаёль, ул. Микрорайон, д.2 | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Чернореченский | 169216, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Чернореченский, ул. Школьная, д.2 | 1 объект |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Иоссер | 169235, Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Иоссер, ул. Береговая, д. 9 | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Ропча | 169235, Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Ропча, ул. Гагрина, д.4 | 1 объект |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Чиньяворык | 169237, Республика Коми, Княжпогостский р-он, пст. Чиньяворык, ул. Северная, д.15 | 1 объект |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Шошка | 169206, Республика Коми, Княжпогостский р-он, с. Шошка, ул. Центральная, 12 | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Верхняя Отла | 169206, Республика Коми, Княжпогостский р-он, д. Верхняя Отла, д.2 | 1 объект |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | Фельдшерско-акушерский пункт в с. Туръя | 169222, Республика Коми, Княжпогостский район, с.Туръя, 118 | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в д. Кони | 169222, Республика Коми, Княжпогостский район, д. Кони, д.36 | 1 объект |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Ветью | 169220, Республика Коми, Княжпогостский район, пст. Ветью, ул. Школьная, д.4, кв.6 | 1 объект |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | Фельдшерско-акушерский пункт в пст. Мещура | 169226, Республика Коми, Княжпогостский район , пст. Мещура, ул. Коммунистическая, д.56 | 1 объект |

Также на базе фельдшерско-акушерских пунктов действую отделения скорой медицинской помощи мощностью 1-2 автомобиля.

2.3.3. В систему физической культуры и спорта сельских поселений Княжпогостского района входят следующие объекты:

| № | Наименование муниципального образования | Наименование спортивного объекта | Место расположения | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | Спортивный зал | МАОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Серёгово | 224 |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | Спортивный зал | Филиал МБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Емвы» | 220 |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | Спортивный зал | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пгт. Синдор | 162 |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | Спортивный зал | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" пст. Чиньяворык | 162 |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | Спортивный зал | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка | 75 |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | Спортивный зал | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка | 75 |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | Спортивный зал | Филиал МБОУ "Средняя общеобразовательная школа" с. Шошка | 75 |
|  | ИТОГО: |  |  | 993,0 |

Обеспеченность населения учреждениями физической культуры и массового спорта в соответствии МНПГ сельских поселений Княжпогостского района составила в процентах от нормативной потребности:

| №п/п | Наименование МО | % физкультурно-спортивными залами | % плоскостными сооружениями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «Серёгово | 64 | 0 |
| 2 | СП «Тракт» | 63 | 0 |
| 3 | СП «Иоссер» | 100 | 0 |
| 4 | СП «Чиньяворык» | 47 | 0 |
| 5 | СП «Шошка» | 80 | 0 |
| 6 | СП «Туръя» | 60 | 0 |
| 7 | СП «Мещура» | 73 | 0 |

2.3.4. В систему культуры сельских поселений Княжпогостского района входят следующие объекты:

| № | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Характеристика | Количество пользователей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | Филиал «Сельский клуб» с. Серегово МАУ «Княжпогостский РДК» | 150 мест |  |
|  |  | Филиал «Сельский клуб п. Ляли МАУ «Княжпогостский РДК» | 280 мест | 303 чел |
|  |  | Сереговская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 8329 книг | 559 чел |
|  |  | Ляльская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 8406 книг |  |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | Филиал «Сельский Дом культуры» пст. Тракт МАУ «Княжпогостский РДК» | 300 мест |  |
|  |  | Трактовская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 7170 книг | 650 чел |
|  |  | Вожаельская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 8451 книг | 47 чел |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | Филиал «Сельский Дом культуры» пст. Иоссер МАУ «Княжпогостский РДК» (совместно с библиотекой) | 100 мест |  |
|  |  | Иоссерская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 6016 книг | 181 чел |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | Чиньяворыкская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 2007 книг | 510 чел |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | Филиал «Центр досуга» с. Шошка МАУ «Княжпогостский РДК» | 60 мест |  |
|  |  | Шошецкая сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 5981 книг | 231 чел. |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | Филиал «Сельский Дом культуры» с. Туръя МАУ «Княжпогостский РДК» | 150 мест |  |
|  |  | Туръинская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 7459 книг | 227 чел |
|  |  | МБУ «Краеведческий музей им. П.А. Сорокина» с. Туръя |  |  |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | Филиал «Сельский Дом культуры» пст. Мещура МАУ «Княжпогостский РДК» | 100 мест |  |
|  |  | Мещурская сельская библиотека-филиал межпоселенческой библиотеки | 10338 книг | 256 чел |

Обеспеченность населения объектами местного значения в области культуры в соответствии с РНГП РК в процентах от нормативной потребности составила: учреждениями культуры клубного типа – 80 %;  библиотеками – 100 %.

## 2.4. Сведения о градостроительной деятельности.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных районов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования муниципальных районов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих межселенных территорий;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных районов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих межселенных территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях муниципальных районов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности, согласно ч. 1 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования поселений;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;

3) утверждение правил землепользования и застройки поселений;

4) утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;

6) принятие решений о развитии застроенных территорий;

7) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;

8) разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений;

9) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

10) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного самоуправления.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории сельских поселений Княжпогостского района были утверждены следующие документы:

| № | Наименование муниципального образования |  | Реквизиты утверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | Генеральный план сельского поселения «Серёгово» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 29.04.2016г. № 67 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Серёгово» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 29.04.2016г. № 67 |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | Генеральный план сельского поселения «Тракт» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.07.2016г. № 88 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Тракт» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.07.2016г. № 88 |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | Генеральный план сельского поселения «Иоссер» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 29.04.2016г. № 68 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Иоссер» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 29.04.2016г. № 68 |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | Генеральный план сельского поселения «Чиньяворык» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.07.2016г. № 89 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Чиньяворык» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.07.2016г. № 89 |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | Генеральный план сельского поселения «Шошка» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 29.04.2016г. № 66 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Шошка» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 29.04.2016г. № 66 |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | Генеральный план сельского поселения «Туръя» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 03.06.2016г. № 79 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Туръя» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 03.06.2016г. № 79 |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | Генеральный план сельского поселения «Мещура» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.07.2016г. № 87 |
|  |  | Правила землепользования и застройки сельского поселения «Мещура» | Решение Совета МР «Княжпогостский» от 18.07.2016г. № 87 |

2.5. Прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Княжпогостского района Республики Коми (утверждена решением Совета муниципального района «Княжпогостский» от 18.02.2014г. № 282, далее – ССЭР МР «Княжпогостский») и генеральными планами поселений численность населения Княжпогостского района будет оставаться на уровне 19,5 - 19,0 тыс. чел.

Численность населения традиционных сельских поселений «Серёгово», «Шошка», «Туръя» будет постепенно увеличиваться. Численность сельских поселений «Иоссер», «Мещура», «Тракт» будет снижаться за счет закрытия неперспективных населенных пунктов и переселения граждан в административный центр Княжпогостского района: г. Емва.

Жилищный фонд сельских поселений Княжпогостского района по состоянию на 01.01.2017г. (по сведениям сельских поселений) составляет:

| № | Наименование муниципального образования | Состав жилищного фонда, тыс.кв.м. |  |  | Население, чел | Жил. обеспеченность, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в многоквартирных домах | в усадебных домах | всего |  |  |
| 1 | Сельское поселение «Серёгово | 2,1 | 20,4 | 22,5 | 1002 | 22,5 |
| 2 | Сельское поселение «Тракт» | 38,4 | 2,3 | 40,7 | 1234 | 32,9 |
| 3 | Сельское поселение «Иоссер» | 12,8 | - | 12,8 | 277 | 46,2 |
| 4 | Сельское поселение «Чиньяворык» | 27,0 | 3,0 | 30,0 | 1035 | 29,0 |
| 5 | Сельское поселение «Шошка» | 4,2 | 16,6 | 20,8 | 470 | 44,2 |
| 6 | Сельское поселение «Туръя» | 4,1 | 12,4 | 16,5 | 373 | 44,2 |
| 7 | Сельское поселение «Мещура» | 11,2 | 0,7 | 11,9 | 396 | 30,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 35,5 |

Ежегодный прирост нового жилищного фонда составит 1,5-2,0 тыс. кв.м. Убыль жилищного фонда будет осуществляться за счет сноса ветхих аварийных домов, закрытия неперспективных населенных пунктов.

Развитие жилой застройки сельских поселений планируется осуществлять в существующих границах населенных пунктов. Все сельские поселения имеют свободные территории для застройки, за исключением с. Серёгово.

Большинство объектов социальной инфраструктуры сельских поселений, находятся в неудовлетворительном техническом состоянии или расположены в неприспособленных помещениях, в связи с чем, прогнозируемый спрос на услуги объектов социальной инфраструктуры учитывает мероприятия по выбытию из эксплуатации социальных объектов и строительству новых.

2.6. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой

для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой закреплены в Конституции Российской Федерации. Предусмотренные ст. 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том, что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично ей противоречащих.

Принятые в развитие Конституции Российской Федерации Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Закон № 184-ФЗ) и Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивают полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти и органами местного самоуправления.

Так, согласно статье 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации относится решение следующих вопросов в социальной сфере:

- в области образования: организация предоставления общего образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации и обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций местным бюджетам; организация предоставления среднего профессионального образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования; организация предоставления дополнительного образования детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации; организация предоставления дополнительного профессионального образования в государственных образовательных организациях субъектов Российской Федерации;

- в области здравоохранения: организация оказания населению субъекта Российской Федерации первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи, проведения медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований в медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъекта Российской Федерации; организация оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством субъекта Российской Федерации для определенных категорий граждан; организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи, проведении медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований;

- в области социальной защиты: социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан;

- в области культуры: организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов, создание и поддержка государственных музеев, организация и поддержка учреждений культуры и искусства;

- в области физической культуры и спорта: осуществление региональных и межмуниципальных программ и проектов в области физической культуры и спорта, организация и проведение официальных региональных и межмуниципальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, в том числе физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечение подготовки спортивных сборных команд субъекта Российской Федерации.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения поселений, городских округов. В частности, к вопросам местного значения поселения в социальной сфере относятся:

- обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства;

- организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

Решение вопросов по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях на территории поселений отнесено Законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района, так же как и создание условий для оказания медицинской помощи населению.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность, а также устанавливают правовые, организационные, экономические и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осуществления в нее инвестиций. Правовые акты российского законодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный процесс, направлены на создание благоприятного режима инвестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере.

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что при участии Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, они участвуют в таких отношениях на равных началах с иными участниками этих отношений — гражданами и юридическими лицами. К участию же названных субъектов в обороте, как правило, применяются нормы, применимые к участию в обороте юридических лиц (ст. 124 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Система нормативно-правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность в России, включает в себя документы, ряд из которых приняты еще в 90-х годах. Это, в частности, Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» является основополагающим законодательным актом в инвестиционной сфере, который определяет правовые и экономические основы инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской Федерации, а также устанавливает гарантии равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм собственности.

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей инвестиционную деятельность в социальной сфере Российской Федерации, показывает, что к настоящему времени сложилась определенная система правовых актов, регулирующих общие проблемы (гражданские, бюджетные, таможенные и др. отношения), которые в той или иной мере относятся и к социальной сфере.

На региональном и местном уровне в целях создания благоприятных условий для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования.

Региональные  нормативы градостроительного проектирования Республики Коми  утверждены постановлением Правительства Республики Коми от 18.03.2016 г. № 133  и содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами регионального значения, в том числе в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта и в иных областях, указанным в ч. 3 ст. 14 Градостроительного кодекса Российской Федерации и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Республики Коми, а также содержат предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными частями 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципальных образований и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований.

Постановлением Правительства Республики Коми от 24.12.2010 № 469 утверждена Схема территориального планирования Республики Коми, в которой определены виды, назначение и наименование объектов регионального значения в области образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, в области культуры и социального обслуживания, планируемые для размещения на территории республики.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в поселении, включая сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, объектов местного значения поселения утверждаются схемой территориального планирования муниципального района, генеральным планом поселения и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Схеме территориального планирования Республики Коми.

Таким образом, регулирование вопросов развития и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

2.7. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовая потребность, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство СОШ на 80 учащихся с дошкольными группами на 40 мест в пст. Ляли | 100000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000,0 |
| 2 | Строительство средней образовательной школы на 40 мест в с. Шошка | 40000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000,0 |
| 2. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Санаторный комплекс в с. Серёгово Княжпогостского района | 358314 | 54900 | 59414 | 122000 | 122000 | 0 | 0 |
| 4 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пст. Иоссер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пст. Чиньяворык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Шошка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Серёгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пст. Мещура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Туръя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в пст. Ракпас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Строительство фельдшерско-акушерского пункта в д. Верхняя Отла | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Строительство спортивной площадки в с. Серёгово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Строительство спортивной площадки в пст. Тракт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Строительство спортивной площадки в пст. Иоссер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство спортивной площадки в пст. Чиньяворык | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Строительство спортивной площадки в с. Шошка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Строительство спортивной площадки в с. Туръя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Строительство социокультурного центра в пст. Чиньяворык | 27000,0 | 10500,0 | 16500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 525314,0 | 65400,0 | 75914,0 | 122000,0 | 122000,0 | 0 | 140000,0 |

2.8. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации мероприятий программы, составляет 525314,0 тыс. рублей, в том числе:

| (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объёмы бюджетных ассигнований и источники финансового обеспечения | Общий объём финансовых ресурсов, тыс. руб. | В том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы, в том числе из средств | 525314,0 | 65400,0 | 75914,0 | 122000,0 | 122000,0 | 0 | 140000,0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| республиканского бюджета | 498314,0 | 54900 | 59414,0 | 122000 | 122000 | 0 | 140000,0 |
| местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные средства | 27000,0 | 10500,0 | 16500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 2.9. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

# Оценка эффективности программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов программы в социально-экономическое развитие и основана на оценке её результативности с учётом объёма ресурсов, направленных на её реализацию.

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчётного года.

Оценка эффективности реализации программы проводится администрацией муниципального района «Княжпогостский» на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителями мероприятий программы.

Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице:

| № п/п | Наименование индикатора | Един. измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | Доля детей от 3-7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля детей охваченных школьным образованием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Уровень обеспеченности населения объектами здравоохранения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Уровень обеспеченности населения объектами культуры | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными объектами | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 |

2.10. Предложения по повышению доступности среды

для маломобильных групп населения

# При проектировании, строительстве и реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимо предусматривать универсальную безбарьерную среду для беспрепятственного доступа к объектам и услугам всех категорий граждан, в том числе инвалидов и граждан других маломобильных групп населения (к которым могут быть отнесены люди преклонного возраста, с временными или длительными нарушениями здоровья и функций движения, беременные женщины, люди с детскими колясками и другие).

# Для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения требования к проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры определяются следующими нормативными документами

# - СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01.2001»;

# - СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения»;

# - СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»;

# - СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей»;

# - СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»;

# - РДС 35-201-99 «Система нормативных документов в строительстве. Руководящий документ системы. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры».

# Здания и сооружения объектов социальной инфраструктуры рекомендуется проектировать с учетом критериев доступности, безопасности, удобства и информативности:

# - возможности беспрепятственно достигнуть места обслуживания и воспользоваться предоставленным обслуживанием;

# - беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам;

# - возможности своевременно воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания;

# - возможность избежать травм, ранений, увечий, излишней усталости из-за свойств архитектурной среды зданий;

# - возможность своевременного опознавания и реагирования на места и зоны риска;

# - предупреждение потребителей о зонах, представляющих потенциальную опасность;

# - своевременное распознавание ориентиров в архитектурной среде общественных зданий;

# - точную идентификацию своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения;

# - использование средств информирования, соответствующих особенностям различных групп потребителей;

# - возможность эффективной ориентации посетителя, как в светлое, так и в темное время суток;

# - сокращение времени и усилий на получение необходимой информации;

# - возможность иметь непрерывную информационную поддержку на всем пути следования по зданию.

2.11. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории сельских поселений Княжпогостского района в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирования и взаимодействия органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в сельских поселениях рекомендуется:

- Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении Республики Коми, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

- Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- предоставление сведений из ИСОГД;

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

и др.