АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| # От 17 мая 2018 г. | № 183 |
| --- | --- |
| О задачах по подготовке жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне - зимний период 2018-2019 годов |  |

На основании пп.1п.2 ст. 9 Устава муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», в целях своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» ( Хмара Ю.Ю.):

2.1.обеспечить оперативный контроль за ходом подготовки сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2018 – 2019 годов;

2.2.обеспечить выполнение мероприятий и требований, установленных приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 103) в целях оценки готовности муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2018-2019 годов;

2.3.обеспечить получение паспорта готовности муниципального образования «Княжпогостский» к отопительному периоду 2018-2019 годов в сроки, установленные Приказом.

2.4.обеспечить предоставление в Минстрой Республики Коми в установленные сроки сводной информации по муниципальному образованию муниципального района «Княжпогостский»  о ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

2.5. Держать на контроле расчеты теплоснабжающей организации АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания» за топливно-энергетические ресурсы.

3. Отделу по делам ГО и ЧС совместно с управлением архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» муниципального района «Княжпогостский» (Дмитрогло В.Ю., Хмара Ю.Ю.):

3.1.обеспечить наличие уточненных схем взаимодействия при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах электро-, тепло- и газоснабжения;

3.2. организовать проведение в течение сентября – октября 2018г. проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций.

4.Рекомендовать руководителям городских поселений «Емва» (Н.А.Ращектаев), «Синдор» (Н.А.Халак):

4.1.обеспечить постоянный контроль за ходом подготовки поселений к отопительному периоду 2018 – 2019 годов;

4.2.обеспечить выполнение требований, установленных Приказом № 103;

4.3.обеспечить предоставление в управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» в установленные сроки информации о ходе подготовки муниципальных образований городских поселений к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ(зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

4.4.Обеспечить получение паспорта готовности поселений к отопительному периоду 2018-2019 годов в сроки, установленные Приказом № 103.

5.Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»:

5.1. обеспечить организацию работы по отбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами и (или) организации, ответственной за выполнение услуг и работ по содержанию  и ремонту общего имущества МКД, в соответствии с требованиями законодательства и разъяснениями Минстроя России;

5.2. обеспечить до 1 сентября 2018 года подготовку муниципального жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов с  оформлением необходимых документов в соответствии с  требованиями Приказа № 103;

5.3.осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на подведомственных территориях к отопительному периоду 2018-2019годов;

5.4.обеспечить контроль за соответствующим оформлением документов теплоснабжающими организациями и потребителями тепловой энергии на подведомственных территориях, согласно требований Приказа № 103, а при необходимости – проведение осмотра указанных объектов.

6.Рекомендовать организациям жилищно-коммунального комплекса независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

6.1.до 01.09.2018 года обеспечить выполнение запланированных планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

7.Рекомендовать руководителям объектов  культуры и спорта, учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования, других социально-значимых объектов:

7.1.обеспечить подготовку подведомственных объектов к работе в отопительный период  2018-2019 годов в соответствиями с требованиями Приказа № 103;

7.2. в срок до 28 августа 2018 года обеспечить оформление паспортов готовности подведомственных объектов к отопительному сезону 2018-2019 годов.

8. Рекомендовать руководителям АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», АО «Коми тепловая компания»:

8.1. обеспечить проведение испытаний всех тепловых сетей на прочность и плотность в сроки, установленные п. 6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утвержденных Приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003 г.). Оформленные соответствующим актом результаты испытаний, в том числе повторных (при необходимости), направлять в администрацию муниципального района «Княжпогостский» еженедельно (по четвергам);

8.2. в срок до 1 ноября 2018 года обеспечить в полном объеме выполнение комплексного плана подготовки объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2018-2019 годов;

8.3.обеспечить в установленные сроки подготовку и оформление документов по подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов для теплоснабжающих  и тепло-сетевых организаций в соответствии с Приказом       № 103;

8.4. обеспечить предоставление в управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» в установленные сроки информации о ходе подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

8.5. принять все меры по погашению задолженности  и оплате текущих платежей за потребленные  топливно-энергетические ресурсы;

8.6. усилить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги населения и юридических лиц.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организаций, ответственных за содержание и обслуживание жилищного фонда:

9.1.обеспечить до 1 сентября 2018 года подготовку объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2018 - 2019 годов с  оформлением необходимых документов в соответствии с  требованиями Приказа № 103;

9.2.обеспечить предоставление в управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» в установленные сроки информации по промывке внутридомовых систем отопления многоквартирных домов, отчета  о ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2018-2019 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ(зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

9.3.Усилить претензионно-исковую работу по взысканию задолженности населения за жилищные  услуги.

10.Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», курирующего вопросы жилищно – коммунального хозяйства.

Руководитель администрации                                                           В. И. Ивочкин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального  района «Княжпогостский»

от 17 мая 2018 г. № 183

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового, и энергетического комплексов муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

| №№ пп | Наименование мероприятий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Жилищный фонд |  |  |
| 1.1 | Подготовка жилищного фонда | кв.м. | 428,5 |
|  | II. Инженерная инфраструктура и энергетика |  |  |
| 2.1 | Подготовка котельных | ед. | 19 |
| 2.2 | Подготовка ЦТП | ед. | 2 |
| 2.3 | Подготовка тепловых сетей | км. | 84,4 |
| 2.4 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 72,99 |
| 2.5 | Подготовка канализационных сетей | км. | 24,85 |
| 2.6 | Устройство, замена и ремонт ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении |  | 1,072 |
| 2.7 | Устройство, замена и ремонт ветхих наружных сетей холодного водоснабжения | км | 3,245 |
| 2.8 | Устройство, замена и ремонт ветхих наружных сетей канализации | км | 0,4 |
|  | III. Создание запасов топлива и материально- технических ресурсов |  |  |
| 3.1 | Потребность в топливе на отопительный сезон для муниципальных котельных: угля дров | тн куб.м. | 8000,00 1780,00 |
|  | в т.ч. создание запаса топлива на муниципальных котельных на начало отопительного сезона: угля дров | тн. куб. | 1062,00 186,3 |
| 3.2 | Создание запаса топлива на резервных ДЭС | тн. | 1,5 |
| 3.3 | Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов: Планируемый объем резерва: | тыс. руб. | 575,5 |