АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  04 февраля  2020 г.                					                      №62

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

в муниципальном районе «Княжпогостский» на 2021-2023 годы

# В соответствии с п.7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 года №574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2021-2023 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы МР «Княжпогостский» -руководителя администрации А.Л.Кулика.

Исполняющий обязанности

Главы МР «Княжпогостский» -

руководителя  администрации                                                           А.Л. Немчинов

Приложение к постановлению

администрации МР «Княжпогостский»

от 04 февраля 2020 №62

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МР «Княжпогостский» на 2021-2023 годы.

I.Общие положения

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории МР «Княжпогостский» на 2021-2023 годы (далее - Краткосрочный план) разработан в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, во исполнение постановлений Правительства Республики Коми от 30.12.2013 № «Об утверждении порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в целях конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Краткосрочный план подлежит актуализации, в том числе с учетом уточнения лимита средств фонда капитального ремонта, сформированного Некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за счет средств собственников, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

II. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках Краткосрочного плана, определен в приложении 1 к настоящему Краткосрочному плану.

III. Финансирование плана мероприятий

Финансирование плана мероприятий 2021-2023 годов, предусмотренных Краткосрочным планом осуществляется за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

IV. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в рамках Краткосрочного плана представлен в приложении 2 к настоящему Краткосрочному плану.