АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| # от 23 июля 2020 г. | № 510 |
| --- | --- |
| О внесении изменения в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 01 апреля 2019 г. № 100 «Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2019-2025 годы (I этап 2019-2020г., II этап 2020-2021г., III этап 2021-2022г., IV этап 2022-2023г., V этап 2023-2024 г., VI этап 2024 г. - до 1 сентября 2025 г.)» |  |

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», а также в целях актуализации данных

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 01 апреля  2019 г. № 100  «Об утверждении адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории  муниципального района «Княжпогостский» на 2019-2025 годы (I этап 2019-2020г., II этап 2020-2021г., III этап 2021-2022г., IV этап 2022-2023г., V этап 2023-2024 г., VI этап 2024 г. - до 1 сентября 2025 г.)»  (далее – постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                                   А.Л. Немчинов

Приложение к постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 23 июля 2020г. № 510

- АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2019-2025 годы

(I этап 2019-2020г., II этап 2020-2021г., III этап 2021-2022г., IV этап 2022-2023г.,

V этап 2023-2024 г., VI этап 2024 г.  - до 1 сентября 2025г.»

Для целей настоящей Программы используются понятия:

- аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприятий в соответствии с действующим жилищным законодательством.

- ПАСПОРТ

- АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2019-2025 годы»

(I этап 2019-2020г., II этап 2020-2021г., III этап 2021-2022г., IV этап 2022-2023г.,

V этап 2023-2024 г., VI этап 2024 г. - до 1 сентября 2025г.»

| Наименование Программы | Адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2019-2025 годы» (I этап 2019-2020г., II этап 2020-2021г., III этап 2021-2022г., IV этап 2022-2023г., V этап 2023-2024 г., VI этап 2024 г. - до 1 сентября 2025г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Федеральный закон от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; Жилищный Кодекс РФ; Устав МР «Княжпогостский» |
| Разработчик | Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Исполнитель | Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский»; администрация городского поселения «Емва» |
| Цель Программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. |
| Задачи Программы | - эффективность использования бюджетных средств, в том числе полученных за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, действующего в соответствии с Федеральным законом (далее – Фонд), -выбор наиболее экономически эффективных способов реализации программы с учетом обеспечения прав и законных интересов переселяемых граждан; -привлечение бюджетных источников на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. -приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. -сокращение доли аварийного жилищного фонда. -создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан. |
| Объем финансирования Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию финансирования мероприятий Программы составит 24 012 558,33 руб., из них: • 22 811 930,41 руб. - объем средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; • 960 502,33 руб. - объем средств бюджета Республики Коми; • 240 125,59 руб. - объем средств местного бюджета. |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 1 января 2019 года – 1 сентября 2025 года. Этапы реализации Программы: I этап (01.01.2019 г. – 31.12.2020 г.) II этап (01.01.2020 г. – 31.12.2021 г.) III этап (01.01.2021 г. – 31.12.2022 г.) IV этап (01.01.2022 г. – 31.12.2023 г.) V этап (01.01.2023 г. – 31.12.2024 г.) VI этап (01.01.2024 г. – 01.09.2025 г.) |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1.обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда с расселением к 1 сентября 2025 г. не менее 0,742 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда, расселением не менее 42 человек (16 семей) |
| Контроль за реализацией Программы | Отдел строительства и дорожного хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |

- I. Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным методом

По состоянию на 1 января 2019 года жилищный фонд муниципального образования муниципальный район «Княжпогостский» составляет 631,96 тыс. кв. метров, из них  180,795 тыс. кв.м. является ветхим и аварийным, что составляет 28,6%.

Общая площадь жилых помещений в 3 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации составляет 0,742 тыс. кв.м. В данном жилфонде проживает 16 семей (42 человека).

Аварийный жилфонд создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности  проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг и внешний облик районного центра г. Емва, и других населенных пунктов Княжпогостского района.

Большинство жителей, проживающих в аварийных домах, не имеют возможности самостоятельно приобрести или получить жилье по договору социального найма удовлетворительного качества.

Органы местного самоуправления  из-за дефицита местных бюджетов не имеют возможности самостоятельно решать данные вопросы.

Разработка Программы обусловлена необходимостью выработки  комплексного и системного  подходов  к решению проблемы обеспечения благоустроенным жильем граждан, проживающих в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Жилищный кодекс Российской Федерации возлагает на органы местного самоуправления  обязанность по расселению граждан из аварийных домов, подлежащих сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, в том числе путем  предоставления гражданам других благоустроенных жилых помещений.

Мероприятия Программы направлены на осуществление предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления по обеспечению условий для осуществления гражданами права на жилище и его безопасность.

Решение проблемы переселения граждан из аварийного муниципального жилого фонда невозможно без применения программно-целевого подхода, поскольку данная проблема требует комплексного подхода, объединения финансовых ресурсов и усилий органов власти всех уровней, ее решение невозможно в рамках одного финансового года и требует целевого финансирования в течение нескольких лет.

- II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение жильем граждан, проживающих в муниципальном аварийном жилищном фонде путем:

предоставления жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальном жилищном фонде по договорам социального найма в жилых помещениях, приобретённых у лиц, не являющихся застройщиками.

предоставления жилых помещений в приобретённых жилых помещениях у лиц, не являющихся застройщиками путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений.

Для достижения поставленной цели Программы предусматривается решение следующих задач:

- привлечение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, республиканского бюджета Республики Коми на приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком;

-  переселение граждан из муниципального аварийного жилищного фонда в  приобретённые жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиками;

- снос многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

- III. Основания для разработки Программы

Задачи Программы определяются следующими основными документами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ;

- Направления, основные мероприятия и параметры приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", утвержденные президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 21 декабря 2005 года;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Жилищный Кодекс Российской Федерации.

IV. Критерии отбора аварийных многоквартирных домов,

включаемых в Программу

Критериями отбора аварийных многоквартирных домов для включения в Программу являются:

1.Муниципальные многоквартирные дома, признанные Межведомственной комиссией в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года, в которых все жилые и нежилые помещения находятся  в муниципальной собственности.

- 2. Муниципальные многоквартирные дома, признанные Межведомственной комиссией в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации до 1 января 2017 года, в которых все собственники помещений на общих собраниях собственников помещений приняли единогласное решение о готовности участвовать в программе по переселению граждан и единогласно выбрали конкретный вариант переселения: приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками путем заключения договоров мены с собственниками жилых помещений взамен изымаемых жилых помещений.

- V. Срок и этапы реализации программы

Сроки реализации Программы – 2019 – 2025 годы:

- I этап 2019-2020 годы;

- II этап 2020-2021 годы;

- III этап 2021-2022 годы;

- IV этап 2022-2023 годы;

- V этап 2023-2024 годы;

- VI этап 2024 год - до 1 сентября 2025г.

- VI. Обоснование объема средств на реализацию Программы

- 1.Программой предусмотрено предоставление гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, жилых помещений в приобретённых жилых помещениях у лиц, не являющихся застройщиками, следующими способами:

- 1) предоставление других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного Кодекса РФ;

- 2) заключение договоров мены с собственниками изымаемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах на жилые помещения в приобретённых жилых помещениях у лиц, не являющихся застройщиками.

- Способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов представлены в приложении 1 к Программе.

2. Объем средств на реализацию мероприятий Программы определен исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади  жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой.

- Расчётная стоимость приобретённых жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, определяется как произведение общей площади приобретаемых жилых помещений и предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений в приобретённых жилых помещениях.

- В случае если площадь приобретённых жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, превышает площадь расселяемых жилых помещений, то оплата разницы указанных жилых площадей производится за счет средств бюджета МР "Княжпогостский".

Размер стоимости  одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с Программой  по 1этапу Программы рассчитан исходя из стоимости  одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2019 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемого при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», определяемую федеральным органом  исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства), а также анализа стоимости 1 кв.м. на вторичном рынке жилья на территории МО МР «Княжпогостский».

- 3.В случае изменения стоимости строительства 1 кв. м. жилья и уточнением других показателей в Программу будут вноситься соответствующие изменения, в том числе по объемам необходимых финансовых средств на реализацию Программы.

- В случае превышения стоимости одного квадратного метра приобретённых жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками над предусмотренной по Программе субсидии, то оплата такой разницы производится за счет средств бюджета МР "Княжпогостский".

- Необходимый объем финансовых средств на реализацию мероприятий Программы приведен в таблице 1.

Таблица 1

Объемы долевого финансирования Программы

| Источники финансирования | Объем финансирования (руб.) |
| --- | --- |
| Всего по Программе, в том числе | 24 012 558,33 |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 22 811 930,41 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 960 502,33 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский", из них | 240 125,59 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 0 |
| I этап 2019-2020г., всего | 24 012 558,33 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 22 811 930,41 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 960 502,33 |
| Местный бюджет МР «Княжпогостский» из них | 240 125,59 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 0 |
| II этап 2020-2021г.,всего | 0 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 |
| Местный бюджет МР «Княжпогостский» , из них | 0 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 0 |
| III этап 2021-2022г.,всего | 0 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 |
| Местный бюджет МР «Княжпогостский» | 0 |
| IV этап 2022-2023г., всего | 0 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский", из них | 0 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 0 |
| V этап 2023-2024г.,всего | 0 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский", из них | 0 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 0 |
| VI этап 2024г. - до 1сентября 2025г. ,всего | 0 |
| в том числе: |  |
| Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 0 |
| Местный бюджет МР "Княжпогостский", из них | 0 |
| на дополнительное финансирование на дополнительную площадь, превышение цена 1 кв. м. | 0 |

VII. Целевые индикаторы Программы

- Целевые индикаторы Программы представлены в приложении  2  к Программе

- VIII. Перечень аварийных многоквартирных домов

- Перечень аварийных многоквартирных  домов, в отношении которых планируется  предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, представлен в приложении 3 к Программе.

IX. Планируемые показатели выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- снести 3 аварийных дома, общей площадью 1 282,2 кв.м.

- приобрести жилые помещения у лиц, не являющихся застройщиком с общей площадью квартир 742,0 кв. метра, что позволит улучшить условия проживания 42 граждан или 16 семей;

- предупредить возникновение аварийных ситуаций в жилищном фонде;

Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 4 к Программе.