## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 31мая 2022г. | № 191 |
| --- | --- |
| О задачах по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне - зимний период 2022-2023 годов |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1, 4 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 9 Устава муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», в целях своевременной  и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Первому заместителю руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», курирующему вопросы социальной сферы, обеспечить контроль за:

- ходом подготовки объектов социальной сферы муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2022 – 2023 годов;

- полным и своевременным выполнением планов по подготовке объектов социальной сферы муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы с получением паспортов готовности в соответствии с требованиями  Приказа Министерства Энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 103).

- устранением замечаний, выданных Печорским управлением Ростехнадзора по итогам проверок готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов;

- погашением просроченной задолженности муниципальных учреждений перед организациями коммунального и энергетического комплексов и осуществлением текущих платежей за оказанные коммунальные услуги.

2. Заместителю руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский», курирующему вопросы жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечить контроль за:

- ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2022 – 2023 годов;

- устранением замечаний, выданных Печорским управлением Ростехнадзора по итогам проверок готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов;

- полным и своевременным исполнением комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового и энергетического комплексов муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы;

- выполнением мероприятий и требований, установленных Приказом          № 103 в целях оценки готовности муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2022-2023 годов с получением паспортов готовности муниципальным районом «Княжпогостский», городскими поселениями «Емва» и «Синдор»;

4.Начальнику управления муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»:

4.1. Определить состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов потребителей к работе в зимних условиях 2022-2023 годов в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 и графики их работы.

4.2.Принять необходимые меры:

- по подготовке муниципального жилищного фонда сельского поселения «Тракт» к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годы;

- по устранению замечаний, выданных Печорским управлением Ростехнадзора по итогам проверок готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов;

- для получения паспорта готовности муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2022-2023 годов в сроки, установленные Приказом № 103.

4.3. Обеспечить:

- контроль за проведением испытаний  тепловых сетей на прочность и плотность на территории сельских поселений в сроки, установленные пунктом 6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115);

- предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в установленные сроки сводной информации по муниципальному образованию муниципальный район «Княжпогостский»  о ходе подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- выполнение мероприятий и требований, установленных Приказом          № 103 в целях оценки готовности муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2022-2023 годов;

4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации муниципального района «Княжпогостский»:

4.1. Обеспечить наличие уточненных схем взаимодействия при ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах электро-, тепло- и газоснабжения.

4.2. Организовать проведение в течение сентября – октября 2022 года учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям городских поселений «Емва», «Синдор»:      5.1. Обеспечить:

- постоянный контроль за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса поселений к отопительному периоду 2022 – 2023 годов;

-  контроль за проведением испытаний  тепловых сетей на прочность и плотность на территории поселений в сроки, установленные пунктом 6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 года № 115).

- предоставление в управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» в установленные сроки информации о ходе подготовки муниципальных образований городских поселений к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ(зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- выполнение мероприятий и требований, установленных Приказом          № 103 в целях оценки готовности поселений к отопительному периоду 2022-2023 годов;

- устранение ранее выявленных замечаний при подготовке к отопительному периоду по итогам проверок Печорского управления Ростехнадзора.

5.2. Утвердить персональные составы комиссий по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, объектов потребителей к работе в зимних условиях 2022-2023 годов в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 и графики их работы.

5.3.Принять необходимые меры для получения паспорта готовности поселения к отопительному периоду 2022-2023 годов в сроки, установленные Приказом №103.

6. Рекомендовать главам сельских поселений муниципального района «Княжпогостский»:

6.1. Принять меры по подготовке административных зданий (помещений), муниципального жилищного фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов с  оформлением необходимых документов в соответствии с  требованиями Приказа № 103.

6.2. Обеспечить:

- до 15 сентября 2022 года получение паспортов готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов на административные здания (помещения), объекты муниципального жилищного фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов;

- погашение просроченной задолженности перед организациями коммунального и энергетического комплексов и осуществление текущих платежей за оказанные коммунальные услуги.

6.3.Осуществлять постоянный контроль за ходом подготовки объектов теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии на подведомственных территориях к отопительному периоду 2022-2023 годов.

6.5. Продолжить работу по выбору управляющей организации по управлению многоквартирными домами и (или) организации, ответственной за выполнение услуг и работ по содержанию  и ремонту общего имущества МКД, в соответствии с требованиями законодательства.

7. Рекомендовать руководителям объектов  культуры и спорта, учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования, других социально-значимых объектов:

7.1. Обеспечить:

- в срок до 01 сентября 2022 года  подготовку необходимых документов для получения паспортов готовности подведомственных объектов к отопительному  периоду 2022-2023 годов в соответствиями с требованиями Приказа № 103;

- в срок до 01 сентября 2022 года подготовку подведомственных объектов к работе в отопительный период 2022-2023 годов;

- в срок до 15 сентября 2022 года получение паспортов готовности подведомственных объектов к отопительному периоду 2022-2023 годов.

- погашение просроченной задолженности подведомственных учреждений и осуществление текущих платежей организациям коммунального и энергетического комплексов за оказанные коммунальные услуги.

8. Рекомендовать руководителям АО «Княжпогостская тепло-энергетическая компания», АО «Коми тепловая компания»:

8.1. Обеспечить:

- проведение испытаний всех тепловых сетей на прочность и плотность в сроки, установленные п. 6.2.13 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (утвержденных Приказом Минэнерго России № 115 от 24.03.2003). Оформленные соответствующим актом результаты испытаний, в том числе повторных (при необходимости), направлять в управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» еженедельно (по средам), начиная с 01 июня 2022 года;

- предоставление в управление муниципального хозяйства муниципального района «Княжпогостский», еженедельно (по средам), начиная с 01 июня 2022 года, отчетов о ходе подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях»;

- в установленные сроки устранение замечаний, выданных Печорским управлением Ростехнадзора по итогам проверок готовности к отопительному периоду 2021 – 2022 годов;

- в срок до 01 сентября 2022 года создание нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

- в срок до 01 сентября 2022 года готовность резервных источников электроснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов с проведением пробных запусков и проверкой готовности персонала;

- в срок до 01 октября 2022 года подготовку и оформление документов по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 годов для теплоснабжающих  и тепло-сетевых организаций в соответствии с Приказом  № 103;

- в срок до 1 ноября 2022 года выполнение в полном объеме  комплексного плана подготовки объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального района «Княжпогостский» к отопительному периоду 2022-2023 годов;

8.2. Принять необходимые меры по сокращению просроченной задолженности  и оплате текущих платежей за потребленные  топливно-энергетические ресурсы.

8.3. На постоянной основе осуществлять претензионно-исковую работу по взысканию задолженности за коммунальные услуги населения и юридических лиц.

9. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, организаций, ответственных за содержание и обслуживание жилищного фонда:

9.1. Обеспечить:

- промывку внутридомовых систем отопления  жилфонда, в соответствии с утвержденными и согласованными с ресурсоснабжающей организацией графиками промывки;

- предоставление в управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», еженедельно (по средам), начиная с 01 июня 2022 года, информации о промывке внутридомовых систем отопления многоквартирных домов, отчета  о ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов в соответствии с формой государственного статистического наблюдения   № 1-ЖКХ(зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», еженедельно (по средам), начиная с 01 июня 2022 года;

- до 01 сентября 2022 года выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2022 - 2023 годов;

- до 01 сентября 2022 года оформление в соответствии с  требованиями Приказа № 103 необходимых документов  для получения паспортов готовности на объекты жилфонда;

- до 15 сентября 2022 года  получение паспортов готовности на объекты жилфонда.

9.2. На постоянной основе осуществлять претензионно-исковую работу по взысканию задолженности населения за жилищные  услуги.

10.Организациям газового и энергетического комплекса независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности рекомендовать:

- утвердить планы мероприятий по подготовке подведомственных объектов к работе в отопительный период 2022 – 2023 годов  с учетом анализа технологических отказов в системах электро-, газоснабжения в предыдущем отопительном периоде;

- в срок до 01 октября 2022 года  создать резерв материалов и  оборудования для   ликвидации возможных аварийных ситуаций в отопительном периоде 2022 – 2023 годов;

- обеспечить в установленные сроки выполнение плана по подготовке к работе в отопительный период 2022-2023 годов.

10. Признать утратившим силу:

- постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 13 мая 2021 № 186 «О задачах по подготовке жилищно-коммунального комплекса муниципального района «Княжпогостский» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов».

11. Контроль за исполнением  настоящего постановления  возложить на  заместителя руководителя администрации С.Е.Сакулину.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                             А.Л.Немчинов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального  района «Княжпогостский»

от 31мая 2022 г. № 191

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального, газового,

и энергетического комплексов муниципального района «Княжпогостский»

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| №№ пп | Наименование мероприятий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Жилищный фонд |  |  |
| 1.1 | Подготовка жилищного фонда | кв.м. | 353,387 |
|  | II. Инженерная инфраструктура и энергетика |  |  |
| 2.1 | Подготовка котельных | ед. | 19 |
| 2.2 | Подготовка ЦТП | ед. | 2 |
| 2.3 | Подготовка тепловых сетей | км. | 91,52 |
| 2.4 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 54,56 |
| 2.5 | Подготовка канализационных сетей | км. | 24,85 |
| 2.6 | Устройство, замена и ремонт ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении |  | 1,10 |
| 2.7 | Устройство, замена и ремонт ветхих наружных сетей холодного водоснабжения | км | 1,47 |
| 2.8 | Устройство, замена и ремонт ветхих наружных сетей канализации | км | 0.175 |
|  | III. Создание запасов топлива и материально- технических ресурсов |  |  |
| 3.1 | Потребность в топливе на отопительный сезон для муниципальных котельных: угля дров | тн куб.м. | 8500,00 2500,00 |
|  | в т.ч. создание запаса топлива на муниципальных котельных на начало отопительного сезона: угля дров | тыс. тонн тыс.куб.м. | 2,600 0,700 |
| 3.2 | Создание запаса топлива на резервных ДЭС | тн. | 1,5 |
| 3.3 | Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов, в том числе АО «КТЭК»: | тыс. руб. тыс. руб. | 2400,0 575,5 |

# Text boxes

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»