АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| # от 16 апреля 2013 г. | № 244 |
| --- | --- |
| Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» в зимних условиях 2012-2013 г.г. и задачах по подготовке к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. |  |

В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от  16 апреля 2012 г.  № 227  «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» в зимних условиях 2011-2012 г.г. и задачах по подготовке к работе в зимних условиях 2012-2013 г.г.», в соответствии с планом мероприятий, утвержденным распоряжением Правительства Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 257-р и «Комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» к работе в зимних условиях 2012-2013 г.г.», было  подготовлено 27 котельных, 2  ЦТП, 54,62 км водопроводных сетей, 36,22 км канализационных сетей и 511,21 тыс.кв.м. жилищного фонда, т. е. 100% от плана. Произведена гидропневматическая промывка в 172 жилых домах, проведены испытания магистральных и квартальных тепловых сетей общей протяженностью  80,6 км (100% плана), в результате проведенных испытаний выявлено 13 разрывов.  По  результатам испытаний проведены ремонтные работы, устранены все разрывы. Также заменено ветхих тепловых сетей – 2,92 км,  заменено ветхих водопроводных сетей 2,6 км – 100% от запланированного.

В рамках комплексного плана произведены мероприятия  по модернизации котельных в поселениях района с заменой неэффективных котлоагрегатов на котлы марки КВР-063 в пст. Иоссер,  пст. Ропча,  пст. Мещура и с.  Шошка. На замену котлов освоено порядка 5,0 млн. рублей.

Отопительный сезон в районе был начат своевременно, на начало отопительного сезона все муниципальные котельные были обеспечены достаточным запасом угля (10 000,0 т, годовой запас). Для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения района в отопительный сезон 2012-2013 годов  был создан  достаточный аварийный запас материалов и оборудования, который на 01.11.2012 г. составил 1,76  млн. руб.

Рассмотрев итоги работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района “Княжпогостский” в зимних условиях 2012-2013 г.г., следует отметить, что в целом отопительный период 2012-2013 гг. был пройден без серьезных аварий, на сетях тепло-, водоснабжения, что позволило не допустить долгих перебоев в  тепло-, водоснабжения населенных пунктов района.

В то же время существует несколько проблем:

- ситуация с перебоями  по холодному водоснабжению и авария на КНС № 3 с выходом канализационных стоков на поверхность в пгт. Синдор, вызвавшая многочисленные нарекания населения и принятие администрацией района мер чрезвычайного характера для исправления ситуации.

- в г. Емва было допущено локальное несоблюдение температурного режима в домах и квартирах, что крайне недопустимо и вызвало необходимость постоянного контроля со стороны руководителя администрации района.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства  района к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г., постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района “Княжпогостский” к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. согласно приложению №  1 к настоящему постановлению.

2. В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального   района  “Княжпогостский” к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. создать координационный совет согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

3. Координационному совету обеспечить своевременную подготовку жилищно-коммунального хозяйства муниципального   района  “Княжпогостский” к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. и выполнение данного постановления.

4. В целях обеспечения своевременной подготовки энергетического хозяйства района к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. создать комиссию по проверке готовности энергетического хозяйства муниципального   района “Княжпогостский” к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

Комиссии по проверке готовности энергетического хозяйства в срок до 1 сентября 2013 года провести проверки жилищно-коммунального хозяйства по вопросам его готовности к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в срок до 1 сентября 2013 года оформить паспорта готовности подведомственных объектов к работе в зимних условиях. Установить, что подключение объектов к  системе теплоснабжения  производится только при наличии паспорта готовности объекта к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. и полного погашения имеющейся задолженности за оказанные коммунальные услуги, а также акта готовности систем энергопотребления к работе в зимних  условиях.

6. Рекомендовать главам и руководителям  администраций  поселений Княжпогостского района:

- в срок до 25.04.2013 г. утвердить планы мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в зимних условиях 2013-2014 г. г.;

- в соответствии со ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации  завершить работу по созданию Советов многоквартирных домов в срок до 1.06.2013 года.

- обеспечить выполнение мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства  района к работе в зимних условиях 2013-2014 г. г.;

- обеспечить осуществление муниципального жилищного контроля за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами при исполнении настоящего постановления.

- обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения поселения и проездов к ним;

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке

объектов бюджетной сферы поселений к отопительному сезону 2013-2014 г.г.;

- обеспечить получение паспортов готовности подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. до 1 сентября 2013 г.;

- в  течение    летнего    периода 2013 года обеспечить проведение работ  по

текущему и капитальному ремонту жилищного фонда поселений;

- продолжить индивидуальную работу с гражданами, имеющими задолженность за жилищно-коммунальные услуги;

- начиная с  июня 2013 года ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, представлять в отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района “Княжпогостский” информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г..

7. Руководителям  отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации муниципального района «Княжпогостский» (Немчинову А. Л., Костеревой Н. В.):

-  обеспечить подготовку подведомственных объектов отрасли к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.;

- обеспечить своевременную оплату коммунальных услуг ресурсоснабжающим организациям;

- обеспечить получение паспортов готовности подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.  до 1 сентября 2013 года;

- обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах в соответствии с постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от  30 июля 2010г. № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2010-2014 годы».

8. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих предприятий  организаций ОАО «Княжпогостское ЖКХ», ООО «Княжпогостское ЖКХ», санаторий «Серёгово»:

-  в месячный срок после  окончания отопительного сезона 2012-2013 г.г. и в августе-сентябре 2013 года перед началом отопительного сезона провести  испытания тепловых сетей  на прочность и плотность в установленном порядке;

- оформление актов испытаний осуществлять при обязательном участии представителей комиссии по проверке энергетического хозяйства;

- обеспечить выполнение запланированных мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического, электроэнергетического, газового и жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г.;

- в ходе производства работ  по подготовке к отопительному сезону 2013-2014    г.г. руководствоваться Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, согласованным с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, Федеральным агентством по энергетике, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству и утвержденным Министром промышленности и энергетики Российской Федерации 25.08.2005 года;

- произвести ремонт и подготовку котельных к отопительному сезону 2013-2014  г.г. с оформлением паспортов готовности на каждую котельную в срок до 30.08.2013 года;

-на 01.09.2013 года обеспечить готовность резервных источников энергоснабжения на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов;

- создать до 1 ноября 2013 года запас резервного топлива на котельных и дизельных электростанциях;

-обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;

- начиная с 1 июня 2013 года еженедельно (каждую среду) представлять в отдел строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г.;

- завершить в срок до 15.10.2013 года оформление паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2013-2014 г.г.           	9. Предложить ОАО «Княжпогостское ЖКХ»     (Афимьина А. В.), ООО «Аквасервис» (Сирук Д. В.), в период подготовки к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов:

- обеспечить выполнение мероприятий инвестиционной программы «Развитие коммунального хозяйства в Княжпогостском районе на 2013 год», выполнение планов текущего и капитального ремонтов по ОАО «Княжпогостское ЖКХ», комплексного плана мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г.;

- до 1 сентября 2013 года обеспечить получение паспортов готовности объектов инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2013-2014   г.г.;

- до 1 сентября 2013 года провести регулировки тепловых сетей  для организации качественного теплоснабжения  в осенне-зимний период 2013-2014 г.г. объектов теплопотребления;

- установить, что подключение к теплоснабжению объектов производить только при наличии паспортов готовности объекта к работе  в осенне-зимний период 2013-2014  г.г. и полного погашения имеющейся задолженности;

- обеспечить выполнение плана финансового оздоровления предприятия;

-принять меры по усилению претензионной - исковой работе с потребителями коммунальных услуг, обеспечить к 25.04.2013 г. 100% подачу исковых заявлений;

- обеспечить оплату поставщикам топливно-энергетических ресурсов текущего потребления, а также погашение до начала отопительного сезона 1.09.2013 г. образовавшейся задолженности;

- в срок до 1 сентября 2013 года уделить особое внимание восстановлению теплоизоляции  трасс отопления в населенных пунктах района;

- к 1 сентября 2013 года обеспечить муниципальные котельные 45-суточным запасом угля;

- в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2013-2014 г. г. до 1 ноября 2013 года создать нормативный резерв материалов и оборудования на сумму 828,2 тыс. рублей,  для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2013-2014 годов.

10. Предложить обслуживающим жилищный фонд организациям:

- обеспечить качественную подготовку жилищного фонда на территории МР "Княжпогостский" к отопительному периоду 2013-2014 годов;

- обеспечить организацию безусловного выполнения работ в соответствии с предписаниями Государственной жилищной инспекции по Княжпогостскому району;

-   в течение летнего периода 2013 года обеспечить выполнение работ  по текущему и капитальному ремонту жилищного фонда;

- обеспечить работу по своевременному заключению договоров на техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах по МР "Княжпогостский";

- принять меры по усилению претензионной - исковой работе с потребителями коммунальных услуг, обеспечить к 25.04.2013 г. 100% подачу исковых заявлений;

-   начать с апреля месяца 2013 года гидропневматическую промывку  внутренних сетей отопления обслуживаемого муниципального жилищного фонда;

- в соответствии с комплексным планом мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. до 1 ноября 2013 года создать нормативный резерв материалов и оборудования на сумму 535,0 тыс. рублей,  для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населенных пунктов в отопительный период 2013-2014 годов;

- в срок до 1 октября 2013 года подготовить  снегоуборочную технику к зимнему периоду 2013-2014 г.г.

11. Рекомендовать руководителям энерго-, газоснабжающих организаций; Филиалу в г. Емва «Газпром газораспределение Сыктывкар», Княжпогостскому РЭС «Южные электрические сети» ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»:

- в течение летнего периода 2013 года обеспечить безусловное выполнение мероприятий по подготовке ведомственных объектов электроэнергетического и газового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов;

- обеспечить реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на подведомственных объектах, в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».

12. Отделу строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации муниципального   района “Княжпогостский” (Хмара Ю.Ю.):

- совместно с Государственной жилищной инспекцией по Княжпогостскому району (по согласованию)  и отделом по энергетическому надзору Ростехнадзора (по согласованию) осуществлять  постоянный контроль за подготовкой к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства района независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;

- осуществлять сбор информации для формирования сводных отчетов по МР "Княжпогостский"  о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства МР "Княжпогостский"  к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов  для предоставления в органы надзора и вышестоящие инстанции;

- осуществлять мероприятия по реализации программы по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, программы «Чистая вода в Княжпогостском районе на 2012-2016 годы», программы «Обращение с отходами производства и потребления на территории муниципального района «Княжпогостский» (2012-2016 годы)»;

-осуществлять контроль по заключению договоров управления многоквартирными домами на территории МР "Княжпогостский";			-осуществлять контроль по  заключению договоров на техническое и аварийное обслуживание внутридомового газового оборудования в многоквартирных жилых домах по МР "Княжпогостский";

- продолжить организацию работы Межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.

13. Сектору по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работе администрации МР «Княжпогостский» (Диденко С. Н.)            организовать в августе-сентябре 2013 года учебно-тренировочные занятия по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.

14. Рекомендовать начальнику Государственной жилищной инспекции по Княжпогостскому району  Дмитриеву А.С.:

- осуществлять контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры к работе в зимних условиях 2013-2014 годов.

15. Снять с контроля постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от  16 апреля 2012 г.   № 227 «Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального района «Княжпогостский» в зимних условиях 2011-2012 г.г. и задачах по подготовке к работе в зимний период 2012-2013 г.г.».

16. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района “Княжпогостский” Нофит Е. Ю.

Руководитель администрации                                                           В. А. Попов

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального  района «Княжпогостский»

от 16   апреля 2013 г. № 244

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства

муниципального района «Княжпогостский» к работе в зимних условиях

2013-2014  годов

| №№ пп | Наименование мероприятий | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Жилищный фонд |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт домов | тыс. руб. | 19875 |
|  | II. Инженерная инфраструктура и энергетика |  |  |
| 2.1 | Подготовка котельных | ед. | 25 |
| 2.2 | Подготовка ЦТП | ед. | 2 |
| 2.3 | Подготовка тепловых сетей | км. | 80,5 |
| 2.4 | Подготовка водопроводных сетей | км. | 55,3 |
| 2.5 | Подготовка канализационных сетей | км. | 38 |
| 2.6 | Гидропневматическая промывка жилых домов | ж.д. | 170 |
| 2.7 | Устройство, замена и ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | км. | 2,92 |
| 2.8 | Устройство и замена наружных сетей холодного водоснабжения | км. | 2,6 |
|  | III. Создание запасов топлива и материально- технических ресурсов |  |  |
| 3.1 | Потребность в угле на отопительный сезон для муниципальных котельных | тн | 8666,19 |
|  | в т.ч. создание запаса угля на муниципальных котельных | тн. | 1500 |
| 3.2 | Создание запаса топлива на резервных ДЭС | тн. | 1,5 |
| 3.3 | Создание аварийного запаса материально-технических ресурсов, в том числе: Коммунальное хозяйство Жилищное хозяйство | тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. | 1330,0 795,0 535,0 |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального  района «Княжпогостский»

от 16  апреля 2013 г. № 244

С О С Т А В

координационного совета по вопросам подготовки

жилищно-коммунального хозяйства муниципального

района “Княжпогостский” к работе в зимних условиях

2013-2014 г.г.

| Председатель совета: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Нофит Е. Ю. Секретарь совета: Подгорнова И.А. - - | - | заместитель руководителя администрации муниципального района “Княжпогостский”. ведущий специалист отдела строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства. |  |
| Члены совета: |  |  |  |
| Хмара Ю.Ю. | - | заведующий отделом строительства, жилищно-коммунального и муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский»; |  |
| Черных К.И. | - | начальник Княжпогостского участка Южных электрических сетей АЭК «Комиэнерго» (по согласованию); |  |
| Пушкина Н.В. | - | директор филиала ОАО “Комирегионгаз” в г. Емва (по согласованию); |  |
| Сирук Д. В. | - | исполнительный директор ООО «Аквасервис» (по согласованию); |  |
| Афимьина А. В. | - | исполнительный директор ОАО «Княжпогостское ЖКХ» (по согласованию); |  |
| Диденко С. Н. | - | заведующий сектором по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе; |  |
| Сборнов Ю. А. | - | директор ООО «УК «Княжпогостское ЖКХ» (по согласованию); |  |
| Шахов В. В. Дмитриев А. С. | - - - | представитель отдела по энергетическому надзору Ростехнадзора (по согласованию). Государственный жилищный инспектор по Княжпогостскому району (по согласованию); Депутаты Совета МР «Княжпогостский» по соответствующим избирательным округам (по согласованию). Главы и руководители администраций поселений по соответствующим административным территориям (по согласованию). |  |
| Приложение №3 к постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16 апреля 2013 г. № 244 СОСТАВ комиссии по проверке готовности энергетического хозяйства муниципального района «Княжпогостский к работе в зимних условиях 2013-2014 г.г. |  |  |  |

Председатель комиссии:

Нофит Е. Ю.                   –  заместитель руководителя администрации

муниципального района «Княжпогостский».

Члены комиссии:

Хмара Ю.Ю.                –  заведующий отделом строительства, жилищно-

коммунального и муниципального хозяйства

администрации муниципального района

«Княжпогостский»;

Сирук Д. В.               –  исполнительный директор ООО «Аквасервис»                  (по согласованию);

Афимьина А.В.              –  исполнительный директор ОАО «Княжпогостское

ЖКХ» (по согласованию);

Сборнов Ю. А.           -  директор ООО «УК «Княжпогостское             ЖКХ» (по согласованию);

Мошков Р. В.               –  и. о. начальника энергоучастка ОАО (Княжпогостское

ЖКХ») ( по согласованию);

Черных К.И.                 –  начальник Княжпогостского участка Южных

электрических сетей АЭК «Комиэнерго» (по

согласованию);

Шахов В.В.                   –  старший государственный инспектор отдела по

энергетическому надзору Ростехнадзора (по

согласованию);

Главы и руководители поселений по соответствующим административным территориям (по согласованию).