Приложение № 1

к постановлению         администрации

муниципального    района

«Княжпогостский»

от  25 апреля      2013 г.       №   267

ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

к  2013-2014 УЧЕБНОМУ ГОДУ

| № | Наименование ОУ | Перечень работ | Ответственный за исполнение | Срок исполнения бюджетных средств | Объём финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «СОШ№1» г. Емвы Интернат | установка 5 раковин в столовой, установка приборов учета воды в школе и интернате побелка потолков в коридорах, ремонт потолков в кабинетах, покраска пола в актовом зале, покраска пола в кабинетах, лестничных маршей, в столовой, оконных рам по этажам, покрытие пола лаком в актовом зале, покраска стен в спортзале покраска стен в кухне, покраска рам в кухне, покраска рам в комнатах | Салуян О. А. | До 10.08.13г. | 175,0 15,0 |
| 2 | МБОУ «СОШ №2» г. Емвы Учебный корпус п.Тракт | Выполнение предписаний контрольно-надзорных органов: выполнение ремонтно-восстановительных работ на воздуховодах и ремонт кровли в местах примыкания : вырубка старого покрытия кровли, цементная стяжка на площади 10*10,изготовление желобка с гудронным покрытием, устройство гидроизоляции на местах вентиляционных шахт и в местах примыкания их; замена электросети в спортзале, оштукатуривание стен, покраска стен и потолков водоэмульсионной краской, покраска полов, окон в спортзале, покраска стен в коридорах; установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных помещениях покраска полов в коридоре, столовой, окон, дверей | Клишева С.В. | До 10.08.13г. | 265,0 10,0 |
| 3 | МБОУ «СОШ» пгт.Синдор | замена панелей и покраска полов в столовой, замена смесителей туалетов начальной школы, покраска полов в спортивном зале и актовом зале, частичная замена полов листами ДВП в кабинетах, покраска панелей в спортивном зале | Сологубова Н.В | До 10.08.13г. | 50,0 |
| 4 | МАОУ «СОШ» с.Серёгово группа ДО | Устранение предписания контрольно-надзорных органов Устройство двух дополнительных эвакуационных выходов из групп замена электросчетчика, замена кабеля на вводе в столовую, покраска дверей, покраска полов в нижней рекреации и лестницы и лестничной площадки, побелка стен и потолков и печей, покраска панелей, полов, заделывание трещин, побелка потолков | Литвиненко О.В. | До 10.08.13г. | 85,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 5 | МБОУ «СОШ» пст.Мещура | Работы по утеплению помещений установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных помещениях; утепление оконных проемов герметиком ,. замена покрытия пола в классе начальной школы листами ДВП, покраска пола в коридорах, классах, установка (после снятия) радиатора в классе начальной школы, замена трубы системы отопления диаметром 40мм в классе средней школы, побелка и ча стичное оштукатуривание потолков и стен в классах и коридоре старшей и начальной школы | Карпова Т.С. | До 10.08.13г. | 85,0 |
| 6 | МБОУ СОШ» с.Шошка | Работы по утеплению помещений: установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных помещениях на втором этаже; утепление оконных рам путем запенивания в помещениях второго этажа. Замена 2 дверных блоков в начальной школе, покраска полов, окон в начальной школе и групп дошкольного образования | Чекурдаева В.И. | До 10.08.13г. | 80,0 |
| 7 | МБОУ «СОШ» с. Туръя | Переоборудование помещения под туалетную комнату мальчиков (возврат) покраска пола в помещениях, покраска окон в помещениях | Суворова Е.И. | До 10.08.13г. | 20,0 |
| 8 | МБОУ «СОШ» пст.Чиньяво рык | Работы по утеплению помещений: установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных помещениях на втором этаже; утепление оконных проемов герметиком, Покраска панелей и потолка водостойкой краской, замена линолеума на кухне, покраска окон и батареи в классах, коридоре, столовой, замена двух батарей в кабинете информатики | Казук З.П. | До 10.08.13г. | 75,0 |
| 9 | МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский | устройство забора между школой и дорогой, строительство полосы препятствий : отсыпка беговой дорожки, строительство турникетов и разноуровневых гимнастических столбиков и ремонт элементов спортивного городка: шведской лестницы, турника | Наймушина А.И. | До 10.08.13г. | 70,0 |
| 10 | МБОУ «НШ-ДС» п.Вожаель | замена унитаза, покраска пола в спальне, покраска окон, дверей, батарей и щитов | Сазонова Т.С. | До 10.08.13г. | 5,0 |
| 11 | МБОУ «НШ-ДС» п.Ляли | замена настила пола в коридоре листами ДВП, покраска пола коридора, в столовой, туалетной комнате, побелка и оштукатуривание стен подсобных помещений | Бездижая А.Ю. | До 10.08.13г. | 10,0 |
| 12 | МАОУ «НШ-ДС» г.Емвы (в т.ч. гр.ДО) | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов Мероприятия по проведению микробиологических, паразитологическим, радиологическим и лабораторно-инструментальных исследований проб песка Установка раковин для мытья рук в столовой школы и вытяжного шкафа; замена 4 межкомнатных дверей и одной металлической с расширением проемов в здании школы, замена части трубы водоснабжения в группе дошкольного образования | Родионычева О.В. | До 10.08.13г. | 120,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 13 | МБОУ «НШ-ДС» пст. Ропча | настил линолеума в классе, покраска пола в игровой, спальне и на кухне, столовой | Васильева Л.А. | До 10.08.13г. | 15,0 |
| 14 | МБОУ «ООШ» пст Иоссер ( в т.ч.гр.ДО) | Работы по утеплению помещений: установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных помещениях; утепление оконных рам герметиком в холодных помещениях установка прибора учета воды, покраска пола в фойе и дошкольной группе | Петров А. А. | До 10.08.13г. | 40,0 |
| 15 | МБОУ «ВСОШ№1» г. Емвы | ремонт крыльца, покраска окон, дверей в классах и туалетных кабинках, панелей в классах | Никитина О.В. | До 10.08.13г. | 5,0 |
| 16 | МБОУ ДОД «СЮН» г.Емвы | ремонт полов в кабинете животноводства, комнате персонала, коридор е | Карпенкова Т.В. | До 10.08.13г. | 45,0 |
| 17 | МАОУ ДОД «ДЮСШ» Княжпогостского района | частичная покраска панелей в спортивном зале, покраска полов и плинтусов в коридоре 1 этажа, туалете, покраска оконных рам | Дмитрогло В.Ю. | До 10.08.13г. | 5,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 18 | МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района | установка электросчетчиков, трансформаторов, замена трех радиаторов, частичная замена канализационных труб, покраска полов в кабинетах ИЗО, вокальном,коридорах,фойе,гардеробной | Волкова Л.Н. | До 10.08.13г. | 90,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 19 | МАДОУ «Детский сад №2» г. Емвы | замена линолеума в одной группе, покраска полов в туалетах и моечных, побелка потолков в моечных и туалетах, замазывание трещин стен и потолков коридора здания ДОУ | Калимова Н.А. | До 10.08.13г. | 35,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 20 | МАДОУ «Детский сад №6» г. Емвы (в т.ч. корпус по ул.Московской,10) | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов замена линолеума в группе, установка водонагревателей и смесителей в умывальных и буфетных, побелка стен и потолка, покраска плинтусов и окна в медицинском кабинете, оборудование туалетных помещений 4 санитарными приборами и раковинами по ул.Волгоградской побелка потолков, покраска плинтусов, покраска полов в коридорах групп и общих коридорах, покраска панелей в кухне по ул.Московской Мероприятия по проведению микробиологических, паразитологическим, радиологическим и лабораторно-инструментальных исследований проб песка | Моисеенкова Т.И. | До 10.08.13г. | 145,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 21 | МАДОУ «Детский сад №8 комбинированного вида» г. Емвы | Устранение предписаний контрольно-надзорных органов; обшивка стен и потолков в коридорах, музея ГКЛО, косметический ремонт этих помещений, заделывание трещин в прачечной, покраска стен и потолка в прачечной. Работы по утеплению помещений: установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных группах утепление окон в холодных группах. Ремонт крыльца ясельной группы Мероприятия по проведению микробиологических, паразитологическим, радиологическим и лабораторно-инструментальных исследований проб песка | Коняева Е.Н. | До 10.08.13г. | 110,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 22 | МАДОУ «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г.Емвы | Работы по утеплению помещений: установка отражателей между стенами и приборами отопления в холодных помещениях; утепление окон в группе раннего возраста и приемной, спальной, ремонт полов в подготовительной группе Мероприятия по проведению микробиологических, паразитологическим, радиологическим и лабораторно-инструментальных исследований проб песка | Каика А.Н. | До 10.08.13г. | 105,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 23 | МАДОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида» г. Емвы | замена линолеума в спальне группы № 8, замена линолеума на кафельное покрытие в умывальной группы № 5,частичный ремонт цоколя здания, замена трубы отопления под полом в ясельной группе Мероприятия по проведению микробиологических, паразитологическим, радиологическим и лабораторно-инструментальных исследований проб песка | Лицова Е.А. | До 10.08.13г. | 155,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 24 | МБДОУ «Детский сад» пст. Тракт | замена электросчетчика, побелка потолков и стен на кухне, коридоре, групповых, прачечной, туалете; покраска панелей в коридорах, раздевалке, группе | Кулякина Л.А. | До 10.08.13г. | 10,0 |
| 25 | МБДОУ «Детский сад» пст. Чернореченский | покраска пола в прачечной, в туалете, покраска окон в группе, кухне, спальне, туалете, раздевалке, побелка стен и потолка в кухне, замена кранов на кухне, туалете, замена розеток и выключателей кухне, раздевалке, физ.зале, группе, туалете, замена бумажных обоев на моющиеся в группе | Иванова Е.М. | До 10.08.13г. | 15,0 |
| 26 | МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | частичный ремонт отмостки фасада одного блока | Оставненко Е.В. | До. 10.08.13г. | 110,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
| 27 | МАДОУ «Детский сад» пст.Чиньяво рык | устранение предписаний контрольно-надзорных органов: Мероприятия по проведению микробиологических, паразитологическим, радиологическим и лабораторно-инструментальных исследований проб песка побелка потолков в мойках и туалетах, и в средней группе, покраска труб водоснабжения и канализации, косметический ремонт одной группы: побелка потолков, покраска стен, оконных рам, подоконников, настил линолеума | Зайцева О.А. | До 10.08.13г. | 50,0 (субсидии некоммерческим организациям) |
|  | Итого |  |  |  | 2000,0 |

Примечание:  При выдаче предписаний образовательным учреждениям   контрольно-надзорными органами     в ходе предстоящих проверок перечень работ может изменяться с целью устранения  данных предписаний.

| 7 | МБОУ «СОШ» с. Туръя | Переоборудование помещения под туалетную комнату мальчиков (возврат) покраска пола в помещениях, покраска окон в помещениях | Суворова Е.И. | До 10.08.13г. | 20,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| МБОУ «СОШ» пгт.Синдор | замена панелей и покраска полов в столовой, замена смесителей туалетов начальной школы, покраска полов в спортивном зале и актовом зале, частичная замена полов листами ДВП в кабинетах, покраска панелей в спортивном зале | Сологубова Н.В | До 10.08.13г. |
| --- | --- | --- | --- |