Приложение № 1

к постановлению администрации сельского

поселения «Шошка»

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени

благоустройства сельского поселения «Шошка»»

(далее – муниципальная программа)

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация сельского поселения «Шошка» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения. |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | • Содержание уличного освещения. • Благоустройство территории. • Содержание улично-дорожной . • Транспортировка и вывоз в морг тел умерших. • Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда. • Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта. • Приведение в нормативное состояние источников холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования Программы | Год | Средства федерального бюджета (тыс. руб) | Средства республиканского бюджета (тыс. руб) | Средства районного бюджета (тыс. руб) | Средства местного бюджета (тыс. руб) | Всего (тыс. руб) |
|  | 2021 2022 2023 2024 2025 Итого | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 2 600,000 1 700,000 0,0 0,0 0,0 4 300,000 | 288,891 189,223 867,335 0,0 0,0 1345,449 | 762,306 604,764 571,001 98,626 92,038 2128,735 | 3 651,197 2 493,987 1 438,336 98,626 92,038 7 774,184 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация программы позволит достичь следующих конечных результатов: - приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками; - улучшение освещенности общественных территорий; - сохранение и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - улучшение нормативного состояния водо-источников. |  |  |  |  |  |

Приоритеты, цели и задачи реализуемой в сфере муниципальной программы.

Важной задачей и приоритетным направлением в сфере реализации настоящей Программы и благоустройства на селе является организация работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания комфортных условий проживания населения.

Целью муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства сельского поселения «Шошка»» (далее - муниципальная программа) является обеспечение ряда важнейших мероприятий, по повышению уровня и качества жизни сельского населения и достижения поставленных целей.

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение развития уличного освещения поселения;

- содержание дорог местного значения;

- повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенного пункта;

- обеспечение населения питьевой водой.

Программа включает в себя 1 подпрограмму, для подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение целей муниципальной программы.

Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведены в таблице 2 Приложения 2.

Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы и ведомственных целевых программ приведены в таблице 1 Приложения 2.

Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования (с учетом средств межбюджетных трансфертов из бюджетов РФ) приведена в таблице 3 Приложения 2.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов из бюджетов РФ) приведена в таблице 3 Приложения 2.

Информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми приведена в таблице 5 Приложения 2.

ПАСПОРТ

Подпрограмма 1 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе        для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории»

| Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы | Администрация сельского поселения «Шошка» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Цель программы | Повышение уровня и качества жизни сельского населения. |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | • Обеспечение развития уличного освещения поселения. • Содержание улично-дорожной сети местного значения. • Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния населенного пункта. |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения; - доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети; - уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории сельского поселения, состоянием общественных территорий; - улучшение нормативного состояния водо-источников; |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | Срок реализации Программы: 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы финансирования подпрограммы | Год | Средства федерального бюджета (тыс. руб) | Средства республиканского бюджета (тыс. руб) | Средства районного бюджета (тыс. руб) | Средства местного бюджета (тыс. руб) | Всего (тыс. руб) |
|  | 2021 2022 2023 2024 2025 Итого | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 | 1400,000 600,000 0,0 0,0 0,0 2000,000 | 155,557 67,000 778,446 0,0 0,0 1001,003 | 532,308 277,691 390,501 98,626 92,038 1391,164 | 2087,865 944,691 1168,947 98,626 92,038 4392,167 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - приведение дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками; - улучшение освещенности общественных территорий; - сохранение и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - улучшение нормативного состояния водо-источников. |  |  |  |  |  |

Характеристика подпрограммы.

В соответствии с приоритетами реализуемой в сельском поселении «Шошка» политики в сфере социально-экономического развития была сформулирована цель настоящей подпрограммы:

Освещение сельских территорий.

Значимым элементом сельской инфраструктуры является ее освещение. Хорошо организованное освещение улиц и дорог в вечернее и ночное время обеспечивает безопасность движения транспорта и пешеходов.

Улично-дорожная сеть.

Наиболее важным элементом для комфортабельного проживания населения является улично-дорожная сеть. Ее состояние имеет большое значение для организации движения транспорта и пешеходов, улучшения санитарно-гигиенических условий для проживания и архитектурно-планировочного облика сельского поселения.

В качестве архитектурно-планировочных элементов улицы и дороги связывают сельское поселение в единый организм и в то же время являются границами жилых кварталов.

Характерной особенностью планировочной структуры сельского поселения «Шошка» является деление его территории на поселки: пст. Ветью и Брусничный, деревни: Весляна, Ёвдино, Луг, Кони   которые значительно удалены друг от друга. Общая протяженность дорог на 1 января 2022 года составляет от д. Кони до д. Луг 10 км, из них дорог с твердым покрытием - 1 км.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, - 9 км.

Благоустройство общественных территорий.

Общественные территории являются объектами открытого доступа, предназначенными для отдыха населения, проживающего на территории сельского поселения.

На территориях открытого доступа проводятся культурно-развлекательные мероприятия, народные гуляния, массовые посещения кладбищ, что делает эти территории общественно значимыми в системе обслуживания населения и оказания услуг.

Совершенствование и развитие территорий в современных условиях приобретает первостепенное значение при создании комфортных условий для проживания населения и приятного эстетического восприятия данных объектов на территории сельского поселения.

Обеспечение населения питьевой водой.

Особую остроту в последнее десятилетие приобрела проблема аварийности водо-источников в населенных пунктах. Существующие колодцы сильно ветшают.

Для реализации поставленных в настоящей подпрограмме задач предусмотрен комплекс мероприятий (в разрезе основных мероприятий):

1. Расходы на содержание уличного освещения:

- освещение улично-дорожной сети;

- содержание сетей уличного освещения;

- ремонт сетей уличного освещения.

2. Содержание дорог местного значения:

- очистка дорог, пожарных проездов и подъездных путей, от снега на территории сельского поселения в зимний период;

3. Обеспечение населения питьевой водой

- выполнение работ по текущему ремонту колодцев питьевой воды общего пользования.

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского

поселения «Шошка»

- Таблица 1

Перечень и характеристики

основных мероприятий муниципальной программы сельского поселения «Шошка»

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и

благоустройства сельского поселения «Шошка»»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия<1> | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Связь с целевыми индикаторами (показателями) муниципальной программы (подпрограммы) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения «Шошка»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на содержание уличного освещения | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения |  |  |  |  |
| Задача 2. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Общая площадь локализации и ликвидации очагов распространения борщевика |  |  |  |  |
| 2 | Реализация народного проекта в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Количество реализованных проектов |  |  |  |  |
| 3 | Реализация народных проектов в сфере Физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный проект» | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Количество реализованных проектов |  |  |  |  |
| Задача 3. Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Содержание дорог местного значения | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети |  |  |  |  |
| Задача 4. Осуществление полномочий по решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление полномочий по Решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года (транспортировка и вывоз в морг тел умерших) | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Количество вывезенных в морг тел умерших |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление полномочий по Решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года (Содержание муниципального жилищного фонда) | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | 1.Отопление –кол-во пустующих квартир 2.Ремонт квартир-кол-во 3. Услуги БТИ-кол-во |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Осуществление полномочий по Решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года (Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта) | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Ежемесячные отчисления в фонд капитального ремонта МД |  |  |  |  |
| Задача 3. Приведение в нормативное состояние источников холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный проект» | Администрация сельского поселения «Шошка» | 2021 | 2025 | Количество реализованных проектов |  |  |  |  |

- Таблица 2

Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени

благоустройства сельского поселения «Шошка»»

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Направлен ность <1> | Принадлежность <2> | Значения индикатора (показателя) <3> |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 факт | 2022 оценка | 2023 оценка | 2024 оценка | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения «Шошка»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Содержание уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности сетей уличного освещения, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности сетей уличного освещения | % |  | ИС,ИЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Задача 2. «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь локализации и ликвидации очагов распространения борщевика | гектар |  | ИС, ИЦ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| 2 | Строительство новых мест накопления твердых коммунальных отходов на территории поселения | ед |  | ИЦ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
|  | Приобретение контейнеров | ед |  |  | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Строительство навеса для спортивной площадки | ед |  | ИС, ИЦ | 0 | 1 |  |  |  | Администрация сельского поселения «Шошка» |
|  | Приобретение тренажеров | ед |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| Задача 3. «Содержание улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети | % |  | ИС, ИЦ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Задача 4. « Осуществление полномочий по решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 г. » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество транспортировок в морг тел умерших | ед |  | ИЦ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. «Приведение в нормативное состояние муниципального жилого фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оплата отопления в пустующем жилфонде-количество квартир | ед |  | ИЦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| 2 | Количество отремонтированных квартир | ед |  | ИЦ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| 3 | Услуги БТИ в количественном выражении | ед |  | ИЦ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Задача 2. « Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта | Кол-во мес. |  | ИЦ | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | Администрация сельского поселения «Шошка» |
| Задача 3. «Приведение в нормативное состояние источников холодного водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация народных проектов: колодцы | Кол-во |  | ИЦ | 2 | 2 |  |  |  | Администрация сельского поселения «Шошка» |

Отражается условное обозначение принадлежности целевого индикатора и показателя, содержащегося в документах стратегического планирования и иных документах, а именно:

ИЦ - целевой индикатор и показатель цели муниципальной программы;

ИЗ - целевой индикатор и показатель задачи подпрограммы;

ИМ - целевой индикатор и показатель основного мероприятия и (или) мероприятия;

ИС - целевой индикатор и показатель Стратегии;

ИРП - целевой индикатор и показатель регионального проекта;

ИМБТ - целевой индикатор и показатель, определенный на основании показателя результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, отраженного в таб. 5;

ИМЗ - целевой индикатор и показатель муниципального задания.

| Таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов средств на реализацию целей муниципальной программы «Развитие жилищно- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения «Шошка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источник финансирования | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения «Шошка»» | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 3651,197 | 2 493,987 | 1 438,336 | 98,626 | 92,038 | 7 774,184 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 2 600,000 | 1 700,000 |  |  |  | 4 300,000 |
|  |  |  | Бюджет района | 288,891 | 189,223 | 867,335 |  |  | 1 345,449 |
|  |  |  | Бюджет поселения | 762,306 | 604,764 | 571,001 | 98,626 | 92,038 | 2 128,735 |
|  | Подпрограмма 1. | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 2 087,865 | 937,968 | 1 168,947 | 98,626 | 92,038 | 4 385,444 |
|  | «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 400,000 | 600,000 |  |  |  | 2 000,000 |
|  |  |  | Бюджет района | 155,557 | 67,000 | 778,446 |  |  | 1 001,003 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 532,308 | 270,968 | 390,501 | 98,626 | 92,038 | 1 384,441 |
| Задача 1. Содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходы на содержание уличного освещения | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 250,646 | 176,168 | 240,501 | 55,508 | 55,508 | 778,331 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 250,646 | 176,168 | 240,501 | 55,508 | 55,508 | 778,331 |
| Задача 2. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Всего | 1 633,219 | 669,800 | 778,446 |  |  | 3 081,465 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 400,000 | 600,000 |  |  |  | 2 000,000 |
|  |  |  | Бюджет района | 155,557 | 67,000 | 778,446 |  |  | 1 001,003 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 77,662 | 2,800 |  |  |  | 80,462 |
| 1 | Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 62,612 |  |  |  |  | 62,612 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 62,612 |  |  |  |  | 62,612 |
| 2 | Реализация народного проекта в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 1 570,607 |  | 444,446 |  |  | 2 015,053 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 400,000 |  |  |  |  | 1 400,000 |
|  |  |  | Бюджет района | 155,557 |  | 444,446 |  |  | 600,003 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 15,050 |  |  |  |  | 15,050 |
| 3 | Реализация народных проектов в сфере Физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный проект» | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего |  | 669,800 | 334,000 |  |  | 1 003,800 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  | 600,000 |  |  |  | 600,000 |
|  |  |  | Бюджет района |  | 67,000 | 334,000 |  |  | 401,000 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 2,800 |  |  |  | 2,800 |
| Задача 3. Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 190,000 | 80,000 | 150,000 | 43,118 | 36,530 | 499,648 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 190,000 | 80,000 | 150,000 | 43,118 | 36,530 | 499,648 |
| Задача 4. Осуществление полномочий по решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление полномочий по Решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года (транспортировка и вывоз в морг тел умерших) | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 14,000 | 12,000 |  |  |  | 26,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 14,000 | 12,000 |  |  |  | 26,000 |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 1 563,332 | 1 556,019 | 269,389 |  |  | 3 388,740 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 200,000 | 1 100,000 |  |  |  | 2 300,000 |
|  |  |  | Бюджет района | 133,334 | 122,223 | 88,889 |  |  | 344,446 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 229,998 | 327,073 | 180,500 |  |  | 737,571 |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление полномочий по Решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года (Содержание муниципального жилищного фонда) | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 77,100 | 158,096 | 7,500 |  |  | 242,696 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 77,100 | 158,096 | 7,500 |  |  | 242,696 |
| Задача 2. Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление полномочий по Решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020 года (Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта) | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 138,248 | 173,250 | 173,000 |  |  | 484,498 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 138,248 | 173,250 | 173,000 |  |  | 484,498 |
| Задача 3. Приведение в нормативное состояние источников холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный проект» | Администрация сельского поселения «Шошка» | Всего | 1 347,984 | 1 224,673 | 88,889 |  |  | 2 661,546 |
|  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 200,000 | 1 100,000 |  |  |  | 2 300,000 |
|  |  |  | Бюджет района | 133,334 | 122,223 | 88,889 |  |  | 344,446 |
|  |  |  | Бюджет сельского поселения | 14,650 | 2,450 |  |  |  | 17,100 |

- Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства для муниципальных нужд,

подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств бюджета сельского поселения «Шошка»

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, объектов капитального строительства (реконструкции) <1> | Сроки строительства | Объем финансирования строительства по годам, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Очередной год 2023 | Первый год планового периода 2024 | Второй год планового периода 2025 |
|  | ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ СТЕПЕНИ БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ШОШКА»» | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет источников: | - | - | - | - |
|  | - бюджет сельского поселения «Шошка» | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет остатков прошлых лет | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 1. «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» | - | - | - | - |
|  | Объект | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет источников: | - | - | - | - |
|  | - бюджет с/п «Шошка»: | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | - | - | - | - |
|  | Объект | - | - | - | - |
|  | в том числе за счет источников: | - | - | - | - |
|  | - бюджет с/п «Шошка»: | - | - | - | - |

--------------------------------

<1> наименование основного мероприятия должно соответствовать основному мероприятию в таблице

*За отчетный период не планируется строительство объектов капитального строительства

- Таблица 5

Информация

о показателях результатов использования субсидий

и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых

из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии и (или) иного межбюджетного трансферта <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Плановое значение по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Реализация НП по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»: 1.«Ремонт колодцев в д.Н.Отла»-2кол.,2021г. 2.«Ремонт источников холодного водоснабжения в д.Онежье»-1кол.,2021г. 3.«Строительство колодца в д.Анюша»-1кол.,2022г. 4.«Ремонт колодца в с.Шошка»-1кол.2022г. | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии): Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | Количество выполненных народных проектов | Кол-во отремонтированных колодцев | 3 | 2 |  |  |
| 2 | Реализация НП в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»: 1.«Чистая деревня» 2.«Обелиск» | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии): Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | Количество выполненных народных проектов | Кол-во построенных мусорных площадок | 11 |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во приобретенных мусорных контейнеров | 35 |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во памятников | 1 |  |  |  |
| 3 | Реализация НП в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»: 1.«Спорт-закалка на долгую жизнь» | Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии): Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | Количество выполненных народных проектов | Кол-во площадок под навесом |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во тренажеров |  | 8 |  |  |

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2> показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.

- Таблица 6

Комплексный план действий на 2022 год по реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение степени благоустройства сельского поселения «Шошка»»

| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия, контрольного события муниципальной программы | Ответственный исполнитель (соисполнитель) муниципальной программы | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения на очередной финансовый год, рублей: |  |  |  |  | График реализации на очередной финансовый год, квартал |  |  |  |  |  | Целевой индикатор (показатель)<1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего: | в том числе за счет средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Республиканского бюджета | Районного бюджета | Местного бюджета | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | Наименование, единица измерения | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 | 16 |
|  | Подпрограмма 1 «Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе для поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Содержание уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие1.2. Расходы на содержание уличного освещения | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 176,168 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,168 | 35,000 | 35,000 |  | 10,000 |  | 96,168 | % | 100 |
|  | Контрольное событие № 1 |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 2 | Задача 2. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1. Реализация НП в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 667,800 |  | 600,000 | 67,000 | 2,800 |  |  |  | 667,800 |  |  | Кол-во проектов | 1 |
|  | Контрольное событие № 1 |  | х |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 3 | Задача 3. Содержание улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Содержание дорог местного значения | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 50,000 | 30,000 |  |  |  |  | % | 100 |
|  | Контрольное событие № __ |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 4 | Задача 4. Осуществление полномочий по решению Совета МР «Княжпогостский» с 2020г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1. Транспортировка и вывоз в морг тел умерших | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,000 |  |  |  |  |  |  | Кол-во поездок |  |
|  | Контрольное событие № __ |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 1 | х | х | х | 937,968 |  | 600,000 | 67,000 | 270,968 | х | х |  | х | х |  | х | х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Осуществление полномочий по решению Совета МР «Княжпогостский с 2020г. (Содержание муниципаль- ного жилищного фонда) | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 158,096 |  |  |  | 158,096 |  |  | 23,096 |  | 135,000 |  | Услуги БТИ-кол-во | 1 |
|  | Контрольное событие № __ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2. Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1. Осуществление полномочий по решению Совета МР «Княжпогостский с 2020г. (Формирование фонда капитального ремонта и организация проведения капитального ремонта) | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 173,250 |  |  |  | 173,250 | 34,6 | 34,6 | 34,6 |  | 69,45 |  | Ежемесячное кол-во отчислений | 12 |
| 3 | Задача 3. Приведение в нормативное состояние источников холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | АСП «Шошка» | 01.01. 2022 | 31.12. 2022 | 1 224,673 |  | 1 100,000 | 122,223 | 2,450 |  |  | 1224,673 |  |  |  | Кол-во проектов | 2 |
|  | Контрольное событие № __ |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  | х | х |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 | x | x | x | 1 556,019 | 0,000 | 1 100,000 | 122,223 | 333,796 | x | x | x |  |  | x | х | х |

------------------------------

<1> - наименование и значение целевого индикатора (показателя) должно соответствовать таблице 2 «Перечень и сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы»