Согласовано

и.о. руководителя администрации

_________________В.И. Ивочкин

План мероприятий

руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»

(капитальный ремонт, ввод объектов в эксплуатацию)

на 2013 год

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственные | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБОУ «СОШ» пст. Мещура | капитальный ремонт кровли | 30.06.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 2. | МАДОУ «Детский сад №9 общеразвивающего вида» г. Емва | капитальный ремонт (эл. сети, кровля) | 31.07.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 3. | МБОУ «СОШ» п. Чиньяворык | капитальный ремонт системы отопления | 01.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 4. | МБОУ «СОШ» с. Шошка | капитальный ремонт системы отопления в здании начальной школы | 01.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 5. | МАДОУ «Детский сад» пст. Чиньяворык | капитальный ремонт системы отопления | 01.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 6. | МАОУ «Начальная школа – детский сад» г. Емва | капитальный ремонт полов в коридоре | 10.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 7. | МАДОУ «Детский сад» пгт. Синдор | Реконструкция помещений для открытия двух новых групп | 10.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 8. | МАОУ ДОД «ДДТ» Княжпогостского района | - капитальный ремонт актового зала, - капитальный ремонт кровли - ремонт фасада здания | 24.07.2013 г. 13.08.2013 г. 15.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 9. | МБОУ «СОШ №2» г. Емва | замена оконных рам в классах | 25.08.2013 г. | Отдел образования и молодёжной политики администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 10. | Универсальная спортивная площадка м. Ачим г. Емва | ввод в эксплуатацию | август 2013г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 11. | Универсальная спортивная площадка м. Новый г. Емва | ввод в эксплуатацию | август 2013г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 12. | Универсальная спортивная площадка м. Северный г. Емва | ввод в эксплуатацию | август 2013г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации | Средства МО МР «Княжпогостский» |
| 13. | Плавательный бассейн г. Емва | ввод в эксплуатацию | III квартал 2013 г. | Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 14. | 28 квартирный дом по ул. Октябрьская г. Емва | ввод в эксплуатацию | ноябрь 2013 г. | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 15. | 28 квартирный дом по ул. Коммунистическая г. Емва | ввод в эксплуатацию | ноябрь 2013 г. | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 16. | 20 квартирный дом по ул. Октябрьская г. Емва | ввод в эксплуатацию | ноябрь 2013 г. | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |