План мероприятий

руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский»

(капитальный ремонт, ввод объектов в эксплуатацию)

 на сентябрь – декабрь 2014 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта  | Наименование работ | Срок исполнения  | Ответственные  | Источник финансирования  |
| 1. | Социокультурный центр с. Шошка  | строительство  | сентябрь  | Отдел культуры и национальной политики администрации | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 2. | Музей с. Туръя | ремонт кровли  | сентябрь  | Отдел культуры и национальной политики администрации | Средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 3. | Спортивный зал МБОУ СОШ пст. Чиньяворык  | капитальный ремонт  | октябрь  | Отдел образования и молодёжной политики администрации  | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 4. | Спортивная площадка МБОУ СОШ пст. Шошка  | ввод объекта в эксплуатацию  | октябрь  | Отдел образования и молодёжной политики администрации  | Средства республиканского бюджета и МО МР «Княжпогостский» |
| 5. | МАДОУ ДС пгт. Синдор | ремонт  | декабрь  | Отдел образования и молодёжной политики администрации  | Средства бюджета МО МР «Княжпогостский» и ОАО «Газпром» |
| 6. | 28-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского (строительный №1) г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | декабрь  | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 7. | 28-квартирный жилой дом по ул. Дзержинского (строительный № 2) г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | декабрь | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 8. | 28-квартирный жилой дом по ул. Коммунистическая г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | декабрь | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |
| 9. | 28-квартирный жилой дом по ул. Пионерская г. Емва | строительство и ввод в эксплуатацию объекта | декабрь  | Отдел строительства, жилищно – коммунального и муниципального хозяйства администрации  | Средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в виде субсидий местным бюджетам по обеспечению мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; средства бюджета МО МР «Княжпогостский» |