УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель

администрации МР «Княжпогостский»

___________________ В. И. Ивочкин

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

наименование муниципальной программы:

«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя:

Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»,  администрации поселений, финансовое управление администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2016г.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

(далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 6 декабря 2013 г. № 875 с изменениями от 09.02.2016 года №37.

Основной целью Программы является Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Содействие развитию     надежной транспортной инфраструктуры

2. Повышение качества управления транспортной инфраструктурой

3. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития дорожной и транспортной системы, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

1. Доля протяженности   автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного значения 48,77%

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием,  в отношении которых произведен ремонт 51,2%,

3. Удельный  вес  населения  МР «Княжпогостский»,  обеспеченного  услугами  транспорта  общего  пользования,  в  общей численности населения района 99,34%

По итогам 2015 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Произведен ремонт автомобильной дороги «с. Княжпогост – д. Раковицы» протяженностью 5,3 км.

За счет средств дорожного фонда начаты работы по технической инвентаризации автомобильных дорог местного значения общей протяженностью 39,035 км с завершением работ в 2017 году на общую сумму 2 342 100 рублей.

В рамках средств выделенных из бюджета Республики Коми на условиях софинансирования осуществлялось  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство и содержание двух ледовых переправ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

1=48,54/48,77=0,99

2=51,2/51,2=1,0

С дп3=99,34/99,34=1,0

- С дц = (0,99+1,0+1)/3 =0,99

За отчетный период 2014 года  степень достижения показателей муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» составляет – 0,99

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 43809 /49097,7 = 0,89

За отчетный период 2014 года  степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,89

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Э= 0,99* 0,89= 0,881

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод:

Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» является эффективной в связи с тем, что уровень эффективности составляет 0,881 Эффективная.

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» по итогам 2014 года

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |
| Задача Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 41,18 | 48,77 | 48,54 | Отклонение из за состояния дороги «По д. Нижняя Отла» |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года | км | 84,5 | 128,07 | 136,34 | Увеличение протяженности за счет ГП «Емва» |
| 1.2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года | км | 45,9 | 33,96 | 44,9 | Не успели выполнить контракт по ремону автомобильной дороги Вейпом – Раковица Протяженностью 5,3 км. Сделан один километр. |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % | 33,96 | 51,8 | 51,2 | Доля отремонтированных уменьшилась за счет не отвечающих нормативным требованиям дорог переданных из собственности РК |
| Подпрограмма 2 Повышение качества управления развитием транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Определение оптимальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района | % | 99,33 | 99,34 | 99,34 |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы    «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план 01.01.2015г | Сводная бюджетная роспись на 01.01.2015г | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |  | всего | 49097,75 | 43809 | 43809 |
|  |  | Отдел строительства, жилищно-комунального и муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |