УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

__________________ А. Л. Кулик

«_____» _________________ 2021 г.

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

наименование муниципальной программы:

«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

наименование ответственного исполнителя:

Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»,  администрации поселений, финансовое управление администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 05.02.2021 г.

Дата составления отчета. 12.02.2021

Исп. Иванов В. В.

1. Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за первое полугодие 2020 год

Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

(далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 6 декабря 2013 г. № 875 с изменениями от  05.022021 года № 44.

Основной целью Программы является Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Содействие развитию     надежной транспортной инфраструктуры

2. Повышение качества управления транспортной инфраструктурой

3. Создание условий для реализации муниципальной программы.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития дорожной и транспортной системы, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

1. Доля протяженности   автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности  автомобильных  дорог общего пользования местного значения 35,0%

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием,  в отношении которых произведен ремонт 68,82%,

3. Удельный  вес  населения  МР «Княжпогостский»,  обеспеченного  услугами  транспорта  общего  пользования,  в  общей численности населения района 99,6%

По итогам 2020 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

В 2020 году произведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «По с. Серегово» протяженностью 0,4 км. на сумму 3548,211 т. рублей.

Ремонт дорог «По с. Шошка», «Подъезд к д. Нижняя Отла», «Подъезд к д. Верхняя Отла», «Подъезд к д. Средняя Отла», на сумму 3035,3 т. рублей

Ремонт автомобильных дорог «д. Раковицы – д. Злоба- д. Кыркещ» - 455,498 т. рублей.

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ст. Крепежная» - 420,0 т. рублей.

Оборудование дорожными знаками автодороги «Подъезд до д. Политовка», «Политовка – Часадор»  321,001 т. рублей.

Произведены работы по вырубке кустарника в полосе отвода автомобильной дороги общего пользования местного значения с. Серегово – д. Кошки, - 208,05 т. рублей,  Подъезд к д. Козловка – 47,857 т. рублей

Всего на работы по ремонту затрачено 8035,9 т. рублей.

В рамках средств выделенных из бюджета Республики Коми на условиях софинансирования осуществлялось  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство и содержание двух ледовых переправ.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы,

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы может рассчитываться по формуле:

где:

- фактическое значение показателя (индикатора) программы,

- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ * УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

1=36,5/35,0= 1,04

2= 68,58/66,19 = 1,03

С дп3=99,6/99,59=1,00

- С дц = (1,04+1,03+1,00)/3 = 1,02

За отчетный период в  2020 году  степень достижения показателей муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» составляет – 1,02   высокоэффективная.

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский».

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:

где:

- уровень финансирования реализации программы,

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф = 37579,607 /29012,085 = 1,3

За отчетный период 2020 года  степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО МР «Княжпогостский» составляет 0,95 эффективная

3) Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

Э= 1,02* 1,3 = 1,3

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Вывод:

Муниципальная программа выполнение программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за 2020 год является высоко эффективной. Критерий оценки 1,3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» по итогам 2020 года

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |
| Задача Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 63,6 | 63,0 | 63,5 |  |
| 1.1 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года | км | 140,464 | 140464 | 140.464 |  |
| 1.2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года | км | 51,1 | 50,0 | 50,0 | произведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «По с. Серегово» протяженностью 0,3 км. Ремонт дорог «По с. Шошка», «Подъезд к д. Нижняя Отла», «Подъезд к д. Верхняя Отла», «Подъезд к д. Средняя Отла», |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % | 66,19 | 68,0 | 68,58 | Доля отремонтированных увеличилась за счет проведенных ремонтов в 2020 году. |
| Подпрограмма 2 Повышение качества управления развитием транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Определение оптимальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района | % | 99,59 | 99,6 | 99,6 |  |

Отчет

об использовании средств бюджета МО МР «Княжпогостский»

на реализацию муниципальной программы    «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»  (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик - координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сводная бюджетная роспись план 2019 | Сводная бюджетная роспись на 2020 План | Кассовое Исполнение 2020 Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |  | всего | 27599,586 | 29012,085 | 37579,607 |
|  |  | Отдел строительства, и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  |  |