- УТВЕРЖДАЮ:

- Первый заместитель руководителя

- администрации МР «Княжпогостский»

- _____________________ М.В. Ховрин

- (подпись)

- «_____»_________________20____год

- Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

- по итогам 2021 года

- Наименование муниципальной программы:

«Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства

в Княжпогостском районе

на 2021-2025 годы»

- Наименование ответственного исполнителя программы:

- Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»,

- тел. 8(82139)23-1-61

- Отчетная дата: 01.01.2022 г.

- Дата составления отчета: 10.02.2022 г.

- Ответственные исполнители:

- Сакулина С.Е., начальник управления муниципального

хозяйства администрации МР «Княжпогостский»

- Исполнители:

- Рымская Наталья Сергеевна, 8(82139)23165

- еmva_os17@mail.ru;

- Сырчикова Светлана Анатольевна, 8(82139)21598;

- Корнилова Светлана Владимировна, 8(82139)21090;

- Болотова Анна Олеговна, 8(82139)21480;

- Грязных Надежда Павловна, 8(82139)22378;

- Чабанюк Александра Юрьевна, 8(82139)21905;

- Яковлева Ирина Анатольевна, 8(82139)23163

г. Емва

2022 год

- Общие положения

Муниципальная программа муниципального района «Княжпогостский» «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе на 2021-2025» (далее – Программа) является документом стратегического планирования МО МР «Княжпогостский».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 23 (в ред. от 18.01.2022 № 08) на период до 2025 года.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2021 году.

Основной целью Программы является развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории Княжпогостского района

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда;

- предоставление отдельным категориям граждан земельных участков для жилищного строительства;

- повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения;

- снос аварийного жилищного фонда;

- улучшение качественных характеристик системы водоснабжения;

- обеспечение эффективной градостроительной деятельности;

- обеспечение мероприятий по улучшению условий нахождения граждан в общественных местах;

- приведение   в   нормативное   состояние существующих и строительство новых   объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений;

- обеспечение безопасности жизни населения;

- проведение проектно-изыскательских работ с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно значимые результаты развития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом.

По итогам 2021 года достигнуты следующие планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Подпрограмма 1:

1. Количество земельных участков предоставленных отдельным категориям граждан (шт.).

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений (чел).

Подпрограмма 2:

- Доля уличной водопроводной сети нуждающейся в замене (процентов).

- Доля населения г. Емва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем

централизованного водоснабжения, (%).

Подпрограмма 3:

- Количество разработанной документации по планировке территории (шт.).

Подпрограмма 4:

- Площадь благоустроенной дворовой территории и территории мест общего пользования (кв.м.).

Подпрограмма 5.

- Количество построенных мест накопления твёрдых коммунальных отходов (шт).

Подпрограмма 6.

1. Количество отловленных животных без владельцев (шт).

Подпрограмма 7.

- Количество земельных участков, подготовленных с целью жилищного                     строительства (ед.)

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, программ муниципальной программы и их значениях за 2021 год приведены в Таблице 8 Приложения 1 к Годовому отчету.

В целях подготовки данных для формирования Анкеты для оценки эффективности муниципальной программы проведён анализ перечня целевых индикаторов, в ходе которого была определена степень реализации мероприятий на конец отчётного года.

«Перечень и сведения о целевых индикаторах и

показателях муниципальной программы»

Таблица 1.

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Соотношение отклонения Факт к план. (+/-), % | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество снесённых аварийных жилых домов | ед. | 0 | 3 |  | 1 |  | -66,7% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете ГП «Емва» и МР «Княжпогостский» на данные цели |
| 2 | Общая площадь снесённого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м. | 0 | 0,742 |  | 0,1846 |  | -75,1% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на данные цели |
| 3 | Количество человек, проживающих в ветхих жилых домах | чел. | 2998 | 2256 |  | 2256 |  | 0% | Достигнуто. |
| Задача 2. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения – всего | га | 3 | 3 |  | 3 |  | 0% | Достигнуто |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения | га | 2,7 | 2,7 |  | 2,7 |  | 0% | Достигнуто |
| 6 | Количество земельных участков предоставленных отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства | ед. | 1 | 3 |  | 1 |  | -66,7% | Достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие заявлений отдельных категорий граждан (граждане обеспечены земельными участками) |
| 7 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 18 | 10 |  | 14 |  | +40% | Достигнуто |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв.м. | 31,9 | 31,9 |  | 31,9 |  | 0% | Достигнуто |
| 9 | Количество граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспеченных жильем | чел. | 0 | 1 |  | 0 |  | -100% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отказ гражданина от предлагаемых вариантов |
| 10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, стоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | Достигнуто |
| Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами | ед. | 0 | 10 |  | 0 |  | -100% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на данные цели |
| 12 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участка, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт | % | 50 | 50 |  | 50 |  | 0% | Достигнуто |
| 13 | Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под муниципальными объектами | ед. | 2 | 10 |  | 5 |  | -50% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на данные цели |
| 14 | Количество подготовленных паспортов муниципальных объектов | ед. | 4 | 15 |  | 10 |  | -33,3% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на данные цели |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов | км. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | Достигнуто |
| Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети и которая не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 12 | 12 |  | 12 |  | 0% | Достигнуто |
| 17 | Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети и которая не отвечает нормативам по микробиологическим показателям | процентов | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | Достигнуто |
| 18 | Доля населения г. Емва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 70 | 75 |  | 75 |  | 0% | Достигнуто |
| 19 | Количество реализованных народных проектов | ед. | 1 | 2 |  | 13 |  | +550% | Достигнуто |
| Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество разработанной документации по планировке территории | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | Достигнуто |
| 21 | Количество откорректированных документов территориального планирования | ед. | 2 | 3 |  | 1 |  | -67% | Не достигнуто. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замечания к проектам документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми |
| Подпрограмма 4 «Формирование городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии, включающих в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Площадь благоустроенной дворовой территории и территории мест общего пользования | кв.м. | 1661 | 1500 |  | 33011 |  | +2101% | Достигнуто |
| Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство новых мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений | ед. | 0 |  | 23 |  | 23 | 0% | Достигнуто |
| 24 | Приобретение контейнеров | ед. | 0 |  | 69 |  | 56 | -18,84% | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на данные цели |
| 25 | Количество реализованных народных проектов | ед. | 0 |  | 1 |  | 3 | +200% | Достигнуто |
| Подпрограмм 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 63 | 32 |  | 57 |  | +78,1% | Достигнуто |
| 27 | Количество заявок от граждан на отлов животных без владельцев | шт. | 15 | 12 |  | 32 |  | -167% | Не достигнуто Количество фактически поступивших заявок превысило количество предусмотренных на отчётный год |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по переселению граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество земельных участков подготовленных с целью жилищного строительства | ед. | 0 | 1 |  | 1 |  | 0% | Достигнуто |
| 29 | Площадь земельных участков подготовленных с целью жилищного строительства в рамках подпрограммы | кв.м. | 0 | 4931 |  | 4931 |  | 0% | Достигнуто |
| 30 | Количество разработанной проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | ед. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0% | Достигнуто Выполнение показателя предусмотрено в 2022 году. |

В результате из 30 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

- выполнено 21;

- не выполнен 9

Процент выполнения на отчётную дату составляет 70 % от общего количества целевых индикаторов.

14 индикаторов или 46,67 % имеют отклонение фактических показателей от плановых на более чем 30%.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 7 Подпрограмм, в том числе:

1.	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения (Подпрограмма 1), срок реализации 2021-2025 гг.

2.	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами (Подпрограмма 2), срок реализации 2021-2025 гг.

3.	Градостроительная деятельность (Подпрограмма 3), срок реализации 2021-2025 гг.

4.	Формирование городской среды (Подпрограмма 4), срок реализации 2021-2025 гг.

5.	Обращение с отходами производства и потребления (Подпрограмма 5), срок реализации 2021-2025 гг.

6.	Обеспечение ветеринарного благополучия (Подпрограмма 6), срок реализации 2021-2025 гг.

7.	Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан                                         (Подпрограмма 7), срок реализации 2021-2025 гг.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения основных мероприятий.

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс из основных мероприятий муниципальной программы. Из 17 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнено 13, что составляет 76,47 %.

В Таблице 9 Приложения 1 к Годовому отчёту приведена характеристика основных результатов реализации Подпрограмм Программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе на 2021-2025 годы».

- Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в Таблице 10 Приложения к Годовому отчёту.

Ресурсное обеспечение программы представлено в таблице 3.

Таблица 3.

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы ( тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | План, тыс.руб. | Факт, тыс.руб. | соотношение план и факт исполнения (не более 1,0) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе" | Управление муниципального хозяйства, администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор), сектор социальной работы; Управление образования, отдел бухгалтерского учёта администрации МР "Княжпогостский", администрации поселений муниципального района "Княжпогостский", Управление культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 20 470,896 | 27 315,269 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 843,398 | 6 843,398 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 7 887,991 | 7 763,298 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 5 739,506 | 12 708,573 |  |
| 2 | Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения" | Управление муниципального хозяйства, Управление образования; администрации поселений МР "Княжпогостский" отдел бухгалтерского учёта администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 13 067,454 | 12 823,940 | 0,98 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 843,398 | 6 843,398 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 5 518,056 | 5 518,056 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 706,000 | 462,486 |  |
|  | Задача 1 «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда» |  |  |  |  |  |
| 3 | Снос аварийных домов | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации городских и сельских поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Задача 2. "Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями" |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 56,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 56,000 | 0,000 |  |
| 6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ОБУ,сектор социальной работы, Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 834,498 | 834,498 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 834,498 | 834,498 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
| 7 | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 11 526,956 | 11 526,956 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 008,900 | 6 008,900 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 5 518,056 | 5 518,056 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |
| 8 | Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 650,000 | 462,486 | 0,71 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 650,000 | 462,486 |  |
| 9 | Подпрограмма 2. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 4 113,435 | 9 283,208 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 4 113,435 | 9 283,208 |  |
|  | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация населенных пунктов и обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального района "Княжпогостский" | администрации поселений МР "Княжпогостский", Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский"; администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 3 559,159 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 3 559,159 |  |
| 12 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 333,335 | 333,335 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 333,335 | 333,335 |  |
| 13 | Реализация народных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта "Народный проект" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 1 535,988 | 1 535,988 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1 535,988 | 1 535,988 |  |
| 14 | Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 193,358 | 943,947 | 0,79 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1 193,358 | 943,947 |  |
| 15 | Содержание объектов муниципальной собственности | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 1 050,754 | 2 402,086 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1 050,754 | 2 402,086 |  |
| 16 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 300,000 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 300,000 |  |
| 17 | Мероприятия по обустройству мест захоронения, транспортировки и вывоз в морг тел умерших | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 32,000 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 32,000 |  |
| 18 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 99,518 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 99,518 |  |
| 19 | Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 77,176 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 77,176 |  |
| 20 | Подпрограмма 3. "Градостроительная деятельность" | ОБУ администрации муниципального района "Княжпогостский", администрация муниципального района "Княжпогостский" (Главный архитектор) | ВСЕГО | 1 096,724 | 965,468 | 0,88 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 040,162 | 915,469 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 56,561 | 49,999 |  |
|  | Задача 1" Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории." |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка и корректировка документов территориального планирования | администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор) | ВСЕГО | 1 094,908 | 963,652 | 0,88 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 040,162 | 915,469 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 54,745 | 48,183 |  |
| 22 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор) | ВСЕГО | 1,816 | 1,816 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1,816 | 1,816 |  |
| 23 | Подпрограмма 4. Формирование городской среды | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 2 049,371 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 2 049,371 |  |
|  | Задача 1. "Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии, включающих в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора" |  |  |  |  |  |
| 24 | Реализация проектов по формированию городской среды | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
| 25 | Реализация мероприятий народных инициатив | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 2 049,371 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 2 049,371 |  |
| 26 | Подпрограмма 5. Обращение с отходами производства и потребления | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский", Управление образования администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 504,796 | 1 504,796 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 641,286 | 641,286 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 863,510 | 863,510 |  |
|  | Задача 1. Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации сельских поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
| 27 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации сельских поселений | ВСЕГО | 222,224 | 222,224 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 222,224 | 222,224 |  |
| 28 | Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 182,492 | 284,140 | 1,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 91,246 | 142,070 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 91,246 | 142,070 |  |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 100,080 | 998,432 | 0,91 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 550,040 | 499,216 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 550,040 | 499,216 |  |
| 29 | Подпрограмма 6. "Обеспечение ветеринарного благополучия" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 688,487 | 688,487 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 688,487 | 688,487 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Задача 1. "Обеспечение безопасности жизни населения." |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятия по организации на территории соответствующего муниципального образования деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 688,487 | 688,487 | 1 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 688,487 | 688,487 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
| 31 | Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по подготовке к переселению граждан. |  |  |  |  |  |
| 32 | Подготовка проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 |  |

Из 19 основных мероприятий, имеющих финансирование, только 15 профинансированы на 100% или имеют экономию бюджетных средств по заключенным договорам.

По итогам 2021 года израсходовано 27 315,269 тыс. рублей вместо 20 470,896 тыс. рублей, запланированных на отчетный год за счёт введения в подпрограммы Программы новых основных мероприятий, для которых было предусмотрено финансирование в течении отчётного финансового года.

Имеется факт не освоения денежных средств по мероприятию «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан».

На обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за счет субвенций из республиканского бюджета Республики Коми, предоставленной бюджету муниципального района "Княжпогостский" предусмотрено в 2021 году 834 498 руб. Средства не освоены по причине не предоставления пакета документов от гражданина для предоставления средств.

По основному мероприятию «Разработка и корректировка документов территориального планирования» утверждено на 01.01.2021 года 1 097 907,78 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 1 040 162,39 руб., за счет средств местного бюджета 57 745,39 руб.  По состоянию на 31 декабря 2021 года произведена корректировка средств по причине уменьшения цены по муниципальным контрактам в процессе проведения аукционов. После корректировки утвержденные ассигнования на разработку и корректировку документов территориального планирования по состоянию на 31.12.2021 года составили 963 651,59 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета в сумме 915 469,01 руб.. за счет средств местного бюджета 48 182,58 руб.   Кассовый и фактический расход за 2021 год составил 882 098,6 руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 837 996,67 руб., за счет средств местного бюджета 44 104,93 руб.

Фактические объемы бюджетных ассигнований, предоставленные распорядителю денежных средств Управлению образования администрации МР «Княжпогостский» на проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, снизились на 101 648,48 рублей в сравнении с запланированными 1 100,080 рублей в связи с перераспределением данных ассигнований на Управление культуры и спорта администрации муниципального района «Княжпогостский».

В течение отчетного периода в отношении Программы проверки контрольно-счетной палаты МО МР «Княжпогостский» не проводились.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) рассчитывается руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением  администрации муниципального района «Княжпогостский» от 16.12.2021 № 717 Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Княжпогостский».

Оценка производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты (Таблица 1 Приложения 2 к Годовому отчёту), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определяется по следующей общей формуле:

k, l, m, № - количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri - балльная оценка ответа на вопрос;

wi - удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку –«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна» (таблица 2 к настоящей Методике).

R = 14,25 балла или 80,55 %

ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» за 2021 год – муниципальная программа признана умеренно эффективной.

- Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу.

В 2021 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 5 изменений следующими постановлениями, представленными в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | от 2 апреля 2021 года № 130 | В связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 2. | от 08 июня 2021 года № 222 | В связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 3. | от 28 сентября 2021 года № 389 | В связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 4. | от 14 октября 2021 года № 412 | В связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |
| 5 | от 29 декабря 2021 года № 535 | В связи с внесением изменений и дополнений в решение Совета муниципального района «Княжпогостский» от 22 декабря 2020 г. № 147 «О бюджете муниципального района «Княжпогостский» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» |

Начальник

Управления муниципального хозяйства                                                               С.Е. Сакулина

Приложение 1 к

Годовому отчёту

Таблица 8 приложения № 2 к Методическим указаниям

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов (показателей) за 2021 год по подпрограммам

муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе»

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчётного года (при наличии) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество снесённых аварийных жилых домов | ед. | 0 |  | 3 |  | 1 | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете ГП «Емва» и МР «Княжпогостский» на данные цели | Администрация ГП «Емва» |
| 2 | Общая площадь снесённого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м. | 0 |  | 0,742 |  | 0,1846 | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете МР «Княжпогостский» на данные цели | Администрация ГП «Емва» |
| 3 | Количество человек, проживающих в ветхих жилых домах | чел. | 2998 |  | 2256 |  | 2256 | Достигнуто | Администрации поселений |
| Задача 2. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения – всего | га | 3 |  | 3 |  | 3 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения | га | 2,7 |  | 2,7 |  | 2,7 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 6 | Количество земельных участков предоставленных отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства | ед. | 1 |  | 3 |  | 1 | Достигнуто Отсутствие заявлений отдельных категорий граждан (все граждане обеспечены земельными участками) | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 7 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. | 18 |  | 10 |  | 14 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 8 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв.м. | 31,9 |  | 31,9 |  | 31,9 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 9 | Количество граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспеченных жильем | чел. | 0 |  | 1 |  | 0 | Не достигнуто. Отказ гражданина от предлагаемых вариантов | Отдел бухгалтерского учёта администрации МР «Княжпогостский», сектор социальной работы администрации МР «Княжпогостский» |
| 10 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, стоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процент | 0 |  | 0 |  | 0 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами | ед. | 0 |  | 10 |  | 0 | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете МР «Княжпогостский» на данные цели | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 12 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участка, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт | % | 50 |  | 50 |  | 50 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 13 | Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под муниципальными объектами | ед. | 2 |  | 10 |  | 5 | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете МР «Княжпогостский» на данные цели | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 14 | Количество подготовленных паспортов муниципальных объектов | ед. | 4 |  | 15 |  | 10 | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете МР «Княжпогостский» на данные цели | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов | км. | 0 |  | 0 |  | 0 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», администрации поселений |
| Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети и которая не отвечает санитарно-гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | процентов | 12 |  | 12 |  | 12 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 17 | Удельный вес проб воды, отбор которой произведен из водопроводной сети и которая не отвечает нормативам по микробиологическим показателям | процентов | 0 |  | 0 |  | 0 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 18 | Доля населения г. Емва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 70 |  | 75 |  | 75 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 19 | Количество реализованных народных проектов | ед. | 1 |  | 2 |  | 13 | Достигнуто | администрации поселений |
| Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество разработанной документации по планировке территории | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 | Достигнуто | Администрация МР «Княжпогостский» (Главный архитектор) |
| 21 | Количество откорректированных документов территориального планирования | ед. | 2 |  | 3 |  | 1 | Не достигнуто. Замечания к проектам документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми | Администрация МР «Княжпогостский» (Главный архитектор) |
| Подпрограмма 4 «Формирование городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии, включающих в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Площадь благоустроенной дворовой территории и территории мест общего пользования | кв.м. | 1661,0 |  | 1500 |  | 33011 | Достигнуто | администрация ГП «Емва», ГП «Синдор», СП «Чиньяворык» |
| Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство новых мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений | ед. | 0 | 23 |  | 23 |  | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений |
| 24 | Приобретение контейнеров | ед. | 0 | 69 |  | 56 |  | Не достигнуто. Отсутствие денежных средств в бюджете МР «Княжпогостский» на данные цели | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», администрации городских и сельских поселений |
| 25 | Количество реализованных народных проектов | ед. | 0 | 1 |  | 3 |  | Достигнуто | администрации поселений |
| Подпрограмм 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 63 |  | 32 |  | 57 | Достигнуто | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| 27 | Количество заявок от граждан на отлов животных без владельцев | шт. | 15 |  | 12 |  | 32 | Не достигнуто. Количество фактически поступивших заявок превысило количество предусмотренных на отчётный год | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по переселению граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество земельных участков, подготовленных с целью жилищного строительства | ед. | 0 |  | 1 |  | 1 | Достигнуто | Администрация городского поселения «Емва» |
| 29 | Площадь земельных участков подготовленных с целью жилищного строительства в рамках подпрограммы | кв.м. | 0 |  | 4931 |  | 4931 | Достигнуто | Администрация городского поселения «Емва» |
| 30 | Количество разработанной проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | ед. | 0 |  | 0 |  | 0 | Достигнуто Выполнение показателя предусмотрено в 2022 году. | Управление муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» |

- Таблица 9 приложения № 2 к Методическим указаниям

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства

в Княжпогостском районе» за 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Сроки реализации |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое |  | фактическое |  |  |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос аварийных домов | Администрация ГП «Емва» | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | Не выполнено. Произведён снос 1 дома | Отсутствие денежных средств в бюджете ГП «Емва» и МР «Княжпогостский» на данные цели |
| Задача 2. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. Предоставлен 1 земельным участок | Отсутствие заявлений отдельных категорий граждан (граждане обеспечены земельными участками) |
| 3 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Сектор социальной работы администрации МР «Княжпогостский», отдел бухгалтерского учёта администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Не выполнено. | Отказ гражданина от предлагаемых вариантов |
| 4 | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», Управление образования администрации МР «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. Приобретено 14 жилых помещений | нет |
| Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Не выполнено. | Отсутствие денежных средств в бюджете муниципального района «Княжпогостский» на данные цели |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство сетей газоснабжения в г. Емва и сельских поселениях | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», администрации поселений | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. | нет |
| Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»; Администрации городских и сельских поселений | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. Ведутся подготовительные мероприятия для возможности разработки ПСД социально-значимого объекта «Станция очистки питьевой воды» в г. Емва | нет |
| 8 | Реализация народных проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | администрации поселений | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. Реализовано 13 народных проектов | нет |
| Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Разработка и корректировка документов территориального планирования | Администрация МР «Княжпогостский» (Главный архитектор) | 2021 | 2025 | 2021 | 2022 | Не выполнено. Откорректирован 1 документ территориального планирования по СП «Иоссер», 2 направлены на постановку в ГКУ (СП «Мещура, СП «Турья» | Имеются замечания к проектам документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Коми |
| Подпрограмма 4 «Формирование городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии, включающих в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Реализация проектов по формированию городской среды | Администрация ГП «Емва», ГП «Синдор», СП «Чиньяворык» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. | нет |
| Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Администрации городских и сельских поселений | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. | нет |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Мероприятия по организации на территории соответствующего муниципального образования деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Выполнено. Отловлено 57 особей | нет |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по подготовке к переселению граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Определение земельного участка в г. Емва, на котором предполагается строительство многоквартирного жилого дома | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнено. Определён земельный участок | нет |
| 14 | Подготовка технических условий для строительства многоквартирного жилого дома | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Выполнено. Определена возможность подключения объекта строительства к инженерным сетям | нет |
| 15 | Проведение изыскательских работ на земельном участке под строительство многоквартирного дома | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Выполнено. Выполнение показателя предусмотрено в 2022 году. | нет |
| 16 | Разработка проектно-сметной документации | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Выполнено. Разработка ПСД на строительство МКД планируется в период с 2022 по 2023 гг. | нет |
| 17 | Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации. | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | Выполнено. Проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, проектной документации планируется в 2022-2023гг. | нет |

Таблица 10 приложения № 2 к Методическим указаниям

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» за 2021 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Расходы ( тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 01 января 2021 г. | сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2021 г. | кассовое исполнение на 31 декабря 2021 г. | фактическое исполнение на 31 декабря 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе" | Управление муниципального хозяйства, администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор), сектор социальной работы; Управление образования, отдел бухгалтерского учёта администрации МР "Княжпогостский", администрации поселений муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 20 470,896 | 27 315,269 | 23 208,171 | 23 208,171 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 843,398 | 6 843,398 | 6 008,900 | 6 008,900 |
|  |  |  | Бюджет РК | 7 887,991 | 7 763,298 | 7 573,177 | 7 573,177 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 5 739,506 | 12 708,573 | 9 626,094 | 9 626,094 |
| 2 | Подпрограмма 1. "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения" | Управление муниципального хозяйства, Управление образования; администрации поселений МР "Княжпогостский" отдел бухгалтерского учёта администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 13 067,454 | 12 823,940 | 11 988,208 | 11 988,208 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 843,398 | 6 843,398 | 6 008,900 | 6 008,900 |
|  |  |  | Бюджет РК | 5 518,056 | 5 518,056 | 5 518,056 | 5 518,056 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 706,000 | 462,486 | 461,252 | 461,252 |
|  | Задача 1 «Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Снос аварийных домов | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации городских и сельских поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Содержание муниципального жилищного фонда | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 2. "Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями" |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений МР "Княжпогостский" | ВСЕГО | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 56,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ОБУ,сектор социальной работы, Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 834,498 | 834,498 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 834,498 | 834,498 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 11 526,956 | 11 526,956 | 11 526,956 | 11 526,956 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 6 008,900 | 6 008,900 | 6 008,900 | 6 008,900 |
|  |  |  | Бюджет РК | 5 518,056 | 5 518,056 | 5 518,056 | 5 518,056 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 650,000 | 462,486 | 461,252 | 461,252 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 650,000 | 462,486 | 461,252 | 461,252 |
| 9 | Подпрограмма 2. "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 4 113,435 | 9 283,208 | 6 317,979 | 6 317,979 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 4 113,435 | 9 283,208 | 6 317,979 | 6 317,979 |
|  | Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Газификация населенных пунктов и обслуживание газопроводов, находящихся в собствености муниципального района "Княжпогостский" | администрации поселений МР "Княжпогостский", Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский"; администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 3 559,159 | 837,000 | 837,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 3 559,159 | 837,000 | 837,000 |
| 12 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 333,335 | 333,335 | 333,335 | 333,335 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 333,335 | 333,335 | 333,335 | 333,335 |
| 13 | Реализация народных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта "Народный проект" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 1 535,988 | 1 535,988 | 1 535,988 | 1 535,988 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1 535,988 | 1 535,988 | 1 535,988 | 1 535,988 |
| 14 | Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 193,358 | 943,947 | 943,947 | 943,947 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1 193,358 | 943,947 | 943,947 | 943,947 |
| 15 | Содержание объектов муниципальной собственности | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 1 050,754 | 2 402,086 | 2 167,016 | 2 167,016 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1 050,754 | 2 402,086 | 2 167,016 | 2 167,016 |
| 16 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| 17 | Мероприятия по обустройству мест захоронения, транспортировки и вывоз в морг тел умерших | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 32,000 | 24,000 | 24,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 32,000 | 24,000 | 24,000 |
| 18 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 99,518 | 99,518 | 99,518 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 99,518 | 99,518 | 99,518 |
| 19 | Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 77,176 | 77,176 | 77,176 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 77,176 | 77,176 | 77,176 |
| 20 | Подпрограмма 3. "Градостроительная деятельность" | ОБУ администрации муниципального района "Княжпогостский", администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор) | ВСЕГО | 1 096,724 | 965,468 | 883,915 | 883,915 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 040,162 | 915,469 | 837,994 | 837,994 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 56,561 | 49,999 | 45,921 | 45,921 |
|  | Задача 1" Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории." |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Разработка и корректировка документов территориального планирования | администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор) | ВСЕГО | 1 094,908 | 963,652 | 882,099 | 882,099 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 1 040,162 | 915,469 | 837,994 | 837,994 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 54,745 | 48,183 | 44,105 | 44,105 |
| 22 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | администрация муниципального района «Княжпогостский» (Главный архитектор) | ВСЕГО | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 1,816 | 1,816 | 1,816 | 1,816 |
| 23 | Подпрограмма 4. Формирование городской среды | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский",администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 2 049,371 | 2 049,371 | 2 049,371 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 2 049,371 | 2 049,371 | 2 049,371 |
|  | Задача 1. "Реализация проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидии, включающих в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора" |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Реализация проектов по формированию городской среды | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | Реализация мероприятий народных инициатив | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 2 049,371 | 2 049,371 | 2 049,371 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 2 049,371 | 2 049,371 | 2 049,371 |
| 26 | Подпрограмма 5. Обращение с отходами производства и потребления | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 504,796 | 1 504,796 | 1 280,919 | 1 280,919 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 641,286 | 641,286 | 529,347 | 529,347 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 863,510 | 863,510 | 751,571 | 751,571 |
|  | Задача 1. Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации сельских поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации сельских поселений | ВСЕГО | 222,224 | 222,224 | 222,224 | 222,224 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 222,224 | 222,224 | 222,224 | 222,224 |
| 28 | Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 182,492 | 284,140 | 272,443 | 272,443 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 91,246 | 142,070 | 136,222 | 136,222 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 91,246 | 142,070 | 136,222 | 136,222 |
|  |  | Управление образования администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 1 100,080 | 998,432 | 786,25156 | 786,252 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 550,040 | 499,216 | 393,126 | 393,126 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 550,040 | 499,216 | 393,126 | 393,126 |
| 29 | Подпрограмма 6. "Обеспечение ветеринарного благополучия" | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 688,487 | 688,487 | 687,780 | 687,780 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 688,487 | 688,487 | 687,780 | 687,780 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 1. "Обеспечение безопасности жизни населения." |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Мероприятия по организации на территории соответствующего муниципального образования деятельности по обращению с животными без владельцев | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 688,487 | 688,487 | 687,780 | 687,780 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 688,487 | 688,487 | 687,780 | 687,780 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по подготовке к переселению граждан. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Подготовка проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального района "Княжпогостский", администрации поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | Бюджет муниципального района "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 11 приложения № 2

к Методическим указаниям

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии | Результат использования субсидии | Показатель результата использования субсидии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчётный год |  |
|  |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |
| 1 | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | единиц | 10 | 14 |
|  |  |  | Численность детей – сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 10 | 14 |
| 2 | Разработка и корректировка документов территориального планирования | Субсидии на разработку генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | Количество разработанных генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территории | штук | 5 | 3 |
| 3 | Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Субсидии на оплату муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Не превышение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета муниципального образования в соответствующем финансовом году. | проценты | 0,28 | 0,28 |
| 4 | Организация на территории муниципального образования деятельности по обращению с животными без владельцев | Субвенции на осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество отловленных, вакцинированных, стерилизованных, кастрированных животных без владельцев | единиц | 44 | 57 |

Приложение 2

к Годовому отчёту

Таблица 1 приложения 3

к Методическим указаниям

Анкета для оценки эффективности муниципальной программы<*>

«Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе»

| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<**> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 3 | 15,00% |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/управление экономики Администрации МО | нет | 0 | 0,00% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
|  | Раздел 2. Качество планирования | (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 4 | 8,00% |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 2,00% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Отдел/управление экономики Администрации МО | нет | 0 | 0,00% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 2,00% |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 2,00% |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | да | 1 | 2,00% |
|  | Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Качество управления программой | (20%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 5 | 20,00% |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 4,00% |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 4,00% |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | 1 | 4,00% |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 4,00% |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | 1 | 4,00% |
|  | Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3*k) |  | Х | 2,25 | 37,55% |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . Всего 17, выполнено 13 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,76 | 0,76 | 12,74% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).Всего 30, достигнуто 21 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 0,70 | 0,70 | 11,66% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 0,79 | 0,79 | 13,15% |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). 19 основных мероприятий с финансированием, 15 на 100% или с экономией |  | 0,79 | X | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). |  | 1,00 | X | X |
|  |  | ИТОГО: | Х | Х | 14,25 | 80,55% |
|  | <*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |  |
|  | <**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |  |  |  |  |  |
|  | <***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годвого отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |  |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  | Умеренно эффективна |  |  |  |