УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. В. Ховрин

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**ОТЧЕТ о ходе реализации и**

**оценке эффективности муниципальной программы**

**по итогам 2021 года**

наименование муниципальной программы:

**«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» на 2021 – 2025 годы**

наименование ответственного исполнителя:

Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», администрации поселений, финансовое управление администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата**: 01.01.2022 г.**

**Дата составления отчета. 10.02.2022**

непосредственный исполнитель:

Главный специалист отдела ЖКиДХ управления муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» Иванов Владимир Виллиевич 8(82139)23163, emvador@mail.ru

**1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за 2021 год**

Муниципальная программа **«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»**

(далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 4 февраля 2021 г. № 43 с изменениями от 28.04 2021 года № 167.

Основной целью Программы является Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

2.Повышение качества управления транспортной инфраструктурой.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития дорожной и транспортной системы, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 66,2,0%

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт 68,82%,

3. Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района 99,7%

По итогам 2021 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»

**Основное мероприятие 1.1.1**

**Текущее содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования.**

В рамках средств выделенных из бюджета Республики Коми на условиях софинансирования осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство и содержание двух ледовых переправ.

**Основное мероприятие 1.1.2**

**Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения**

В 2021 году произведены следующие работы:

1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, По с. Шошка, Подъезд к д. Средняя Отла, Подъезд к д. Анюша. Общая протяжность отремонтированных участков дорог 0,670 км, сумма 2599,999 тыс. рублей

2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, Подъезд до д. Политовка, д. Политовка – д. Часадор. Общая протяжность отремонтированных участков дорог 0,875 км, сумма 3 126,457 тыс. рублей

3. Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, Подъезд к пст. Иоссер.

Стоимость работ 275, 318 тыс. рублей

4. Проведен Ремонт понтонного моста через р. Пожег – 1317,344 тыс. руб.

5. Закончены работы по обустройству съезда с парома на автомобильной дороге «Подъезд к переправе через р. Вымь в с. Туръя». – стоимостью стоимость 800,0 тыс. руб.

Всего на работы по ремонту **затрачено 8376,76 т. рублей.**

Основное мероприятие 1.1.4

Реализация малых и народных проектов в сфере дорожной деятельности.

1. Произведен ремонт моста через ручей Лекча на автомобильной дороге «Мещура – Седьюдор в пст. Мещура. Работы выполнены в рамках народного бюджета на условиях софинансирования

**Основное мероприятие 1.1.5**

**Содержание паромных переправ**

В рамках основного мероприятия организована работа паромной переправы через р. Вымь в с. Туръя.

**Основное мероприятие 1.1.6**

**Содействие органам местного самоуправления поселений в области осуществления дорожной деятельности в отношении содержания улично дорожной сети.**

По данному мероприятию произведены работы по Ремонту улично дорожной сети пст. Ветью по судебному предписанию. Общая протяжность ремонтируемых участков дорог 0,9 км, сумма 210,000 тыс. рублей. Осуществлялась помощь в подготовке поселениям в разработке сметной документации на ремонт улично-дорожной сети и освещения.

Результаты использования бюджетных средств в рамках программы:

1. Федеральный бюджет, ассигнований не было – 0

2. Республиканский бюджет, ассигнования – 9315,2 т. рублей. Использовано 100%

3. Местный бюджет, 22437,404 т. рублей

Результаты оценки эффективности программы в соответсвии с Таблицей 1 приложения 2 - Эффективная.

**В отчетном году были внесены изменения в программу постановлением от 28.04.2021 № 167 по объемам финансирования программы.**

**Планируется внести изменения в программу в части уменьшения части индикаторов и дополнения перечня автомобильных дорог.**

**Таблица8**

**Сведения**

**о достижении значений показателей (индикаторов)**

**Муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/N | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  (индикаторов) муниципальной  программы, подпрограммы  муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений  значений  показателя |
| 2020 | 2021 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский». | | | | | | |
| Задача Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности  автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным  требованиям, в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования | % | 64,5 | 66,2 | 66,2 |  |
| 2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года | км | 140,464 | 140,464 | 161.411 |  |
| 3 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года | км | 50 | 48 | 48 | произведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги протяженностью 0,3 км. Ремонт дорог «По с. Шошка», «Подъезд к д. Анюша», «Подъезд к д. Средняя Отла», |
| 4 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % | 68,58 | 69,0 | 68,82 | Доля отремонтированных увеличилась за счет проведенных ремонтов в 2021 году. |
| Задача 1.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов. | | | | | | |
| 5 | Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий; | Шт. | 0 | 0 | 0 | На автомобильных дорогах МР «Княжпогостский» нет ДТП |
| Подпрограмма 2 Повышение качества управления развитием транспортной системы | | | | | | |
| Задача 2.1 Определение оптимальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МР «Княжпогостский» | | | | | | |
| 6 | Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района | % | 99,6 | 99,7 | 99,7 |  |
| 7. | Количество выданных разрешительных  документов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности на территории МР «Княжпогостский» | шт | 15 | 15 | 210 | С учетом активизации работ по вводу газопровода количество выданных разрешения выросло в 14 раз |
| 8. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм. | % | 100 | 100 | 100 |  |

**Таблица 9**

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | | | | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия [<1>](#P1468) |
| плановые | | фактические | |
| начало | окончание | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» | | | | | | | |
|  | Задача 1 Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1  Текущее содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования. |  |
|  | Контрольное событие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2.  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Произведен ремонт участков автомобильных дорог |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование и содержание ледовых переправ |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечение транспортной доступности для населения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4  Реализация малых и народных проектов в сфере дорожной деятельности | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Софинансирование ремонта моста на автомобильной дороге пст. Мещура пст. Седьюдор |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.5  Содержание паромных переправ | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечена транспортная доступность населения с. Туръя. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6  Содействие органам местного самоуправления поселений в области осуществления дорожной деятельности в отношении содержания улично дорожной сети. | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Участие в народных проектах поселений |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.7  Организация муниципальных перевозок | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечено автобусное сообщение с населенными пунктами |  |
|  | Задача 2 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов. | | | | | | | |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.  Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Содержание пешеходного перехода в пст. Чиньяворык |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.1  Обеспечение проведения паспортизации дорог, разработка проектов организации дорожного движения, комплексных схем организации дорожного движения | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Проведена работа по занесению перечня автомобильных дорог в систему СКДФ |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.1  Выдача разрешений на проезд транспортных средств осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Администрации МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Количество выданных разрешений увеличилось до 210 шт. |  |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

**Таблица 10**

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. | | | | |
| источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»  Подпрограмма1  Содержание автомобильных дорог | | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 31 752,604 | 32755,83 | 31667,79 | 31667,79 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 9 315,200 | 9 315,200 | 9 315,200 | 9 315,200 |
| Бюджет МР | 22 437,404 | 23440,630 | 22352,599 | 22352,599 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 31 752,604 | 32755,83 | 31667,79 | 31667,79 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 9 315,200 | 9 315,200 | 9 315,200 | 9 315,200 |
| Бюджет МР | 22 437,404 | 23440,630 | 22352,599 | 22352,599 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 31 752,604 | 32755,83 | 31667,79 | 31667,79 |
| Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 8981,515 | 8981,515 | 8981,515 | 8981,515 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 8891,700 | 8891,700 | 8891,700 | 8891,700 |
| Бюджет МР | 89,815 | 89,815 | 89,815 | 89,815 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог  Оборудование и содержание ледовых переправ | | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 8935,201 | 8935,201 | 8935,201 | 8376,767 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МР | 8935,201 | 8935,201 | 8935,201 | 8376,767 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 423,500 | 423,500 | 423,500 | 423,500 |
| Бюджет МР | 22,289 | 22,289 | 22,289 | 22,289 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности  Организация межмуниципальных перевозок | | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МР | 112,304 | 112,304 | 112,304 | 112,304 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет МР | 112,304 | 112,304 | 112,304 | 112,304 |
| Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> | | |
| Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год | |
| План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие ... | 1. Субсидия на ... |  | 1. Показатель 1 |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | Субсидия на содержание автомобильных дорог | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | 2. Показатель 2 (при наличии) |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие ... | Субсидия на ... |  | 1. Показатель ... |  |  |
|  | Содержание ледовых переправ | Субсидия на содержание ледовых переправ | 100% | 100% | 100% | 100% |

------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2>показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.