- УТВЕРЖДАЮ:

- Заместитель руководителя

- администрации МО «Княжпогостский»

- _____________________ А.И. Кузиванов

- (подпись)

- «02» февраля 2026 год

- Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

- по итогам 2025 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе

на 2021-2025 годы»

наименование ответственного исполнителя программы:

Управление муниципального хозяйства администрации МО «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2026 г.

Дата составление отчета: 02.02.2026 г.

Должность, фио, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя:

Синнер Наталья Сергеевна – ведущий специалист управления муниципального хозяйства администрации МО «Княжпогостский»

Тел: 8(82139)23-1-66, emva_os17@mail.ru

____________________________

(подпись исполнителя)

г. Емва

2026 год

- Общие положения

Муниципальная программа муниципального района «Княжпогостский» «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе на 2021-2025» (далее – Программа) является документом стратегического планирования МО МО «Княжпогостский».

Программа утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 23 (в ред. от 19.01.2026 г.                                                                                                 № 34) на период до 2025 года.

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в 2025 году.

Основной целью Программы является развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории Княжпогостского района

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

- создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда;

- предоставление отдельным категориям граждан земельных участков для жилищного строительства;

- повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения;

- снос аварийного жилищного фонда;

- улучшение качественных характеристик системы водоснабжения;

- обеспечение эффективной градостроительной деятельности;

- обеспечение мероприятий по улучшению условий нахождения граждан в общественных местах;

- приведение   в   нормативное   состояние существующих и строительство новых   объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений;

- обеспечение безопасности жизни населения;

- проведение проектно-изыскательских работ с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно значимые результаты развития и оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом.

По итогам 2025 года достигнуты следующие планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Подпрограмма 1:

1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (га);

2. Количество земельных участков предоставленных отдельным категориям граждан (шт.).

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений (чел);

4. Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под муниципальными объектами (ед.).

Подпрограмма 2:

- Количество реализованных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения (ед.);

- Количество реализованных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (шт.);

- Сумма оплаты по содержанию объектов муниципальной собственности (тыс.руб);

- Сумма за содержание действующее уличное освещение (тыс.руб);

- Сумма за осуществление ухода за кладбищами (тыс.руб).

Подпрограмма 3:

- Количество разработанной документации по планировке территории (шт.).

Подпрограмма 4:

- Количество реализованных проектов в рамках формирования современной городской среды (шт.);

- Количество реализованных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» (шт.)

Подпрограмма 5.

- Количество построенных мест накопления твёрдых коммунальных отходов (шт).

Подпрограмма 6.

1. Количество отловленных животных без владельцев (шт).

Подпрограмма 7.

- Количество земельных участков, подготовленных с целью жилищного                     строительства (ед.)

Подробные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, программ муниципальной программы и их значениях за 2025 год приведены в Таблице 5 Приложения 1 к Годовому отчету.

В целях подготовки данных для формирования Анкеты для оценки эффективности муниципальной программы проведён анализ перечня целевых индикаторов, в ходе которого была определена степень реализации мероприятий на конец отчётного года.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 7 Подпрограмм, в том числе:

1.	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения (Подпрограмма 1), срок реализации 2021-2025 гг.

2.	Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами (Подпрограмма 2), срок реализации 2021-2025 гг.

3.	Градостроительная деятельность (Подпрограмма 3), срок реализации 2021-2025 гг.

4.	Формирование городской среды (Подпрограмма 4), срок реализации 2021-2025 гг.

5.	Обращение с отходами производства и потребления (Подпрограмма 5), срок реализации 2021-2025 гг.

6.	Обеспечение ветеринарного благополучия (Подпрограмма 6), срок реализации 2021-2025 гг.

7.	Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан                                         (Подпрограмма 7), срок реализации 2021-2025 гг.

Каждая подпрограмма ставит свои цели и определяет свои задачи. Реализация целей и задач осуществляется посредством выполнения основных мероприятий.

По каждой задаче подпрограммы имеется комплекс из основных мероприятий муниципальной программы. Из 38 мероприятий, запланированных в муниципальной программе, достигнуты 38, что составляет 100 %.

В Таблице 6 Приложения 1 к Годовому отчёту приведена характеристика основных результатов реализации Подпрограмм Программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе на 2021-2025 годы».

- Результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и средств от приносящей доход деятельности.

Информация о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей муниципальной программы представлена в Таблице 7 Приложения 1 к Годовому отчёту.

- Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) рассчитывается руководствуясь нормами Федерального закона от 07.05.2013г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», постановлением  администрации муниципального района «Княжпогостский» от 07.11.202025 № 918 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального округа «Княжпогостский»».

Оценка производится ежегодно и обеспечивает мониторинг результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) (далее - Методика) представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводилась путем заполнения анкеты (Таблица 1 Приложения 2 к Годовому отчёту), состоящей из вопросов, сгруппированных в двух блоках «Качество формирования» и «Эффективность реализации» в четыре раздела, каждый из которых имеет свой удельный вес в итоговой оценке:

1. Цели и «конструкция» (структуры) программы. Удельный вес (w) - 20%.

2. Качество планирования. Удельный вес (w) - 10%.

3. Качество управления программой. Удельный вес (w) - 20%.

4. Достигнутые результаты. Удельный вес (w) - 50%.

Итоговая рейтинговая оценка эффективности муниципальной программы определяется по следующей общей формуле:

k, l, m, № - количество вопросов в разделе 1, 2, 3, 4 соответственно;

ri - балльная оценка ответа на вопрос;

wi - удельный вес вопроса внутри соответствующего раздела.

В качестве оценочного инструмента соответствия количества баллов качественной оценке используется шкала оценок, согласно которой количественное значение итоговой рейтинговой оценки эффективности муниципальной программы переводится в качественную оценку –«Эффективна», «Умеренно эффективна», «Адекватна», «Неэффективна» (таблица 2 к настоящей Методике).

R = 15,95 балла или 97,07 %

ВЫВОДЫ: В результате проведения оценки эффективности муниципальной программы муниципального района «Княжпогостский» «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» за 2025 год – муниципальная программа признана эффективной.

- Информация о внесенных в отчетном году изменениях в муниципальную программу.

В 2025 году в постановление об утверждении муниципальной программы внесены 6 изменений, отражённых в таблице 9 Приложения 1 к Годовому отчёту.

Заместитель начальника

Управления муниципального хозяйства                                                               С.В. Корнилова

Приложение 1 к

Годовому отчёту

Таблица 5 приложения № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Княжпогостский»

Сведения

о достижении значений целевых индикаторов и показателей

| № п/п | Целевой индикатор (показатель) (наименование) | Ед. изм. | Направ ленность | Значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов (показателей) на конец отчётного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество снесённых аварийных жилых домов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 2 | Общая площадь снесённого аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 3 | Количество человек, проживающих в ветхих жилых домах | чел. |  | 2256 | 2256 | 2256 | Достигнуто |
| 4 | Количество жилых помещений | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| Задача 2. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения – всего | га |  | 2,1 | 1,8 | 1,8 | Достигнуто |
| 6 | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчёте на 10 тыс. человек населения | га |  | 2,1 | 1,8 | 1,8 | Достигнуто |
| 7 | Количество земельных участков предоставленных отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства | ед. |  | 8 | 3 | 5 | Достигнуто |
| 8 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | чел. |  | 4 | 3 | 3 | Достигнуто |
| 9 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв.м. |  | 31,9 | 31,9 | 31,9 | Достигнуто |
| 10 | Количество граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» обеспеченных жильем | чел. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами | ед. |  | 0 | 0 | 13 | Достигнуто |
| 12 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участка, в отношении которых осуществлён государственный кадастровый учёт | % |  | 50 | 50 | 51 | Достигнуто |
| 13 | Количество сформированных и постановленных на государственный кадастровый учет земельных участков под муниципальными объектами | ед. |  | 3 | 3 | 3 | Достигнуто |
| 14 | Количество подготовленных паспортов муниципальных объектов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 15 | Количество проведенных комплексных кадастровых работ | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Протяженность внутрипоселковых газопроводов | км. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля населения г. Емва, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов |  | 50 | 50 | 50 | Достигнуто |
| 18 | Количество реализованных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения | ед. |  | 3 | 3 | 3 | Достигнуто |
| 19 | Количество реализованных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Шт. |  | 3 | 2 | 2 | Достигнуто |
| 20 | Сумма оплаты коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду, а также мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Тыс.руб |  | 642,9 | 0,00 | 22 852,065 | Достигнуто |
| 21 | Количество муниципальных учреждений с функционированной системой автоматизированного учета потребления | Ед. |  | 0 | 1 | 1 | Достигнуто |
| 22 | Сумма оплаты по содержанию объектов муниципальной собственности | Тыс.руб |  | 307,5 | 23693,877 | 26323,668 | Достигнуто |
| 23 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения | Шт. |  | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 24 | Количество мероприятий по созданию условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 25 | Количество отремонтированных коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 26 | Количество разработанных проектов индивидуального теплового пункта с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя в МАУ «Княжпогостский ЦНК» | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 27 | Количество разработанных проектов для проведения конкурсных процедур в отношении муниципального имущества | Шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 28 | Сумма платежных документов за содержание и ремонт имущества | Тыс.руб |  | 3081,925 | 0 | 2741,207 | Достигнуто |
| Задача 3. Осуществление полномочий по решению вопросов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Сумма по обслуживанию уличного освещения | Тыс.руб |  | 6128,12 | 0 | 18132,732 | Достигнуто |
| Задача 4. Осуществление полномочий по решению вопросов содержания мест захоронения, а также транспортировка и вывоз в морг тел умерших |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Количество мероприятий по обустройству мест захоронения, транспортировки и вывоз в морг тел умерших | Шт. |  | 0 | 0 | 82 | Достигнуто |
| 31 | Сумма по обслуживанию за кладбищами | Тыс.руб |  | 350,00 | 0 | 2219,667 | Достигнуто |
| Задача 5. Осуществление полномочий по решению вопросов по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Количество благоустроенных территорий в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также на развитие народных инициатив | Шт. |  | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 33 | Сумма платежных документов за потребляемые услуги по благоустройству и за потребление коммунальных услуг по МЖФ | тыс.руб |  | 3769,659 | 0 | 0 | Достигнуто |
| Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории. |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Количество разработанной документации по планировке территории | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 35 | Количество откорректированных документов территориального планирования | ед. |  | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| Подпрограмма 4 «Формирование городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация проектов (мероприятий) по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов с целью повышения качества и комфорта благоприятной среды для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Количество реализованных проектов по формированию городской среды | шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 37 | Количество мероприятий народных инициатив | шт. |  | 0 | 0 | 1 | Достигнуто |
| 38 | Количество реализованных проектов в рамках формирования современной городской среды | шт. |  | 1 | 2 | 2 | Достигнуто |
| 39 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет» | шт. |  | 1 | 0 | 1 | Достигнуто |
| Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение в нормативное состояние существующих и строительство новых объектов мест накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров на территории сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Строительство новых контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, в том числе для раздельного накопления отходов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 41 | Приобретение контейнеров, в том числе раздельного накопления отходов | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 42 | Количество реализованных народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 43 | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | шт. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 44 | Сумма оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Тыс.руб |  | 0 | 0 | 1163,899 | Достигнуто |
| Подпрограмм 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Количество отловленных животных без владельцев | ед. |  | 78 | 40 | 43 | Достигнуто |
| 46 | Количество заявок от граждан на отлов животных без владельцев | шт. |  | 43 | 30 | 30 | Достигнуто |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по переселению граждан. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Количество земельных участков подготовленных с целью жилищного строительства в рамках подпрограммы «Переселение граждан из населенных пунктов, созданных при учреждениях уголовно-исполнительной системы» | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 48 | Площадь земельных участков подготовленных с целью жилищного строительства в рамках подпрограммы | кв.м. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |
| 49 | Количество разработанной проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | ед. |  | 0 | 0 | 0 | Достигнуто |

- Таблица 6 приложения № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Княжпогостский»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Плановый срок в отчётном году |  | Фактический срок в отчётном году |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | Достигну тые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Княжпогостского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снос аварийных домов | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 2 | Содержание муниципального жилищного фонда | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 3 | Исполнение судебных решений в сфере жилищного законодательства | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| Задача 2. Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками в целях жилищного строительства и жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 3 | Достигнуты. Предоставлено 5 земельных участков |  |
| 5 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Сектор социальной работы АМО «Княжпогостский», УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты. |  |
| 6 | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | УМХ АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 3 | Достигнуты. Приобретено 3 жилых помещения |  |
| Задача 3. Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости | Управление муниципального хозяйства администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты. Сформировано 13 земельных участка |  |
| 8 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | УМХ администрации МО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Газификация населенных пунктов и обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального округа «Княжпогостский» | УМХ администрации МО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| Задача 2. Повышение качественных характеристик системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой | Управление муниципального хозяйства администрации МО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 50 | Достигнуты. |  |
| 11 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Территориальные органы АМО «Княжпогостский» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 3 | Достигнуты. Реализовано 3 народных проекта |  |
| 12 | Реализация народных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | территориальные органы АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 2 | Достигнуты. Реализовано 2 народных проектов |  |
| 13 | Оплата коммунальных услуг муниципальному жилищному фонду, а также мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 22852,065 | Достигнуты |  |
| 14 | Содержание объектов муниципальной собственности | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 26323,668 | Достигнуты |  |
| 15 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1 | Достигнуты |  |
| 16 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 17 | Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 18 | Разработка проектов концессионных соглашений и Конкурсной Документации для проведения конкурсных процедур в отношении муниципального имущества | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 19 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (ком.услуги по МЖФ) | МКУ «Городское хозяйство» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 20 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (содержание объектов муниципальной собственности) | МКУ «Городское хозяйство» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2741,207 | Достигнуты |  |
| Задача 3. Осуществление полномочий по решению вопросов уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (уличное освещение) | МКУ «Городское хозяйство» | 2022 | 2025 | 2022 | 2025 | 18132,732 | Достигнуты |  |
| Задача 4. Осуществление полномочий по решению вопросов содержания мест захоронения, а также транспортировка и вывоз в морг тел умерших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мероприятия по обустройству мест захоронения, транспортировки и вывоз в морг тел умерших | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 82 | Достигнуты |  |
| 23 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (содержание мест захоронения) | МКУ «Городское хозяйство» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 2219,667 | Достигнуты |  |
| Задача 5. Осуществление полномочий по решению вопросов по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройства территории в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также на развитие народных инициатив | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1 | Достигнуты |  |
| 25 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (благоустройство) | МКУ «Городское хозяйство» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| Подпрограмма 3 «Градостроительная деятельность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 Корректировка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования с целью обеспечения устойчивого развития территории. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | Главный архитектор АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты. |  |
| 27 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | Главный архитектор АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1 | Достигнуты. |  |
| Подпрограмма 4 «Формирование городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Реализация проектов по благоустройству общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в целях повышения качества и комфорта благоприятной среды для проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Реализация проектов по формированию городской среды | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты. |  |
| 29 | Реализация мероприятий народных инициатив | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1 | Достигнуты |  |
| 30 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган АМО «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 2 | Достигнуты |  |
| 31 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (формирование городской среды) | МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 32 | Реализация народных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы АМО «Княжпогостский» | 2023 | 2025 | 2023 | 2025 | 1 | Достигнуты |  |
| Подпрограмма 5 «Обращение с отходами производства и потребления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Приведение ситуации по обращению с отходами производства и потребления на территории муниципального округа «Княжпогостский» в соответствие с требованиями законодательства в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Мероприятия по формированию системы обращения с твердыми коммунальными , в том числе по раздельному накоплению отходов | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 34 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 35 | Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление культуры и спорта АМО «Княжпогостский», Управление образования АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты |  |
| 36 | Оплата муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | УМХ АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 1163,899 | Достигнуты |  |
| Подпрограмма 6 «Обеспечение ветеринарного благополучия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение безопасности жизни населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | УМХ АМО «Княжпогостский» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 43 | Достигнуты. Отловлено 43 особи |  |
| Подпрограмма 7 «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка проектно-сметной документации для реализации мероприятий по подготовке к переселению граждан. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Подготовка проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | УМХ АМО «Княжпогостский», территориальные органы АМО «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство» | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | 0 | Достигнуты. |  |

|  |  |  | Таблица 7 приложения № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Княжпогостский» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о расходах федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета МО «Княжпогостский» внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы |  |  |  | (тыс.руб.) |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Утверждено в бюджете на 1 января 2025года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | "Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе" | ВСЕГО | 107 481,581 | 99 332,948 | 97 081,295 |
|  |  | Федеральный бюджет | 4 380,106 | 4 342,645 | 4 308,578 |
|  |  | Бюджет РК | 21 750,280 | 25 162,006 | 24 449,011 |
|  |  | местный бюджет | 81 351,195 | 69 828,298 | 68 323,706 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения" | ВСЕГО | 3 101,922 | 3 886,560 | 3 709,818 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 114,354 | 1 114,354 | 1 114,354 |
|  |  | Бюджет РК | 1 707,568 | 2 309,846 | 2 254,296 |
|  |  | местный бюджет | 280,000 | 462,360 | 341,168 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1 | Снос аварийных домов | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание муниципального жилищного фонда | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.3 | Исполнение судебных решений в сфере жилищного законодательства | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.4 | Мероприятия в сфере жилищного законодательства | ВСЕГО | 0,000 | 106,684 | 63,991 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 106,684 | 63,991 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.5 | Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан | ВСЕГО | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.7 | Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений | ВСЕГО | 2 821,922 | 3 424,200 | 3 368,650 |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 114,354 | 1 114,354 | 1 114,354 |
|  |  | Бюджет РК | 1 707,568 | 2 309,846 | 2 254,296 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.8 | Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости | ВСЕГО | 250,000 | 325,676 | 247,177 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 250,000 | 325,676 | 247,177 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.9 | Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2. | "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения" | ВСЕГО | 79 872,333 | 84 664,81549 | 82 910,208 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 15 944,857 | 16 595,262 | 16 093,871 |
|  |  | местный бюджет | 63 927,476 | 68 069,554 | 66 816,336 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.1 | Газификация населенных пунктов и обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального района "Княжпогостский" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.3 | Реализация народных проектов по обустройству источников холодного водоснабжения, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | ВСЕГО | 307,412 | 3 072,112 | 3 072,112 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 2 759,700 | 2 759,700 |
|  |  | местный бюджет | 307,412 | 312,412 | 312,412 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.4 | Разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения и теплоснабжения | ВСЕГО | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.5 | Обеспечение населения муниципального образования качественными услугами водоотведения | ВСЕГО | 23 857,452 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 23 857,452 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.6 | Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ источников холодного водоснабжения поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.7 | Реализация народных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта "Народный проект" | ВСЕГО | 188,000 | 1 878,700 | 1 878,700 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 1 689,000 | 1 689,000 |
|  |  | местный бюджет | 188,000 | 189,700 | 189,700 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.8 | Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду, а также мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности | ВСЕГО | 25 206,332 | 22 852,065 | 22 509,254 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 15 944,857 | 9 330,862 | 8 829,471 |
|  |  | местный бюджет | 9 261,475 | 13 521,203 | 13 679,783 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.9 | Содержание объектов муниципальной собственности | ВСЕГО | 10 958,209 | 15 307,888 | 14 895,957 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 10 958,209 | 15 307,888 | 14 895,957 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.10 | Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами бытового обслуживания | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.11 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (ком.услуги по МЖФ) | ВСЕГО | 0,000 | 11 115,060 | 11 115,060 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 11 115,060 | 11 115,060 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.12 | Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.13 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (содержание объектов муниципальной собственности) | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.14 | Содержание объектов муниципальной собственности сельских поселений | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.15 | Разработка проектов концессионных соглашений и Конкурсной Документации для проведения конкурсных процедур в отношении муниципального имущества | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.16 | Оплата услуг по уличному освещению | ВСЕГО | 12 633,600 | 18 132,732 | 17 883,787 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 12 633,600 | 18 132,732 | 17 883,787 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.17 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений (уличное освещение) | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.18 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (содержание мест захоронения, транспортировка и вывоз в морг тел умерших) | ВСЕГО | 2 833,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 2 833,300 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.19 | Мероприятия по обустройству мест захоронения, транспортировки и вывоз в морг тел умерших | ВСЕГО | 0,000 | 2 713,641 | 2 613,499 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 2 713,641 | 2 613,499 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.20 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (благоустройство) | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.21 | Мероприятия по содержанию муниципальной бани | ВСЕГО | 2 960,028 | 2 882,435 | 2 360,028 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 2 960,028 | 2 882,435 | 2 360,028 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.22 | Благоустройство территорий | ВСЕГО | 428,000 | 4 710,183 | 4 581,810 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 2 815,700 | 2 815,700 |
|  |  | местный бюджет | 428,000 | 1 894,483 | 1 766,110 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.23 | Благоустройство территории в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, а также на развитие народных инициатив | ВСЕГО | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 3. | "Градостроительная деятельность" | ВСЕГО | 0,000 | 1 612,193 | 1 612,193 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 1 610,580 | 1 610,580 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 1,612 | 1,612 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.1 | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке территорий муниципальных образований | ВСЕГО | 0,000 | 1 612,193 | 1 612,193 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 1 610,580 | 1 610,580 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 1,612 | 1,612 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.2 | Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 4. | Формирование городской среды | ВСЕГО | 7 081,773 | 7 000,538 | 6 926,664 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 265,752 | 3 228,291 | 3 194,224 |
|  |  | Бюджет РК | 3 107,844 | 3 072,194 | 3 039,774 |
|  |  | местный бюджет | 708,177 | 700,054 | 692,666 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.1 | Реализация инициативных проектов в Республике Коми, прошедших конкурсный отбор | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.2 | Реализация мероприятий народных инициатив | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.3 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды | ВСЕГО | 7 081,773 | 7 000,538 | 6 926,664 |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 265,752 | 3 228,291 | 3 194,224 |
|  |  | Бюджет РК | 3 107,844 | 3 072,194 | 3 039,774 |
|  |  | местный бюджет | 708,177 | 700,054 | 692,666 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.4 | Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения (формирование городской среды) | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.5 | Реализация народных проектов в сфере БЛАГОУСТРОЙСТВА, прошедших отбор в рамках проекта "Народный проект" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 4.6 | Реализация проектов по формированию городской среды | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 5. | Обращение с отходами производства и потребления | ВСЕГО | 0,000 | 1 163,899 | 923,046 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 569,181 | 451,123 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 594,718 | 471,923 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.1 | Мероприятия по формированию системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по раздельному накоплению отходов | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.2 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.3 | Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ВСЕГО | 0,000 | 25,537 | 20,800 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 25,537 | 20,800 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 5.4 | Оплата муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | ВСЕГО | 0,000 | 1 138,362 | 902,246 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 569,181 | 451,123 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 569,181 | 451,123 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 6. | "Обеспечение ветеринарного благополучия" | ВСЕГО | 990,011 | 1 004,943 | 999,367 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 990,011 | 1 004,943 | 999,367 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 6.1 | Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ВСЕГО | 990,011 | 1 004,943 | 999,367 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 990,011 | 1 004,943 | 999,367 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 7 | «Обеспечение мероприятий по подготовке к переселению граждан» | ВСЕГО | 16 435,542 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 16 435,542 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 7.1 | Подготовка проектно-сметной документации с целью осуществления мероприятий по подготовке к переселению граждан | ВСЕГО | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 7.2 | Мероприятия по переселению (расселению) граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу | ВСЕГО | 16 435,542 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | Бюджет РК | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 16 435,542 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Таблица 9 приложения № 4 к Порядку разработки,                          реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Княжпогостский»

Сведения

о внесенных в муниципальную программу

«Развитие жилищного строительства и

жилищно-коммунального хозяйства в

Княжпогостском районе» изменениях

по состоянию на 01.01.2026 г.

| N п/п | Вид нормативного правового акта, номер и дата принятия | Суть изменений (краткое изложение) | Номер, дата нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации МР «Княжпогостский» № 23 от 19.01.2021 г. | В соответствии с решениями Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 11 февраля 2025 г. № 96 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | № 240 от 26 марта 2025 года |
| 2 | Постановление администрации МР «Княжпогостский» № 23 от 19.01.2021 г. | В соответствии с решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 19 июня 2025 г. № 163 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | № 532 от 11 июля 2025 г. |
| 3 | Постановление администрации МР «Княжпогостский» № 23 от 19.01.2021 г. | В соответствии с решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 12 августа 2025 г. № 169 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | № 704 от 10 сентября 2025 г. |
| 4 | Постановление администрации МР «Княжпогостский» № 23 от 19.01.2021 г. | О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 19 января 2021 г. № 23 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» | № 909 от 31 октября 2025 г. |
| 5 | Постановление администрации МР «Княжпогостский» № 23 от 19.01.2021 г. | В соответствии с решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 20 ноября 2025 г. № 189 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | № 1030 от 22 декабря 2025 г. |
| 6 | Постановление администрации МР «Княжпогостский» № 23 от 19.01.2021 г. | В соответствии с решениями Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23 декабря 2025 г. № 197 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 18.12.2024 № 71 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» | № 34 от 19 января 2026 года |

Приложение 2 к

Годовому отчёту

Таблица 1 приложения № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Княжпогостский»

|  |  |  |  | Таблица №1 Приложения 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Анкета для оценки эффективности муниципальной программы<*> |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | Эксперт<**> | Ответ (ДА/НЕТ коэффициент исполнения) <***> | Балл | Итоги оценки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Блок 1. Качество формирования |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы | (20%/4*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 4 | 20,00% |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. Ответ "Да" – при дословном соответствии цели программы и задачи блока. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии . | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов(показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы. | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" – имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 5,00% |
|  | Раздел 2. Качество планирования | (10%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 4 | 8,00% |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 2,00% |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей). | Отдел/управление экономики Администрации МО | нет | 0 | 0,00% |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 2,00% |
| 2.4. | Отражены ли «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект . | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. Ответ "Да" – в паспорте программы отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 2,00% |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного). | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". Ответ "Да" – если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания. | Финансовый орган муниципального образования | да | 1 | 2,00% |
|  | Блок 2. Эффективность реализации |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 3. Качество управления программой | (20%/5*(нет - 0 или да - 1)) |  | Х | 5 | 20,00% |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Ответ "Да" – установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 4,00% |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru). | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 4,00% |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования. | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. Ответ "Да" – муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством. | Финансовый орган муниципального образования | да | 1 | 4,00% |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы. | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены:- нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году;- годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год;- "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период);- данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году. | Отдел/управление экономики Администрации МО | да | 1 | 4,00% |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля. | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)). | Финансовый орган муниципального образования | да | 1 | 4,00% |
|  | Раздел 4. Достигнутые результаты | (50%/3*k) |  | Х | 2,95 | 49,07% |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий . | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий . Всего 17, выполнено 13 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей). | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов).Всего 30, достигнуто 21 | Отдел/управление экономики Администрации МО | 1,00 | 1,00 | 16,66% |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы. | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования, на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный бал будет равен 1. | Финансовый орган муниципального образования | 0,95 | 0,95 | 15,75% |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий). |  | 0,87 | X | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года). |  | 0,92 | X | X |
|  |  | ИТОГО: | Х | Х | 15,95 | 97,07% |
|  | <*> - Таблица представляется в формате Excel. |  |  |  |  |  |
|  | <**> - Специалисты, проводящие экспертизу отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями программ. |  |  |  |  |  |
|  | <***> - В данной таблице ответственные исполнители муниципальной программы и эксперты (годового отчета, сводного годового отчета/доклада) заполняют только выделенные цветом ячейки в строках 1.1 - 1.4, 2.1 - 2.5, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.2, 4.3 "а", 4.3 "б" по графе 5 "Ответ (Да/Нет, коэффициент исполнения)". Графы 6, 7, а также результат оценки заполняются автоматически. |  |  |  |  |  |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год |  |  | Эффективна |  |  |  |