УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя

администрации МР «Княжпогостский»

__________________ С. Е. Сакулина

«_____» _________________ 2023 г.

ОТЧЕТ о ходе реализации и

оценке эффективности муниципальной программы

по итогам 2022 года

наименование муниципальной программы:

«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» на 2021 – 2025 годы

наименование ответственного исполнителя:

Отдел жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»,  администрации поселений, финансовое управление администрации МР «Княжпогостский»

отчетная дата: 01.01.2023 г.

Дата составления отчета 07.02.2022

непосредственный исполнитель:

Главный специалист отдела ЖКиДХ управления муниципального хозяйства администрации МР «Княжпогостский» Иванов Владимир Виллиевич 8(82139)23163, emvador@mail.ru

1. Конкретные результаты реализации программы, достигнутые за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе»

(далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 4 февраля 2021 г. № 43 с изменениями от  19.05 2022 года № 170.

Основной целью Программы является Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой.

Для достижения поставленной цели определен ряд задач:

1.Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

2.Повышение качества управления транспортной инфраструктурой.

Характеристиками достижения цели Программы являются показатели (индикаторы) Программы, они определяют конечные общественно-значимые результаты развития дорожной и транспортной системы, оценивают социальные и экономические эффекты для общества в целом и предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Программы и включенных в нее подпрограмм.

1. Доля протяженности   автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 66,2%

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог  общего пользования местного значения с твердым покрытием,  в отношении которых произведен ремонт 67,54%,

3. Удельный  вес  населения  МР «Княжпогостский»,  обеспеченного  услугами  транспорта  общего  пользования,  в  общей численности населения района 99,7%

По итогам 2022 года достигнуты планируемые значения по показателям (индикаторам) Программы:

Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»

Основное мероприятие 1.1.1

Текущее содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования.

В рамках средств выделенных из бюджета Республики Коми на условиях софинансирования осуществлялось  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также строительство и содержание двух ледовых переправ. Общие затраты за год на содержание составили – 14 750,760 тыс. рублей

Основное мероприятие 1.1.2

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

В 2022 году произведены следующие работы:

1. Ремонт автомобильной дороги д. Злоба – д. Кыркещ, на сумму 650,673 тыс. рублей, протяженностью участка – 0, 350 км

2. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Луги, на сумму 500 тыс. рублей, протяженность ремонтируемого участка 0,4 км

3. Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д Керос», на сумму 300 тыс. рублей, протяженность ремонтируемого участка - 0,3 км

4. Ремонт автомобильной дороги с. Серегово- д. Кошки, на сумму 400 тыс. рублей, протяженность ремонтируемого участка составила 6,175 км

5. Заключен контракт на работы по ремонту освещения на автомобильной дороге «По с. Шошка» - стоимостью – 1003,293 тыс. рублей

Всего на ремонты из дорожного фонда – 2853,293 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1.4

Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»:

1) Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения «По пст. Тракт» - 0,2 км сумма 1 111 500 руб.

2) Ремонт и очистка водопропускной трубы автомобильной дороги «По с. Шошка» - 1 111 956 рублей. (в работе)

3) Ремонт участка автомобильной дороги «пст. Мещура – пст. Седьюдор»

сумма 1 112 445 рублей.

Общая сумма освоенных средств «Народный бюджет» - 3 336,4 тыс. рублей

Основное мероприятие 1.1.5

Содержание паромных переправ

В рамках основного мероприятия организована работа паромной переправы через р. Вымь в с. Туръя.

Основное мероприятие 1.1.6

Содействие органам местного самоуправления поселений в области осуществления дорожной деятельности в отношении содержания улично дорожной сети.

По данному мероприятию осуществлялась помощь в подготовке поселениям в разработке сметной документации на ремонт улично-дорожной сети и освещения.

Основное мероприятие 1.1.7

1. В рамках соглашения по ремонту автомобильных дорог задействованных в маршрутах движения школьных автобусов отремонтированы дороги;

«По с. Шошка» – 0,6 км, «Подъезд к д. Онежье»,  «По д. Онежье» - 1,41 км, «Подъезд к д. Средняя Отла» - 1,15 км, «По пст. Тракт» - 0,2 км, «пст. Чернореченский – пст. Вожаель» - 1 км, « По пст. Чернореченский» - 1,0 км, «По с. Серегово» - 0,4 км.

Кроме ремонта дорог, возле школы в с. Шошка, был установлен светофор Т7 и оборудован лежачий полицейский.

Общая протяженность отремонтированных дорог составила – 5,760 км.

Освоена сумма -  33 845 454,55 рублей, в том числе субсидия из Республики 33 507 000 рублей.

Результаты использования бюджетных средств в рамках программы:

1. Федеральный бюджет, ассигнований не было – 0

2. Республиканский бюджет, ассигнования – 49463,607 т. рублей. Использовано 100%

3. Местный бюджет, 24769,964 т. рублей

Результаты оценки эффективности программы в соответствии с Таблицей 1 приложения 2 - Эффективная.

В отчетном году были внесены изменения в программу постановлением от 19.05.2022 № 170 по объемам финансирования программы.

Планируется внести изменения в программу в части уменьшения части индикаторов и дополнения перечня автомобильных дорог.

Таблица8

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

Муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» по итогам 2022 года

| N/N | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |
| Задача Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | % | 64,5 | 66,2 | 66,06 |  |
| 2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на конец года | км | 140,464 | 140,464 | 163.533 |  |
| 3 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям на конец года | км | 50 | 48 | 55,5 | произведен ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги протяженностью 7,16 км. Ремонт дорог «По с. Шошка», «Подъезд к д. Онежье», «Подъезд к д. Средняя Отла», «с. Серегово – д. Кошки», «Подъезд к д. Луги», «Подъезд к д. Керос», «По пст. Тракт», «пст. Чернореченск – пст. Вожаель» |
| 4 | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | % | 68,58 | 69,0 | 67,54 | Доля отремонтированных уменьшилась из за увеличения общей протяженности в 2022 году. |
| Задача 1.2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими неудовлетворительными дорожными условиями в общем количестве дорожно-транспортных происшествий; | Шт. | 0 | 0 | 0 | На автомобильных дорогах МР «Княжпогостский» нет ДТП |
| Подпрограмма 2 Повышение качества управления развитием транспортной системы |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1 Определение оптимальных вариантов развития транспортной инфраструктуры МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района | % | 99,6 | 99,7 | 99,7 |  |
| 7. | Количество выданных разрешительных документов при осуществлении дорожной и транспортной деятельности на территории МР «Княжпогостский» | шт | 15 | 15 | 326 | С учетом активизации работ по вводу газопровода количество выданных разрешения выросло в 21 раз |
| 8. | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм. | % | 100 | 100 | 100 |  |

### Таблица 9

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |  |  |  | Фактические результаты реализации основных мероприятий (мероприятий) | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы, подпрограммы, основного мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые |  | фактические |  |  |  |
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Обеспечение устойчивого и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Текущее содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечено круглогодичное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования. |  |
|  | Контрольное событие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Произведен ремонт участков автомобильных дорог |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование и содержание ледовых переправ |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечение транспортной доступности для населения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.1.4 Реализация малых и народных проектов в сфере дорожной деятельности | Администрация МР «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Ремонт дороги мостов на автомобильной дороге пст. Мещура пст. Седьюдор |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.5 Содержание паромных переправ | Администрация МР «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечена транспортная доступность населения с. Туръя. |  |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.6 Содействие органам местного самоуправления поселений в области осуществления дорожной деятельности в отношении содержания улично дорожной сети. | Администрация МР «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Участие в народных проектах поселений |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.7 Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных в маршрутах движения школьных автобусов | Администрации МР «Княжпогостский»), управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Проведен ремонт автомобильных дорог в школьных маршрутах общей протяженностью 5,76 км |  |
|  | Задача 2 Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение обустройства и содержания технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования | Администрации МР «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Содержание пешеходного перехода в пст. Чиньяворык |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.1.1 Обеспечение проведения паспортизации дорог, разработка проектов организации дорожного движения, комплексных схем организации дорожного движения | Администрации МР «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Проведена работа по занесению перечня автомобильных дорог в систему СКДФ |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.2.1 Выдача разрешений на проезд транспортных средств осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | Администрации МР «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства. | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Количество выданных разрешений увеличилось до 210 шт. |  |

------------------------------

<1> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

### Таблица 10

Информация

о расходах средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района «Княжпогостский» и от приносящей доход деятельности на реализацию целей

муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственные исполнители | Расходы, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источник финансирования | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | фактическое исполнение на 31 декабря отчетного года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» Подпрограмма1 Содержание автомобильных дорог |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 31 752,604 | 32755,83 | 74233,571 | 74233,571 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 9 315,200 | 9 315,200 | 49463,607 | 49463,607 |
|  |  |  | Бюджет МР | 22 437,404 | 23440,630 | 24769,964 | 24769,964 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 31 752,604 | 32755,83 | 74233,571 | 74233,571 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 9 315,200 | 9 315,200 | 49463,607 | 49463,607 |
|  |  |  | Бюджет МР | 22 437,404 | 23440,630 | 24769,964 | 24769,964 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности |  |  |  |  |
|  |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО |  |  | 14179,734 | 14179,734 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 8891,700 | 8891,700 | 8764,5 | 8764,5 |
|  |  |  | Бюджет МР | 89,815 | 89,815 | 5415,234 | 5415,234 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ремонт автомобильных дорог Оборудование и содержание ледовых переправ |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 8935,201 | 8935,201 | 4995,45 | 4995,45 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет МР | 8935,201 | 8935,201 | 4995,45 | 4995,45 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 0 | 0 | 845,337 | 845,337 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 423,500 | 423,500 | 654,244 | 654,244 |
|  |  |  | Бюджет МР | 22,289 | 22,289 | 191,093 | 191,093 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности Организация межмуниципальных перевозок |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 0 | 0 | 4700,825 | 4700,825 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0 | 0 | 4000,0 | 4000,0 |
|  |  |  | Бюджет МР | 112,304 | 112,304 | 700,825 | 700,825 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности |  | Администрация МР «Княжпогостский» (отдел бухгалтерского учета), управление муниципального хозяйства | ВСЕГО | 0 | 0 | 12014,139 | 0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Бюджет РК | 0 | 112304 | 2537,863 | 2537,863 |
|  |  |  | Бюджет МР | 112,304 | 112,304 | 9476,279 | 9476,279 |
|  |  |  | Средства от приносящей доход деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей результатов использования

субсидий, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми

| № п/п | Наименование основного мероприятия муниципальной программы | Наименование субсидии <1> | Результат использования субсидии <1> | Показатель результата использования субсидии <2> |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя ед. изм. | Отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | План | Факт |
| 1 | Основное мероприятие ... | 1. Субсидия на ... |  | 1. Показатель 1 |  |  |
|  | Содержание автомобильных дорог | Субсидия на содержание автомобильных дорог | 100% | км | 84,314 | 84,314 |
|  |  |  |  | 2. Показатель 2 (при наличии) |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие ... | Субсидия на ... |  | 1. Показатель ... |  |  |
|  | Содержание ледовых переправ | Субсидия на содержание ледовых переправ | 100% | км | 0,4 | 0,4 |

------------------------------

<1> информация указывается в соответствии с заключенными соглашениями;

<2>показатель результата использования субсидии и (или) иных межбюджетных трансфертов, необходимый для достижения результата использования субсидии, установленного соглашением.