Информация

по проверке правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Емва» за 2014 год»

В соответствии с пунктом 2 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» на 2015 год и приказа Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» от 08 мая 2015 года № 6-ос проведена проверка по вопросу правомерности и эффективности расходования бюджетных средств, выделенных на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Емва» за 2014 год.

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием всего 798 376,0 руб. в том числе:

- средства бюджета МР «Княжпогостский» – 678 620,0 руб.;

- средства собственников помещений – 119 756,0 руб.

В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

- Неэффективное использование бюджетных средств составило 372 893 руб. в результате:

- необоснованного проведения капитального ремонта многоквартирных домов: план проведения капитального ремонта на 2014 г., в котором указывается наименование объектов, и подробный перечень работ для проведения капитального ремонта на запрос КСП района от 20.05 2015 г. к проверке не  представлен. В муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва» от 16.12.2013 г. № 236  так же отсутствует перечень многоквартирных домов и подробный перечень работ для проведения капитального ремонта.

- необоснованного заключения договора от 30.10.2014 г. с ООО «Город» о предоставлении субсидии на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов. В нарушение пункта 1.3. Порядка к проверке не представлены решения собственников помещений в многоквартирных домах о выборе управляющей организации на проведение капитального ремонта многоквартирных домов (запрос КСП района от 20.05 2015 г.).

- в нарушение пункта 2.3. Порядка и пункта 2.2 договора от 30.10.2014 г. отсутствие согласованных и утвержденных дефектных ведомостей для обоснования локальной сметы расходов. Дефектная ведомость является обоснованием для проведения капитальных и текущих ремонтов – это сводная таблица ремонтов, дефектов, служит для определения объемов ремонта. Содержит объемы, перечень дефектов, выводы и рекомендации по устранению. Является основным документом для обоснования локальной сметы расходов (учитывается сметчиком при составлении локальных смет).

2. Нецелевое использование бюджетных средств составило 1 810 руб. в результате отнесения на расходы по капитальному ремонту работ, относящихся к текущему ремонту согласно приложению № 7 «Перечень работ относящихся к текущему ремонту» к «Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденных Постановлением от 27.09.2003 г. № 170. Содержание и текущий ремонт жилищного фонда осуществляется за счет платы за техническое обслуживание.

3. Неправомерное использование бюджетных средств в сумме 303 917 руб. и средств собственников помещений в сумме 45 588 руб. На момент проведения проверки приняты и оплачены фактически не выполненные объемы работ, предусмотренные актами о приемке выполненных работ в сумме 349 505 руб.

4. Контроль за исполнением договора от 30.10.2014 г. с ООО «Город» со стороны администрации ГП «Емва» отсутствовал.

Предложения:

- Направить отчет о результатах проверки в Совет МР «Княжпогостский», руководителю администрации МР «Княжпогостский». Направить представление Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» главе администрации ГП «Емва», с целью устранения нарушений, выявленных проверкой.