Информация

по проверке целевого и эффективного расходования бюджетных средств,

выделенных  на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами в рамках подпрограммы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе».

В соответствии с пунктом 7 раздела 3 Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» на 2016 год и приказа Председателя Контрольно-счетной палаты муниципального района «Княжпогостский» от 05 октября 2016 года № 21-ос проведена проверка целевого и эффективного расходования бюджетных средств, выделенных  на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами в рамках подпрограммы «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе».

Общий объем бюджетных средств, охваченных контрольным мероприятием всего в 13 366,2 тыс. руб., в том числе

2014 год в сумме 10 000,0 тыс. руб.,

2015 год в сумме 3 366,2 тыс. руб.;

В результате контрольного мероприятия сделаны следующие выводы:

1. В нарушение пункта 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено изменение существенных условий контракта при его исполнении, а именно: проверкой соблюдения вышеприведенной нормы установлен факт нарушения срока исполнения договора, дополнительное соглашение в ходе исполнения договора о согласовании новых сроков исполнения договора не составлено.

2. Во всех документах, подтверждающих выполнение работ, отсутствует подпись представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, что ставит под сомнение качество выполненных работ, правильность применения коэффициентов, объем выполненных работ и общую стоимость работ.

3. Проверкой целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района «Княжпогостский» на обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами установлено неэффективное использование бюджетных средств за 2015 год в сумме  2 799 196,91  руб., чем нарушена ст. 34 БК РФ.

4. Согласно уточненных Отчетов о реализации МП «Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе» за 2014-2015 года, Программа оказалась неэффективной в 2014 г., а в 2015 г. уровень эффективности удовлетворительный.

5. Целевые показатели и индикаторы Подпрограммы 2. «Обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами» к 2016 году не достигли ожидаемых результатов. Это позволяет сделать вывод, что исполнение Программы не контролируется ответственным исполнителем Программы, анализ выполнения мероприятий Программы, ее эффективности не проводится.