|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»  |

#  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# ПРОЕКТ

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды ", постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 413 «о Государственной программе Республики Коми «развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности», в целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования городского поселения «Емва»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Емва» на 2017 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном  сайте МР "Княжпогосткий" на главной странице сайта в разделе "Моногород" подраздел "Благоустроенная городская среда" ссылка <http://www.mrk11.ru/page/monogorod.blagoustroennaya_gorodskaya_sreda/>

3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации Н.А. Ращектаев

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

 «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год»

Для целей настоящей Программы:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под общественной территорией (наиболее посещаемой муниципальной территорией) понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

 - заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

Паспорт

Муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | -Гражданский кодекс Российской Федерации, -Бюджетный кодекс Российской Федерации, -Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды ";- постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012г. № 413 «о Государственной программе Республики Коми «развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Емва» |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования городского поселения «Емва» |
| Цели Программы | повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов;создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;организация искусственного освещения дворовых территорий;создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения;совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм;выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов. |
| Основные задачи Программы | -организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Емвы; -организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Емвы, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Сроки и реализации Программы | 2017 год  |
| Перечень основных мероприятий Программы | План мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год» |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы  | Общий объем финансирования Программы составит 13 650, 888 тыс. рублей, в том числеза счет средств местного бюджета городского поселения «Емва» – 1 365, 089 тыс. рублей,за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – 12 285,799 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в [приложении 1](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CDesktop%5C%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.doc#P739):доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |

 1.Характеристика текущего состояния,

основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых территорий,

 а также мест массового пребывания населения,

анализ причин возникновения проблем

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки городского поселения «Емва» многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют оборудованные парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территории города, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения (общественные территории) невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации городского поселения «Емва» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год (далее - Программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

1. благоустройство территории муниципального образования, в том числе общественных территорий;
2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее минимальный и дополнительный перечень работ.

 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

 - ремонт дворовых проездов,

 - обеспечение освещения дворовых территорий,

 - установка скамеек, урн для мусора.

 Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к Программе.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта дороги с гравийным покрытием | м2 | 937,0 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 937,0 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 1400,0 |
| 5 | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов | м2 | 937,0 |
| 6 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 13326,0 |
| 7 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 4566,0 |
| 8 | Стоимость установки светильника | 1 шт. | 20 053,00 |

 Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок,

- озеленение территорий,

- иные виды работ.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 2 к Программе

 Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица измерения | Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых насаждений (цветник) | м2 | 63,82 | 337,69 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых насаждений (дерево) | шт | 11,81 | 429,27 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых насаждений (кустарник - роза) | шт | 8,21 | 119,61 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых насаждений (живая изгородь) | м | 37,14 | 73,40 |
| 7 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (устройство цветника) | м2 | 1 686,00 |
| 8 | Стоимость ремонта зеленых насаждений (гидропосев обыкновенного газона) | м2 | 286,00 |
| 9 | Стоимость кошения газона (сорной растительности) с применением средств малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 10 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев высотой свыше 2 м с применением гидроподъемника | шт | 24 703,00 |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и аварийных деревьев без применения гидроподъемника | шт | 17 313,00 |
| 12 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка) | шт | 3 077,00 |
| 13 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (лавочка на подпорной стене) | м | 2 558,00 |
| 14 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 30 л) | шт | 986,00 |
| 15 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (ремонт урны 90 л) | шт | 1 189,00 |
| 16 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 30 л) | шт | 1 077,00 |
| 17 | Стоимость ремонта малых архитектурных форм (установка урны 90 л)  | шт  | 1 752,00 |
| 18 | Стоимость оформления цветника декоративной щепой | м2 | 413,00 |

Общее количество дворовых территорий в городе Емва составляет 190 ед. площадью 1 272,800 тыс. кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.03.2017 года составляет 16 ед. площадью 9,6 тыс. кв.м.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Емва по состоянию на 01.03.2017 года составляет – 2224 чел., из них 542 чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Емва» от 24 марта 2017 г. № 92;

 - рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Емва», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с [Порядк](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%8B%5CDesktop%5C%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80.%20%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%BA%D0%BE%D1%80.doc#Par29)ом, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Емва» от 24 марта 2017г.№ 92;

 - рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования города Емвы, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Емва» от 24 марта 2017г. № 92.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Емва», на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Емвы, на которых планируется благоустройство в текущем году, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации. Включение дворовой территории в Программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, приводится в соответствии с Приложением 4 к Программе.

Адресный перечень территорий общего пользования города Емвы, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Емвы, а также территорий общего пользования города Емвы осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Емвы.

 Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Раздел 2. Приоритеты реализуемой в городе Емва муниципальной

политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые

 индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов

реализации Программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Емвы, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Емвы;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Емвы, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Прогноз конечных результатов и перечень целевых индикаторов Программы приводится в приложении 1 к Программе.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Емвы, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования города Емвы;

- иные мероприятия.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2017 год.

Раздел 4. Порядок трудового и (или) финансового участия заинтересованных лиц в реализации Программы

Программой предусмотрено:

- трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ;

- финансовое участие заинтересованных лиц по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

4.1.Под формой трудового участия понимается добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Емвы.

 4.1.1.Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

 4.1.2. Документы, подтверждающие форму трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнем работ предоставляются в администрацию городского поселения «Емва».

 4.1.3.В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

 4.1.4.Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского поселения «Емва» не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

4.2.Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если органом государственной власти Республики Коми принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в объеме не менее установленного Государственной программой Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности».

4.3. Организация финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в размере не менее 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Раздел 5. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения «Емва»,

включенных в муниципальную программу на 2017 год.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения «Емва», включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2017 год».

2. Разработка дизайн - проекта обеспечивается отделом архитектуры, строительства, дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский», администрацией городского поселения «Емва» или самими заинтересованными лицами (далее - разработчики).

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, наиболее посещаемых территорий общего пользования городского поселения «Емва», прошедших отбор, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуали-зированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-ветствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде визуализированного изображения дворовой территории с указанием перечня работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц;

5.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией городского поселения «Емва».

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть предоставленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней, с момента его получения и представить в администрацию городского поселения «Емва» согласованный дизайн-проект или мотивированные предложения.

В случае не урегулирования предложений, администрация городского поселения «Емва» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Раздел 6. Система управления реализацией Программы

6.1. Исполнителями Программы являются: администрация городского поселения «Емва».

6.2. Ответственный исполнитель Программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий Программы;

б) предоставляет по запросу Финансового управления администрации муниципального района «Княжпогостский», отдела социально-экономического развития, предпринимательства и потребительского рынка, сектора жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации Программы, проверки отчетности реализации программы;

г) осуществляет оценку эффективности реализации Программы, путем определения степени достижения целевых показателей программы и полноты использования средств;

д) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации Программы и представляет его в установленном порядке.

6.3. Исполнитель Программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий Программы;

б) подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

6.4. На реализацию Программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

6.5. Основными финансовыми рисками реализации Программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации и уменьшение доходной части бюджета города, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме.

5.6. Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в местный бюджет городского поселения «Емва» и муниципальную Программу.

 Приложение № 1 к Программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)наименование | Ед. измерения | Значения показателей |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий  | ед. | - | - | 13 |  | - | - | - |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий  | процент | - | - | 6,9 |  | - | - | - |
| 3. | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | - | - | 3 |  | - | - | - |
| 4. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий | процент | - | \_ | 37,7 |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 2 к Программе |
| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения "Емва", на которых планируется благоустройство в 2017 году, |
|   |   |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 3 к Программе |
| Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2017 году |
|   |   |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| 1 | 2 |
| 1 |  |
| 2 |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Приложение 4 к Программе |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличные фонари:



1. Скамья 3. Урна

