|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА» |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 18 января 2022 г. № 14**

**О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Емва» от 13.11.2017 года № 425 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва»»**

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского поселения «Емва», администрация городского поселения «Емва»

**Постановляет:**

1.Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского поселения «Емва» от 13 ноября 2017 года № 425 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МР "Княжпогосткий" на главной странице сайта в разделе "Моногород" подраздел "Благоустроенная городская среда" ссылка <http://www.mrk11.ru/page/monogorod.blagoustroennaya_gorodskaya_sreda/>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации В. В. Шахов

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

от «18» января 2022 года № 14

|  |
| --- |
| Утверждаю  В. В. Шахов  Руководитель администрации  городского поселения «Емва» |
| « » января 2022 г. |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»**

Для целей настоящей Программы применяются следующие понятия:

- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- под общественной территорией (наиболее посещаемой муниципальной территорией) понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории);

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

- под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается добровольная общественно полезная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг добровольцами (волонтерами), организаторами волонтерской (добровольческой) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями в рамках реализации мероприятий регионального проекта.

**Паспорт программы**

**«Формирование комфортной городской среды**

**на территории городского поселения «Емва»**

|  |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Цель программы:  - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения "Емва".  Задачи программы:  - внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства;  - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения городского поселения «Емва»;  - обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования (парков, скверов);  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Срок реализации  программы | 2018 - 2024годы |
| Программно-целевые инструменты программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2024 годы |
| Объем финансовых  ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Общий прогнозируемый объем финансирования [программы](#Par1142) на 2018-2024 годы составляет: 61720,423 тыс. рублей  2018 год - 6768,432 тыс. рублей;  2019 год - 6447,489 тыс. рублей;  2020 год - 28513,589 тыс. рублей;  2021 год - 8724,461 тыс. рублей;  2022 год - 5307,526 тыс. рублей;  2023 год - 5958,926 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета:  2018 год - 4051,844 тыс. рублей;  2019 год - 875,765 тыс. рублей;  2020 год - 1271,965 тыс. рублей;  2021 год - 1202,836 тыс. рублей;  2022 год - 825,500 тыс. рублей;  2023 год - 825,500 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:  2018 год - 814,976 тыс. рублей;  2019 год - 2162,005 тыс. рублей;  2020 год - 22497,732 тыс. рублей;  2021 год - 4812,526 тыс. рублей;  2022 год - 1751,939 тыс. рублей;  2023 год - 2403,339 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей.  Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета  2018 год - 1901,612 тыс. рублей;  2019 год - 3409,719 тыс. рублей;  2020 год - 4743,892 тыс. рублей;  2021 год - 2709,099 тыс. рублей;  2022 год - 2730,087 тыс. рублей;  2023 год - 2730,087 тыс. рублей;  2024 год - 0,000 тыс. рублей.  Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета городского поселения «Емва» на 2018-2024 годы |
| Перечень основных  мероприятий | Основными мероприятиями программы являются:  - проведение обследования территорий, инвентаризация;  - благоустройство дворовых территорий;  - благоустройство общественных территорий;  - иные мероприятия по благоустройству. |
| Основные исполнители и соисполнители программы | Администрация городского поселения «Емва»  Соисполнитель: население, градообразующие организации на территории городского поселения «Емва» |
| Источники финансирования | Федеральный бюджет, бюджет Республики Коми, бюджет городского поселения «Емва», средства граждан |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение уровня благоустроенности прилегающей территории;  - Улучшение эстетического вида дворов городского поселения «Емва»;  - Создание благоприятных условий для проживания на территории городского поселения «Емва»;  - Комплексное благоустройство не менее 49 дворовых территорий МКД и 17 территорий общего пользования и массового отдыха населения. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Количество благоустроенных дворовых территорий;  -Уровень благоустройства дворовых территорий (%, с нарастающим итогом);  - Количество благоустроенных мест общего пользования и массового отдыха населения;  - Уровень благоустройства общественных территорий (%, с нарастающим итогом);  - Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий городского поселения «Емва». |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения «Емва» в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством |

**1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы ремонта и благоустройства дворовых и общественных территорий**

**в городском поселении «Емва»**

Город Емва – административный центр Княжпогостского района. Располагается в центральной части поселения на р. Вымь. Возник как посёлок при станции Княжпогост, с 1941 г. назывался поселком городского типа Железнодорожный. В 1985 г. посёлок преобразован в город и переименован в город Емва. Название присвоено по расположению города на реке Вымь, которую местное население называет Емва.

Численность населения городского поселения «Емва» на 01.01.2019 г. составила 12,452 тыс. чел.

Жилищный фонд на 01.01.2019 г. составил 368,7 тыс. кв. м общей площади, в среднем на одного жителя приходится 22,5 кв. м, что превышает значение общероссийского показателя.

Большинство жилых домов в поселении введены в эксплуатацию в 1960-2000 годах.

Наличие в Емве большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда (88 тыс. кв. м, что составляет 24 % от всего жилищного фонда) является острой социальной проблемой.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения. Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки городского поселения «Емва» многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют оборудованные парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: нарушение градостроительных норм при застройке территории города, введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Большинство общественных территорий городского поселения «Емва» нуждается в ремонте или восстановлении, а также имеет недостаточный уровень экономической привлекательности из-за наличия инфраструктурных проблем. Существует проблема обеспечения безопасности населения в связи с отсутствие благоустроенной пешеходной зоны вдоль автомобильных дорог на территории г. Емва. Для обеспечения благоустройства существующих общественных территорий необходимо проведение озеленения, оборудования малыми архитектурными формами, устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, обустройство площадок для отдыха, установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора, оформление цветников, а также обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

С 2017 года на территории городского поселения «Емва» начата реализация федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Реализация мероприятий по благоустройству с 2017 года предусматривает активное вовлечение граждан, организаций на всех этапах реализации проектов благоустройства, создание общественных комиссий для контроля за реализацией проектов благоустройства.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения (общественные территории) невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации городского поселения «Емва» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Общее количество дворовых территорий в городе Емва составляет 191 ед. площадью 1 272,800 тыс. кв.м., из них количество полностью благоустроенных дворовых территорий по состоянию на 01.08.2017 года составляет 13 ед. площадью 9,6 тыс. кв.м.

Общее количество жителей, проживающих в многоквартирных домах в городе Емва по состоянию на 01.08.2017 года составляет – 2224 чел., из них 542 чел. проживает в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями.

Общее количество территорий общего пользования на территории городского поселения «Емва» составляет 19 ед., из них количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.09.2017 года составляет 3 ед.

Таким образом, общее количество территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.09.2017 года, составляет 17 ед., количество дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве составляет – 59 ед.

Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва» на 2018 - 2024 годы (далее - Программа), которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

1. благоустройство территории муниципального образования, в том числе общественных территорий;
2. благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, предусматривающее минимальный и дополнительный перечень работ;
3. иные мероприятия по благоустройству.

**Минимальный перечень** работ по благоустройству дворовых территорий может включать в себя изготовление дизайн-проекта, сметной документации, изыскательских работ на следующие виды работ:

* ремонт дворовых проездов, тротуаров, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой канализации,
* обеспечение освещения дворовых территорий,
* установка скамеек, урн для мусора,
* обустройство площадок для раздельного сбора мусора.

Субсидия из федерального, республиканского бюджета может быть направлена на финансирование минимального перечня видов работ и дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

-принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

**Перечень дополнительных** видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:

* оборудование детских и (или) спортивных площадок,
* оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест,
* озеленение территорий, иные виды работ.

При этом субсидия из федерального, республиканского бюджета может быть направлена на финансирование минимального перечня видов работ и дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:

* принятия собственниками помещений в таком многоквартирном доме решения о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома,
* софинансирования собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере не менее 20% от стоимости выполнения работ.

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

* проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Емва» от 16 августа 2017 г. № 268;
* рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Емва», на которых планируется благоустройство в текущем году, в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации городского поселения «Емва» от 16 августа 2017г.№ 268;

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории городского поселения «Емва», нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и на которых планируется благоустройство исходя из минимального перечня работ за период реализации программы, формируется с учетом региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов ее реализации и утверждается в соответствии с приложением 1к Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории.

При этом очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ, а также с учетом срока эксплуатации многоквартирного дома не менее 5 лет с даты ввода. К заинтересованным лицам следует отнести представителей органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений и физических лиц, заинтересованных в проекте благоустройства и готовых участвовать в его реализации.

Администрация городского поселения «Емва» вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования на межведомственной комиссии Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Администрация городского поселения «Емва» вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация городского поселения «Емва» осуществляет следующие мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми:

1) проводит анализ земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, на предмет их формирования и постановки на кадастровый учет;

2) проводит общие собрания собственников жилых помещений многоквартирных домов, земельные участки которых не сформированы и не поставлены на кадастровый учет, с целью принятия одного из решений:

а) проведение кадастровых работ по формированию земельного участка с постановкой на кадастровый учет;

б) перенос сроков проведения работ по благоустройству дворовой территории на другой, более поздний срок;

в) исключение дворовой территории из адресного перечня Программы.

3) заключает с управляющей организацией соглашение на осуществление софинансирования проведения кадастровых работ по формированию земельного участка.

Администрация городского поселения «Емва» формирует адресный перечень:

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству до 2024 года за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского поселения «Емва» и утверждается в соответствии с Приложением 2 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения «Емва» нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и на которых планируется благоустройство за период реализации программы, утверждается в соответствии с Приложением 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации общественной территории. При этом обеспечивается учет предложений заинтересованных лиц.

К заинтересованным лицам следует отнести представителей органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений и физических лиц, заинтересованных в проекте благоустройства и готовых участвовать в его реализации.

Администрация городского поселения «Емва» вправе исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего муниципального образования при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Емва, а также общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация городского поселения «Емва» осуществляет следующие мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения:

* проводит анализ земельных участков, граничащих с дворовой или общественной территорией, подлежащей благоустройству в текущем году;
* проводит инвентаризацию индивидуальных жилых домов и земельных участков, граничащих с дворовой или общественной территорией, подлежащей благоустройству в текущем году на предмет соответствия требованиям Правил благоустройства;
* составляет акты оценки элементов благоустройства индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения на соответствие требованиям правил благоустройства;
* проводит разъяснительную работу с собственниками индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, о необходимости приведения указанных выше объектов в соответствие требованиям Правил благоустройства;
* заключения соглашения об осуществлении работ по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения до 2024 года.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территории с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля над реализацией мероприятий по благоустройству на территории города Емва.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

На конечные ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы могут повлиять следующие риски:

1) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

2) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

3) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

4) финансово-экономические риски, связанные с дефицитом республиканского и/или муниципального бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию расходных обязательств, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме. Вероятность наступления такого риска - средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Программы - высокий;

5) социальные риски, связанные с низкой социальной активностью граждан, отсутствием массовой культуры соучастия в мероприятиях по благоустройству территорий, в том числе отрицательная оценка граждан и невостребованность элементов благоустройства, созданных в ходе реализации проектов по благоустройству. Вероятность наступления такого риска - средняя, уровень влияния на реализацию настоящей Программы - высокий.

К мероприятиям по предупреждению и управлению рисками можно отнести:

* формирование четкого графика реализации соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;
* организацию системы контроля и мониторинга за ходом реализации мероприятий настоящей Программы;
* активную работу и вовлечение органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, организаций в процесс реализации проектов благоустройства, включая стадию инициирования;
* проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации в целях стимулирования активности граждан и бизнеса в реализации мероприятий по благоустройству территорий, включая инициацию проектов благоустройства;
* изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований.

Предельными датами заключения муниципальных контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Программы являются:

* для заключения муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ по благоустройству общественных территорий - не позднее 1 июля года предоставления субсидии;
* для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий - не позднее 1 мая года предоставления субсидии.

Исключением являются случаи обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

**2. Приоритеты и цели реализуемой на территории городского поселения «Емва» муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы**

В соответствии с учетом текущего состояния уровня благоустройства территорий городского поселения «Емва» была сформулирована цель настоящей Программы - повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Емва».

Достижение цели Программы требует решения следующих задач:

1. Внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства;
2. организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Емва»;
3. организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;
4. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Емва», а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Реализация Программы позволит увеличить долю реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами), увеличить долю реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, а также увеличить долю дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях.

Прогноз конечных результатов и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях представлены в приложении 4 к Программе.

**2.1 Условия для привлечения добровольцев (волонтеров)**

Целью создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы является повышение уровня общественного участия в принятии решений по вопросам городской среды в муниципальном образовании городское поселение «Емва».

**2.1.1** В качестве основных задач создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы рассматривается:

1) развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования городского поселения «Емва»;

2) участие добровольцев (волонтеров), организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческих (волонтёрских) организаций в разработке перспективных программ и проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения «Емва» для их дальнейшего внедрения;

3) вовлечение обучающихся образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования в реализацию мероприятий Программы посредством стажировок и практик;

4) формирование положительного восприятия населением перемен, связанных с реализацией Программы, путем информирования о добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды.

**2.1.2** В качестве участников добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды привлекаются следующие группы лиц:

1) физические лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере формирования комфортной городской среды, в том числе студенты, обучающиеся в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования по направлениям архитектура, реставрация, строительство, градостроительство, культурология, регионоведение, архитектурное проектирование, геология, инженерия, скульптура, агроинженерия, городское строительство и хозяйство, дизайн архитектурной среды; ландшафтная архитектура, экология и природопользование, дизайн, социология, туризм; государственное и муниципальное управление, программирование, связи с общественностью, менеджмент (далее - добровольцы (волонтеры);

2) некоммерческие организации, целью которых является содействие развитию городской среды, преображению и благоустройству территорий, повышению качества экологической обстановки, объединение и вовлечение молодежи в реализацию мероприятий Программы (далее – добровольческие (волонтерские) организации в сфере формирования комфортной городской среды);

3) некоммерческие организации и физические лица, которые привлекают на постоянной или временной основе добровольцев (волонтеров) к осуществлению добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды и осуществляют руководство их деятельностью (далее - организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности);

4) иные лица, осуществляющие добровольческую (волонтерскую) деятельность в сфере формирования комфортной городской среды.

**2.1.3** Администрация городского поселения «Емва» для создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы осуществляет следующую деятельность:

В части методологического, организационного и информационного сопровождения:

а) осуществление информационного сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды, включая разработку и распространение социальной рекламы об участниках добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды среди граждан, общественных организаций, представителей администрации городского поселения «Емва» в средствах массовой информации информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (включая интернет- сайты участников добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды, сайт добровольцыроссии.рф, а также другие информационные источники);

б) привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности в   
сфере формирования комфортной городской среды к участию в мероприятиях по вовлечению населения: в процессы благоустройства (в том числе в опросах, интервью, фокус-группах, проектных семинарах, мастерских);

в) привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды к участию в программах поддержки местных инициатив на территории городского поселения «Емва»;

г) взаимодействие с региональными ресурсными центрами добровольчества (организаторы добровольческой (волонтерской) деятельности) для создания условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы (в соответствии с п. 2.1.2.3);

д) разработка мер мотивирования, материальной и нематериальной поддержки участников добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды;

В части проектного сопровождения:

а) определение ответственного лица, для оказания методической, консультационной, информационной и организационной поддержки участникам добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды на системной основе;

б) определение базового партнера – добровольческую (волонтерскую) организацию в сфере формирования комфортной городской среды (в соответствии с п. 2.1.2.2) или образовательную организацию высшего и среднего профессионального образования (в соответствии с п. 2.1.2.1);

в) проведение организационных встреч в целях формирования и последующего согласования сторонами дорожной карты привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы;

г) определение объектов (общественных и дворовых территорий, запланированных к благоустройству в рамках Программы) на территории муниципального образования городского поселения «Емва» для выполнения добровольцами (волонтерами) отдельных работ по благоустройству (осуществление предпроектного анализа, формирование видения и разработки дизайн-проекта благоустройства, в том числе описание идеи благоустройства, основных проблем территории и мероприятий по их решению, функциональной модели планируемых изменений территории, изучение инвестиционной привлекательности территории и подготовка предложений по ее улучшению, разработка визуализаций, подготовка пояснительной записки к проекту благоустройства, рекомендаций по социокультурному программированию, рекомендаций по обеспечению безопасности населения, цифровизации городского пространства);

д) представление добровольцам (волонтерам) информацию для выполнения работ по благоустройству (ситуационный план земельного участка, планируемый бюджет в рамках Программы по обеспечению комфортным и доступным жильем) и обеспечение согласования мероприятий по вовлечению граждан в процессы благоустройства.

В части развития кадрового потенциала в сфере формирования комфортной городской среды:

а) привлечение участников добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды к мероприятиям Программы, оказание содействия в проведении участниками добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды мероприятий Программы (форумы, конкурсы, фестивали, лектории, общественный мониторинг качества объектов благоустройства и др.);

б) делегирование участников добровольческой (волонтерской) деятельности на межрегиональные, всероссийские, международные мероприятия в сфере формирования комфортной городской среды для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий Программы.

Взаимодействие между участниками добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды и муниципальным образованием городского поселения «Емва» может осуществляться в следующих формах:

а) очное участие добровольцев (волонтеров) в заседаниях общественной комиссии, в целях организации общественного обсуждения проекта Программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией Программы, администрация городского поселения «Емва»;

б) ведение деловой переписки;

в) регистрация мероприятий в сфере формирования. комфортной городской среды и отбор добровольцев (волонтеров) может производиться в Единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) «Добровольцы России»;

г) другие формы, обеспечивающие устойчивое взаимодействие между участниками добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере формирования комфортной городской среды и администрацией городского поселения «Емва».

**3. Ресурсное обеспечение Программы**

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Коми, бюджета АМР «Княжпогостский», бюджета городского поселения «Емва».

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Бюджет Российской Федерации | 1901,612 | 3409,719 | 4743,892 | 2709,099 | 2522,929 | 2522,929 | 2803,254 |
| Бюджет Республики Коми | 814,976 | 2162,005 | 22497,732 | 4812,526 | 1623,767 | 2227,510 | 2227,510 |
| Бюджет ГП «Емва» | 4051,844 | 875,765 | 1271,965 | 1202,836 | 1158,836 | 825,500 | 825,500 |
| **ИТОГО** | 6768,432 | 6447,489 | 28513,589 | 8724,461 | 5305,532 | 5575,930 | 5856,264 |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципального бюджета (с учетом средств республиканского бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц** на реализацию целей Программы представлены в приложении 5 к Программе.

Сумма бюджетных ассигнований на 2018 - 2024 годы будет уточняться после утверждения бюджета городского поселения «Емва» на соответствующий финансовый год и плановый период.

**4.Сроки реализации муниципальной Программы.**

Реализация программы будет осуществляться в период 2018-2024 годов.

**5. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы**

В ходе реализации Программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве дворовых и общественных территорий», в том числе следующие мероприятия:

* благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Емва»;
* благоустройство общественных территорий городского поселения «Емва»;
* иные мероприятия по благоустройству.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

В приложении 6.1 и 6.2 к Программе представлены [Перечень](#P190) основных мероприятий и план реализации муниципальной программы.

**6. Система организации контроля и управление Программой**

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиками- администрацией городского поселения «Емва», которая:

* осуществляет организацию и координацию мероприятий Программы;
* несет ответственность и обеспечивают контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств;
* вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуацией;
* обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
* осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
* организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий;
* составляет сводные ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы;
* ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы, при необходимости направляет предложения о внесении изменений и дополнений в Программу;
* разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы, организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте администрации городского поселения «Емва» в сети Интернет.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлены в Приложении 7 к Программе.

**7. Порядок и форма трудового участия граждан в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Организация трудового участия осуществляется гражданами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

* подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);
* другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

8**. Порядок и форма финансового участия заинтересованных лиц, направленных на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. Форма финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий устанавливается в виде финансового обеспечения затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере от 5 до 50 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ по благоустройству дворовых территорий.

Для дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу после 20 февраля 2019 г., установлено дополнительное условие софинансирования дополнительных видов работ по благоустройству из средств федерального, регионального и местного бюджетов – софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ».

Администрация городского поселения «Емва» в течение 30 рабочих дней со дня опубликования Программы направляет письменное уведомление по включению дворовой территории в Программу (далее – решение):

1. товариществу собственников жилья, жилищному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации, которые осуществляют управление многоквартирным домом (далее – уполномоченные организации), в отношении которого принято соответствующее решение;
2. представителям (одному из представителей) собственников помещений в многоквартирном доме дворовой территории (уполномоченных общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме).
3. Уполномоченные организации в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего раздела, открывают счет для аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирном доме, иных заинтересованных лиц в целях обеспечения финансового участия в реализации мероприятий и уведомляют об открытии счета администрацию городского поселения «Емва», представителей заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирных домах.

Счета, указанные в первом абзаце настоящего пункта, открываются и обслуживаются в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.

1. Администрация городского поселения «Емва» после утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома заключает с уполномоченной организацией соглашение, в котором указываются реквизиты для перечисления средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, порядок и сроки их перечисления и расходования.
2. Сбор и учет средств собственников помещений многоквартирных домов, иных заинтересованных лиц осуществляют Уполномоченные организации.
3. Уполномоченные организации, ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в администрацию городского поселения «Емва» информацию о поступивших на 1 число отчетного месяца средствах (в разрезе многоквартирных домов) и приложением подтверждающих документов.
4. Уполномоченные организации обеспечивают перечисление средств, аккумулированных на счете, указанном в пункте 3 настоящего раздела, в доход бюджета городского поселения «Емва» в соответствии с условиями соглашения, указанного в пункте 4 настоящего раздела.
5. Средства, поступившие от уполномоченных организаций, направляются на увеличение расходов бюджета соответственно целям предоставления, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
6. Расходование средств, поступивших от уполномоченных организаций, администрацией городского поселения «Емва» осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7. В случае, если стоимость дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории (по итогам осуществления закупочных процедур, а также фактического выполнения работ) будет меньше плановой стоимости, остаток средств, поступивших от уполномоченных организаций, используется в порядке, установленном соглашением, указанном в пункте 4 настоящего раздела).

**9. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включаемой в Программу**

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2024 годы».

2. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

3. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ.

5. Разработка и утверждение дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. Разработка дизайн - проекта;

5.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц;

5.4. Утверждение дизайн-проекта общественной комиссией.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию городского поселения «Емва» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация городского поселения «Емва» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 1 к муниципальной Программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД), в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |
| --- | --- |
| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения "Емва", на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годы | |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 |
|  | 2018 год |
| 1. | ул. Ленинградская, д.8 |
| 2. | ул. Дзержинского д.68 |
|  | 2019 год |
| 3. | ул. Коммунистическая, д.36 |
| 4. | ул. Коммунистическая, д. 38 |
|  | 2020 год |
| 5. | ул. Дзержинского д.93 |
| 6. | ул. Коммунистическая д.27 |
| 7. | ул. Коммунистическая д.29 |
| 8. | ул. Пионерская д.24 |
|  | 2022 – 2024 годы |
| 9. | ул. Комсомольская, д.13 |
| 10. | ул. Совхозная д.8, 10, 22 |
| 11. | ул. Пионерская, д.9 |
| 12. | ул. Дзержинского, д.106 |
| 13. | ул. Дзержинского, д.108 |
| 14. | ул. Дзержинского, д.110 |
| 15. | ул. Дзержинского, д.116, 120 |
| 16. | ул. Дзержинского д.78 |
| 17. | ул. Ленинградская, д.29 |
| 18 | ул. Ленинградская, д.28 |
| 19. | ул. Ленинградская, д.27 |
| 20. | ул. Ленинградская, д.25 |
| 21. | ул. Ленинградская, д.26 |
| 22. | ул. Ленинградская, д.6 |
| 23. | ул. Ленинградская, д. 30, ул. Дзержинского д.128а |
| 24. | ул. Пионерская д.3, ул. 30 лет Победы д.26 |
| 25. | ул.30 лет Победы д.15 |
| 26. | ул.30 лет Победы д.17 |
| 27. | ул.30 лет Победы д.19 |
| 28. | ул.30 лет Победы д.25а, д.31 |
| 29. | ул. Пионерская д.4 |
| 30. | ул. Коммунистическая д.28, ул. Мечникова д.6 |
| 31. | ул. Коммунистическая д.26, ул. Мечникова д.5 |
| 32. | ул. Мечникова д.16 |
| 33. | ул. Мечникова д.22 |
| 34. | ул. Пионерская д.28 |
| 35. | ул. Пионерская д.26 |
| 36. | ул. Пионерская д.29 |
| 37. | ул. Пионерская д.27 |
| 38. | ул. Пионерская д.25 |
| 39. | ул. Совхозная д.18 |
| 40. | ул. Совхозная д.39, 41 |
| 41. | ул. Совхозная д.43 |
| 42. | ул. Совхозная д.45 |
| 43. | ул. Волгоградская д.22 |
| 44. | ул. Гущина д.4 |
| 45. | ул. Дзержинского д.82 |
| 46. | ул. Дзержинского д.126 |
| 47. | ул. Дзержинского д.128 |
| 48. | ул. 60 лет Октября д.75 |
| 49. | ул.60 лет Октября д.73 |

Приложение № 2 к муниципальной Программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

современной городской среды на 2018-2024гг»

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Место нахождения объекта |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной Программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

современной городской среды на 2018-2024гг»

Перечень общественных территорий, на которых планируются

мероприятия по благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |
| --- | --- |
| Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2024 годы | |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| 1 | 2 |
|  | 2018 год |
| 1 | Аллея лесоводов |
| 2 | Аллея им. Сенюкова |
| 3 | Тротуар по ул. Коммунистическая (четная сторона) от ул. Мечникова до ул. Первомайская |
|  | 2019 год |
| 4 | Тротуар по ул. Мечникова от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская |
| 5 | Территория около д.7, 9, 11 по ул. Коммунистическая |
|  | 2020 год |
| 6 | Сквер Памяти (за счет федеральной субсидии) |
| 7 | Тротуар по ул. Дзержинского от д. 126 до д.140 (за счет федеральной субсидии) |
| 8 | Аллея им. Гущина (за счет федеральной субсидии) |
| 9 | Скейт-парк ул. Первомайская (за счет региональной субсидии на благоустройство территорий) |
| 10 | Мини-парк, фонтан (за счет региональной субсидии на благоустройство территорий) |
| 11 | Тротуар по ул. Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская (за счет региональной субсидии на благоустройство территорий) |
| 12 | Спортивная площадка по ул. Дзержинского (за счет федеральной субсидии) |
|  | 2021 |
| 13 | Сквер по ул. Дзержинского около МБОУ «СОШ № 1» г. Емвы (за счет федеральной субсидии) |
| 14 | Тротуар по ул. Чапаева (за счет федеральной субсидии) |
|  | 2022 |
| 15 | Тротуар от моста через р. Кылтовка до д. 51 ул. Дзержинского(за счет федеральной субсидии) |
| 16 | Тротуар по ул. Октябрьская-ул. Совхозная (за счет федеральной субсидии) (1 этап) |
|  | 2023-2024 |
| 17 | Тротуар по ул. Октябрьская – ул. Совхозная (2 этап) |

Приложение № 4 к муниципальной Программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

современной городской среды на 2018-2024гг»

Перечень

иных территории и мероприятий по благоустройству в 2018-2024 годах

|  |  |
| --- | --- |
| Иные мероприятия по благоустройству в 2018-2024 годы | |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| 1 | 2 |
|  | 2020 год |
| 1 | Обустройство уличного освещения |
| 2 | Спил и санитарная обрезка тополей |
| 3 | Пешеходные мостки от ж/д переезда до ул. Транспортная |
| 4 | ул. Центральная (обустройство проезжей части) |
| 5 | ул. Октябрьская (обустройство проезжей части, освещение) |
|  | 2021-2024 годы |
| 6 | Остановки общественного транспорта (приведение к единому виду) |

Приложение № 4 к муниципальной Программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор)  наименование | Ед. измерения | Значения показателей | | | | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 13 | 23 | 25 | 27 | 31 | 31 | 54 | 63 | 72 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Процент | 18,3 | 32,4 | 35,2 | 38,0 | 43,0 | 43,0 | 75,0 | 87,5 | 100 |
| 3. | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 | 5 | 8 | 10 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 |
| 4. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий | Процент | 14 | 23 | 36 | 45 | 77 | 86 | 95 | 100 | 100 |
| 5. | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий городского поселения «Емва» | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы  (ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия),  программы | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Всего  (2018 - 2024гг.)  тыс. руб. |
| ГРБС | Рз,  Пр | КЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Муниципальная  [программа](file:///D:\Благоустройство\2021\Городская%20среда%202021\Оксана\Documents\БЮДЖЕТ\2018\Проект%20паспорт%20программа%20спорт.docx#Par37) | «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» | АГП «Емва» | 925 | х | 32  0 00 00000  12  00000000 | **x** | 6768,432 | 6447,489 | 28513,589 | 8724,461 | 5305,532 | 5575,939 | 5856,264 | 41729,51 |
| 25462,196 |
| Подпрограмма | «Формирование комфортной городской среды» | АГП «Емва» | 925 | х | 32  10000000 | **200** | 6768,432 | 6447,489 | 28513,589 |  |  |  |  | 41729,51 |
| Основное мероприятие 1 | «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» | АГП «Емва» | 925 | х | 32  11А00000 | **200** | 3750,000 | 00,00 | 00,00 |  |  |  |  | 3 750,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» | АГП «Емва» | 925 | х | 32  11А64567 | **200** |  | 00,00 | 244,445 |  |  |  |  | 244,445 |
| Основное мероприятие 1.2 | Субсидия на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды | АГП «Емва» | 925 | х | 32  2F25550 | **200** | 3018,432 | 6087,489 | 8067,124 |  |  |  |  | 17173,045 |
| Основное мероприятие 1.3 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства территории, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | АГП «Емва» | 925 | х | 32  11АS2480 | **200** |  | 360,00 |  |  |  |  |  | 360,000 |
| Основное  мероприятие 1.4 | Реализация мероприятий по благоустройству территорий | АГП «Емва» | 925 | х | 32  2F2S2250 | **200** |  |  | 20202,020 |  |  |  |  | 20202,020 |
| Муниципальная программа | «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» | АГП «Емва» | 925 | х | 12  0 00 00000 | **х** |  |  |  | 8724,461 | 5305,532 | 5575,939 | 5856,264 | 25462,196 |
| Подпрограмма | «Формирование комфортной городской среды» | АГП «Емва» | 925 | х | 12  1 00 00000 | **х** |  |  |  | 8724,461 | 5305,532 | 5575,939 | 5856,264 | 25462,196 |
| Основное мероприятие 1 | Субсидия на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды | АГП «Емва» | 925 | х | 12  1 F2 55550 | **200** |  |  |  | 5347,125 | 4972,196 | 5575,939 | 5856,264 | 21751,524 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация народных проектов в сфере благоустройства территории, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | АГП «Емва» | 925 | х | 12  1 2А  S2480 | **200** |  |  |  | 3377,336, в том числе РБ -3000,00, МБ – 333,336, внебюджетные средства -44,000 | 333,336 |  |  | 3710,672 |

Приложение № 6.1 к муниципальной Программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения «Емва»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Количество территорий, подлежащих благоустройству | Ответственный исполнитель | Срок  начала и окончания  реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями Программы |
| **Муниципальная программа** «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»» | | | | | |
| **Задача 1. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов** | | | | | |
| 1.1 Основное мероприятие  Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства дворовых территорий | 49 | Администрация  городского поселения «Емва» | 2018-2024 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния дворовых территорий в соответствии с нормативными требованиями.  Создание комфортных микро-социальных условий на благоустроенных дворовых территория. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием дворовой территории. |
| **Задача 2. Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории городского поселения «Емва»** | | | | | |
| 1.2. Основное мероприятие  Реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в сфере благоустройства территории общего пользования | 17 | Администрация  городского поселения «Емва» | 2018-2024 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием общественных территорий. Уровень благоустройства общест- венных территорий. |
| 1.3. Основное мероприятие  Реализация народного проекта в сфере благоустройства территорий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | 5 | Администрация  городского поселения «Емва» | 2018 - 2024 | Создание современной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием общественных территорий. Уровень благоустройства общест- венных территорий. |
| 1.4 Основное мероприятие:  Иные территории и мероприятия по благоустройству | 6 | Администрация  городского поселения «Емва» | 2020- 2024 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием общественных территорий. Уровень благоустройства общест- венных территорий. |

Приложение № 6.2 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Контрольное событие № 1:  - благоустройство дворовой территории МКД №8, ул. Ленинградская, г. Емва;  - благоустройство дворовой территории МКД  № 68 ул. Дзержинского, г. Емва | программа | Администрация городского поселения «Емва» | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2:  Благоустройство общественных территорий  - устройство тротуара вдоль ул. Коммунистическая от ул. Мечникова до, ул. Первомайская г. Емва;  - обустройство Аллеи им. Сенюкова г. Емва;  - создание Аллеи лесоводов в г. Емва | программа | Администрация городского поселения «Емва» | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 3:  - благоустройство дворовой территории МКД №36, ул.Коммунистическая, г. Емва ;  - благоустройство дворовой территории МКД  № 38 ул.Коммунистическая, г. Емва | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 4:  Благоустройство общественных территорий  - устройство тротуара вдоль ул. Мечникова от ул. Дзержинского до, ул. Октябрьская, - асфальтирование территории около домов №№ 7,9,11 ул. Коммунистическая, г. Емва | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  | 01.01.2019-31.12.2019 |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 5:  благоустройство дворовых территорий МКД  - по ул. Дзержинского 93;  - по ул. Коммунистическая №№ 27, 29;  - по ул. Пионерская № 24. | программа |  |  |  | 01.01.2020- 31.12.2020 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 6:  Благоустройство общественных территорий  - ремонт тротуара по ул. Дзержинского от д.126 до д.140;  - благоустройство Сквера Памяти;  - благоустройство Аллеи им. Гущина;  - устройство тротуара по ул. Первомайская от ул. Дзержинского до ул. Октябрьская;  - Скейт-парка по ул. Первомайская;  - ремонт фонтана Мини-парк;  - Спортивная площадка по ул. Дзержинского. | программа |  |  |  | 01.01.2020-31.12.2020 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 7:  Иные территории и мероприятия по благоустройству:  - устройство уличного освещения;  - спил и санитарная обрезка тополей;  - пешеходные мостки от ж/д переезда до ул. Транспортная  - ул. Центральная (обустройство проезжей части);  - ул. Октябрьская (обустройство проезжей части). | программа |  |  |  | 01.01.2020 – 31.12.2020 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 8:  Благоустройство общественных территорий:  - Сквер по ул. Дзержинского около МБОУ СОШ № 1;  - Тротуар по ул. Чапаева. | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  |  |  | 01.01.2021-31.12.2021 |  |  |  |
| Контрольное событие № 9:  Благоустройство общественных территорий:  - Тротуар от моста через р. Кылтовка до д. 51 ул. Дзержинского;  - Тротуар по ул. Октябрьская-ул. Совхозная 1 этап | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  |  |  |  | 01.01.2022-31.12.2022 |  |  |
| Контрольное событие № 10:  благоустройство дворовых территорий МКД  - по ул.Дзержинского: №№106,108,110,116,120,78,128а,82,126,128, - по ул. Коммунистическая:  № № 28,26,  - по ул. Ленинградская:  №№ 29,28,27,25,26,6,30,  - по ул. Комсомольская: № 13,  - по ул. Совхозная:  №№ 8,10,22,18,39,41,43,45,  - по ул. Пионерская:  №№ 9,3,4,28,26,29,27,25,  - по ул.30 лет Победы:  №№ 26,15,17,19,25а,31,  - по ул. Мечникова: №№ 6,5, 16,22,  - по ул. Гущина: № 4,  - по ул.60 лет Октября: №№ 75,73  Благоустройство общественных территорий:  - Тротуар вдоль ул. Дзержинского (около пешеходного перехода «Леспромхоз») 1 этап  - Тротуар по ул. Октябрьская-ул. Совхозная, 2 этап | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  |  |  |  |  | 01.01.2023 | 31.12.2024 |
| Контрольное событие № 11:  Иные территории и мероприятия по благоустройству:  - остановки общественного транспорта (приведение к единому виду) | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  |  |  |  |  | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Контрольное событие № 12:  Благоустройство общественной территории:  - Тротуар вдоль ул. Дзержинского (около пешеходного перехода «Леспромхоз») 2 этап | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  |  |  |  |  | 01.01.2023 | 01.01.2024 |

Приложение № 7 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на

территории городского поселения «Емва»

**Сведения**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

**ТАБЛИЦА 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и  соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» | | | |
| 1 | Распоряжение № 42-о от 12.04.2018г. | Об утверждении правил размещения и содержания информационных конструкций (вывесок), расположенных на фасадах зданий, строений, сооружений объектов благоустройства на территории муниципального образования городского поселения «Емва» | АГП «Емва» |  |
|  | Постановление № 255 от 07.08.2017 г. | Об утверждении состава общественной комиссии | АГП «Емва» |  |
|  | Постановление № 425 от 13.11.2017г. | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2024гг.» | АГП «Емва» |  |
|  | Решение Совета ГП «Емва» №II-14/70 от 26.10.2017г. | Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Емва» | АГП «Емва» |  |
|  |  | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету | АГП «Емва» |  |
|  |  | | | |

**ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**ТАБЛИЦА 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| очередной год 2021 год | первый год планового периода 2022 год | второй год планового периода 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Программа ««Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»** | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие:  благоустройство общественных территорий  троутар от моста через р. Кылтовка до дома по адресу ул. Дзержинского, 51;  Тротуар по ул. Октябрьская-ул. Совхозная (1 этап) | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Реализация народного проекта в сфере благоустройства территорий, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | Не предусмотрено |  |  |  |

<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования.

<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

<3> Объем выпадающих доходов бюджета городского поселения «Емва» (тыс. руб.), увеличение обязательств городского поселения «Емва» (тыс. руб.).

<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджета городского поселения «Емва».

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства,

предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома,

сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству

дворовых территорий

1. Уличные фонари:

****

1. Скамья

****

****

****

1. Урна

