Приложение

к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

от   .  .2018г.  №

Утверждаю Н.А. Ращектаев Руководитель администрации городского поселения «Емва»

« » 2018 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»

Паспорт программы

«Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения «Емва»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация городского поселения «Емва» |
| Основные инициаторы разработчики программы | Администрация городского поселения «Емва» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав муниципального образования городское поселение «Емва» |
| Цели и задачи программы | Цель программы: - обеспечение условий для отдыха детей на территории городского поселения «Емва»»; - укрепление здоровья детей, профилактика детской заболеваемости; - приобщение детей к здоровому образу жизни, увеличение положительной мотивации; - организация досуга детей; профилактика детской преступности; - улучшение уровня благоустроенности дворовых территорий. Задачи программы: - установка новых детских игровых площадок; - благоустройство прилегающей территории; - создание социальных гарантий и условий для развития детского отдыха; - создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения городского поселения «Емва»; - обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования (парков, скверов); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству. |
| Срок реализации программы | 2018г. по 2022г. |
| Подпрограмм программы | - |
| Программно-целевые инструменты программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источники финансирования программы | Общий прогнозируемый объем финансирования программы на 2018-2022 годы составляет: 87 000,000 тыс. рублей 2018 год 6 768,432 тыс. рублей 2019 год – 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей 2021 год - 0,00 тыс. рублей 2022 год - 0,00 тыс. рублей Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета: 2018 год – 4 051,844 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 2018 год – 2 716,588 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета 2018 год – 0,00 тыс. рублей; 2019 год – 0,00 тыс. рублей; 2020 год – 0,00 тыс. рублей; 2021 год- 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 0,00 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей соответствующих бюджетов. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2022 годов, могут быть уточнены при формировании проектов бюджета городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы |
| Перечень основных мероприятий | Основными мероприятиями программы являются: - проведение обследования территорий; - планирование работ на очередной финансовый год; - организация и проведение работ по установке детской игровой площадки |
| Основные исполнители и соисполнители программы | Администрация городского поселения «Емва» Соисполнитель: население, градообразующие организации на территории городского поселения «Емва» |
| Источники финансирования | Бюджет городского поселения «Емва», федеральный бюджет, бюджет Республики Коми |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - увеличение числа детей, приобщенных к здоровому образу жизни; - укрепление здоровья детей, снижение уровня детской заболеваемости; - снижение уровня детской преступности; - повышение уровня благоустроенности прилегающей территории; - улучшение эстетического вида дворов городского поселения «Емва»; - создание благоприятных условий для проживания на территории городского поселения «Емва». - комплексное благоустройство не менее 48 дворовых территорий МКД и 8 территорий общего пользования и массового отдыха населения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - количество детских игровых площадок на 1000 детей в возрасте от 2 до 14 лет (нарастающим итогом); - количество благоустроенных дворовых территорий; - площадь благоустроенных дворовых территорий; - количество благоустроенных мест общего пользования и массового отдыха населения; - площадь благоустроенных мест общего пользования и массового отдыха населения. |
| Система организации контроля за реализацией программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация городского поселения «Емва», в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством |

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в городском поселении «Емва»

Разработка муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы (далее - Программа) обусловлена необходимостью создания максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения на территории городского поселения Емва.

Проект муниципальной программы подлежит общественному обсуждению в соответствии паспортом приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий городского поселения «Емва»;

- благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения.

Благоустройство территории города - комплекс мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, внутриквартальных придомовых территорий, территорий собственников.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствие парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Одним из приоритетных направлений развития муниципального образования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определяет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, малое количество парковок для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию территорий, недостаточное финансирование программных мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации городского поселения «Емва» является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию сельских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для поддержания дворовых и общественных территорий городского поселения «Емва» в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского поселения «Емва» (далее - муниципальная программа), которой предусматривается целенаправленная работа исходя из:

минимального перечня работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора;

дополнительного перечня работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории, иные виды работ.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность проживания жителей, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве дворовых территорий, повысить уровень и качество жизни населения.

Чтобы жизнь в поселке не погасла, а молодежь оставалась, необходимо создавать соответствующие условия. Строительство детских игровых и спортивных площадок будет первым шагом к качественному преобразованию жизни односельчан.

Детская и спортивная площадка – это самое лучшее средство направить неуемную детскую энергию в правильное русло и обеспечить оптимальное сочетание «приятного» и «полезного», что всегда достигается с большим трудом, особенно в вопросах, касающихся воспитания подрастающего поколения. Безопасное место для детей будет привлекать много детишек, которые, наконец-то, обретут свою территорию для игр и развлечений, а их родители будут спокойны за их безопасность.

Физическая культура – это часть общей культуры человечества, которая представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания людей. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва» концептуально определила основные направления развития физической культуры и спорта, затрагивая наиболее проблемные вопросы. Это улучшение материально-технической базы, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта.

Однако реализация данной программы не устранит полностью все имеющиеся проблемы, среди которых выделяются: недостаточная обеспеченность детей спортивными сооружениями, отсутствие современных, недорогих, универсальных спортивных площадок, где могли бы заниматься дошкольники, учащиеся, любители активного образа жизни, проводиться соревнования. Из-за отсутствия на территории городского поселения «Емва» достаточного количества детских игровых и спортивных сооружений нет возможности заниматься спортом всем желающим. Поэтому основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является строительство новых детских спортивных площадок.

На некоторых имеющихся площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом. На сегодняшний день, имеются участки во дворах домов и на пришкольных территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским спортивным и игровым оборудованием.

Основными проблемами остаются: низкий уровень физической подготовленности учащихся; неудовлетворительное состояние развития физической культуры и спорта по месту жительства детей, отсутствие детских спортивных площадок как мест возможного отдыха и физического развития детей.

Предлагаемая программа будет способствовать решению поставленных проблем.

В силу объективных причин с середины 90-х годов на территории городского поселения «Емва» не уделяется должного внимания благоустройству территорий, ремонту и строительству уличного освещения, ремонту и строительству тротуаров, реконструкции и благоустройству прилегающих территорий, реконструкции и развитию существующих парков, скверов, аллей, зеленых массивов, озеленению улиц.

Запущенное состояние многих территорий требует скорейшей модернизации. Неухоженность парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - все это негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения сельсовета.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей поселения.

Работа по благоустройству муниципальных территорий пока не приобрела комплексного и постоянного характера. Уход за внутридворовыми территориями, зелеными насаждениями в плановом порядке не ведется. Зачастую при проведении работ на инженерных сетях, проходящих через территории жилых построек, внутридворовая инфраструктура не восстанавливается. Из-за ограниченности средств недостаточно эффективно внедряются передовые технологии и новые современные материалы при благоустройстве территорий.

Многие объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, не обеспечивают комфортных условий жизнедеятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах улично-дорожной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, комплектации дворов элементами городской мебели, организации площадок для отдыха взрослых, устройства хозяйственно-бытовых площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, скверов, парков, других объектов благоустройства муниципальных территорий.

Решение проблемы создания комфортных условий проживания на территории городского поселения «Емва» путем качественного повышения уровня благоустройства муниципальных территорий способствует концентрации человеческого капитала, обеспечению устойчивого социально-экономического развития сельсовета, повышению туристической привлекательности, привлечению дополнительных инвестиций.

Анализ состояния дворовых территорий городского поселения «Емва» и количество обращений граждан по вопросу их  ремонта, свидетельствуют о том, что необходим комплексный подход к благоустройству дворовых территорий.

Актуальность настоящей программы и необходимость ее реализации на территории городского поселения «Емва» обусловлены тем, что большинство жилых домов в поселении введены в эксплуатацию в 1960-2000 годах, и ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых дорог и проездов проводился в недостаточном объеме. Асфальтобетонное покрытие более чем 70% дворовых территорий имеет высокий физический износ. Кроме того, за последнее десятилетие значительно выросло количество личного автотранспорта, что привело к росту потребности в парковочных местах на придомовых территориях.

Выполнение программных мероприятий позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

- повысить уровень благоустройства дворовых и муниципальных территорий.

В связи с этим в настоящее время необходимо выполнить ряд мероприятий по приведению дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, а также муниципальных территорий  в надлежащее состояние.

Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды, утверждённых постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 предусматривают:

1) минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн);

2) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ;

3) условия о форме участия (финансовом и (или) трудовом) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в случае принятия субъектом Российской Федерации решения об установлении указанного условия. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории;

4) условия о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству, в том числе о доле такого участия, в отношении муниципальных образований - получателей субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации, определенные с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Минимальный процент финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству –не менее 50% от стоимости этих работ.

После утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения «Емва» и утверждения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы, собственники помещений многоквартирного жилого дома перечисляют денежные средства на софинансирование дополнительного перечня работ не позднее _____________________по следующим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Республике Коми (Финуправление администрации муниципального района «Княжпогостский», Администрация городского поселения «Емва»)

Р/с 40101810000000010004

БИК   048702001

ИНН  1117005482

КПП   111701001

Л9250301117-Емва

ОКТМО – 87608101

ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР

КБК: 925 117 05050130000180

Назначение платежа: «Софинансирование работ дополнительного перечня многоквартирного жилого дома ____№ по ул.____________, согласно протоколу №  _______ №___ от________» .

Муниципальная программа формируется с учетом региональных программ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосрочных планов их реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, и включает в себя в том числе перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные определенные органом местного самоуправления мероприятия по благоустройству, подлежащие реализации в 2018-2022 годах.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов понимается совокупность расположенных в границах городского поселения «Емва»:

- территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами парковки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами;

- автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов может учитывать устройство (восстановление) щебеночных одежд с выравниванием профиля и асфальтобетонных покрытий, при необходимости – расширение площади асфальтобетонного покрытия, устройство (замену) бордюров, устройство парковок для автомобилей.

В качестве возможных проектов благоустройства муниципальных территорий общего пользования могут быть рассмотрены следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов/бульваров;

- освещение улицы/парка/сквера/бульвара;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- реконструкция/строительство многофункционального общественного спортивного объекта (как правило стадион или детская спортивно-игровая площадка);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство кладбища;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- установка памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- реконструкция мостов/переездов внутри поселений;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

Комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Для участия в отборе дворовых территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

- провести обследование дворовой территории;

- составить акт обследования дворовой территории;

- представить дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- представить локальный сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства городского поселения «Емва», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования осуществляется администрацией Новоникольского сельсовета  в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, администрация городского поселения «Емва» уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий проекта программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования городского поселения «Емва» осуществляется с участием представителей администрации городского поселения «Емва», а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации городского поселения «Емва».

Стоимость основных работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав  минимального перечня таких работ рассчитывается в соответствии с территориальными единичными расценками в базовых ценах с пересчетом в текущие цены 2018-2022 годы          Ориентировочно:

- стоимость устройства покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 площадью основания 100 м2 составляет 65289 рублей;

- стоимость устройства асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 5см площадью основания 100 м2 составляет 59459 рублей;

- стоимость исправления профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала на 100 м2 площади составляет 21 688 рублей;

- стоимость установки бортовых камней бетонных на 100 м.п. составляет 113 261 рублей.

Локальный сметный расчет формируется отдельными разделами по видам работ исходя из

минимального и дополнительного перечней работ; объемов работ, указанных в дизайн-проекте, с указанием итогов по каждому разделу сметного расчета.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий должны учитывать необходимость физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Благоустройство территорий общего пользования и массового отдыха населения - второе направление Программы.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Основой грамотного оптимального капитального ремонта является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная от обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости), до освещения, ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, указателей и аншлагов.

Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.

Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Программа разрабатывалась в интересах обеспечения реализации единого подхода в использовании территорий и благоустройства мест организованного отдыха жителей и гостей городского поселения «Емва» с учетом основных положений генерального плана городского поселения «Емва».

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения городского поселения «Емва» позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

2. Приоритеты  развития  муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы

Настоящая программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в следующих документах:

Постановлении Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»;

Постановлении администрации сельсовета от 24.03.2017 № 92 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»,  Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» общественной территории городского поселения «Емва», подлежащей благоустройству, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»;

Постановлении администрации городского поселения «Емва» от 24.03.2017г. № 93 «Об утверждении порядка организации деятельности общественной комиссии»;

Государственном стандарте Российской федерации ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Исходя из целей государственной политики и в соответствии с основными  приоритетами определена цель программы - повышение уровня благоустройства территорий городского поселения.

Достижение этой цели  в программе обеспечивается в рамках решения следующих задач:

1. повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения;

2. повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов и т.д.);

3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий городского поселения.

Программу планируется реализовать в период с 2018-2022 годы. Этапы реализации не выделяются, ввиду постоянного характера решаемых задач.

Основным приоритетом и целью Программы является создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства мест массового отдыха населения городского поселения «Емва».

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования городского поселения «Емва»;

- создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей и гостей городского поселения «Емва»;

- повысить уровень благоустройства дворовых территории городского поселения «Емва»;

- повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения городского поселения «Емва»;

- повысить уровень вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Емва».

Реализация цели и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования городского поселения «Емва» будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации

Целями Программы являются:

- обеспечение условий для отдыха и развития детей на территории городского поселения «Емва»;

- приобщение детей к здоровому образу жизни, профилактика детской заболеваемости;

- организация досуга детей, профилактика детской преступности;

- улучшение уровня благоустроенности  прилегающей территорий.

Задачами Программы являются:

- установка новых детских игровых и спортивных площадок;

- повышение уровня благоустройства прилегающей территории;

- - создание условий для активного отдыха, физического развития детей.

- установка новых детских игровых и спортивных площадок и благоустройство территории площадок;

- укрепление здоровья детей, создание условий для формирования здорового образа жизни;

- существенное снижение уровня заболеваемости среди детей,  укрепление института семьи;

- создание условий для развития детского спорта.

Программа рассчитана на 2018 - 2022 годы.

Выполнение работ в соответствии с утвержденным перечнем в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований.

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Необходимым условием безопасного пребывания детей на детских игровых площадках является соответствие площадок гигиеническим требованиям. Правильно спланированные и хорошо организованные детские игровые площадки, где дети проводят свой досуг, создают благоприятные условия для их гармоничного развития, предотвращают неблагоприятное воздействие на организм детей вредных факторов, сопровождающих игровую деятельность и занятия физической культурой с использованием спортивного и игрового оборудования.

Детские игровые площадки должны включать зону с оборудованием для подвижных игр, зону с гимнастическим оборудованием и спортивными снарядами, прогулочный участок с обустройством дорожек, скамеек, озеленением. Большое разнообразие движений, выполняемых на спортивных площадках, позволяет развивать и совершенствовать такие важные физические качества детей, как быстрота, ловкость, сила, гибкость, выносливость.

Администрация городского поселения «Емва» в течение ряда лет планомерно занимается обустройством детских игровых и спортивны площадок. В период с 2015г. по 2017г. установлено 2 детские игровые площадки и 2 спортивные площадки. Для организации досуга детей после посещения ими образовательных учреждений, в выходные и праздничные дни, необходима установка детских игровых площадок во всех дворах жилых домов поселения. Обеспеченность игровыми площадками в городском поселении недостаточна. Для обеспечения комфортных условий для отдыха, физического развития и травмобезопасности детей, укрепления здоровья детей, приобщения детей к здоровому образу жизни, организации досуга детей необходима установка новых современных детских игровых площадок.

5. Порядок реализации Программы

Оперативное управление Программой осуществляет администрация городского поселения «Емва» и определяет первоочередность выполнения мероприятий, связанных с использованием средств бюджета городского поселения «Емва».

Программа реализуется с привлечением широкого круга заинтересованных организаций различных форм собственности через механизм конкурсного распределения средств.

6. Эксплуатация и содержание детских спортивных площадок

Эксплуатация построенных в рамках Программы детских игровых и спортивных площадок подлежит обязательному контролю со стороны администрации городского поселения. Обслуживание, уборка и содержание площадок в исправном состоянии также осуществляется силами администрации городского поселения «Емва».

7. Финансирование Программы

Общий объём финансирования Программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы – 87 000 000,00 тыс. рублей.

2018 год       6 018,432 тыс. рублей

2019 год –    0,00 тыс. рублей

2020 год -     0,00 тыс. рублей

2021 год -     0,00 тыс. рублей

2022 год -     0,00 тыс. рублей

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета:

2018 год – 3 301,844 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год -  0,00 тыс. рублей;

2022 год -  0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:

2018 год – 814,976 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год -  0,00 тыс. рублей;

2022 год -  0,00 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы из федерального бюджета

2018 год – 1 901,612 тыс. рублей;

2019 год – 0,00 тыс. рублей;

2020 год – 0,00 тыс. рублей;

2021 год-   0,00 тыс. рублей;

2022 год -  0,00 тыс. рублей.

8. Оценка эффективности и реализации Программы

Социально-экономический эффект Программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва» будет способствовать пропаганде здорового образа жизни населения; увеличению числа детей, занимающихся физической культурой и спортом; укреплению здоровья детей; привлечению всех слоев населения к активным занятиям физкультурой и спортом; повышению уровня благоустроенности прилегающих территорий.

Реализация Программы позволит:

- улучшить состояние здоровья детей;

- снизить уровень детской преступности;

- улучшить доступность и качество спортивно-оздоровительных  сооружений для детей и подростков.

Выполнение мероприятий Программы позволит:

- обеспечить комфортные условия для отдыха, физического развития и здоровья детей;

- повышение уровня благоустроенности территорий;

- увеличить количество новых детских игровых и спортивных площадок на территории городского поселения «Емва».

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется в течение всего срока ее реализации и по окончании реализации, и включает оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения значений показателя (индикатора) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию мероприятий Программы в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используется показатель (индикатор), достижение значений которого предусмотрено в отчетном году.

9.	Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Муниципальная Программа «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва» будет способствовать улучшению условий развития детей, укреплению здоровья детей, повышению уровня благоустроенности территории.

Общественная значимость Программы заключается в том, что он способствует активности населения, а также формирование у населения практического опыта социально значимой  деятельности и взаимодействия с органами власти в целях решения актуальных социальных проблем.

Строительство детских и спортивных площадок поможет создать безопасную среду и организовать активный досуг детей дошкольного и младшего школьного возраста с соблюдением норм безопасности жизни и здоровья.

Сохранность и работу объектов обеспечит администрация городского поселения «Емва». Планируется проведение детских конкурсов и праздников с привлечением наибольшего количества детей села. А в зимний период будет организовано совместное мероприятие детей и взрослых по строительству снежного городка вокруг новогодней елки. Все это способствует круглогодичному использованию этих детских игровых и спортивных площадок.

В ходе выполнения Программы «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва» будет улучшен эстетический вид   придомовых дворов города Емва.

Результатом реализации Программы является достижение цели по комплексному благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования городского поселения «Емва». Кроме того, результатом от улучшения качества благоустройства станет:

- обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан;

- сохранение и улучшение внешнего вида мест общего пользования и массового отдыха населения;

- улучшение экологической обстановки муниципального образования;

- формирование положительного имиджа городского поселения «Емва».

- 10. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм выполнения поставленных в программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий.

Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:

- организует и координирует реализацию муниципальной программы, обеспечивает целевое и эффективное использование средств, несет ответственность за своевременную  реализацию программных мероприятий, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы в целом и в части, его касающейся, а также конечных результатов ее реализации;

- с учетом результатов оценки эффективности муниципальной программы и выделенных на реализацию в текущем году финансовых средств уточняет целевые индикаторы, программные мероприятия, затраты по ним, механизм реализации муниципальной программы, разрабатывает и представляет для согласования и

утверждения в установленном порядке соответствующие изменения в муниципальную программу;

- предоставляет по запросам управлений администрации области сведения о реализации программы;

- запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Соисполнители программы:

- разрабатывают и осуществляют реализацию программ и (или) основных мероприятий Программы, в отношении которых они являются соисполнителями;

- обеспечивают целевое и эффективное использование средств;

- несет ответственность за своевременную и качественную реализацию программных мероприятий;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы управлений администрации области, а также отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- представляют ответственному исполнителю Программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчетов о ходе реализации Программы.

Исполнители программных мероприятий определяются после утверждения Программы на конкурсной основе либо в ином порядке в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Настоящая Программа реализуется в 2018-2022 гг. Первый этап выполнения Программы - 2018 г., второй этап - 2019 г., третий этап – 2020 г., четвертый этап – 2021 г., пятый этап – 2022 г., согласно приложению № 1. Адреса установки детских игровых и спортивных площадок корректируются в течение всего срока исполнения Программы. Реализация Программы будет осуществляться путём финансирования из бюджета Республики Коми, из средств федерального бюджета, бюджета городского поселения «Емва». Объём финансирования программы из местного бюджета на 2018-2022 годы корректируется с учётом возможности бюджета муниципального образования городское поселение «Емва».

Для реализации мероприятий по Программе будут определены и подготовлены земельные участки под будущие площадки, организован труд добровольцев. На детских и спортивных площадках будут установлены приобретенные детские игровые и спортивные комплексы. Силами добровольцев будут сооружены горки, карусели, качели, песочницы, скамейки. По окончании всех работ будет организовано торжественное открытие площадок.

11. Исполнители Программы

Исполнителями мероприятий по Программе «Формирование комфортной городской среды» на территории городского поселения «Емва» является администрация городского поселения «Емва», которая заключает  контракты  на выполнение работ. В ходе строительства    администрация городского поселения «Емва» осуществляет постоянный контроль за производством работ. Прием установленных площадок осуществляется комиссионно, представителями администрации городского поселения «Емва», старших домов. Обустроенные площадки с прилегающими к ним территориями, обслуживаются управляющими организациями.

Администрация городского поселения «Емва» - берёт на себя  бухгалтерское и юридическое сопровождение Программы, а также его частичное финансирование.

Предприниматели городского поселения и люди с активной жизненной позицией помогут в реализации проекта своим добровольным неоплачиваемым трудом.

В ходе строительства администрация городского поселения «Емва» осуществляет постоянный контроль за производством работ.

- 12. Система программных мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются:
- проведение обследования состояния существующих детских игровых и спортивных площадок на территории городского поселения «Емва» - не позднее ________________года;

- определение мест для установки новых площадок - не позднее _____________года;

- организация и проведение работ по установке детских игровых и спортивных площадок - не позднее ________________года;

- установка информационных стендов, периметральных ограждений игровых зон - не позднее ________________года;

- планирование работ по установке детских игровых и спортивных площадок на очередной финансовый год и составление перспективного плана на последующий период - до конца отчетного года.
   В течение программного периода предусматривается:

1. в 2018 году – ремонт тротуара вдоль ул. Коммунистическая от ул. Мечникова до ул. Первомайская, обустройство Аллеи лесоводов и Аллеи им. Сенюкова;

2. в 2019 году –;

3. в 2020 году –;

4. в 2021 году –;

5. в 2022 году –.

Более точные данные по оборудованию и объемам финансирования каждой площадки будут выявлены после детального обследования каждого места установки.

- 13. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить путем предоставления в установленном порядке субсидий из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных образований. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальному образованию городское поселение «Емва» на поддержку муниципальной программы городского поселения «Емва» «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы».

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Республики Коми, бюджета АМР «Княжпогостский», бюджета городского поселения «Емва». Общий объем финансирования Программы на 2018-2022 годы составляет 87 000 000,00 тыс.рублей, в том числе на 2018 год – 6 018 432,00 тыс.рублей, на 2019 год – 0,00 тыс. рублей, на 2020 год – 0,00 тыс. рублей, на 2021 год – 0,00 тыс. рублей, на 2022 год – 0,00 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы на 2018 - 2022 годы за счет средств бюджета городского поселения носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта городского бюджета на очередной финансовый год, исходя из возможностей бюджета городского поселения «Емва».

14. Система организации контроля и управление Программой

Текущее управление реализацией Программы осуществляется заказчиками- администрацией городского поселения «Емва», которая:

- осуществляет организацию и координацию мероприятий Программы;

- несет ответственность и обеспечивают контроль за целевым использованием выделенных бюджетных средств;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуацией;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

-осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- организует мониторинг результатов реализации программных мероприятий;

- составляет сводные ежеквартальные, годовые и итоговые отчеты о ходе реализации Программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы, при необходимости направляет предложения о внесении изменений и дополнений в Программу;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативно-правовые акты, необходимые для выполнения Программы, организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте администрации городского поселения «Емва» в сети Интернет.

15.	Показатели (индикаторы достижения целей и решения задач)

Состав целевых индикаторов и показателей программы сформирован с учетом возможности проверки и подтверждения достижения целей и решения задач муниципальной программы.

При формировании системы целевых индикаторов учтены требования к характеристике каждого показателя (адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, экономичность, сопоставимость, своевременность и регулярность).

Состав целевых индикаторов и показателей программы увязан с их задачами, основными мероприятиями, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность программы на весь период ее реализации.

Показатели программы характеризуют конечные экономические и общественно значимые результаты развития в сфере благоустройства и отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития городского поселения «Емва» на период 2018-2022 годы.

Реализация данных мероприятий позволит:

- улучшить транспортно-эксплуатационное состояние проездов к дворовым территориям;

- снизить физический износ дорожного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям;

- повысить уровень благоустройства дворовых и муниципальных территорий.

Состав целевых индикаторов и показателей увязан с основными мероприятиями  программы, что позволяет оценить ожидаемые конечные результаты, эффективность муниципальной программы на весь период ее реализации.

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 25 | 42 | 51 | 60 | 70 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 18,24 | - | - | - | - |
| 3 | Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан от дворовых территорий, планируемых к благоустройству | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий городского поселения «Емва» | Ед. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество детских игровых площадок на 1000 детей в возрасте от 2 до 14 лег (нарастающим итогом) | шт. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

16. Перечень программных мероприятий

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных  территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых  и общественных территорий для всех групп населения.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов (далее МКД), в которых планируются мероприятия по благоустройству в 2018-2022 годах

| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения "Емва", на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 |
| 1. | ул.Дзержинского д.68 |
| 2. | ул.Дзержинского д.93 |
| 3. | ул.Коммунистическая д.27 |
| 4. | ул.Коммунистическая д.29 |
| 5. | ул.Ленинградская, д.8 |
| 6. | ул.Комсомольская, д.13 |
| 7. | ул.Совхозная д.8, 10, 22 |
| 8. | ул.Пионерская, д.9 |
| 9. | ул.Дзержинского, д.106 |
| 10. | ул.Дзержинского, д.108 |
| 11. | ул.Дзержинского, д.110 |
| 12. | ул.Дзержинского, д.116, 120 |
| 13. | ул.Коммунистическая, д.36, д.38 |
| 14. | ул.Дзержинского д.78 |
| 15. | ул.Ленинградская, д.29 |
| 16 | ул.Ленинградская, д.28 |
| 17. | ул.Ленинградская, д.27 |
| 18. | ул.Ленинградская, д.25 |
| 19. | ул.Ленинградская, д.26 |
| 20. | ул.Ленинградская, д.6 |
| 21. | ул.Ленинградская д.30, ул.Дзержинского д.128а |
| 22. | ул.Пионерская д.3, ул.30 лет Победы д.26 |
| 23. | ул.30 лет Победы д.15 |
| 24. | ул.30 лет Победы д.17 |
| 25. | ул.30 лет Победы д.19 |
| 26. | ул.30 лет Победы д.25а, д.31 |
| 27. | ул.Пионерская д.4 |
| 28. | ул.Коммунистическая д.28, ул.Мечникова д.6 |
| 29. | ул.Коммунистическая д.26, ул.Мечникова д.5 |
| 30. | ул.Мечникова д.16 |
| 31. | ул. Мечникова д.22 |
| 32. | ул.Пионерская д.28 |
| 33. | ул.Пионерская д.26 |
| 34. | ул.Пионерская д.24 |
| 35. | ул.Пионерская д.29 |
| 36. | ул.Пионерская д.27 |
| 37. | ул.Пионерская д.25 |
| 38. | ул.Совхозная д.18 |
| 39. | ул.Совхозная д.39, 41 |
| 40. | ул.Совхозная д.43 |
| 41. | ул.Совхозная д.45 |
| 42. | ул.Волгоградская д.22 |
| 43. | ул.Гущина д.4 |
| 44. | ул.Дзержинского д.82 |
| 45. | ул.Дзержинского д.126 |
| 46. | ул.Дзержинского д.128 |
| 47. | ул.60 лет Октября д.75 |
| 48. | ул.60 лет Октября д.73 |

- Перечень общественных территорий, на которых планируются

- мероприятия по благоустройству в 2018-2022 годах

| Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес территории общего пользования |
| 1 | 2 |
| 1 | Тротуар по ул.Коммунистическая (четная сторона) от ул.Мечникова до ул.Первомайская |
| 2 | Тротуар по ул.Мечникова от ул.Дзержинского до ул.Октябрьская |
| 3 | Территория около д.7, 9, 11 по ул.Коммунистическая |
| 4 | Сквер Памяти |
| 5 | Аллея им.Сенюкова |
| 6 | Аллея лесоводов |
| 7 | Тротуар по ул. Дзержинского от д.110 до д.140 |
| 8 | Аллея им. Гущина |

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами администрации городского поселения «Емва».

Разработчиком  и  исполнителем  Программы  является  администрация городского поселения «Емва».

Исполнитель осуществляет:

- прием заявок на включение дворовых территорий МКД в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»;

- прием заявок на включение общественных территорий в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»;

- представляет заявки на включение дворовых и общественных территорий на рассмотрение и оценку общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды городского поселения «Емва», созданной постановлением администрации городского поселения «Емва».

Перечень работ по благоустройству дворовых территорий формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству и из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включаются следующие виды работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора;

в) обустройство площадок для выгула собак;

г) ремонт дворовых тротуаров;

д) озеленение дворовых территорий;

е) обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях;

ж) установка ограждений газонов.

17. Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой  или общественной территории в Программу

Включение дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки заявок заинтересованных лиц на включение дворовых и общественных территорий, исходя из даты предоставления таких предложений, при условии соответствия установленным требованиям, в порядке, утвержденном постановлением администрации городского полселения «Емва».

18. Порядок трудового участия  заинтересованных лиц в выполнении работ

1. Организация трудового участия осуществляется гражданами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит  благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, с решением собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения жителями следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора);

- другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев).

3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

19. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включаемой в Программу

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу  «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022 годы».

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших  отбор,  исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень  элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

5. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект  может быть подготовлен в  виде проектно-сметной документации или  в упрощенном виде - изображение дворовой территории с отображением текстового и визуального описания проекта  благоустройства дворовой территории и технического оснащения площадок, исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом  стоимости работ.

6. Разработка  и утверждение дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. Осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. Разработка дизайн - проекта;

6.3. Согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. Утверждение дизайн-проекта общественной  комиссией.

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения, и представить в администрацию городского поселения «Емва» согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, администрация городского поселения «Емва» передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

8. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

Приложение № 1 к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения

| № п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 13 | 23 | 25 | 42 | 51 | 60 | 70 |
| 2. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Процент (%) | 6,9 | 12 | 18,24 | - | - | - | - |
| 3. | Количество муниципальных территорий общего пользования | ед. | 3 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий | процент | 37,7 | 62,5 | 96 | - | - | - | - |

Приложение № 2 к муниципальной Программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды

на территории городского поселения «Емва»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Благоустройство дворовых территорий | Администрация городского поселения «Емва» | 2018-2022 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния дворовых территорий в соответствии с нормативными требованиями. Создание комфортных микросоциальных условий на благоустроенных дворовых территория. | Благоустройство, ремонт дворовых территорий | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием дворовой территории. |
| - Благоустройство территории общего пользования | Администрация городского поселения «Емва» | 2018-2022 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. | Благоустройство, ремонт общественных территорий | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием общественных территорий. Уровень благоустройства общест-венных территорий. |
| - Благоустройство территорий выбранных гражданами путем заочного голосования | Администрация городского поселения «Емва» | 2018-2022 | Сохранение облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями. | Благоустройство, ремонт дополнительных общественных территорий | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории ГП «Емва», состоянием территорий. Уровень благоустройства территорий. |

Приложение № 3 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»

| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. в 2018 году – ремонт тротуара вдоль ул. Коммунистическая от ул. Мечникова до, ул. Первомайская, создание Аллеи лесоводов, обустройство Аллеи им. Сенюкова, благоустройство дворов по ул.Ленинградская 8 и ул.Дзержинского 68; 2. с 2019 по 2022 год – благоустройство дворов по ул.Дзержинского 93,106,108,110,116,120,78,128а,82,126,128, ул.Коммунистическая 27,29,36,38,28,26, ул.Ленинградская 29,28,27,25,26,6,30, ул.Комсомольская 13, ул.Совхозная 8,10,22,18,39,41,43,45, ул.Пионерская 9,3,4,28,26,24,29,27,25, ул.30 лет Победы 26,15,17,19,25а,31, ул.Мечникова 6,5,16,22, ул.Гущина 4, ул.60 лет Октября 75,73; 3. с 2019 по 2022 год ремонт тротуаров по ул.Мечникова от ул.Дзержинского до ул.Октябрьская, ремонт тротуара по ул.Дзержинского от д.110 до д.140, благоустройство территории возле д.7,9,11 по ул.Коммунистическая, благоустройство Сквера Памяти, благоустройство Аллеи им. Гущина. | администрация городского поселения «Емва». | 01.01.2018 | 31.12.2022 | Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям Создание комфортных микросоциальных условий на благоустроенных дворовых территориях. | Благоустройство Ремонт | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» |

Приложение № 4 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия), программы | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  | Всего (2018 - 2022гг.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз, Пр | КЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Муниципальная целевая программа | «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» | - Всего | - 925 | - x | - 3200000000 | - x | - 6 768,432 |  |  |  |  |  |  | - 6 768,432 |
| 1.Программа | «Формирование комфортной городской среды га территории ГП «Емва» |  | 925 | х | 3210000000 |  | 6 768,432 |  |  |  |  |  |  | 6 768,432 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | АГП «Емва» | 925 | х | 3211А00000 |  | 3 750,000 |  |  |  |  |  |  | 3 750,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | АГП «Емва» | 925 | х | 3211АL5550 |  | 3 018,432 |  |  |  |  |  |  | 3 018,432 |

Приложение № 5 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»

| Наименование | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | - 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бюджет Российской Федерации | 1 901 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Республики Коми | 814 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет ГП «Емва» | 2 301 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | 6 018 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Контрольное событие № 1: ремонт тротуара вдоль ул. Коммунистическая от ул. Мечникова до, ул. Первомайская, создание Аллеи лесоводов, обустройство Аллеи им. Сенюкова, благоустройство дворов по ул.Ленинградская 8 и ул.Дзержинского 68 | программа | Администрация городского поселения «Емва» | 01.01.2018-31.12.2018 |  |  |  |  |
| Контрольное событие № 2: благоустройство дворов по ул.Дзержинского 93,106,108,110,116,120,78,128а,82,126,128, ул.Коммунистическая 27,29,36,38,28,26, ул.Ленинградская 29,28,27,25,26,6,30, ул.Комсомольская 13, ул.Совхозная 8,10,22,18,39,41,43,45, ул.Пионерская 9,3,4,28,26,24,29,27,25, ул.30 лет Победы 26,15,17,19,25а,31, ул.Мечникова 6,5,16,22, ул.Гущина 4, ул.60 лет Октября 75,73 | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2022 |
| Контрольное событие № 3: ремонт тротуаров по ул.Мечникова от ул.Дзержинского до ул.Октябрьская, ремонт тротуара по ул.Дзержинского от д.110 до д.140, благоустройство территории возле д.7,9,11 по ул.Коммунистическая, благоустройство Сквера Памяти, благоустройство Аллеи им. Гущина | программа | Администрация городского поселения «Емва» |  | 01.01.2019 |  |  | 31.12.2022 |

Приложение № 7 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, программы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 25 | 25 | 25 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 18,24 | 18,24 | 18,24 |  |
| 3 | Доля дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан от дворовых территорий, планируемых к благоустройству | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий городского поселения «Синдор» | Ед. | 100 | 100 | 100 |  |

Приложение № 8 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

Сведения о степени выполнения основных мероприятий программ муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевой программы, основного мероприятия целевой программы (программы РЦП) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Программа муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Ремонт тротуара вдоль ул.Коммунистическая от ул.Мечникова до ул.Первомайская | Руководитель АГП Емва Ращектаев Н.А. | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 |  |
| 2 | Основное мероприятие: Создание Аллеи лесоводов | Руководитель АГП Емва Ращектаев Н.А. | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 |  |
| 3 | Основное мероприятие: Обустройство Аллеи им.Сенюкова | Руководитель АГП Емва Ращектаев Н.А. | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 |  |
| 4 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовой территории по ул.Ленинградская 8 | Руководитель АГП Емва Ращектаев Н.А. | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 |  |
| 5 | Основное мероприятие: Благоустройство дворовой территории по ул.Дзержинского 68 | Руководитель АГП Емва Ращектаев Н.А. | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2022 |  |

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается «нет».

Приложение № 9 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| N п/п | Вид нормативно - правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | - Программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» |  |  |  |
| 1 | Распоряжение №42-о от 12.04.2018г. | Об утверждении правил размещения и содержания информационных конструкций (вывесок), расположенных на фасадах зданий, строений, сооружений объектов благоустройства на территории муниципального образования городского поселения «Синдор» | АГП «Емва» | ежегодно |
|  | Постановление № 255 от 07.08.2017г. | Об утверждении состава общественной комиссии | АГП «Емва» |  |
|  | Постановление № 425 от 13.11.2017г. | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Емва» на 2018-2022гг.» | АГП «Емва» |  |
|  | Решение Совета ГП «Емва» №II-14/70 от 26.10.2017г. | Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования городского поселения «Синдор» | АГП «Емва» |  |
|  |  | Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету | АГП «Емва» |  |

Приложение № 10 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР РЕГУЛИРОВАНИЯ  В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Наименование меры | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  | Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной год 2018 год | первый год планового периода 2019 год | второй год планового периода 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Программа ««Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: создание Аллеи лесоводов | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: обустройство Аллеи им.Сенюкова | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие: ремонт тротуара вдоль ул. Коммунистическая от ул.Мечникова до ул.Первомайская | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие: благоустройство дворовой территории по ул. Ленинградская 8 | Не предусмотрено |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие: благоустройство дворовой территории по ул.Дзержинского 68 | Не предусмотрено |  |  |  |

<1> Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры регулирования.

<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

<3> Объем выпадающих доходов бюджета городского поселения «Емва» (тыс. руб.), увеличение обязательств городского поселения «Емва» (тыс. руб.).

<4> Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе бюджета гп «Емва».

Приложение № 11 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

Отчет

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями городского поселения «Емва» по муниципальной программе администрации городского поселения «Емва»

| Наименование программы, услуги (работы), показателя объема услуги | Значение показателя объема услуги |  | Расходы бюджета городского поселения «Емва» на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на 1 января года следующего за отчетным | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| программа 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | x | x |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |
| ... |  |  | x | x | x |

Приложение № 12 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

О Т Ч ЁТ

- о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» по состоянию на 1 января 2019 года

| Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ поселения |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | единица измерения | план | факт | отклонение (%) | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | Бюджет РФ | Бюджет РК | Бюджет ГП | всего | Бюджет РФ | Бюджет РК | Бюджет ГП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по Программе | - Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения «Емва» | % | 0 | 0 |  | 6 018 432,00 | 1 901 612,00 | 814 976,00 | 2 301 844,00 | 6 018 432,00 | 1 901 612,00 | 814 976,00 | 2 301 844,00 | выполнено |
| Основное мероприятие 1 | Ремонт тротуара вдоль ул.Коммунистическая от ул.Мечникова до ул.Первомайская | % | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не выполнено |
| Основное мероприятие 2 | Создание Аллеи лесоводов | % | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не выполнено |
| Основное мероприятие 3 | Обустройство Аллеи им.Сенюкова | % | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не выполнено |
| Основное мероприятие 4 | Благоустройство дворовой территории по ул.Ленинградская 8 | % | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не выполнено |
| Основное мероприятие 5 | Благоустройство дворовой территории по ул.Дзержинского 68 | % | 0 | 0 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | не выполнено |

Приложение №13 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.»

| Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского поселения "Емва", на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | 2 |
| 1. | ул.Дзержинского д.68 |
| 2. | ул.Дзержинского д.93 |
| 3. | ул.Коммунистическая д.27 |
| 4. | ул.Коммунистическая д.29 |
| 5. | ул.Ленинградская, д.8 |
| 6. | ул.Комсомольская, д.13 |
| 7. | ул.Совхозная д.8, 10, 22 |
| 8. | ул.Пионерская, д.9 |
| 9. | ул.Дзержинского, д.106 |
| 10. | ул.Дзержинского, д.108 |
| 11. | ул.Дзержинского, д.110 |
| 12. | ул.Дзержинского, д.116, 120 |
| 13. | ул.Коммунистическая, д.36, д.38 |
| 14. | ул.Дзержинского д.78 |
| 15. | ул.Ленинградская, д.29 |
| 16 | ул.Ленинградская, д.28 |
| 17. | ул.Ленинградская, д.27 |
| 18. | ул.Ленинградская, д.25 |
| 19. | ул.Ленинградская, д.26 |
| 20. | ул.Ленинградская, д.6 |
| 21. | ул.Ленинградская д.30, ул.Дзержинского д.128а |
| 22. | ул.Пионерская д.3, ул.30 лет Победы д.26 |
| 23. | ул.30 лет Победы д.15 |
| 24. | ул.30 лет Победы д.17 |
| 25. | ул.30 лет Победы д.19 |
| 26. | ул.30 лет Победы д.25а, д.31 |
| 27. | ул.Пионерская д.4 |
| 28. | ул.Коммунистическая д.28, ул.Мечникова д.6 |
| 29. | ул.Коммунистическая д.26, ул.Мечникова д.5 |
| 30. | ул.Мечникова д.16 |
| 31. | ул. Мечникова д.22 |
| 32. | ул.Пионерская д.28 |
| 33. | ул.Пионерская д.26 |
| 34. | ул.Пионерская д.24 |
| 35. | ул.Пионерская д.29 |
| 36. | ул.Пионерская д.27 |
| 37. | ул.Пионерская д.25 |
| 38. | ул.Совхозная д.18 |
| 39. | ул.Совхозная д.39, 41 |
| 40. | ул.Совхозная д.43 |
| 41. | ул.Совхозная д.45 |
| 42. | ул.Волгоградская д.22 |
| 43. | ул.Гущина д.4 |
| 44. | ул.Дзержинского д.82 |
| 45. | ул.Дзержинского д.126 |
| 46. | ул.Дзержинского д.128 |
| 47. | ул.60 лет Октября д.75 |
| 48. | ул.60 лет Октября д.73 |

Приложение №14 к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг.»

| Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годы |  |
| --- | --- |
| Адрес территории общего пользования |  |
| 2 |  |
| Тротуар по ул.Коммунистическая (четная сторона) от ул.Мечникова до ул.Первомайская |  |
| Тротуар по ул.Мечникова от ул.Дзержинского до ул.Октябрьская |  |
| Территория около д.7, 9, 11 по ул.Коммунистическая |  |
| Сквер Памяти |  |
| Аллея им.Сенюкова |  |
| Аллея лесоводов |  |
| Тротуар по ул. Дзержинского от д.110 до д.140 |  |
| Аллея им. Гущина |  |

Приложение № 15 к муниципальной программе

- «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022гг.»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного

дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

- Уличные фонари:

- Скамья

- Урна

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству

дворовых территорий города Нижнего Новгорода

1.  Ремонт дворовых проездов 163 426 руб. за 100 м2;

2.  Обеспечение освещения дворовых территорий 64 564 руб. на установку 1 металлической опоры;

3.  Установка скамеек 900 030 руб. за 100 штук;

4.  Установка урн для мусора 275 390 руб. за 100 штук;

5.  Оборудование детских и спортивных площадок 364 489 руб. на 100 м2;

5.1 Обустройство детской площадки на резиновом покрытии 736 557 руб. на 100 м2;

6. Обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе раздельного и крупногабаритного мусора 49 634 руб. на 1 площадку 10 м2;

7. Обустройство площадок для выгула собак 62 767 руб. за 100 м2;

8. Ремонт дворовых тротуаров 141 546 руб. за 100 м2;

9. Озеленение дворовых территорий 314 534 руб. за 1000 м2 (устройство газонов, цветников, посадка деревьев и кустарников, снос зеленых насаждений);

10. Обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях 178 831 руб. за 100 м2;

11. Установка ограждений газонов 8 015 руб. на 1 секцию ограждения (1,6 м. п.).

Стоимость установки одной площадки в зависимости от видов оборудования и объемов работ составляет  500,00 тыс. рублей.

Примерный набор оборудования и состав работ при стоимости площадки – 500,00 тыс. рублей:

- установка качалок балансиров на пружине "Лошадка", "Джип" – 53,00 тыс. рублей;

- установка карусели – 35,00 тыс. рублей;

- установка качели – 30,00 тыс. рублей;

- установка скамеек (4 шт.) – 12,00 тыс. рублей;

- установка гимнастического городка (6337) – 120,00 тыс. рублей;

- установка детского игрового комплекса (5300) – 83,00 тыс. рублей.

Примерный набор оборудования и состав работ при стоимости площадки – 500,00 тыс. рублей:

- установка качалок балансиров на пружине "Лошадка", "Джип", "Мотоцикл" - 70 тыс. рублей;

- установка карусели – 35,00 тыс. рублей;

- установка качели – 30,00 тыс. рублей;

- установка скамеек (4 шт.) – 12,00 тыс. рублей;

- установка гимнастического городка (6337) – 120,00 тыс. рублей;

- установка детского игрового комплекса (5300) – 83,00 тыс. рублей;

- установка детского игрового комплекса "мини-крепость" (5290) – 150,00 тыс. рублей.

Предполагаемые виды работ, включенные в стоимость установки детских игровых площадок:

- подготовка территории;

- монтаж детских игровых и спортивных комплексов.

Стоимость игрового, спортивного оборудования взята по прайс-листам компании поставщика "Элина" официального представителя завода-

изготовителя детских площадок ЗАО "КСИЛ".