**Проект**

## Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожной и транспортной системы

 в Княжпогостском районе»

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители программы  | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрации городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального района «Княжпогостский»,  |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»;2. Повышение качества управления развитием транспортной системы;3. Создание условий для реализации муниципальной программы; |
| Программно целевые инструменты программы | - |
| Цель Программы | Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой. |
| Задачи Программы | 1.Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры2. Повышение качества управления транспортной инфраструктурой3. Создание условий для реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014-2020 годы, в том числе:1 этап 2014-2016 годы2 этап 2017-2020 годы |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт3. Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района |
| Объемы финансирования программы  | Общий объем финансирования в 2014 - 2020 гг. составит 213 651,226 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми- 73 927,506 тыс.рублей. тыс. рублей: за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» - 139 723,720 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы |  Реализация Программы должна обеспечить:1. Повышение уровня соответствия установленным требованиям к объектам транспортной инфраструктуры. 2. Повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного движения. |

**Подпрограмма 1.**

**Развитие транспортной инфраструктуры**

**и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский».**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры**

**и транспортного обслуживания населения и экономики**

**МР «Княжпогостский»**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства муниципального района «Княжпогостский»,  |
| Соисполнители программы  | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрации городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального района «Княжпогостский», финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2014-2020 годы, в том числе:1 этап 2014-2016 годы2 этап 2017-2020 годы  |
| Цель Программы | Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Увеличение пропускной способности дорог.3. Улучшение экологической ситуации в районе.4. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего и пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;  |
| Объемы финансирования программы  | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»;Общий объем финансирования в 2014 - 2020 гг. составит 213 651,226 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 73 927,506 тыс. рублей: за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» -139 723,72 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования достигнет 77,2% к уровню 2013 года, что приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения транспортных средств на них;   |

**Проект**

## Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожной и транспортной системы

 в Княжпогостском районе» на 2021год

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители программы  | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрации городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального района «Княжпогостский»,  |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»;2. Повышение качества управления развитием транспортной системы;3. Создание условий для реализации муниципальной программы; |
| Программно целевые инструменты программы | - |
| Цель Программы | Обеспечение населения и экономики МР «Княжпогостский развитой и надежной транспортной инфраструктурой. |
| Задачи Программы | 1.Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры2. Повышение качества управления транспортной инфраструктурой3. Создание условий для реализации муниципальной программы. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2021 год, в том числе: |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 2. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт3. Удельный вес населения МР «Княжпогостский», обеспеченного услугами транспорта общего пользования, в общей численности населения района |
| Объемы финансирования программы  | Общий объем финансирования в 2021 г. составит 9 871,846 тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми0,00 тыс. рублей: за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» - 9 871,846 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы |  Реализация Программы должна обеспечить:1. Повышение уровня соответствия установленным требованиям к объектам транспортной инфраструктуры. 2. Повышение эффективности муниципального управления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг.3. Сокращение дорожно-транспортных происшествий, повышение уровня безопасности дорожного движения. |

**Подпрограмма 1.**

**Развитие транспортной инфраструктуры**

**и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский».**

ПАСПОРТ

**подпрограммы "Развитие транспортной инфраструктуры**

**и транспортного обслуживания населения и экономики**

**МР «Княжпогостский»**

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства муниципального района «Княжпогостский»,  |
| Соисполнители программы  | Администрация муниципального района «Княжпогостский», администрации городских (сельских) поселений, находящихся на территории муниципального района «Княжпогостский», финансовое управление администрации МР «Княжпогостский» |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 год,  |
| Цель Программы | Содействие развитию надежной транспортной инфраструктуры |
| Задачи Программы | 1. Приведение в нормативное техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Увеличение пропускной способности дорог.3. Улучшение экологической ситуации в районе.4. Снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.  |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего и пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования;  |
| Объемы финансирования программы  | Подпрограмма 1. Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский»;Общий объем финансирования в 2021 гг. составит 9 871,846тыс. рублей, из них: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 0 тыс. рублей: за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» - 9 871,846 тыс. рублей.  |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | рост доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования достигнет 77,2% к уровню 2013 года, что приведет к улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования, снижению количества дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий и повышению комфортности движения транспортных средств на них;   |

Ресурсное обеспечение на 2014-2020г.г.

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» и бюджета Республики Коми

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 0 0000000** |  | 213 651,226 | 15 281,313 | 49097,757 | 55144,862 | 33982,122 | 28 107,921 | 22 175,266 | 9 861,985 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 0000000 |  | 213 651,226 | 15281,313 | 49097,757 | 55144,862 | 33982,122 | 28 107,921 | 22 175,266 | 9 861,985 |
| Задача 1.1. Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1А 00000** |  | **105 439,843** | **6999,901** | **17030,871** | **17698,416** | **16674,876** | **18 372,006** | **18 824,213** | **9 839,56** |
|  | За счет средств республиканского бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1А s2220** |  | 71 154,720 | 6929,9 | 12223,500 | 14227,802 | 13 452,018 | 12 467,700 | 11 853,800 | 0 |
|  | Субсидии для содержания дорог в собственности района (софинансирование) | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1А s2220 | 200 | 827,338 | 70,001 | 123,5 | 143,8 | 124,6 | 126,0 | 119,737 | 119,7 |
|  | Содержание дорог за счет дорожного фонда | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1А 00000 | 200 | 33 457,785 | 0 | 4 683,871 | 3 326,814 | 3 098,258 | 5 778,306 | 6 850,676 | 9 719,86 |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»  |  |  | **02 1 1 Б 00000** |  | **32 147.363** | **0** | **0** | **7520,660** | **15368,076** | **6399,332** | **2 859,295** | **0** |
|  |  |  |  |  | 02 1 1 Б 00000 | 200 | 28 742,689 |  |  | 7 520.66 | 11963,402 | 6 399,332 | 2859.295 | 0 |
|  |  |  |  |  | 02 1 1 Б 00000 | 500 | 3 404.674 |  |  |  | 3404,674 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Оборудование и содержание ледовых переправ | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»  |  |  | **02 1 1 В 00000** |  | **2 917,128** | **316,422** | **395,170** | **657,786** | **637,100** | **439,8** | **448,425** | **22.425** |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия из Республиканского бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1В s2210 | 200 | 2 772,786 | 300,600 | 375,400 | 637,586 | 615,400 | 417,8 | 426,000 | 0.0 |
|  | Софинансирование |  |  |  | 02 1 1 В S2210 | 200 | 144,342 | 15,822 | 19,770 | 20,20 | 21,700 | 22,000 | 22,425 | 22,425 |
| Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1Г 00000** | **500** | **21 325,206** | **7964,990** | **5671,716** | **3500,000** | **1300** | **2 888,5** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация народного проекта в сфере дорожной деятельности | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1Л 00000** | **200** | **33,333** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **33,333** | **0** |
| Основное мероприятие 1.6 | Поставка самоходного парома | Отдел по управлению имуществом администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1Е00000** | **200** | **44 200,000** | **0** | **26000,000** | **18200,000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.7 | Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки | Отдел экономики администрации муниципального района «Княжпогостский |  |  |  |  | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |  |  | **021 1К 00000** | **200** | **7 568,0** | **0** | **0** | **7568,000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.9 | Организация межмуниципальных перевозок | Отдел экономики администрации муниципального района «Княжпогостский |  |  | **02 11 М 0000** | **200** | **20,095** | **0** | **0** | **0** | **2,07** | **8,025** | **10,0** | **0** |
| Основное мероприятие 1.10 | Осуществление полномочий в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению в организации транспортного обслуживания между поселениями |  |  |  | **02 1 1 Г 64504** |  | **0,258** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,258** | **10** | **0** |

Ресурсное обеспечение на 2021 год

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» и бюджета Республики Коми

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |
| ГРБС | Рз,Пр | ЦСР | ВР | всего | 2021 |
| Муниципальная программа | «Развитие дорожной и транспортной системы в Княжпогостском районе» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 0 0000000** |  | 9 871,846 | 9 871,846 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения и экономики МР «Княжпогостский» | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 0000000 |  | 9 871,846 | 9 871,846 |
|  |
| Основное мероприятие 1.1. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1А 00000 |  | 9 849,421 | 9 849,421 |
|  | За счет субсидии из республиканского бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1А s2220** |  | **119,7** | **119,7** |
|  | Субсидии для содержания дорог в собственности района | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1А s2220 | 200 | 88,9 | 88,9 |
|  | Субсидии для содержания дорог в собственности гГП «Емва» | Администрация городского поселения «Емва» |  |  | 02 1 1А s2220 | 500 | 30,8 | 30,8 |
|  | Содержание дорог за счет дорожного фонда | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | **02 1 1А 00000** | **200** | **9 729,721** | **9 729,721** |
| Основное мероприятие 1.2. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел архитектуры, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»  |  |  | 02 1 1 Б 00000 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 02 1 1 Б 00000 | 200 |  | 0 |
|  |  |  |  |  | 02 1 1 Б 00000 | 500 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Оборудование и содержание ледовых переправ | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский»  |  |  | 02 1 1 В 00000 |  | 22,45 | 22.45 |
|  |  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидия из Республиканского бюджета | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1В s2210 | 200 | 22,45 | 22,45 |
|  | Софинансирование |  |  |  | 02 1 1 В 00000 | 200 | 22,45 | 22,45 |
| Основное мероприятие 1.4 | Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1Г 00000 | 500 |  |  |
| Основное мероприятие 1.5 | Реализация народного проекта в сфере дорожной деятельности | Отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» и администрации городских и сельских поселений муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1Л 00000 | 200 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6 | Поставка самоходного парома | Отдел по управлению имуществом администрации муниципального района «Княжпогостский» |  |  | 02 1 1Е00000 | 200 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Возмещение выпадающих доходов автотранспортным предприятиям, осуществляющим пассажирские перевозки | Отдел экономики администрации муниципального района «Княжпогостский |  |  |  |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.8 | Приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности | Управление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации МР «Княжпогостский» |  |  | 021 1К 00000 | 200 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.9 | Организация межмуниципальных перевозок | Отдел экономики администрации муниципального района «Княжпогостский |  |  | 02 11 М 0000 | 200 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 | Осуществление полномочий в области создания условий для предоставления транспортных услуг населению в организации транспортного обслуживания между поселениями |  |  |  | 02 1 1 Г 64504 |  | 0 | 0 |