Проект

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищного строительства и**

**жилищно-коммунального**

**хозяйства в Княжпогостском районе»**

на период 2014-2020 гг.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

**в Княжпогостском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Программы | **У**правление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский»; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; администрации городских и сельских поселений |
| Подпрограммы Программы | 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения (далее – Подпрограмма 1).
2. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения (далее – Подпрограмма 2).
3. Градостроительная деятельность (далее - Подпрограмма 3).
4. Формирование городской среды (далее – Подпрограмма 4)
 |
| Программно-целевые инструменты программ | - снос ветхих и аварийных домов- газификация населённых пунктов- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Княжпогостский;- инвентаризация жилищного фонда;-градостроительная деятельность;- Реализация проектов по формированию городской среды |
| Цель Программы | развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории Княжпогостского района |
| Задачи Программы | - создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда;- предоставление отдельным категориям граждан земельных участков для жилищного строительства; - обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками и жилыми помещениями; - повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения;- развитие систем коммунальной инфраструктуры;- инвентаризация жилищного фонда;- обеспечение эффективной градостроительной деятельности.- Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского поселения «Емва", «Синдор» и пст. Чиньяворык;- Обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.- Обеспечение мероприятий по улучшению условий нахождения граждан в общественных местах. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2014-2020 годы |
| Объемы финансирования программы | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы составит 743 416,845 тыс. рублей. Финансирование Программы предусматривается средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местных бюджетов, в том числе:за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 252 346,803 тыс. рублейза счет средств федерального бюджета 269 535,650 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов 221 534,392 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит к 2020 году достичь следующих конечных результатов: - улучшить качество жилищных условий для граждан, снизить долю ветхого и аварийного жилищного фонда, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;- осуществить снос 44 ветхих и аварийных дома, подлежащих расселению по Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда- предоставить 125 земельных участков отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства;- оформить право собственности на 15 муниципальных объектов;- обеспечить жильем 7 граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;- обеспечить 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;- продолжить газификацию г. Емва, обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки, расположенные по ул. 60 лет Октября и пер. Хвойный, предоставленные льготным категориям граждан, - сформировать полную нормативно-правовую базу градостроительной документации, необходимую для принятия решений по развитию территорий. - разработать градостроительную документацию с целью комплексного развития территорий- снизить потери тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения;-улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;- произвести инвентаризацию жилищного фонда с целью определения состояния и степени износа многоквартирных домов;- Формирование благоприятной среды для проживания населения и нахождения граждан в общественных местах |

**Муниципальная программа**

**«Развитие жилищного строительства и**

**жилищно-коммунального**

**хозяйства в Княжпогостском районе»**

на плановый 2021 гг.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства**

**в Княжпогостском районе»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление архитектуры, строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муниципального района «Княжпогостский» |
| Соисполнители Программы | **У**правление муниципальным имуществом, землями и природными ресурсами администрации муниципального района «Княжпогостский»; Управление образования администрации МР «Княжпогостский»; администрации городских и сельских поселений |
| Подпрограммы Программы | 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения (далее – Подпрограмма 1).
2. Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения (далее – Подпрограмма 2).
3. Градостроительная деятельность (далее - Подпрограмма 3).
4. Формирование городской среды (далее – Подпрограмма 4)
 |
| Программно-целевые инструменты программ | - снос ветхих и аварийных домов- газификация населённых пунктов- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР "Княжпогостский;- инвентаризация жилищного фонда;-градостроительная деятельность;- Реализация проектов по формированию городской среды |
| Цель Программы | развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства на территории Княжпогостского района |
| Задачи Программы | - создание условий для повышения качественных характеристик жилищного фонда;- предоставление отдельным категориям граждан земельных участков для жилищного строительства; - обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками и жилыми помещениями; - повышение уровня газификации населенных пунктов Княжпогостского района и создание на этой основе условий для повышения уровня жизнеобеспечения и благосостояния населения;- развитие систем коммунальной инфраструктуры;- инвентаризация жилищного фонда;- обеспечение эффективной градостроительной деятельности.- Ремонт дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского поселения «Емва", «Синдор» и пст. Чиньяворык;- Обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора.- Обеспечение мероприятий по улучшению условий нахождения граждан в общественных местах. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах подпрограмм  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2021 год |
| Объемы финансирования программы | Объем финансового обеспечения реализации мероприятий Программы на 2021 годы составит 11 499,636 тыс. рублей. Финансирование Программы предусматривается средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми и за счет средств местных бюджетов, в том числе:за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 2 735,000 тыс. рублейза счет средств федерального бюджета 7 270,100 тыс. рублей за счет средств местных бюджетов 1 494,536 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация Программы позволит к 2021 году достичь следующих конечных результатов: - улучшить качество жилищных условий для граждан, снизить долю ветхого и аварийного жилищного фонда, повысить качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;- осуществить снос 44 ветхих и аварийных дома, подлежащих расселению по Программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда- предоставить 125 земельных участков отдельным категориям граждан с целью жилищного строительства;- оформить право собственности на 15 муниципальных объектов;- обеспечить жильем 7 граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;- обеспечить 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений;- продолжить газификацию г. Емва, обеспечить коммунальной инфраструктурой земельные участки, расположенные по ул. 60 лет Октября и пер. Хвойный, предоставленные льготным категориям граждан, - сформировать полную нормативно-правовую базу градостроительной документации, необходимую для принятия решений по развитию территорий. - разработать градостроительную документацию с целью комплексного развития территорий- снизить потери тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения;-улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;- произвести инвентаризацию жилищного фонда с целью определения состояния и степени износа многоквартирных домов;- Формирование благоприятной среды для проживания населения и нахождения граждан в общественных местах |

|  |  |
| --- | --- |
|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГОБЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.) |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **планируемы расходы (тыс.руб)** |
| **2014г.** | **2015г.** | **2016г.** | **2017г.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ***Муниципальная программа*** | ***Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе***  | всего | 312 270,072 | 226 888,167 | 117 810,059 | 32 142,731 | 24 560,186 | 18 253,961 | 11 490,003 |
| местный б-т | 111 588,483 | 50 562,012 | 25 551,386 | 9 801,391 | 15 486,590 | 7 057,96 | 1 484,90 |
| ср-ва респ. б-та | 108 468,186 | 84 281,357 | 31 914,224 | 17 404,236 | 3 402,500 | 4 141,30 | 2 735,00 |
| ср-ва фед. б-та | 92 213,403 | 92 044,798 | 60 344,449 | 4 937,104 | 5 671,096 | 7 054,70 | 7 270,10 |
| ***Подпрограмма 1*** | ***Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения*** | всего | 272 005,482 | 218 287,918 | 114 893,879 | 17 229,278 | 16 903,958 | 15 896,00 | 11 105,10 |
| местный б-т | 71 623,893 | 46 376,402 | 23 235,206 | 7 173,737 | 8 430,362 | 4 700,00 | 1 100,00 |
| ср-ва респ. б-та | 108 168,186 | 79 866,718 | 31 314,224 | 5 118,437 | 2 802,500 | 4 141,30 | 2 735,00 |
| ср-ва фед. б-та | 92 213,403 | 92 044,798 | 60 344,449 | 4 937,104 | 5 671,096 | 7 054,70 | 7 270,10 |
| ***Основное мероприятие 1.1*** | ***Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IV этап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))*** | всего | 217 999,892 | 200 518,998 | 100 247,176 | 8 300,974 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 39 417,760 | 38 797,682 | 19 316,871 | 6 533,737 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 102 599,586 | 74 005,018 | 23 230,224 | 1 767,237 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 75 982,546 | 87 716,298 | 57 700,081 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.2*** | ***Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2014-2016 годы*** | всего | 6 652,840 | 5 000,000 | 2 364,383 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 6 652,840 | 5 000,000 | 2 364,383 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.3*** | ***Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости*** | всего | 600,990 | 514,463 | 637,987 | 584,000 | 1 110,362 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| местный б-т | 600,990 | 514,463 | 637,987 | 584,000 | 1 110,362 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.4*** | ***Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан*** | всего | 0,000 | 0,000 | 106,315 | 56,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 106,315 | 56,000 | 100,000 | 100,00 | 100,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.5*** | ***Содержание муниципального жилищного фонда*** | всего | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.6*** | ***Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"*** | всего | 1 026,100 | 948,100 | 733,068 | 744,804 | 1 578,996 | 1 669,00 | 1 669,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 1 026,100 | 948,100 | 733,068 | 744,804 | 1 578,996 | 1 669,00 | 1 669,00 |
| ***Основное мероприятие 1.7*** | ***Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений*** | всего | 1 331,300 | 9 242,100 | 9 995,300 | 7 543,500 | 6 894,600 | 9 527,00 | 8 336,10 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 987,100 | 5 861,700 | 8 084,000 | 3 351,200 | 2 802,500 | 4 141,30 | 2 735,00 |
| ср-ва фед. б-та | 344,200 | 3 380,400 | 1 911,300 | 4 192,300 | 4 092,100 | 5 385,70 | 5 601,10 |
| ***Основное мероприятие 1.8*** | ***Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма*** | всего | 1 501,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 1 501,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.9*** | ***Завершение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2012-2013 годы***  | всего | 24 520,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 6 580,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 3 080,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 14 860,557 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.10*** | ***Переселение граждан из неперспективных населенных пунктов*** | всего | 18 372,300 | 1 864,257 | 809,650 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 18 372,300 | 1 864,257 | 809,650 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.11*** | ***Снос аварийных домов, расселённых по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 620,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 620,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.12*** | ***Приобретение, строительство муниципального жилищного фонда*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 600,000 | 3 600,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 600,000 | 3 600,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 1.13*** | ***Инвентаризвция жилищного фонда*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения*** | всего | 40 014,590 | 8 403,249 | 2 605,180 | 1 227,565 | 5 186,395 | 2 357,961 | 384,903 |
| местный б-т | 39 714,590 | 3 988,610 | 2 005,180 | 1 227,565 | 4 586,395 | 2 357,961 | 384,903 |
| ср-ва респ. б-та | 300,000 | 4 414,639 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.1*** | ***Газификация населенных пунктов***  | всего | 1 923,100 | 168,000 | 75,000 | 0,000 | 113,800 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 1 923,100 | 168,000 | 75,000 | 0,000 | 113,800 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.2*** | ***Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами*** | всего | 10 000,000 | 3 366,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 10 000,000 | 3 366,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.3*** | ***Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду*** | всего | 65,860 | 354,510 | 613,380 | 474,300 | 656,733 | 381,503 | 384,903 |
| местный б-т | 65,860 | 354,510 | 613,380 | 474,300 | 656,733 | 381,503 | 384,903 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.4*** | ***Реализация народных проектов в сфере благоустройства*** | всего | 333,330 | 999,900 | 666,800 | 0,000 | 666,600 | 176,458 | 0,000 |
| местный б-т | 33,330 | 99,900 | 66,800 | 0,000 | 66,600 | 176,458 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 300,000 | 900,000 | 600,000 | 0,000 | 600,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.5*** | ***Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества*** | всего | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 753,265 | 1 743,190 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 753,265 | 1 743,190 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.6*** | ***Подготовка и перевод на природный газ муницпального жилищного фонда*** | всего | 7 692,300 | 3 514,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 7 692,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 3 514,639 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.7*** | ***Приведение в нормативное состояние канализкационных и иженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности*** | всего | 0,000 | 0,000 | 1 250,000 | 0,000 | 710,073 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 1 250,000 | 0,000 | 710,073 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.8*** | ***Приведение в нормативное состояние канализационных и инженерных сетей*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.9*** | ***Разработка и утверждение схем водоснабжения, водоотведения*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 195,999 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 195,999 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 2.10*** | ***Содержание объектов муниципальной собственности*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 1 800,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 100,000 | 1 800,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Градостроительная деятельность*** | всего | 250,000 | 197,000 | 311,000 | 35,000 | 169,833 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 250,000 | 197,000 | 311,000 | 35,000 | 169,833 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 3.1*** | ***Разработка документации по планировке территории муниципального района***  | всего | 0,000 | 197,000 | 311,000 | 0,000 | 169,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 197,000 | 311,000 | 0,000 | 169,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 3.2*** | ***Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района*** | всего | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 250,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 3.3*** | ***Разработка нормативов градостроительного проектирования*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 0,000 |   |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 3.4*** | ***Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,833 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,833 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Подпрограмма 4*** | ***Формирование городской среды*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 650,888 | 2 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 365,089 | 2 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 285,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Основное мероприятие 4.1*** | ***Реализация проектов по формированию городской среды*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 650,888 | 2 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 365,089 | 2 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 285,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГОБЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.) |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Источник финансирования** | **планируемы расходы (тыс.руб)** |
| **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Муниципальная программа*** | ***Развитие жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Княжпогостском районе***  | всего | 11 498,803 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 1 493,703 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 7 270,10 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 1*** | ***Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения*** | всего | 11 105,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 7 270,10 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.1*** | ***Реализация муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2013-2017 годы (I этап 2013-2014г.,II этап 2014-2015г., III этап 2015-2016г., IV этап 2016-2017г., V этап 2017г. (до 1 сентября 2017 г.))*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.2*** | ***Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта жилищного фонда на территории муниципального района «Княжпогостский» на 2014-2016 годы*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.3*** | ***Формирование и проведение государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными жилыми домами и муниципальными объектами, паспортизация муниципальных объектов, определение рыночной стоимости объектов недвижимости*** | всего | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.4*** | ***Предоставление земельных участков отдельным категориям граждан*** | всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.5*** | ***Содержание муниципального жилищного фонда*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.6*** | ***Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"*** | всего | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 1 669,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.7*** | ***Строительство, приобретение, реконструкция, ремонт жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений*** | всего | 8 336,10 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 2 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 5 601,10 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.8*** | ***Исполнение судебных решений по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.9*** | ***Завершение муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального района «Княжпогостский» на 2012-2013 годы***  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.10*** | ***Переселение граждан из неперспективных населенных пунктов*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.11*** | ***Снос аварийных домов, расселённых по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.12*** | ***Приобретение, строительство муниципального жилищного фонда*** | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 1.13*** | ***Инвентаризвция жилищного фонда*** | всего | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный б-т | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения*** | всего | 393,703 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 393,703 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.1*** | ***Газификация населенных пунктов***  | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.2*** | ***Обеспечение населения муниципального образования питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.3*** | ***Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду*** | всего | 393,703 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 393,703 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.4*** | ***Реализация народных проектов в сфере благоустройства*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.5*** | ***Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.6*** | ***Подготовка и перевод на природный газ муницпального жилищного фонда*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.7*** | ***Приведение в нормативное состояние канализкационных и иженерных сетей, находящихся в муниципальной собственности*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.8*** | ***Приведение в нормативное состояние канализационных и инженерных сетей*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.9*** | ***Разработка и утверждение схем водоснабжения, водоотведения*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 2.10*** | ***Содержание объектов муниципальной собственности*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Градостроительная деятельность*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 3.1*** | ***Разработка документации по планировке территории муниципального района***  | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 3.2*** | ***Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального района*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 3.3*** | ***Разработка нормативов градостроительного проектирования*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 3.4*** | ***Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 4*** | ***Формирование городской среды*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ***Основное мероприятие 4.1*** | ***Реализация проектов по формированию городской среды*** | всего | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| местный б-т | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва респ. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| ср-ва фед. б-та | 0,000 | 0,00 | 0,00 |