Информация о результатах проведения экспертизы муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 1 раздела 2 Плана работы Контрольно-счетной палаты МР «Княжпогостский» на 2020 год Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» (далее – КСП МР «Княжпогостский») в феврале 2020 года проведена экспертиза муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва».

По результатам проведенной экспертизы установлено следующее:

- Общая характеристика Программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» на 2017 год» утверждена Постановлением администрации ГП «Емва» от 22.05.2017 г. № 162 (далее – Программа на 2017 год).

Срок реализации Программы - 2017 год.

Общий объем финансирования Программы на 2017 год утвержден в сумме 13650,888 тыс. руб., основная часть из которых 12285,799 тыс. руб., или 90% составляют средства республиканского бюджета, средства местного бюджета ГП «Емва» предусмотрены в размере 1365,089 тыс. руб.

В Паспорте Программы на 2017 год ответственный исполнитель не обозначен. Согласно паспорту Программы на 2017 год  исполнителем Программы является Администрация муниципального образования городского поселения «Емва».

Программа рассчитана на 2017 год.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» на 2018-2024 годы» утверждена Постановлением администрации ГП «Емва» от 13.11.2017 г. № 425 (далее – Программа на 2018-2024 годы).

Срок реализации Программы предусмотрен на 2018-2024 годы.

Общий объем финансирования Программы на 2018-2024 годы утвержден в сумме 13215,921 тыс. руб. (в редакции от 08.07.2019), в т.ч.: за счет средств местного бюджета ГП «Емва» - 4927,609 тыс. руб.,  за счет средств республиканского бюджета - 2976,981 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 5311,331 тыс. руб. В паспорте программы допущена опечатка в общей сумме финансовых ресурсов (13191,921 тыс. руб. вместо 13215,921 тыс. руб.)

Согласно Паспорту Программы на 2018-2024 годы (в редакции от 08.07.2019) ответственным исполнителем является Администрация муниципального образования городского поселения «Емва». Соисполнителями Программы на 2018-2024 годы согласно Паспорту являются «население, градообразующие организации н территории ГП «Емва», что не соответствует  Рекомендациям  по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми, утвержденным Приказом Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382  (далее – Рекомендации Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382), согласно которым соисполнители муниципальной программы - исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований (за исключением представительных органов муниципального образования), участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности муниципальной программы и определенные в качестве соисполнителей муниципальной программы в Перечне:

отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования с правами юридического лица (либо отраслевые (функциональные) органы и структурные подразделения администрации муниципального образования без прав юридического лица).

Программа является документом долгосрочного действия, направленным на решение актуальных задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

- Оценка содержания программы

Программа на 2017 год.

Программа направлена на формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения на территории г. Емвы.

Цели Программы на 2017 год, сформулированы как «повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов; создание комфортных и безопасных условий проживания граждан; обустройство придомовых территорий многоквартирных домов; организация искусственного освещения дворовых территорий; создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения; совершенствование архитектурно - художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм; выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов».

Согласно п.3.2.4. Методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», утвержденным Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр (далее – Рекомендации Минстроя  по разработке муниципальных программ от 06.04.2017 г. № 691/пр) цели региональной (муниципальной) программы рекомендуется формулировать исходя из сложившейся ситуации и ресурсного обеспечения и предусматривать количественную измеримость результата, а также их достижение в определенном отрезке времени. Отраженные в Паспорте Программы на 2017 год цели «организация искусственного освещения дворовых территорий» и «размещение и содержание малых архитектурных форм; выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов» не соответствуют вышеуказанным требованиям, их можно причислить к задачам программы. В соответствии с пунктом 19 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский», утвержденных Постановлением администрации муниципального района «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705  (далее – Методические указания МР от 14.10.2013 г. № 705) задачи определяют конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций, в рамках достижения целей реализации муниципальной программы. Следовательно, логично было бы отразить задачу «организация искусственного освещения дворовых территорий» - в рамках цели «повышение уровня внешнего благоустройства, санитарного содержания дворовых территорий многоквартирных домов»; задачи «размещение и содержание малых архитектурных форм; выполнение озеленения придомовых территорий многоквартирных домов» - в рамках цели «совершенствование архитектурно - художественного облика города».

Цели «создание комфортных и безопасных условий проживания граждан» и «создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения» не соответствуют п. 3.2.5. Рекомендаций Минстроя  по разработке муниципальных программ от 06.04.2017 г. № 691/пр: при формулировании цели рекомендуется использовать описание характера изменений, осуществляемых в ходе реализации региональной (муниципальной) программы (например, повышение, ускорение, улучшение, развитие, снижение, укрепление и т.п.) и не использовать формулировки, характеризующие процесс, текущую деятельность (например, реализация задач, создание условий, проведение политики и т.п.).

Цели программы соответствуют сфере реализации программы, являются однозначными (не допускают произвольного или неоднозначного толкования), но не соответствуют ожидаемым конечным результатам. В частности в пункте «Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы» Паспорта Программы не освещен результат цели, соответствующей Рекомендациям Минстроя  по разработке муниципальных программ от 06.04.2017 г. № 691/пр:  совершенствование архитектурно - художественного облика города.

В нарушение Рекомендаций  по разработке муниципальных программ в муниципальных образованиях Республики Коми, утвержденных Приказом Минэкономразвития Республики Коми от 23 октября 2013 года № 316 (далее – Рекомендации Минэкономразвития РК по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316) «Целевые индикаторы и показатели Программы» отраженные в паспорте программы отличаются от показателей в приложении 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения»:

- в приложении 1: «доля благоустроенных дворовых  территорий от общего количества дворовых территорий»; в паспорте Программы на 2017 год: «доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве».

- в приложении 1: «доля  благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий», в паспорте Программы на 2017 год: «доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве»

Аналогичное нарушение Рекомендаций Минэкономразвития РК по разработке муниципальных программ от 23.10.2013 г. № 316 по пункту «Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы» Паспорта программы - несоответствие Приложению 1 к Программе.

В Приложении 1 к Программе на 2017 год «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» (в редакции Программы на 2017 год от 23.06.2017) отражено два индикатора в количественном выражении и два индикатора в процентном выражении (доля от общего количества). Индикатор «количество благоустроенных дворовых  территорий характеризует достижение цели и задачи, отраженных в Паспорте программы. Индикатор «количество муниципальных территорий общего пользования» характеризует только задачу, отраженную в программе, а цель «создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения», имеющая косвенное отношение к данному индикатору, сформулирована неверно и не соответствует требованиям Рекомендациям Минстроя  по разработке муниципальных программ от 06.04.2017 г. № 691/пр. Индикаторы за 2017 год приведены с нарастанием и в сравнении с предыдущим (отчетным) годом, количественно соответствуют Адресным перечням территорий (приложения 2, 3). Индикаторы соответствуют Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705, удовлетворяют такие требования как адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, сопоставимость. В Приложением 1 к Программе на 2017 не отражен индикатор характеризующий цель, соответствующую Рекомендациям Минстроя  по разработке муниципальных программ от 06.04.2017 г. № 691/пр:  совершенствование архитектурно - художественного облика города.

Ожидаемые результаты Программы не достаточно проработаны и не могут служить для объективной оценки достижения цели Программы на 2017 год.

Программа на 2018-2024 годы.

Программа направлена на благоустройство территории муниципального образования, в том числе территорий муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), дворовых территорий.

Срок реализации программы 2018-2024 годы.

В Паспорте Программы на 2018-2024 годы отражена Подпрограмма программы «Благоустройство дополнительных общественных территорий выбранных гражданами». Паспорт на данную подпрограмму отсутствует, упоминание о данной подпрограмме в текстовой части и в приложениях к Программе на 2018-2024 годы отсутствует. Вероятно, наименование подпрограммы ошибочно указано в Паспорте Программы на 2018-2024 годы программы, тем более что её наличие нецелесообразно, учитывая масштабность и сложность решаемых задач Программы на 2018-2024 годы.

В Паспорте Программы на 2018-2024 годы в пункте «Программно-целевые инструменты программы» отражено «Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» на 2018-2024 годы». Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 в данном пункте должны отражаться названия входящих в состав муниципальной программы ведомственных целевых программ в соответствии с правовыми актами об их утверждении, т.к. таковые ведомственные целевые программы отсутствуют, данный пункт следовало оставить пустым.

Цель Программы на 2018-2024 годы, сформулирована как: «повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городского поселения «Емва» (в первоначальной редакции) и «повышение качества и комфорта городской среды на территории городского поселения «Емва» (в редакции 08.07.2019). В обеих интерпретациях цель обладает свойствами согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, а также Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705: специфичность, конкретность, измеримость, достижимость. Цель программы соответствует ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы.

Задачи Программы на 2018-2024 годы направлены на достижение цели реализации муниципальной программы согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382. Однако, перечень задач, отраженный в Паспорте Программы на 2018-2024 годы не соответствует текстовой части программы:  в текстовой части отсутствует задача «создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения ГП «Емва». Данная задача, по сути, дублирует задачу «обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования (парков, скверов)»

Ожидаемые результаты реализации Программы на 2018-2024 годы, отраженные в Паспорте программы, согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, характеризуются качественными показателями состояния (изменение состояния) социально-экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы: «улучшение эстетического вида дворов ГП «Емва», а также количественными показателями: «комплексное благоустройство не менее 48 дворовых территорий МКД и 8 (опечатка, следует указать – 9) территорий общего пользования  и массового отдыха населения». Количественные показатели ожидаемых результатов заполнены на основании Приложения 4 к Программе на 2018-2024 годы «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения» за исключением показателя «количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий ГП «Емва». Ожидаемый результат «повышение уровня благоустроенности прилегающей территории» следовало объединить с количественными показателями, т.к. он отражает их качественную характеристику. Ожидаемый результат «Создание благоприятных условий для проживания на территории ГП «Емва» хоть и соответствует однозначной цели Программы на 2018-2024 год, но, так же как и данная цель, носит дублирующий характер.

Целевые индикаторы и показатели Программы на 2018-2024 годы  (в редакции от 08.07.2019) в паспорте  программы заполнены на основании Приложения 4 к программе «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения», что соответствует  Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382.

Не все целевые индикаторы Программы на 2018-2024 годы являются объективным, т.к.  не характеризуют очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Некоторые плановые значения индикаторов (показателей) в расчете эффективности Программы за 2018-2024 годы, аналогичны  фактическим значениям индикаторов (показателей) за 2016-2017 годы, что говорит об отсутствии прогресса в достижении цели и неэффективности Программы на 2018-2024 годы.

К таким относится:

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий ГП «Емва» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Согласно Методическим рекомендациям по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр (далее - Рекомендации Минстроя  по разработке муниципальных программ от 18.03.2019 г. № 162/пр) ожидаемым результатом и целевым показателем программы относительно задачи «повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» должен быть показатель «доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, на территории проживания которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды», который будет характеризовать прогресс в решении задачи.

Остальные Индикаторы Программы на 2018-2024 годы (в редакции от 08.07.2019), отраженные в Приложении 4 к программе, приведены с нарастанием и в сравнении с двумя предыдущими годами (согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 достаточно отражения показателей отчетного года - года, предшествующего году формирования программы).  Индикаторы Программы на 2018-2024 годы количественно соответствуют Адресным перечням территорий (приложения 1, 3). Индикаторы соответствуют Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705, удовлетворяют такие требования как адекватность, точность, объективность, достоверность, однозначность, сопоставимость.

Плановые значения индикаторов «доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий» и «доля  благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий» рассчитаны неверно, если брать за основу общие показатели по территориям, описанные в разделе 1 текстовой части Программы на 2018-2024 годы (в редакции от 08.07.2019): общее количество дворовых территорий - 191 ед., общее количество территорий общего пользования - 14 ед. Следовательно, в Приложении 4 Программы на 2018-2024 годы следует пересчитать показатели, характеризующие долю территорий.

Основополагающим стратегическим документом, задающим целевые ориентиры на территории МР «Княжпогостский», является Стратегия социально-экономического развития муниципального района «Княжпогостский» на период до 2020 года  (далее – Стратегия развития района).

Показатели, содержащиеся в Программе на 2017 год, Программе на 2018-2024 годы отсутствуют в Стратегии развития района, что нарушает принципы единства и согласованности стратегического планирования.

Перечень основных мероприятий согласно Паспорту Программы на 2018-2024 годы (в редакции 08.07.2019) состоит из трех пунктов, один из которых «проведение обследования территорий, инвентаризация» отсутствует в Приложении 6.1 «Перечень основных мероприятий МП «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» к Программе на 2018-2024 годы. Учитывая то, что в разделе 1 текстовой части Программы на 2018-2024 годы отражен анализ состояния дворовых территорий и территорий общего пользования, можно сделать вывод о том, что обследование территорий, участвующих в реализации данной программы, было проведено в отчетном периоде до формирования Программы на 2018-2024 годы, следовательно, мероприятие «проведение обследования территорий, инвентаризация» необходимо исключить из Перечня основных мероприятий Паспорта Программы на 2018-2024 годы.

- Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

На финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» за 2017-2019 годы израсходовано 26 863 601,76 тыс. руб. бюджетных средств, что составляет 99,99% от утвержденных бюджетных средств, в том числе по годам:

(руб.)

| Год | КЦСР | Утверждено средств решением о бюджете | Объем финансирования предусмотренный программой | Израсходовано средств | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 24 0 00 00000 | 13 650 888,00 | 13 650 888,00 | 13 650 888,00 | 100,00% |
| 2018 | 32 0 00 00000 | 6 768 432,00 | 6 768 432,00 | 6 765 224,76 | 99,95% |
| 2019 | 32 0 00 00000 | 6 447 489,00 | 6 447 489,00 | 6 447 489,00 | 100,00% |
| Итого |  | 26 866 809,00 | 26 866 809,00 | 26 863 601,76 | 99,99% |

Средства были направлены на: асфальтирование проезжей части и тротуаров, дворовых территорий, освещение дворовых территорий, устройство тротуаров на территориях общего пользования, обустройство территорий общего пользования (аллеи).

Утвержденные программные показатели в паспортах Программы на 2017 год и Программы на 2018-2024 годы соответствуют бюджетной росписи на 2017-2019 годы и решениям о бюджете на 2017-2019 годы.

Программа на 2017 год

В 2017 году расходы на мероприятия по благоустройству городской среды ГП «Емва» в сумме 13 650 888,00 руб. были осуществлены по КЦСР 24 0 00 00000. МП «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» предусматривает расходование средств по КЦСР 32 0 00 00000. Следовательно, в 2017 году данные  расходы были осуществлены в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории ГП «Емва», утвержденной Постановлением администрации ГП «Емва» от 16.12.2013 № 236 (далее - МП «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории ГП «Емва»). Изменения в объемы финансирования МП «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории ГП «Емва» были внесены своевременно 26.04.2017 (бюджет ГП «Емва» с изменениями утвержден 18.04.2017). Изменения внесены только в объем финансирования в паспорте МП «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории ГП «Емва», в текстовой части раздела 4 программы обозначены мероприятия по Подпрограмме «Формирование городской среды», остальная информация о данных мероприятиях, объемах их финансирования, индикаторах исполнения подпрограммы «Формирование городской среды» в МП «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории ГП «Емва» отсутствует. Остается непонятной целесообразность утверждения МП «Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» на 2017 год», если финансирование и расходование средств на мероприятия по благоустройству городской среды ГП «Емва» в 2017 году производились в рамках МП «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории ГП «Емва».

Программа на 2018-2024 годы

В разделе 3 «Ресурсное обеспечение программы» Программы на 2018-2024 годы в таблице не обозначена единица измерения суммы. Показатели на 2018 год, вероятно, отражены в рублях, показатели на 2019 год – в тысячах рублей. Также в итоговой строке за 2019 год допущена опечатка (6423,489 вместо 6447,489). Рекомендуется исправить выявленные несоответствия.

В Приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ГП «Емва» к Программе на 2018-2024 годы в разрез с наименованием данного приложения ошибочно отражены общие объемы финансирования (за счет местного бюджета, за счет республиканского бюджета, за счет федерального бюджета).

В результате анализа исполнения расходов по Программе на 2018-2024 годы выявлены расходы на сумму 360 000,00 руб., которые были осуществлены в рамках реализации народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет». Были выполнены работы по санитарной очистке территории от старых и высоких тополей, подготовке места для установки элементов площадки по адресу ул. Дзержинского, 74 (в районе музея) на сумму 60000,00 руб., а также приобретено оборудование для детской игровой площадки на сумму 300000,00 руб.  Данные мероприятия в Программе на 2018-2024 годы (в редакции 08.07.2019) отражены только в Приложении 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета ГП «Емва», однако, в Адресном перечне территорий (Приложение 3), в Плане реализации программы (Приложение 6.2) мероприятия по благоустройству территории по адресу ул. Дзержинского, 74 отсутствуют. Следовательно, индикаторы муниципальной программы (Приложение 4) отражены некорректно.

Изменения в объемы финансирования паспорта Программы на 2018-2024 годы после внесения изменений в Решение о бюджете ГП «Емва» своевременно не вносились, чем нарушен пункт 17 Постановления администрации МР «Княжпогостский» от 14.10.2013 г. № 705 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ администрации муниципального района «Княжпогостский». В 2018 году изменения в объемы финансирования Программы на 2018-2024 годы внесены 02.11.2018 (изменения в бюджет внесены 27.07.2018), в 2019 году финансовое обеспечение на 2019 год в программе отражено 27.03.2019 – ранее, чем утверждены изменения в бюджет ГП «Емва» (31.05.2019).

В соответствии с пунктом 17 раздела II Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее одного месяца после принятия Советом депутатов решения о бюджете на очередной финансовый год.

Это позволяет сделать вывод, что исполнение Программы, особенно в части финансирования, не контролируется ответственными исполнителями программы, анализ выполнения мероприятий Программы, ее эффективности не проводится.

- Оценка достижения целевых индикаторов и показателей в ходе реализации Программы

Администрация ГП «Емва» представила к проверке отчет о достижении значений показателей результативности МП Формирование современной городской среды на территории ГП «Емва» за 2018, 2019 годы, который заполнен согласно приложениям к соглашениям о предоставлении субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды. За 2017 год отчет о результативности программы не представлен. Представленные отчеты за 2018, 2019 год не позволяют сделать вывод об эффективности программы, т.к. не отражают сведения о достижении показателей (индикаторов) программы согласно Таблице 10 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705. Используя методику оценки эффективности муниципальной программы согласно Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705, администрации ГП «Емва» следовало ежегодно составлять сведения о достижении показателей (индикаторов) программы согласно Таблице 10 Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705.

В рамках проверки Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» на основании методики оценки эффективности муниципальной программы согласно Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705 проведен анализ достижения индикаторов программы:

Сведения о достижении показателей (индикаторов) программы

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (факт/план) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год | план | факт |  |  |
| 2017 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  | 13 | 23 | 23 | 1,0 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % |  | 6,81 | 12,04 | 12,04 | 1,0 |  |
| 3 | Количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. |  | 3 | 6 | 5 | 0,83 |  |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий | % |  | 21,4 | 42,86 | 35,71 | 0,83 |  |
| 2018 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 13 | 23 | 25 | 27 | 1,08 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 6,81 | 12,04 | 13,09 | 14,14 | 1,08 |  |
| 3 | Количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 3 | 5 | 8 | 9 | 1,13 |  |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий | % | 21,43 | 35,71 | 57,14 | 64,29 | 1,13 |  |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (факт/план) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год | план | факт |  |  |
| 2019 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 23 | 27 | 27 | 28 | 1,04 |  |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 12,04 | 14,14 | 14,14 | 14,66 | 1,04 |  |
| 3 | Количество муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 5 | 9 | 10 | 13 | 1,30 |  |
| 4 | Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, соответствующих действующим на территории муниципального образования правилам благоустройства, от общего количества таких территорий | % | 35,71 | 64,29 | 71,43 | 92,86 | 1,30 |  |

На основании анализа достижения индикаторов программы согласно Методическим указаниям МР от 14.10.2013 г. № 705 можно сделать вывод о том, что степень достижения показателей 0,83 – 1,00 свидетельствует об эффективности Программы на 2017 год. В 2018 и  2019 году степень достижения показателей варьируется от 1,04 до 1,30, что свидетельствует о том, что Программа на 2018-2024 годы за период 2018-2019 гг. оказалась высокоэффективной. Данный анализ проведен без участия индикатора «количество граждан, принявших участие в благоустройстве дворовых территорий ГП «Емва», отчетные и плановые значения которого не являются объективным, т.к.  не характеризуют очевидным образом прогресс в достижении цели или решении задачи. Следовательно, эффективность программы вызывает сомнение.

Согласно Методике оценки эффективности муниципальной программы  утвержденной Приказом Минэкономики РК от 27.12.2017 № 382 «Об утверждении рекомендаций по разработке, реализации и методике оценки эффективности муниципальных программ муниципальных образований в Республике Коми» Контрольно-счетной палатой МР «Княжпогостский» проведена оценка эффективности Программы на 2018-2024 годы. Оценку эффективности Программы на 2017 год по данной методике проводить нецелесообразно, т.к. финансирование и расходование средств было осуществлено в рамках МП «Развитие ЖКХ и благоустройства на территории ГП «Емва».

Анкета

для оценки эффективности муниципальной программы

| N п/п | Вопросы для оценки | Методика определения ответа | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Балл | Балл | Итоги оценки | Балл | Балл | Итоги оценки |
| Блок 1. Качество формирования |
| Раздел 1. Цели и "конструкция" (структуры) муниципальной программы | (20% / 4 x (нет - 0 или да - 1)) |
| 1.1. | Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития МО (далее - Стратегия) | Сравнение цели муниципальной программы и задачи блока, отраженной в разделе II. | да | 5 | 5 | да | 5 | 5 |
|  |  | Ответ "Да" - при дословном соответствии цели программы и задачи блока |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии | Сравнение целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы" с плановым значением таблицы целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии. | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - значения целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, соответствуют значениям целевых индикаторов (показателей), установленных для достижения целей Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | Экспертиза целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | нет | 0 | 2,5 | нет | 0 | 2,5 |
|  |  |  | нет | 0 |  | нет | 0 |  |
|  |  |  | да | 1,25 |  | да | 1,25 |  |
|  |  | Ответ "Да" - отдельный целевой индикатор (показатель) имеется по каждой задаче муниципальной программы | да | 1,25 |  | да | 1,25 |  |
| 1.4. | Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами | Экспертиза задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы на основании таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | нет | 0 | 2,5 | нет | 0 | 2,5 |
|  |  |  | нет | 0 |  | нет | 0 |  |
|  |  |  | да | 1,25 |  | да | 1,25 |  |
|  |  | Ответ "Да" - имеется целевой индикатор (показатель) по каждой задаче подпрограммы и он не является целевым индикатором (показателем) по другим задачам | да | 1,25 |  | да | 1,25 |  |
| Раздел 2. Качество планирования | (10% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |
| 2.1. | Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | нет | 0 | 0,5 | нет | 0 | 0,5 |
|  |  |  | нет | 0 |  | нет | 0 |  |
|  |  |  | да | 0,5 |  | да | 0,5 |  |
|  |  | Ответ "Да" - по каждой задаче подпрограммы имеется комплекс основных мероприятий (не менее двух действующих основных мероприятий), также в рамках каждого основного мероприятия имеется комплекс необходимых мероприятий (не менее двух действующих мероприятий) | нет | 0 |  | нет | 0 |  |
| 2.2. | Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% | Изучение таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | да | 2 | 2 | да | 2 | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - отсутствует 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% (больше или меньше), что определяется путем отношения количества целевых индикаторов (показателей), имеющих указанные расхождения, к общему количеству целевых индикаторов (показателей) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Отражены ли по всем основным мероприятиям количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | да | 2 | 2 | да | 2 | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - по всем основным мероприятиям отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которым возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Отражены ли "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект | Изучение позиции "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" паспорта муниципальной программы. | да | 2 | 2 | да | 2 | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - в паспорте программы отражены "конечные" количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Соответствуют ли показатели муниципальных услуг муниципальных заданий целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного) | Изучение "Отчета о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе". | да | 2 | 2 | да | 2 | 2 |
|  |  | Ответ "Да" - если показатели муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг соответствуют целевым показателям (индикаторам) подпрограмм (не менее одного), если отсутствуют муниципальные задания |  |  |  |  |  |  |
| Блок 2. Эффективность реализации |
| Раздел 3. Качество управления программой | (20% / 5 x (нет - 0 или да - 1)) |
| 3.1. | Установлены и соблюдены ли сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | да | 4 | 4 | да | 4 | 4 |
|  |  | Ответ "Да" - установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) | Изучение данных, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы, о размещении информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. | да | 4 | 4 | нет | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - своевременно размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://zakupki.gov.ru) |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Соблюдены ли сроки приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете муниципального образования | Изучение правовых актов об утверждении бюджета муниципального образования (или о внесении изменений) и правовых актов о внесении изменений в муниципальную программу. | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - муниципальная программа приведена в соответствие с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период в сроки и порядке, установленном бюджетным законодательством |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Обеспечены ли требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы | Изучение информации о реализации программы, размещенной на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. | нет | 0 | 0 | нет | 0 | 0 |
|  |  | Ответ "Да" - обеспечено рассмотрение годового отчета (доклада) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год и на официальном сайте администрации муниципального образования размещены: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - нормативные правовые акты об утверждении муниципальной программы и о внесении изменений в муниципальную программу в отчетном году; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - годовой отчет (доклад) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы за предыдущий отчетному году год; |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - "Комплексный план действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период" (все версии с учетом изменений, вносимых в комплексный план в течение отчетного года, в том числе с учетом последней редакции бюджета муниципального образования на отчетный год и плановый период); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - данные мониторинга реализации муниципальной программы в отчетном году |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Отсутствуют ли случаи нарушений в ходе реализации муниципальной программы, повлекших применение санкций (правовые последствия нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения), выявленных при проведении внутреннего муниципального финансового контроля | Изучение актов проведенных контрольных мероприятий. | да | 4 | 4 | да | 4 | 4 |
|  |  | Ответ "Да" - случаи нарушений, повлекших применение санкций, в ходе реализации муниципальной программы при проведении внутреннего муниципального финансового контроля не выявлены (отсутствуют случаи вынесения в отношении ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы (их подведомственной сети) актов административного реагирования (представления, предписания, уведомления о применении бюджетных мер принуждения, постановления о назначении административного наказания)) |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Достигнутые результаты | (50% / 3 x k) |
| 4.1. | Какая степень выполнения основных мероприятий | Изучение "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | 1 | 16,67 | 16,67 | 1 | 16,67 | 16,67 |
|  |  | Определяется показатель степени выполнения основных мероприятий за отчетный год путем отношения количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Какая степень достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) | Изучение данных таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы". | 1 | 16,67 | 16,67 | 1 | 16,67 | 16,67 |
|  |  | Определяется показатель степени достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) за год путем отношения количества целевых показателей (индикаторов), по которым достигнуты плановые значения, к количеству запланированных целевых показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Как эффективно расходовались средства бюджета муниципального образования, предусмотренные для финансирования муниципальной программы | Изучение данных таблицы "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования на реализацию целей муниципальной программы (с учетом средств межбюджетных трансфертов)" и "Комплексного плана действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период". | 1 | 16,67 | 16,67 | 1 | 16,67 | 16,67 |
|  |  | По показателю эффективности использования средств бюджета в случае, если итоговый коэффициент более 1, расчетный балл будет равен 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | а) степень выполнения основных мероприятий, по которым предусмотрено финансирование из муниципального бюджета, за отчетный год (отношение количества выполненных основных мероприятий в полном объеме к количеству запланированных основных мероприятий) | X | X | X | X | X | X |
|  |  | б) степень соответствия запланированному уровню расходов из муниципального бюджета (отношение фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы на конец отчетного года) | X | X | X | X | X | X |
|  |  | ИТОГО: |  | 80,50 | 80,50 |  | 76,50 | 76,50 |
| Результат оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год | 2018 | 2019 |
|  | Умеренно эффективна | Умеренно эффективна |

Результат оценки эффективности муниципальной программы за 2018, 2019 годы показал, что программа оказалась умеренно эффективной. Согласно Рекомендациям Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382 можно сделать следующий вывод: в целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов с учетом результатов оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом (начиная с 2020 года).

КСП МР «Княжпогостский» рекомендует администрации ГП «Емва» в дальнейшем при подготовке отчета об эффективности Программы на 2018-2024 годы учесть положения Методических указаний МР от 14.10.2013 г. № 705 и Рекомендаций Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382.

На основании выявленных  недостатков, рекомендовано внести исправления в муниципальную Программу на 2018-2024 годы в соответствии Рекомендациями Минэкономики РК по разработке муниципальных программ от 27.12.2017 г. № 382, Рекомендациями Минстроя  по разработке муниципальных программ от 18.03.2019 г. № 162/пр и Методическими указаниями МР от 14.10.2013 г. № 705.

Председатель контрольно-счётной

палаты МР «Княжпогостский»   	                                                  А.В. Чеботова