|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «ЕМВА» КАР ОВМÖДЧÖМИНСА  АДМИНИСТРАЦИЯ |  | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 08 февраля 2021г № 48

**Об утверждении отчета об исполнении и**

**оценке эффективности муниципальной программы**

**городского поселения «Емва» за 2014-2020 года**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации городского поселения «Емва» от 08.02.2021г. № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, администрация городского поселения «Емва»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности за 2014-2020 года следующей муниципальной программы:

1.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте МР «Княжпогостский» на главной странице сайта в разделе Поселения в подразделе Администрация городского поселения «Емва» во вкладке Муниципальные программы <http://www.mrk11.ru/page/poseleniya.gp_emva1.munitsipalnye_programmy_1/>

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя администрации городского поселения «Емва».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

 Руководитель администрации А.В.Котов

ОТЧЕТЫ ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2014-2020гг

 Перечень программных мероприятий предусматривал выполнение за счет средств бюджета городского поселения «Емва», а так же средства межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета МР «Княжпогостский» и бюджета Республики Коми.

 С целью реализации данных мероприятий администрацией городского поселения было израсходовано за период с 2014г по 2020г 258 396,610 тыс. рублей.

 В ходе реализации Программы с 2014г по 2020г изменения в программы вносились на основании Решения Совета депутатов городского поселения «Емва» о внесении изменений в бюджет городского поселения «Емва».

 Для оценки эффективности реализации Программ используются целевые показатели, содержащиеся в паспорте Программ. Оценка эффективности реализации Программ производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

 В целом развитие программных мероприятий в области развития жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва» продолжат свое развитие.

Приложение

 к постановлению администрации

городского поселения «Емва»

 от 08.02.2021г № 48

**Отчет**

об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства и повышения степени благоустройства на территории городского поселения «Емва» за период с 2014г по 2020г

 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва» утверждена постановлением администрации городского поселения «Емва» 16.12.2013г. № 236 (далее – Программа).

Целью программы являлось:

1.Повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городского поселения «Емва»

2.Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения в поселении

3.Улучшение внешнего вида территории

4.Улучшение состояния зеленых насаждений

5.Улучшение положения в сфере обращения с отходами в городском поселении «Емва» путем создания экономически эффективной и безопасной муниципальной системы управления отходами

6.Защита окружающей среды и населения района от негативного воздействия отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния города

7.Уменьшение затрат, направленных на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды приведение ситуации в области обращения с отходами

производства и потребления в соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства

8.Повышение эффективности использования энергоресурсов в организации, снижение затрат на энергоресурсы

|  |
| --- |
| Задачи программы:1.Снижение износа коммунальной инфраструктуры; 2.Сокращение аварийного и ветхого жилищного фонда;3.Повышение комфортности проживания в них граждан;4.Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения «Емва»;5.Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения «Емва»;6.Совершенствование эстетического вида городского поселения «Емва»,7.Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц городского поселения «Емва»;8.развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;9.Повышение общего уровня благоустройства городского поселения;10.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского поселения;11.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства.12.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.13.Восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения;14.Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;15.Улучшение состояния вод и питьевого водоснабжения (ремонт и содержание водоисточников, очистка берегов рек);16.Утилизация и размещение отходов производства и потребления, ликвидация несанкционированных свалок, своевременный вывоз мусора;17.Активизации работ по благоустройству территории поселения в границах городского поселения;18.Санитарно-оздоровительные мероприятия по зеленым насаждениям на территориях городского поселения (обрезка тополей); |
| - уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории городского поселения «Емва», состоянием общественных территорий, (%); - доля протяженности улично-дорожной сети, отвечающей нормативным требованиям, от общей протяженности улично-дорожной сети (%); - доля населения, которому предоставляются бытовые услуги (организация работы бань) организациями, получающими поддержку городского поселения «Емва» в виде возмещения за содержание бань, от общего числа жителей городского поселения «Емва» (на конец года), (%) - количество действующих кладбищ, за которыми осуществляется уход;- доля площади зеленых насаждений общего пользования (парки) в общей площади городского поселения;- количество объектов озеленения, за которыми осуществляется уход; - организация мест массового отдыха; - обеспечение безопасности на вводных объектах;- доля отремонтированных автомобильных дорог, тротуаров общего пользования местного значения;- площадь отремонтированных дорог, тротуаров;- площадь тротуаров, убираемых в зимний период механизированным способом;- площадь нанесенной дорожной разметки – строительство дорог общего пользования с твердым покрытием протяженностью км; |
| В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается: - увеличение количества граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда; - улучшение состояния дворовых территорий и проездов к ним; - повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами; - сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями; - приведение технического состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками; - повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению;- выполнение программы позволит улучшить инвестиционную деятельность, создать материально-техническую и информационную базу для эффективной деятельности управления отраслью отходов производства и потребления на территории городского поселения «Емва», включая создание новых производств, рабочих мест, а также улучшить комфортность проживания населения и экологическую ситуацию в поселке;- предполагается обеспечение потребностей населения, промышленных предприятий в достоверной информации в области обращения с отходами.- в результате решения поставленных на период до 2016 года задач и достижения цели программы городское поселение «Емва» станет инвестиционно - привлекательным, вследствие чего будут реализованы инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами.- Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2016 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2013 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений организации, улучшение теплового комфорта. |

Реализация мероприятий, практическая реализация которых приведет к повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, сокращению финансовых затрат на обеспечение энергоснабжения объектов организации. Срок реализации программы составляет 2014-2020 годы.

 В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается:

- увеличение количества граждан, жилищные условия которых были улучшены в результате реализации мероприятий по капитальному ремонту жилого фонда;

- улучшение состояния дворовых территорий и проездов к ним;

- повышение уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами;

- сохранение внешнего облика и поддержание санитарного состояния общественных территорий в соответствии с нормативными требованиями;

- приведение технического состояния дорог, улиц и тротуаров в соответствие с технико-эксплуатационными характеристиками;

- повышение качества бытовых услуг, оказываемых населению;

- выполнение программы позволит улучшить инвестиционную деятельность, создать материально-техническую и информационную базу для эффективной деятельности управления отраслью отходов производства и потребления на территории городского поселения «Емва», включая создание новых производств, рабочих мест, а также улучшить комфортность проживания населения и экологическую ситуацию в поселке;
- предполагается обеспечение потребностей населения, промышленных предприятий в достоверной информации в области обращения с отходами.
- в результате решения поставленных на период до 2016 года задач и достижения цели программы городское поселение «Емва» станет инвестиционно - привлекательным, вследствие чего будут реализованы инвестиционные проекты в сфере обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами.

- Снижение объема потребленных организацией энергетических ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2016 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2013 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст.24 Закона №261-ФЗ, повышение качества и надёжности теплоснабжения и освещения помещений

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм:

1. [Подпрограмма](#Par3665) «Развитие коммунально-жилищного хозяйства»(2014-2020гг)

Цели: Повышение степени благоустройства жилого фонда на территории ГП «Емва»

Задачи:

1. Проведение мониторинга состояния сохранности жилого подпрограммы фонда;

2. Оказание содействия собственника жилых помещений в проведении капитального ремонта МКД;

3. Приведение технического состояния жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности в соответствии с требованиями нормативно-технической документации

Основные мероприятия подпрограммы:

- приведение в нормативное состояние жилищного фонда

- оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду

- возмещение выпадающих доходов

- отчисления региональному оператору

- техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений г. Емва

- снос аварийных домов

- разработка схем водоотведения и водоснабжения

- исполнение судебных решений в сфере жилищного законодательства

2. [Подпрограмма](#Par4079) "Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе поддержания санитарного и эстетического состояния территории)" (2014-2020гг)

Цель: повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городского поселения «Емва»

Задачи:

-совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования городского поселения «Емва»;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения «Емва»;

- совершенствование эстетического вида городского поселения «Емва»,

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц городского поселения «Емва»;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

-повышение общего уровня благоустройства городского поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории городского поселения.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников уличного освещения;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- улучшение состояния вод и питьевого водоснабжения (ремонт и содержание водоисточников, очистка берегов рек);

- утилизация и размещение отходов производства и потребления, ликвидация несанкционированных свалок, своевременный вывоз мусора.

- создание условий для массового отдыха жителей;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах городского поселения,

- санитарно-оздоровительные мероприятия по зеленым насаждениям на территориях городского поселения (обрезка тополей).

Основные мероприятия по подпрограмме:

- Содержание бани

- Содержание мест захоронения

- Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок

- Содержание и ремонт водоисточников

- Расходы на содержание уличного освещения

- Содержание зеленых насаждений

- Реализация народного проекта в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»

- Осуществление мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений, профилактики правонарушений

-Обустройство контейнерных площадок для накопления ТКО

- Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

-Благоустройство территорий г. Емва

3. Подпрограмма «Содержание дорожно-транспортной сети» (2014-2020гг)

Цели**:** Обеспечение благоприятных условий проживания населения городского поселения «Емва»

Задачи: Создание благоприятных условий для жизни и отдыха населения

Основные мероприятия подпрограммы:

- Содержание и ремонт УДС

- Благоустройство улиц и переулков, проездов и площадей

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Организация транспортного обслуживания на городских маршрутах

4. Подпрограмма: «Межбюджетные трансферты, для осуществления деятельности по публичным обстоятельствам» (2014-2020гг)

Цели: Обеспечение благоприятных условий проживания населения городского поселения «Емва»

Задачи:

-строительство полигона твердых бытовых отходов;

-газификация населенных пунктов;

-реализация малых проектов в сфере благоустройства, занятости;

-обустройство технических средств безопасности.

Основные мероприятия подпрограммы:

-Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

- Проведение капитального ремонта многоквартирных домов

- Разработка и корректировка документов территориального планирования

- Газификация населенных пунктов

- Реализация малых проектов в сфере благоустройства

- Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта

- Мероприятия по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении

5. Подпрограмма «Формирование городской среды»

Цели: повышение уровня благоустройства и санитарного состояния городского поселения «Емва»

Задачи:

- внедрение единых подходов и современных механизмов реализации проектов благоустройства;

- создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения городского поселения «Емва»;

- обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и территорий общего пользования (парков, скверов);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Основное мероприятие: Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств МБ,РБ,ФБ

6. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»

Цели:

 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Емва»

Задачи:

- Формирование благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства

- Усиление рыночных позиций субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения «Емва»

**Оценка эффективности реализации Программы**

 Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

 где:

 - степень достижения целей (решения задач),

 - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),

N - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).

Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

где:

 - фактическое значение показателя (индикатора) Программы

 - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является рост значений),

или по формуле:

 (для показателей (индикаторов), тенденцией развития которых является снижение значений);

Программа: Сдп = 8/8 = 1

 Сдп = 18/18 = 1

 Сдп = 11/11 = 1

 Сдп = 13/13 = 1

 Сдп = 2/2 = 1

 Сдп = 100/100 = 1

 **Сдп = 1 (средняя)**

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми.

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

где:

 - уровень финансирования реализации Программы,

 - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

 - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Программа: Уф = 42486,970/44977,149 = 0,94

 Уф = 54785,826/55997,576 = 0,98

 Уф = 87495,831/89817,790 = 0,97

 Уф = 62297,103/62297,103 = 1,00

 Уф = 13650,888/13650,888 = 1

 Уф = 8903,295/ 8903,295 = 1

 **Уф = 0,98 (средняя)**

Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:



**Эгп = 1 х 0,98 = 0,98 эффективность реализации Программы равна 0,86**

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации программы  | Критерий оценки эффективности ЗГП |
| Неэффективная | менее 0,5  |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79  |
| Эффективная | 0,8 - 1  |
| Высокоэффективная | более 1  |

3) Эффективность реализации целевой программы:

Эффективность реализации основных программных мероприятий составила 0,98.

В соответствии Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ и критериями её оценки уровень эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва» за период с 2014-2020 год составил 0,92 соответственно реализация программы – эффективная.

**О Т Ч ЁТ**

**о финансировании, освоении и результативности проводимых программных мероприятий программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства**

**на территории городского поселения «Емва»**

**по состоянию на 31 декабря 2020года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия | Показатели результативности долгосрочных целевых программ поселения | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степеньвыполнения мероприятия |
| Наименование мероприятий | единица измерения | план | факт | отклонение (%) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  ***Муниципальная***[***программа***](#Par37) | ***«Развитие коммунального хозяйства и благоустройства на территории городского поселения «Емва»*** | ***тыс. руб.*** | ***275 643,611*** | ***258 396,610*** | ***6*** | ***258 396,610*** | ***выполнено*** |
| [**Подпрограмма**](#Par3665) **1** | **«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (2014-2020гг)** | **тыс. руб.** | **44 977,149** | **42 486,468** | **6** | **42 486,468** | **выполнено** |
|  Основное мероприятие 1.1 |  Приведение в нормативное состояние жилищного фонда | тыс. руб. | 2 189,207 | 1 361,284 | 38 | 1 361,284 | выполнено |
|  Основное мероприятие 1.2 |  Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | тыс. руб. | 667,142 | 598,792 | 10 | 598,792 | выполнено |
|  Основное мероприятие 1.3 |  Оплата коммунальных услуг по муниципальному жилищному фонду | тыс. руб. | 8 108,897 | 7 587,307 | 6 | 7 587,307 | не выполнено |
|  Основное мероприятие 1.4 |  Возмещение выпадающих доходов | тыс. руб. | 13 438,674 | 13 438,674 | 0 | 13 438,674 | выполнено |
|  Основное мероприятие 1.5 |  Отчисление региональному оператору на капитальный ремонт | тыс. руб. | 9 914,845 | 9 519,514 | 4 | 9 519,514 | выполнено |
| Основное мероприятие 1.6 | Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений г. Емва | тыс. руб. | 772,573 | 745,847 | 3 | 745,847 | выполнено |
| Основноемероприятие 1.7 | Газификация населенных пунктов | тыс. руб. | 71,32 | 71,32 | 0 | 71,32 | выполнено |
| Основноемероприятие 1.8 | Снос ветхого жильяСнос аварийных домов | тыс. руб. | 7 565,545 | 6 915,330 | 9 | 6 915,330 | выполнено |
| Основноемероприятие 1.9 | Разработка схем водоотведения и водоснабжения | тыс. руб. | 180,00 | 180,00 | 0 | 180,000 | выполнено |
| Основноемероприятие 1.10 | Исполнение судебных решений в сфере жилищного законодательства | тыс. руб. | 2 068,900 | 2 068,900 | 0 | 2 068,900 | выполнено |
| **Подпрограмма 2** | **«Создание условий для комфортабельного проживания населения, в том числе поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории»** **(2014-2020гг)** | **тыс. руб.** | **55 997,576** | **54 785,826** | **2** | **54 785,826** | **выполнено** |
| Основноемероприятие 2.1 | Расходы на содержание уличного освещения | тыс. руб. | 31 404,353 | 31 301,431 | 0 | 31 301,431 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.2 | Содержание зеленых насаждений | тыс. руб. | 797,939 | 696,980 | 13 | 696,980 | выполнено |
| Основное мероприятие 2.3 | Содержание бани | тыс. руб. | 7 208,750 | 6 513,372 | 10 | 6 513,372 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.4 | Содержание и ремонт водоисточников | тыс. руб. | 867,41 | 679,065 | 22 | 679,065 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.5 | Отлов собак | тыс. руб. | 339,000 | 339,000 | 0 | 339,000 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.6 | Содержание мест захоронения | тыс. руб. | 2 481,412 | 2 476,296 | 0 | 2 476,296 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.7 | Сбор и вывоз ТБО с несанкционированных свалок | тыс. руб. | 3 029,260 | 2 929,015 | 3 | 2 929,015 | выполнено |
| Основное мероприятие 2.8 | Строительство межпоселенческого полигона твердо-бытовых и промышленных отходов в г. Емва | тыс. руб. | 21,088 | 6,326 | 70 | 6,326 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.9 | Реализация народного проекта в сфере занятости населения, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | тыс. руб. | 1 417,754 | 1 417,748 | 4 | 1 417,748 | выполнено |
| Основноемероприятие 2.10 | Осуществление мероприятий по предупреждению и пересечению преступлений, профилактики правонарушений | тыс. руб. | 1 828,582 | 1 824,580 | 0 | 1 824,580 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.11 | Обустройство контейнерных площадок для ТКО | Тыс. руб. | 299,420 | 299,420 | 0 | 299,420 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.12 | Разработка генеральных планов, правил землепользования и застройки и документации по планировке МО | Тыс. руб. | 615,178 | 615,178 | 0 | 0,00 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.13 | Восстановление (ремонт) памятников и систем Вечного огня» | Тыс. руб. | 275,500 | 275,500 | 0 | 275,500 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.14 | Модернизация и ремонт коммунальных систем инженерной инфраструктуры и другого имущества | Тыс. руб. | 1300,00 | 1300,00 | 0 | 1 300,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.15 | Создание условий для обеспечения жителей населения услугами бытового обслуживания | Тыс. руб. | 500,000 | 500,00 | 0 | 500,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.16 | Выполнение мероприятий по обустройству мест захоронения, транспортировка и вывоз в морг тел умерших | Тыс. руб. | 1 381,540 | 1 381,540 | 0 | 1 381,540 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.17 | Проведение дезинфекционных мероприятий на открытых пространствах населенных пунктов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Тыс. руб. | 980,363 | 980,363 | 0 | 980,363 | выполнено |
| Основное Мероприятие 2.18 | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок для ТКО в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 1 050,000 | 1 050,000 | 0 | 1050,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 2.19 | Благоустройство территорий ГП «Емва» | Тыс. руб. | 200,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | выполнено |
| **Подпрограмма 3** | **"Содержание дорожно-транспортной сети» (2014-2020 гг.)"** | **Тыс. руб.** | **89 817,790** | **87 495,831** | **3** | **87 495,831** | **выполнено** |
| Основное Мероприятие 3.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог, улично-дорожной сети | Тыс. руб. | 27 070,605 | 26 205,879 | 3 | 26 205,879 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 6 253,535 | 6 240,642 | 0 | 6 241,642 | выполнено |
| Основное Мероприятие 3.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств МР | Тыс. руб. | 3 718,516 | 3 718,516 | 0 | 3 718,516 | выполнено |
| Основное мероприятие 3.4 | Капитальный ремонт и ремонт улиц и проездов к дворовым территориям многоквартирным домов, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 3 261,061 | 3 261,061 | 0 | 3 261,061 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.5 | Благоустройство улиц и переулков, проездов и площадей | Тыс. руб. | 2 128,210 | 1 599,875 | 25 | 1 599,875 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.6 | Возмещение выпадающих доходов по городским маршрутам | Тыс. руб. | 461,470 | 459,446 | 0 | 459,446 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.7 | Содержание парома | Тыс. руб. | 4 607,650 | 3 927,211 | 15 | 3 297,211 | выполнено |
| Основное мероприятие 3.8 | Организация паромной переправы |  Тыс. руб. | 9 413,496 | 9 313,496 | 1 | 9 313,496 | выполнено |
| Основное мероприятие 3.9 | Организация транспортного обслуживания на городских маршрутах | Тыс. руб. | 6 860,00 | 6 860,00 | 0 | 6 860,00 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.10 | Разработка комплексных схем организации дорожного движения | Тыс. руб. | 298,500 | 298,500 | 0 | 298,500 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.11 | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в части проведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований | Тыс. руб. | 17 434,654 | 17 434,654 | 0 | 17 434,654 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.12 | Содержание автомобильных дорог общего пользования в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 461,612 | 461,612 | 0 | 461,612 | выполнено |
| Основное Мероприятие 3.13 | Благоустройство территории в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 1 374,437 | 1 374,437 | 0 | 1 374,437 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 3.14 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках выполнения расходных обязательств, отнесенных к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | Тыс. руб. | 6 473,950 | 6 473,950 | 0 | 6 473,950 | Выполнено |
| **Подпрограмма 4** | **«Межбюджетные трансферты, для осуществления деятельности по публичным обязательствам»** | **Тыс. руб.** | **62 297,103** | **51 053,083** | **18** | **51 053,083** | **выполнено** |
| ОсновноеМероприятие 4.1 | Обустройство технических средств безопасности | Тыс. руб. | 1 235,520 | 1 235,520 | 0 | 1235,520 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.2 | Усиление контроля за осуществлением дорожной и транспортной деятельности и ПДД | Тыс. руб. | 548,00 | 547,00 | 0 | 547,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 25 222,240 | 22 063,718 | 13 | 22 063,718 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.4 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 24 729,870 | 19 057,170 | 23 | 19 057,170 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.5 | Разработка и корректировка документов территориального планирования | Тыс. руб. | 146,000 | 146,000 | 0 | 146,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.6 | Газификация населенных пунктов | Тыс. руб. | 75,000 | 75,000 | 0 | 75,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.7 | Строительство межпоселенческого полигона твердых, бытовых и промышленных отходов в г. Емва | Тыс. руб. | 1 964,850 | 1 664,849 | 15 | 1 664,849 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.8 | Реализация малых проектов в сфере благоустройства | Тыс. руб. | 166,630 | 166,630 | 0 | 166,630 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.9 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Тыс. руб. | 678,620 | 678,620 | 0 | 678,620 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.10 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств бюджета МР «Княжпогостский» | Тыс. руб. | 88,920 | 88,920 | 0 | 88,920 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.11 | Мероприятия по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении | Тыс. руб. | 587,790 | 587,790 | 0 | 587,790 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.12 | Реализация малых проектов в сфере благоустройства за счет средств РБ | Тыс. руб. | 1200,00 | 892,033 | 26 | 892,033 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.13 | Реализация малых проектов в сфере физической культуры и спорта за счет средств РБ | Тыс. руб. | 800,000 | 749,990 | 0 | 749,990 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.14 | Реализация малых проектов в сфере занятости населения за счет средств РБ | Тыс. руб. | 300,000 | 298,923 | 0 | 298,923 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.15 | Предоставление МБТ моногороду Емва на реализацию инвестиционного проекта «Тепличный комплекс «Княжпогостский» | Тыс. руб. | 3 651,04 | 1 598,677 | 56 | 1 598,677 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 4.16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. руб. | 902,233 | 902,233 | 0 | 902,233 | выполнено |
| **Подпрограмма 5** | **Межбюджетные трансферты на поддержку муниципальных программ поселений** | **Тыс. руб.** | **13 650,888** | **13 650,888** | **0** | **13 650,888** | **выполнено** |
| ОсновноеМероприятие 5.1 | Формирование современной городской среды за счет средств МР «Княжпогостский» | Тыс. руб. | 1 365,090 | 1 365,090 | 0 | 1 365,090 | выполнено |
| Основное Мероприятие 5.2 | Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств РБ и ФБ | Тыс. руб. | 12 285,800 | 12 285,800 | 0 | 12 285,800 | выполнено |
| **Подпрограмма 6** | **Малое и среднее предпринимательство** | **Тыс. руб.** | **8 903,295** | **8 903,295** | **0** | **8 903,295** | **выполнено** |
| ОсновноеМероприятие 6.1 | субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | Тыс. руб. | 195,000 | 195,000 | 0 | 195,000 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 6.3 | Субсидии бюджетам городских поселений на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а так же на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства | Тыс. руб. | 3 118,158 | 3 118,158 | 0 | 3 118,158 | выполнено |
| ОсновноеМероприятие 6.4 | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в том числе: | Тыс. руб. | 5 590,137 | 5 590,137 | 0 | 5 590,137 | выполнено |