Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЕМВА»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование  муниципальной  программы,  подпрограммы  муниципальной  программы  (ведомственной  целевой  программы,  основного  мероприятия),  программы | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | Всего  (2018 - 2022гг.) |
| ГРБС | Рз,  Пр | КЦСР | КВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная целевая  [программа](file:///C:\Users\Оксана\Documents\БЮДЖЕТ\2018\Проект%20паспорт%20программа%20спорт.docx#Par37) | «Формирование комфортной городской среды на территории ГП «Емва» | Всего | 925 | x | 3200000000 | x | 6 768,432 |  |  |  |  |  |  | 6 768,432 |
| 1.Подпрограмма | «Формирование комфортной городской среды га территории ГП «Емва» |  | 925 | х | 3210000000 |  | 6 768,432 |  |  |  |  |  |  | 6 768,432 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | АГП «Емва» | 925 | х | 3211А00000 |  | 1 450,000 |  |  |  |  |  |  | 1 450,00 |
| Основное мероприятие 1.1 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | АГП «Емва» | 925 | х | 3211АL5550 |  | 3 018,432 |  |  |  |  |  |  | 3 018,432 |
| Основное мероприятие 1.2 | Благоустройство дворовых и общественных территорий | АГП «Емва» | 925 | х | 3211А64567 |  | 2 300,00 |  |  |  |  |  |  | 2 300,00 |

Приложение 6 к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг»

Перечень дворовых и общественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дворовые территории | |  |
| № п/п | Наименование территории | Перечень планируемых работ |
| 1 | ул. Ленинградская, д.8 | Асфальтирование |
|  |  | Уличное освещение |
|  |  | Тротуар |
|  |  | Установка скамеек 8 шт |
|  |  | Установка урн 4 шт |
| 2 | ул. Дзержинского, д.68 | Асфальтирование |
|  |  | Уличное освещение |
|  |  | Установка скамеек 8 шт |
|  |  | Установка урн 4 шт |
| Общественные территории | |  |
| 1 | Аллея лесоводов | Троутарная плитка |
|  |  | Установка скамеек 7 шт |
|  |  | Установка урн 7 шт |
|  |  | Установка пандуса |
|  |  | Зеленые насаждения |
| 2 | Аллея им. Сенюкова | Асфальтирование |
|  |  | Тротуарная плитка |
|  |  | Установка скамеек 3 шт |
|  |  | Установка урн 1шт |
| 3 | Тротуар вдоль ул. Коммунистической от ул. Мечникова до ул. Первомайской | Тротуарная плитка Установка скамеек 3 шт Установка урн 3 шт |

Приложение 7 к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с городским поселением «Емва»

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| № п/п | Адрес территории объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей |
| 1 | 2 |
| 1 |  |
|  |  |

ПриПриП

Приложение 8 к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, земельных участков об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| № п/п | Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов, земельных участков об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства. |
| 1 | 2 |
| 1 | Внешнее состояние индивидуального жилого дома, надворных построек, ограждений |
| 2 | Санитарное состояние прилегающей территории |
| 3 | Санитарное состояние канав, труб для стока воды на прилегающей территории для обеспечения отвода талых вод в весенний период |
| 4 | Наличие адресной таблички |

П

Приложение 9 к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды на 2018-2022гг»

П


Пение

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Уличные фонари:



1. Скамья







1. Урна

