АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 декабря 2025 г.                                                                                                        № 1079

Об утверждении муниципальной программы

муниципального   округа «Княжпогостский»

«Формирование     современной     городской

(сельской) среды»

В целях реализации государственной программы Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 520, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета муниципального округа «Княжпогостский» от 23 декабря 2025г.  № 198 «О бюджете муниципального округа «Княжпогостский» на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов», распоряжением  администрации муниципального округа «Княжпогостский» от 14.11.2025 № 189 - р «Об утверждении перечня муниципальных программ, планируемых к утверждению и реализации администрацией муниципального округа «Княжпогостский» на 2026 - 2030 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу муниципального округа «Княжпогостский» «Формирование современной городской (сельской) среды» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального округа «Княжпогостский» А.И.Кузиванова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2026 года и подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский».

Глава муниципального округа «Княжпогостский» -

руководитель администрации 					                           А.Л.Немчинов

Приложение

к постановлению администрации

муниципального округа «Княжпогостский»

от 25 декабря 2025 г. № 1079

Паспорт муниципальной программы

муниципального округа «Княжпогостский»

«Формирование современной городской (сельской) среды»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | - Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» (далее – МКУ «Городское хозяйство»), Территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский», управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального округа «Княжпогостсткий», предприятия, организации, учреждения, жители муниципального округа «Княжпогостский». |
| Подпрограммы муниципальной программы | - Благоустройство территорий ( далее – Подпрограмма 1); - Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Подпрограмма 2); - Организация деятельности по обращению с животными без владельцев (далее – Подпрограмма 3). |
| Цели муниципальной программы | Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального округа «Княжпогостский», создание условий для повышения качества и комфорта городской и сельской среды |
| Задачи муниципальной программы | -повышение уровня благоустройства дворовых территорий; -повышение уровня благоустройства территорий общего пользования; -повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе общественных в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский»; - приведение в нормативное состояние площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия твердых коммунальных отходов (ТКО); - повышение уровня экологической культуры у населения; - обеспечение безопасности жизни населения; - осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели подпрограмм, включенных в состав Программы, приводятся в паспортах муниципальных подпрограмм |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволит к 2030 году достичь следующих конечных результатов: - формирование благоприятной среды для проживания населения и нахождения граждан в общественных местах; - повышение уровня благоустройства на территории муниципального округа «Княжпогостский» за счет ежегодной реализации народных проектов в сфере благоустройства, проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и других мероприятий в сфере благоустройства; -увеличение количества мест накопления ТКО, соответствующих нормативным требованиям на территории муниципального округа «Княжпогостский»; - снижение численности популяции животных без владельцев на территории МО «Княжпогостский». |

Раздел 1. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗУЕМОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

1.Основным приоритетом муниципальной политики в области формирования современной городской (сельской)  среды является повышение качества жизни населения на территории муниципального округа «Княжпогостский».

В соответствии с основными приоритетами была сформулирована главная цель настоящей Программы – реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального округа «Княжпогостский», создание условий для повышения качества и комфорта городской и сельской среды на территории муниципального округа «Княжпогостский».

2. Цели и задачи муниципальной программы определены в паспорте муниципальной программы.

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы:

- Подпрограмма 1 Благоустройство территорий;

- Подпрограмма 2 Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами;

- Подпрограмма 3 Организация деятельности по обращению с животными без владельцев

Цели и задачи подпрограмм определены в паспортах подпрограмм муниципальной программы.

3. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы и их значениях отражены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 1).

4. Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы определен в Приложении к муниципальной программе (Таблица 2).

5. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы определены в Приложении к муниципальной программе (Таблица 3).

Паспорт

подпрограммы 1 «Благоустройство территорий»

| Соисполнители подпрограммы 1 | МКУ «Городское хозяйство, Территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский», управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального округа «Княжпогостсткий», предприятия, организации, учреждения, жители муниципального округа «Княжпогостский». |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы 1 | Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального округа «Княжпогостский», создание условий для повышения качества и комфорта городской и сельской среды |
| Задачи подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе общественных в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский» |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | Кол-во и площадь благоустроенной дворовой территории и территории мест общего пользования (кв.м.). |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2026-2030 год |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства на территории муниципального округа «Княжпогостский» за счет ежегодной реализации народных проектов в сфере благоустройства, проектов благоустройства дворовых и общественных территорий в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» и других мероприятий в сфере благоустройства |

Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий» (далее – Подпрограмма 1).

1. Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы 1.

Благоустройство городских и сельских территорий остается острой проблемой округа и является одной из жизнеобеспечивающих сфер муниципального хозяйства, оказывающих непосредственное влияние на качество и уровень жизни населения.

Городская (сельская) среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской (сельской) среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования.

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования.

2.Основные принципы формирования Подпрограммы 1.

Принцип 1. Общественное участие. Постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский» утверждается состав  Общественной комиссии муниципального округа «Княжпогостский» для организации общественного обсуждения проекта и контроля над ходом реализации программы «Формирование современной  городской (сельской) среды».

В ее состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение  подпрограммы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение  правил благоустройства муниципального округа. Свободное право предложения объектов для включения в Подпрограмму 1. Подробное информирование обо всех этапах Подпрограммы 1 и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской (сельской) среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а так же возможность направления гражданами своих предложений в письменной и электронной форме.

Принцип 2. Системный подход.

Формирование Подпрограммы 1 на 2026-2030 годы с учетом участия в ней                          МКУ «Городское хозяйство», территориальных органов администрации муниципального округа «Княжпогостский», управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на территории муниципального округа «Княжпогостсткий», подрядных организаций, предприятий, организаций, учреждений и  жителей муниципального округа «Княжпогостский».

Проведение инвентаризации дворовых и общественных территорий, формирование очередности благоустройства: дворовых территорий и общественных пространств.

Принцип 3. Благоустройство дворовых территорий.

В период с 2017 по 2020 годы на территории округа было благоустроено 25 дворовых территорий.

Основные проблемы благоустройства дворовых территорий, это:

- асфальтобетонное покрытие большинства дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к территориям многоквартирных домов вследствие продолжительной эксплуатации не соответствует эксплуатационным требованиям;

- отсутствие обустроенных стоянок для автомобилей;

- недостаточный уровень благоустройства зоны зеленых насаждений и зоны отдыха дворовых территорий;

-  отсутствие либо недостаточное количество скамеек, урн;

- высокий износ или отсутствие детских площадок и оборудования на детских площадках,

- отсутствие пандусов, съездов для маломобильных групп населения;

- контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на дворовых территориях многоквартирных домов не соответствует нормативным требованиям;

Учитывая вышеизложенное, одной из задач Подпрограммы 1 является  благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в г. Емва и пгт. Синдор в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам проведенной инвентаризации, представлен в приложении 1 к Подпрограмме 1.

Дворовая территория включается в Подпрограмму 1 по инициативе собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, управляющих организаций, ТСЖ(ЖСК), ТСН.

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму 1 представлен в приложении 2 к Подпрограмме 1.

Порядок и  формы трудового участия граждан в выполнении минимального и  дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 3 к Подпрограмме 1.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием представлен в приложении 4 к Подпрограмме 1.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми, будут проводиться по мере необходимости.

Принцип 4. Создание общественного пространства (территорий)по выбору жителей.

Следующей задачей Подпрограммы 1 является благоустройство общественных территорий.

В целях настоящей подпрограммы под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары, пешеходные зоны, парки, иные территории). При этом комплексный проект благоустройства общественной территории предусматривает использование различных элементов благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта благоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной территории для разных групп населения.

Благоустроенность общественных территорий имеет важное значение для создания комфортных и безопасных условий проживания граждан, формирования эстетического облика города Емва и других населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский».

Решение указанной задачи возможно через:

1) реализацию  проектов по благоустройству общественных территорий в г. Емва и                 пгт. Синдор в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

С 2017 года в городе Емва, а с 2018 года в пгт. Синдор и пст. Чиньяворык в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" и муниципальных программ по формированию современной городской (сельской) среды было реализовано двадцать девять проектов по благоустройству общественных территорий.

В 2023   году     начато строительство  «Парка семейного отдыха»  в    г. Емва       (от                          ул. Первомайская, д. 30 до ул. Октябрьская, д. 12) (1 этап), в 2024 году начато обустройство «Детского городка»  в   пгт. Синдор, ул. Гагарина (территория возле ДОУ «Детский сад») (1 этап).

В период 2026 – 2030 годы планируется дальнейшее поэтапное благоустройство указанных территорий.

Адресный перечень территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в период до 2030 года представлен в приложении 5 к Подпрограмме 1.

Общественная территория включается в Подпрограмму 1 с учетом поступивших предложений заинтересованных лиц.

Порядок  предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений для включения общественной территории в Подпрограмму 1 представлен в приложении 6 к Подпрограмме 1.

2) проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;

3) реализацию на территории муниципального округа «Княжпогостский» народных инициатив в сфере благоустройства;

4) реализацию других мероприятий, направленных на формирования современной, безопасной, комфортной и привлекательной городской (сельской) среды.

Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.).

Принцип 6. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2030 года за счет средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с требованиями «Правил благоустройства на территории муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми», утвержденных решением Совета муниципальногго округа «Княжпогостский» от 22.04.2025 № 145, будет отражен в Подпрограмме 1 после проведения инвентаризации объектов и земельных участков.

Общие условия и условия исключения территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству представлены в приложении 7 к Подпрограмме 1.

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве представлены в приложении 8 к Подпрограмме 1.

Приложение 1 к Подпрограмме 1

| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирных домов | Кадастровый номер дворовой территории |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.82 | 11:10:4501033:58 |
| 2 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.78 | 11:10:4501025:101 |
| 3 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.106 | 11:10:4501041:62 |
| 4 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.108 | 11:10:4501041:64 |
| 5 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.110 | 11:10:4501041:66 |
| 6 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.116 | 11:10:4501041:77 |
| 7 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.120 | 11:10:4501041:74 |
| 8 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.128 | 11:10:4501044:328 |
| 9 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.128А | 11:10:4501044:997 |
| 10 | г. Емва, ул. Дзержинского, д.126 | 11:10:4501044:330 |
| 11 | г. Емва, ул. Волгоградская, д.22 | 11:10:4502010:6 |
| 12 | г. Емва, ул. Гущина, д.4 | 11:10:450103:62 |
| 13 | г. Емва, ул. Комсомольская, д.13 | 11:10:4502009:33 |
| 14 | г. Емва, ул. Коммунистическая, д.28 | 11:10:4501034:253 |
| 15 | г. Емва, ул. Коммунистическая, д.26 | 11:10:4501034:238 |
| 16 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.6 | 11:10:4501041:63 |
| 17 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.25 | 11:10:4501041:71 |
| 18 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.26 | 11:10:4501041:61 |
| 19 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.27 | 11:10:4501041:69 |
| 20 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.28 | 11:10:4501041:67 |
| 21 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.29 | 11:10:4501044:331 |
| 22 | г. Емва, ул. Ленинградская, д.30 | 11:10:4501044:324 |
| 23 | г. Емва, ул. Мечникова, д.5 | 11:10:4501034:9 |
| 24 | г.Емва, ул. Мечникова, д.6 | 11:10:4501034:254 |
| 25 | г. Емва, ул. Мечникова, д.16 | 11:10:4501035:980 |
| 26 | г. Емва, ул. Мечникова, д.22 | 11:10:4501043:979 |
| 27 | г. Емва, ул. Пионерская, д.3 | 11:10:4501012:335 |
| 28 | г. Емва, ул. Пионерская, д.4 | 11:10:4501012:42 |
| 29 | г. Емва, ул. Пионерская, д.9 | 11:10:4501012:513 |
| 30 | г. Емва, ул. Пионерская, д.25 | 11:10:4501043:833 |
| 31 | г. Емва, ул. Пионерская, д.26 | 11:10:4501043:277 |
| 32 | г. Емва, ул. Пионерская, д.27 | 11:10:4501043:829 |
| 33 | г. Емва, ул. Пионерская, д.28 | 11:10:4501043:276 |
| 34 | г. Емва, ул. Пионерская, д.29 | 11:10:4501043:830 |
| 35 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д.15 | 11:10:4501006:107 |
| 36 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д.17 | 11:10:4501006:422 |
| 37 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д.19 | 11:10:4501006:108 |
| 38 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д.25А | 11:10:4501006:110 |
| 39 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д.26 | 11:10:4501012:4 |
| 40 | г. Емва, ул. 30 лет Победы, д.31 | 11:10:4501006:112 |
| 41 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, д.73 | 11:10:4502046:60 |
| 42 | г. Емва, ул. 60 лет Октября, д.75 | 11:10:4502046:11 |
| 43 | г. Емва, ул. Совхозная, д.8 | 11:10:4501037:14 |
| 44 | г. Емва, ул. Совхозная, д.10 | 11:10:4501037:14 |
| 45 | г. Емва, ул. Совхозная, д.22 | 11:10:4501037:14 |
| 46 | г. Емва, ул. Совхозная, д.18 | 11:10:4501037:1 |
| 47 | г. Емва, ул. Совхозная, д.39 | 11:10:4501028:113 |
| 48 | г. Емва, ул. Совхозная, д.41 | 11:10:4501028:144 |
| 49 | г. Емва, ул. Совхозная, д.43 | 11:10:4501028:144 |
| 50 | г. Емва, ул. Совхозная, д.45 | 11:10:4501028:115 |
| 51 | Пгт. Синдор, ул. Гагарина, д.9 | 11:10:1601006:916 |

Приложение 2 к Подпрограмме 1

Порядок

и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму 1

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок  разработан в целях формирования комфортной городской среды на территории города Емва и пгт. Синдор, путем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и определяет порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на территории города Емва и поселка городского типа Синдор в Подпрограмму 1 муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский» «Формирование современной городской (сельской) среды» (2026 - 2030) (далее – Подпрограмма 1) .

1.2.Основные понятия:

1.2.1. Дворовая территория многоквартирного дома - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами благоустройства этой территории, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

1.2.2.Заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, управляющие организации, ТСЖ(ЖСК), ТСН.

1.2.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и ливневой канализации; 	- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн для мусора;

- обустройство площадок для раздельного сбора мусора.

1.2.4. Дополнительный перечень  видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест,

- озеленение территорий, иные виды работ.

1.3.Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории города Емва и поселка городского типа Синдор, на которых планируется благоустройство (далее – адресный перечень), формируется из числа  многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве в рамках реализации Подпрограммы 1.

1.4. Отбор дворовых территорий на включение в адресный перечень осуществляется Общественной комиссией муниципального округа «Княжпогостский» для организации общественного обсуждения проекта и контроля над ходом реализации программы «Формирование современной  городской (сельской) среды», состав которой утверждается постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский» (далее – Общественная комиссия).

1.5.Заявления заинтересованных лиц о включении дворовой территории, расположенной на территории города Емва,  в Подпрограмму 1 подаются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку в адрес муниципального казенного учреждения «Городское хозяйство»,       г. Емва, ул. Октябрьская, 25 ( далее – МКУ «Городское хозяйство»), дворовой территории, расположенной на территории поселка городского типа Синдор – в Территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» -  пгт. Синдор, пгт. Синдор,                  ул. Строителей, 15 -   в письменной форме: понедельник – четверг с 9:00 – 17:00, перерыв 13:00 – 14:00, приемная.

1.6. К заявлению прилагаются следующие документы:

1.6.1.Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, по вопросам, указанным в разделе 2 Порядка, оформленное в соответствии с требованиями к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя России от 28 января 2019 г. № 44/пр;

1.6.2. Акт обследования дворовых территорий многоквартирных домов, оформленный согласно приложения 2 к настоящему Порядку;

1.6.3.Копия проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории, согласованная с собственниками помещений многоквартирного дома;

1.6.4.Копия положительного заключения государственной экспертизы сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (при условии наличия в перечне работ строительства (реконструкции) объектов капитального строительства линейных объектов) (при наличии);

1.6.5.Протокол (выписка из протокола) общего собрания, подтверждающий наличие совета многоквартирного дома;

1.6.6.Сведения о продолжительности эксплуатации многоквартирного дома (год постройки дома согласно техническому паспорту);

1.6.7.Сведения о наличии государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, к которому прилегает  благоустроенная дворовая территория;

1.6.8.Опись документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе, оформленное согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

1.7.Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документов несут заинтересованные лица, предоставившие их.

1.8.В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома заинтересованным лицом может быть подано только одно заявление на участие в отборе.

1.9. МКУ «Городское хозяйство» и Территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - пгт. Синдор:

1.9.1.Осуществляют прием и регистрацию заявлений на включение дворовых территорий в адресный перечень ( с указанием даты предоставления таких предложений);

1.9.2.Осуществляют проверку соответствия предоставленных заявителями предложений требованиям, установленным настоящим Порядком;

1.9.3.Передают в Общественную комиссию заявления и прилагаемые к ним документы;

1.9.4.Направляют запросы в  учреждения и предприятия муниципального округа «Княжпогостский» с целью получения информации, необходимой для работы комиссии, в том числе запрашивают сведения о задолженности собственников (пользователей) помещений в многоквартирном доме перед ресурсоснабжающими организациями  и управляющими организациями,  СЖ(ЖСК), ТСН (в случае если заинтересованные лица -  собственники помещений в многоквартирных домах).

1.10.Поступившие заявления подлежат отклонению и заинтересованному лицу выдается письменный отказ в следующих случаях:

1.10.1.Представлен не полный пакет документов, подтверждающих соблюдение условий для включения дворовой территории в адресный перечень в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка;

1.10.2. Представлен не полный пакет документов, подтверждающих соблюдение условий для включения дворовой территории в адресный перечень согласно п. 1.6. настоящего Порядка;

1.10.3.Несооответствие протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя России от 28 января 2019 г. № 44/пр;

1.10.4. В протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не включены виды работ из минимального перечня работ по благоустройству;

1.10.5.Утвержденные Протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме виды работ исходя из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству не соответствуют предоставленному проекту (дизайн – проекту) на благоустройство дворовой территории или не указан источник финансирования работ из минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, не учтенных проектом (дизайн – проектом);

1.10.6.В протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не включено обязательство собственников помещений о трудовом и/или финансовом участии (в случае принятия решения об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированному исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству) не менее 20% стоимости работ при финансовом участии;

1.10.8. В заявлении предоставлены не достоверные сведения;

1.10.9 Отсутствие положительного решения собственников по п. 2.7.

2. Условия включения дворовой территории в Подпрограмму 1

Для включения дворовой территории в Подпрограмму 1 общим собранием членов товарищества собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива), либо общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть приняты решения:

2.1. Об участии многоквартирного дома в Подпрограмме 1.

2.2.О разработке дизайн – проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома:

2.2.1.О принятии решения о разработке дизайн – проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

2.2.2.О выборе уполномоченного лица для решения вопросов по разработке дизайн – проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

2.2.3. Об утверждении затрат на разработку дизайн – проекта по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

2.2.4. Об утверждении порядка сбора денежных средств для финансирования работ по разработке дизайн – проекта дворовой территории многоквартирного дома.

2.3.Об избрании представителя(ей), уполномоченного(ых) на представление заявления на участие в Подпрограмме 1, на участие в разработке предложений для дизайн – проекта, на согласование (утверждение) от лица собственников помещений в многоквартирном доме дизайн – проекта  благоустройства дворовой территории многоквартирного дома и на совершение действий по вопросам организации и проведения работ по благоустройству дворовой территории, на участие в контроле, в том числе промежуточном, в приемке работ по благоустройству дворовой территории в рамках указанного проекта, в подписании актов выполненных работ и иных необходимых документов.

2.4. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

2.5. Об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.

2.6.О принятии в состав общего имущества многоквартирного дома оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по Подпрограмме 1.

2.7.О принятии решения о содержании оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по Подпрограмме 1 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.8.Об определении формы участия собственников помещений МКД: финансового и (или) трудового в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, утверждении затрат и порядка сбора денежных средств на их проведение (не менее 20% стоимости работ при финансовом участии, утверждении формы трудового участия (при трудовом участии).

3.Рассмотрение и оценка заявлений Общественной комиссией

для включения дворовой территории в Подпрограмму 1

3.1. Общественная комиссия для включения дворовой территории в Подпрограмму 1 на 2026 – 2030 годы:

3.1.1.Использует принцип ранжирования заявлений – оценку предложений по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке при ее оценке;

3.1.2.Определяет количество дворовых территорий, включаемых в Подпрограмму 1 на 2026 – 2030годы, исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета муниципального округа «Княжпогостский».

3.2.Ранжирование дворовых территорий, с присвоением им порядкового номера участника осуществляется Общественной комиссией с учетом критериев, установленных разделом 3 настоящего Порядка.

3.2.1.Меньший порядковый номе присваивается участнику отбора, набравшему большее количество баллов. В случае, если участники отбора набирают одинаковое количество баллов, меньший порядковый номер присваивается участнику отбора, у которого заявление на участие в отборе поступило ранее других.

3.2.2.В результате оценки представленных заявлений, из участников отбора, определяется очередность включения дворовой территории в зависимости от присвоенного порядкового номера в порядке возрастания.

3.2.3.Исходя из фактического состояния дворовой территории и обеспечения подходов к комплексному ремонту нескольких дворовых территорий многоквартирных домов, Общественная комиссия имеет право принять решение путем открытого голосования об изменении очередности заявлений, определенной в соответствии с оценкой по разделу 4 настоящего Порядка.

3.3.Сформированный предварительный перечень дворовых территорий,  Общественная комиссия направляет в управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» для включения в проект муниципальной Программы на общественное обсуждение, в течение 7 рабочих дней со дня заседания Общественной комиссии.

3.3.1.Количество  дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной Программы в соответствующем году, определяется исходя из представленного объема средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета муниципального округа «Княжпогостский» на соответствующий финансовый год.

3.3.2.В случае предоставления дополнительных средств из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местного бюджета муниципального округа «Княжпогостский», количество дворовых территорий,  подлежащих благоустройству в рамках муниципальной Программы  корректируется. после общественного обсуждения муниципальной Программы.

3.3.Протокол  заседания Общественной комиссии подписывается лицом, председательствующим на ее заседании, и секретарем. Подлежит размещению на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его подписания.

3.3.1.Протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в Общественной комиссии, второй экземпляр направляется в управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» для формирования окончательной редакции проекта постановления администрации муниципального округа «Княжпогостский» о внесении изменений в муниципальную программу,  включающей адресный перечень дворовых территорий, на которых планируется благоустройство в 2026 – 2030 годах.

- Критерии оценки

заявлений для включения дворовой территории в адресный перечень

Количество баллов, присваиваемых заявлению по каждому критерию, представлено в ниже приведенной таблице.

| № п/п | Наименование критериев отбора | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплексность видов работ по благоустройству в соответствии с минимальным перечнем работ, предусмотренных подпунктом «д» пункта 3 Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства РК от 31.10.2019 № 520 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан»: |  |
|  | планируется проведение трех и более видов работ по благоустройству | 3 |
|  | планируется проведение одного или двух видов работ по благоустройству | 1 |
| 2 | Наличие проекта (эскизного проекта), сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: |  |
|  | Да | 1 |
|  | Нет | 0 |
| 3 | Наличие положительного заключения государственной экспертизы сметной документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории: |  |
|  | Да | 1 |
|  | Нет | 0 |
| 4 | Принятие собственниками помещений решения об организации трудового участия в благоустройстве дворовой территории |  |
|  | за организацию трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий | 1 |
|  | проголосовали собственники помещений, обладающие более 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в общем собрании |  |
|  | за организацию трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий проголосовали собственники помещений, обладающие менее 50 процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений, принявших участие в общем собрании | 0 |
| 5 | Задолженность собственников помещений в многоквартирном доме перед ресурсоснабжающими организациями (водоснабжение, водоотведение, отопление, электроснабжение) за последние 6 полных месяцев |  |
|  | от 0,1 до 3,0% | 4 |
|  | от 3,1 до 6,0% | 2 |
|  | свыше 6,1% | 0 |
| 6 | Проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, которая используется для проезда к социальным объектам (школы, детские сады, медицинские учреждения) |  |
|  | используется для проезда к социальным объектам | 1 |
|  | не используется для проезда к социальным объектам | 0 |
| 7 | Наличие совета многоквартирного дома (правления ТСЖ, ЖСК) |  |
|  | Да | 3 |
|  | Нет | 0 |
| 8 | Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома |  |
|  | от 41 и более лет | 5 |
|  | от 31 до 40 лет | 4 |
|  | от 21 до 30 лет | 3 |
|  | от 16 до 20 | 2 |
|  | от 10 до 15 лет | 1 |
|  | От 5 до 10 лет | 0 |
| 9 | Собственниками помещений многоквартирного дома принято решение об установке на детской игровой площадке малых архитектурных форм согласно ГОСТ Р 52169-2012 |  |
|  | более 5 малых архитектурных форм | 3 |
|  | от 3 до 5 малых архитектурных форм | 2 |
|  | до 3 малых архитектурных форм | 1 |

# Приложение 1

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории

многоквартирного дома в Подпрограмму 1

Заявление

о включении дворовой территории

многоквартирного дома в Подпрограмму 1

Дата: ___________________

Куда:   Муниципальное   казенное учреждение   «Городское хозяйства»  (Территориальный орган администрации  муниципального  округа  «Княжпогостский»

169200, Республика Коми, город Емва, ул.Октябрьская , д.25 (пгт. Синдор, ул. Строителей,15).

Ф.И.О., уполномоченного лица:

________________________________________________________________________________

Почтовый адрес уполномоченного лица (юридический адрес):

________________________________________________________________________________

ИНН, КПП, ОГРН (для юридического лица): _______________________________________

Номер контактного телефона:  ___________________________________________________

Изучив Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных  лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской (сельской)среды»

____________________________________________________________________

(адрес дворовой территории участника отбора)

в лице

________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности и Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

изъявляет  желание участвовать в отборе дворовых территорий многоквартирных домов,   предлагает  включить  дворовую  территорию  многоквартирного  дома

____________________________________________________________________

(адрес)

в  адресный  перечень  на  проведение  работ  по  благоустройству  дворовых территорий муниципального округа «Княжпогостский».

К настоящему заявлению прилагаются документы на ____ л.

_______________          _____________________________________________

(подпись)                                              (Ф.И.О. лица, подписавшего заявку)

Я, ____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

даю  согласие  Администрации  муниципального  округа «Княжпогостский»,  Общественной комиссии, МКУ «Городское   хозяйство» или Территориальному органу администрации муниципального округа «Княжпогостский» - пгт. Синдор согласие  на  обработку  моих  персональных  данных  в  целях рассмотрения    настоящего   заявления   в   соответствии                   с   действующим законодательством.

Персональные  данные,  в  отношении  которых дается настоящее согласие, включают  данные,  указанные  в  настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия   с  персональными  данными  включают  в  себя:  обработку  (сбор, систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение, обновление, изменение), использование,   распространение,  предоставление,  доступ,  обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  всех действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006    152-ФЗ «О персональных данных», автоматизировано и (или) без использования средств автоматизации.

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

________________   _______________________   ________________________

(дата)                                  (подпись)                              (расшифровка подписи)

# Приложение 2

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории

многоквартирного дома в Подпрограмму 1

Акт

обследования дворовой территории многоквартирного дома,

расположенного по адресу

_______________________________________________________________

«__» ______________ 20___ год

Заинтересованное лицо (Ф.И.О.):

____________________________________________________________________

и  собственники  помещений в МКД произвели обследование дворовой территории

многоквартирного дома, расположенного по адресу:

____________________________________________________________________

Обследованием   на   месте   установлены  следующие  дефекты  (краткая характеристика):

________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Стоимость запланированных работ (согласно сметной документации):

____________________________________________________________________

| Виды работ | Единица изм. | Объем | Стоимость работ согласно ПСД |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого по минимальному перечню: |  |  |  |
| Итого по дополнительному перечню: |  |  |  |

_______________________ _________________  _________________________

(должность)                                   (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСК):

______________ ____________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

Представители собственников жилья (не менее 3 человек):

______________ ____________________

(подпись)                 (Ф.И.О.)

______________ ____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

______________ ____________________

(подпись)                (Ф.И.О.)

# Приложение 3

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории

многоквартирного дома в Подпрограмму 1

Опись

документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе

(представляется в обязательном порядке)

| № п/п | Наименование документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| и т.д. |  |  |

Заявление   зарегистрировано ________________________________________

«___»_______________20___ год

в ___________ час. __________ мин.

_______________________________

(наименование должности)

______________/__________________________/

(подпись)                       (расшифровка подписи)

# Приложение  3 к Подпрограмме 1

Порядок

и формы трудового участия граждан в выполнении

минимального и (или) дополнительного перечня работ

по благоустройству дворовых территорий

## Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и формы трудового участия граждан в выполнении минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Подпрограмму 1.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищество собственником жилья (далее - ТСЖ), жилищный, жилищно-строительный кооператив (далее - ЖСК), товарищество собственников недвижимости (далее - ТСН);

- под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации.

1.3. Решение о трудовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

При выполнении работ по минимальному перечню обязательное трудовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено, но возможно при положительном решении на общем собрании собственников.

При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости соответствующего вида работ, либо трудовое участие (в соответствии с решением общего собрания собственников помещений).

1.4. Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории (конкретная дата, время, место проведения, памятка и другие материалы)    доводится    до    сведения    заинтересованных     лиц   МКУ «Городское   хозяйство» или Территориальным органом администрации муниципального округа «Княжпогостский» -   пгт. Синдор.

## 2. Формы трудового участия

2.1. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие собственников помещений в выполнении работ из минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в виде проведения «субботников».

«Субботник» проводится не менее двух раз: первый раз в период выполнения работ подрядными организациями по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, второй раз в течение 10 дней со дня окончания выполнения работ подрядной организацией. Виды работ в рамках проведения «субботника» определяются собственниками помещений многоквартирных домов самостоятельно.

2.2. Заинтересованные лица обеспечивают трудовое участие в реализации мероприятий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий в виде:

1) Выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, а именно:

- подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы, уборка мусора и т.п.);

- участие в строительных работах (покраска элементов благоустройства, снятие старого оборудования, зачистка от ржавчины имеющихся элементов благоустройства);

- участие в озеленении территории, в том числе посадка деревьев, кустов, создание клумб;

- прочие работы (обеспечение сохранности установленных объектов  на территории благоустройства (лавки, качели, песочницы, заборы и т.п.) до полной фиксации;

2) Обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (обеспечение свободного доступа     на территорию благоустройства, организация горячего чая).

## 3. Отчет по участию

3.1. Трудовое участие граждан в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий подтверждается отчетом о проведении работ (в произвольной форме), предоставляемым заинтересованными лицами в адрес МКУ «Городское   хозяйство» или Территориального органа администрации муниципального округа «Княжпогостский» - пгт. Синдор, в срок  не позднее 7 рабочих дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

3.2. Подтверждающими материалами трудового участия являются отчет (копия отчета, либо акта выполненных работ) подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие трудовое участие жителей в проведении работ.

3.3. Дата и время проведения первого «субботника» согласовывается заинтересованными лицами с МКУ «Городское   хозяйство» или Территориальному органу администрации муниципального округа «Княжпогостский» - пгт. Синдор.

# Приложение 4 к Подпрограмме 1

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, и механизма контроля за их расходованием

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий и механизма контроля за их расходованием (далее - Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Подпрограмму 1, и механизм контроля за их расходованием.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, другими нормативными документами.

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

- заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, управляющие организации, товарищество собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно-строительный кооператив (далее - ЖСК), товарищество собственников недвижимости (далее - ТСН).

- уполномоченные организации - ТСЖ, ЖСК или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом, в отношении которого принято решение по благоустройству дворовой территории.

1.4. Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1.5. При выполнении работ по минимальному перечню обязательное финансовое участие заинтересованных лиц не предусмотрено, но возможно при положительном решении на общем собрании собственников.

1.6. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от общей стоимости соответствующего вида работ.

## 2. Порядок аккумулирования и расходования средств

2.1. Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский»» (далее – Управление муниципального хозяйства) направляет письменное уведомление о принятии решения о благоустройстве дворовой территории в текущем году в адрес заинтересованных лиц.

2.2. Сбор и учет средств собственников помещений многоквартирных домов, иных заинтересованных лиц осуществляют ТСЖ, ЖСК или иной специализированный потребительский кооператив, управляющая организация, которые осуществляют управление многоквартирным домом (далее - уполномоченные организации).

2.3. После утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории и утверждения сметной документации заинтересованным лицом, Управление муниципального хозяйства заключает соглашение с уполномоченной организацией, в котором указываются реквизиты для перечисления средств на финансовое обеспечение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовой территории, порядок и сроки их перечисления и расходования, а также порядок использования средств, в случаях, указанных в пункте 2.12 настоящего Порядка.

2.4. В течение 10 дней после подписания соглашения уполномоченная организация открывает счет для аккумулирования средств собственников помещений в многоквартирном доме, иных заинтересованных лиц в целях обеспечения финансового участия в реализации мероприятий и уведомляет об открытии счета  представителей заинтересованных лиц, собственников помещений в многоквартирных домах.

2.5. Счет, указанный в пункте 2.4 настоящего раздела, открывается и обслуживается в российских кредитных организациях, размер собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей.

2.6. Порядок открытия, использования и закрытия счета для аккумулирования денежных средств заинтересованных лиц устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7. Аккумулирование денежных средств производится только путем безналичного перечисления средств заинтересованных лиц на счет для аккумулирования денежных средств.

2.8. Уполномоченные организации обеспечивают перечисление средств, аккумулированных на счете для аккумулирования средств, в доход бюджета муниципального округа «Княжпогостский» в соответствии с условиями соглашения, указанного в пункте 2.3 настоящего раздела, не позднее 15 рабочих дней с даты начала производства работ.

2.9. Уполномоченные организации ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляют в Управление муниципального хозяйства информацию о поступивших по состоянию на 1 число отчетного месяца средствах (в разрезе многоквартирных домов) с приложением подтверждающих документов.

Информация о поступивших по состоянию на 1 -е число отчетного месяца средствах (в разрезе многоквартирных домов) подлежит опубликованию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский».

2.10. Средства, поступившие от уполномоченных организаций, направляются на увеличение расходов бюджета на цели, указанные в п. 1.1, предоставления с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

2.11. Расходование средств, поступивших от уполномоченных организаций, администрацией муниципального округа «Княжпогостский» осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.12. В случае если стоимость дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории (по итогам осуществления закупочных процедур, а также фактического выполнения работ) будет меньше плановой стоимости, остаток средств, поступивших от уполномоченных организаций, используется в порядке, установленном соглашением, указанным в пункте 2.3 настоящего раздела.

## Контроль за соблюдением условий Порядка

3.1. Расходование аккумулированных денежных средств осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.2. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется администрацией муниципального округа «Княжпогостский» в соответствии с бюджетным законодательством.

3.3. Администрация муниципального округа «Княжпогостский» обеспечивает возврат уполномоченным организациям аккумулированных денежных средств в срок до 31 декабря текущего года при условии возникновения обстоятельств, указанных в соглашении.

Приложение 5 к Подпрограмме 1

| № п/п | Адрес территории общего пользования | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Парк семейного отдыха», г. Емва, от ул. Первомайская д. 30 до ул. Октябрьская д. 12) IV этап | 2026 |
| 2. | «Детский городок», пгт. Синдор, ул. Гагарина (территория возле ДОУ «Детский сад»), III этап – приобретение и установка детского игрового оборудования |  |
| 3. | «Парк семейного отдыха», г. Емва, от ул. Первомайская д. 30 до ул. Октябрьская д. 12) V этап | 2027 |
| 4. | «Детский городок», пгт. Синдор, ул. Гагарина (территория возле ДОУ «Детский сад»), IV этап – приобретение и установка детского игрового оборудования |  |
| 5. | «Парк семейного отдыха», г. Емва, от ул. Первомайская д. 30 до ул. Октябрьская д. 12) VI этап | 2028 |
| 6. | «Детский городок», пгт. Синдор, ул. Гагарина (территория возле ДОУ «Детский сад»), V этап – устройство освещения |  |
| 7. | «Парк семейного отдыха», г. Емва, от ул. Первомайская д. 30 до ул. Октябрьская д. 12) VII этап | 2029 |
| 8. | «Детский городок», пгт. Синдор, ул. Гагарина (территория возле ДОУ «Детский сад»), VI этап – устройство безопасного покрытия |  |
| 9. | «Парк семейного отдыха», г. Емва, от ул. Первомайская д. 30 до ул. Октябрьская д. 12) VIII этап | 2030 |
| 10. | «Детский городок», пгт. Синдор, ул. Гагарина (территория возле ДОУ «Детский сад»), VII этап – устройство безопасного покрытия |  |

Приложение 6 к Подпрограмме 1

Порядок

предоставления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений

для включения общественной территории в Подпрограмму 1

1. Настоящий Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений для включения общественной территории в проект Подпрограммы 1 муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский» «Формирование современной городской (сельской) среды»  – (далее - Подпрограмма 1) определяет последовательность действий для включения общественной территории в проект Подпрограммы 1(далее - Порядок).

2. Под общественной территорией понимается муниципальная территория общего пользования муниципального округа «Княжпогостский» соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки, бульвары и т.д.).

3. Предложения о включении общественной территории в проект Подпрограммы 1 вправе предоставлять граждане и организации, зарегистрированные на территории муниципального округа «Княжпогостский» (далее - заинтересованные лица).

4. Предложение о включении общественной территории в Подпрограмму 1 должно отвечать следующим критериям:

- наиболее посещаемая территория;

- соответствие территории градостроительной документации в части ее функционального зонирования;

- возможность реализации предложения в полном объеме в период действия Подпрограммы 1.

5. Предложение о включении общественной территории в Подпрограмму 1 подается в уполномоченный орган, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, в виде письменной заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. К заявке заинтересованное лицо вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).

7. Уполномоченным органом по приему предложений являются:

7.1. На территории города «Емва» - муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство».

7.2. На территории поселка городского типа Синдор - территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - пгт. Синдор,

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается лично, либо почтовым отправлением в уполномоченный орган:

8.1. Указанный в п. 7.1 настоящего Порядка, по адресу: г. г. Емва, ул. Октябрьская,25.

8.2. Указанный в п. 7.2 настоящего Порядка, по адресу: пгт. Синдор, ул. Строителей.15

1. 9. Заявки с прилагаемыми документами регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера и даты предоставления заявки, адреса территории, которая предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества (при наличии) заинтересованного лица или его представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер и дата представления заявки, должность, фамилия и инициалы сотрудника, принявшего заявку. Один экземпляр заявки возвращается заинтересованному лицу.

10. Прием предложений осуществляется в следующем порядке:

10.1. Не позднее чем за два рабочих дня до начала приема предложений уполномоченный орган организует размещение на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» и на информационных стендах в пгт. Синдор следующей информации:

- о сроках начала и окончания приема предложений заинтересованных лиц о включении в проект общественной территории, подлежащей благоустройству в 2026 - 2030 годах;

- об уполномоченном органе, которому предоставляются предложения, и его реквизитах;

- о требованиях к направляемым предложениям.

10.2. Уполномоченный орган осуществляет прием предложений, поступающих от заинтересованных лиц, в течение срока приема заявок. В течение семи рабочих дней после окончания приема предложений уполномоченный орган передает поступившие предложения на рассмотрение в Общественную комиссию муниципального округа «Княжпогостский» для организации общественного обсуждения проекта и контроля над ходом реализации программы «Формирование современной  городской (сельской) среды» (далее – Общественная комиссия).

10.3. Предложения, поступившие с нарушением установленного настоящим Порядком периода приема заявок, регистрируются и возвращаются уполномоченным органом заинтересованному лицу без рассмотрения в течение десяти рабочих дней со дня их поступления с указанием причины возврата предложения.

11. Рассмотрение и оценка предложений осуществляются в следующем порядке:

11.1. Общественная комиссия осуществляет рассмотрение и оценку предложений заинтересованных лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим Порядком требованиям и критериям в течение десяти рабочих дней со дня поступления от уполномоченного органа.

11.2. По результатам рассмотрения предложений Общественная комиссия принимает одно из решений:

- о принятии предложения в случае его соответствия требованиям и критериям настоящего Порядка;

- об отклонении предложения в случае его несоответствия требованиям и критериям настоящего Порядка или несоответствия территории критериям, указанным в пункте 4 настоящего Порядка.

11.3. Информация о принятии или об отклонении поступивших предложений по итогам их рассмотрения оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Общественной комиссии.

Протокол размещается  на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» не позднее трех рабочих дней со дня проведения заседания Общественной Комиссии.

11.4. В случае принятия Общественной комиссией предложения, уполномоченный орган направляет заинтересованным лицам письмо в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия Общественной комиссией решения об отклонении предложения, уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения возвращает заинтересованному лицу заявку с прилагаемыми к ней документами с обоснованием возврата. 	Принятые предложения участвуют в общественных обсуждениях по выбору общественной территории для включения в проект.

12. Общественные обсуждения осуществляются в следующем порядке:

12.1. Не позднее чем за два рабочих дня до начала общественных обсуждений управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» организует размещение на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:

1) дата и время проведения общественных обсуждений;

2) перечень общественных территорий, представленных на общественные обсуждения;

3) форма общественных обсуждений;

4) иные сведения, необходимые для проведения общественных обсуждений.

12.2. Общественные обсуждения проводятся по формам, выбранным Комиссией:

- онлайн-голосование;

- анкетирование по форме бюллетеня согласно приложению N 2 к Порядку;

- опросы (на официальных сайтах, в социальных сетях, региональных и муниципальных средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-изданиях).

12.3. В течение двух рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений Общественная комиссия подсчитывает голоса участников общественных обсуждений, фиксирует общее количество участников, принявших участие, количество и перечень общественных территорий, представленных в бюллетенях, суммирует результаты голосов по каждой общественной территории.

12.4. При равенстве количества голосов, отданных участниками общественных обсуждений за две или несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной территории, предложение на включение которой поступило раньше.

12.5. Результаты проведения общественных обсуждений оформляются протоколом, который размещается в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Общественной комиссии на официальном сайте муниципального округа «Княжпогостский».

12.6. Общественные территории на территории города Емва, набравшие наибольшее количество голосов, участвуют в рейтинговом голосовании (открытом голосовании) для определения общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.

Порядок организации и проведения открытого голосования утверждается постановлением администрации муниципального округа «Княжпогостский».

Количество общественных территорий, участвующих в общественном обсуждении в                        пгт. Синдору и  в рейтинговом голосовании (открытом голосовании) в г. Емва определяется Общественной комиссией исходя из лимита средств, утвержденных на реализацию Подпрограммы 1.

Приложение 1

к Порядку  предоставления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений

для включения общественной территории в Подпрограмму 1

В уполномоченный орган

от ________________________________________________                                                                                                                  __________________________________________________                                                                                     (указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование

_________________________________________________

организации) проживающий(ая)/(адрес юридического лица)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Номер контактного телефона: ______________________

ЗАЯВКА

о включении общественной территории в проект Подпрограммы 1

муниципальной программы муниципального округа «Княжпогостский»

«Формирование современной городской (сельской) среды»

I. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта |  |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения |  |
| Площадь, на которой реализуется проект, кв.м |  |
| Цель и задачи проекта |  |
| Инициатор проекта |  |
| Целевая группа |  |
| Количество человек, заинтересованных в реализации проекта <*> |  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> отдельным приложением перечень Ф.И.О. и подписи, заинтересованных в реализации проекта.

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей города:

- характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы;

- необходимость выполнения проекта;

- круг людей, которых касается решаемая проблема;

- актуальность решаемой проблемы для города, общественная значимость.

2. Мероприятия по реализации проекта:

- конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности, основные этапы;

- способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением);

- предложения по размещению на общественной территории видов оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

- предложения по организации различных по функциональному назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

- предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования;

- предполагаемое воздействие на окружающую среду.

3. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта.

_______________       ___________________________ /Ф И О/

(подпись)

Приложение 2

к Порядку  предоставления, рассмотрения и оценки предложений

заинтересованных лиц и проведения общественных обсуждений

для включения общественной территории в Подпрограмму 1

Форма

БЮЛЛЕТЕНЬ

общественных обсуждений для голосования по выбору

общественных территорий, подлежащих включению в проект "

_______________________________ _______________________________ ФИО _________________ дата

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий)

| Наименование общественной территории | Краткое описание мероприятий благоустройства общественной территории |  |
| --- | --- | --- |

# Приложение  7 к Подпрограмме 1

Общие условия и условия исключения территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству

1. Предельная дата заключения муниципальных контрактов, договоров по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации Подпрограммы 1 не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по благоустройству общественных территорий и  по благоустройству дворовых территорий,  за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов, договоров продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов, договоров продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких контрактов, договоров в пределах экономии, полученной при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации государственных (муниципальных) программ формирования комфортной городской среды, а также мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в государственную (муниципальную) программу на текущий год.

2. Муниципальное образование имеет право включать в муниципальную программу мероприятия по цифровизации городского хозяйства.

3. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы имеет право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации Подпрограммы 1, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию  для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом муниципального округа «Княжпогостский», при условии одобрения указанного решения  Межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

Общественная комиссия по обеспечению реализации Подпрограммы 1 имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Подпрограммы 1, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей Подпрограммой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Подпрограммы 1, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией Республики Коми по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в порядке, установленном такой комиссией.

# Приложение 8 к Подпрограмме 1

Мероприятия

по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов

(собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,   с заключением соглашения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии  с требованиями Правил благоустройства на территории муниципального образования муниципального округа «Княжпогостский» Республики Коми», утвержденными решением Совета муниципальногго округа «Княжпогостский» от 22.04.2025 № 145 (далее - Правила благоустройства):

- проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки;

- заполнение паспортов территорий (по территориям индивидуальной жилой застройки - представителями общественных комиссий);

- заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства.

Паспорт

подпрограммы 2 «Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами»»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», муниципальные бюджетные учреждения и организации, подрядные организации. |
| Цель подпрограммы 2 | Приведение ситуации по обращению с отходами производства и потребления на территории муниципального округа «Княжпогостский» в соответствие с требованиями законодательства в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду |
| Задачи подпрограммы 2 | Приведение в нормативное состояние площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО; Повышение уровня экологической культуры у населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 2 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами (%); Количество выявленных и ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | 2026-2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 | Увеличение количества мест накопления ТКО соответствующих нормативным требованиям на территории муниципального округа «Княжпогостский». Формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами. |

Паспорт

подпрограммы 3 «Организация деятельности по обращению с животными без владельцев»

| Ответственный исполнитель подпрограммы 3 | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», подрядные организации. |
| Цель подпрограммы 3 | Обеспечение безопасности жизни населения Осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев |
| Задачи подпрограммы 3 | Обеспечение безопасности жизни населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 3 | Количество отловленных животных без владельцев (ед.); Количество заявок от граждан на отлов животных без владельцев (ед); |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 | 2026-2030 годы |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3 | Снижение численности популяции животных без владельцев на территории Княжпогостского района. |

### Таблица 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской)  среды»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 г. факт | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа "Формирование современной городской (сельской) среды " Цель: Реализация мероприятий по благоустройству территории муниципального округа «Княжпогостский», создание условий для повышения качества и комфорта городской и сельской среды | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», Главный архитектор администрации муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Показатель1. Количество реализованных проектов по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы (нарастающим итогом) | Ед. | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  | Показатель 2. Количество проведенных мероприятий, направленных на приведение в нормативное состояние площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО (нарастающим итогом) | Ед. | 70 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 |
|  |  |  | Показатель 3. Количество животных без владельцев на территории муниципального округа по результатам мониторинга | Ед. | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 2. | Подпрограмма 1. Благоустройство территорий. Цель: Повышения уровня благоустройства территории муниципального округа «Княжпогостский» | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», главный архитектор администрации муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Показатель 1.Уровень благоустройства дворовых (нарастающим итогом) | % | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
|  |  |  | Показатель 2.Уровень благоустройства общественных территорий (нарастающим итогом) | % | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
|  |  |  | Показатель3 Регулярное освещение в средствах массовой информации о реализации на территории округа мероприятий по благоустройству населенных пунктов муниципального округа | шт. | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| 3. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.1.1.Благоустройство дворовых территорий | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор | Количество поступивших заявлений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму 1 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  |  |  | Количество дворовых территорий, прошедших отбор и включенных в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих реализации в рамках Подпрограммы 1 | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 1.2.1.Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», Главный архитектор администрации муниципального округа «Княжпогостский», Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор | Количество реализованных проектов(мероприятий) в рамках регионального проекта формирования современной городской среды в текущем году всего, в том числе: | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  | на территории г. Емвы | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | на территории пгт. Синдор | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Основное мероприятие 1.2.2..Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации регионального проекта «Народный бюджет» | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество реализованных в текущем году народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет» | ед. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Основное мероприятие 1.2.3..Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации народных инициатив. | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество реализованных в текущем году мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации народных инициатив | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9. | Основное мероприятие 1.2.4Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования за счет средств местного бюджета МО «Княжпогостский» | округа «Княжпогостский», архитектор администрации муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество реализованных в текущем году мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования | ед. | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе общественных в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 1.3.1. Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество реализованных мероприятий, направленных на вовлечение граждан в благоустройство населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский» | ед. | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 12. | Основное мероприятие 1.3.2..Обеспечение информирования граждан в реализации мероприятий по благоустройству | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование граждан и организаций о реализации проектов по благоустройству населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский» | ед. | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 83 |
| 13. | Подпрограмма 2. Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами Цель: Обеспечение экологической безопасности и санитарно - эпидемиологического благополучия на территории муниципального округа «Княжпогостский» | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: | шт. | 321 | 321 | 324 | 327 | 330 | 332 |
|  |  |  | оборудованные в соответствии с требованиями законодательства | шт. | 249 | 249 | 252 | 255 | 258 | 260 |
|  |  |  | Доля населенных пунктов, охваченных услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами; | % | 74 | 74 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  | Доля муниципальных учреждений, охваченных услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14. | Задача 1.4. Приведение в нормативное состояние площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие1.4.1 Содержание и оборудование площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в соответствии с требованиями законодательства | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйств, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство, территориальные органы администрации муниципального округа, управляющие компании, юр. лица и пр. | Количество мест (площадок) накопления ТКО по результатам инвентаризации, в том числе содержание которых осуществляется за счет средств: | шт. | 321 | 321 | 324 | 327 | 330 | 332 |
|  |  |  | - собственников помещений многоквартирных домов | шт. | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  | - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и пр. | шт. | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
|  |  |  | - местного бюджета муниципального округа «Княжпогостский» | шт. | 213 | 203 | 206 | 209 | 212 | 214 |
| 16. | Основное мероприятие 1.4.2.Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа "Княжпогостский" | Доля муниципальных учреждений, охваченных услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | шт. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Основное мероприятие 1.4.3.Оплата муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |  | Оплата муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Задача 1.5. Повышение уровня экологической культуры у населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Основное мероприятие 1.5.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйств, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство, территориальные органы администрации муниципального округа, управляющие компании, юр. лица и пр. | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры | шт. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 20. | Основное мероприятие1.5.2. Организация информирования граждан о развитии системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйств, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство, территориальные органы администрации муниципального округа, управляющие компании, юр. лица и пр. | Количество размещения информации по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 21. | Подпрограмма 3. Организация деятельности по обращению с животными без владельцев Цель: Снижение динамики роста количества животных без владельцев | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество заявок от граждан на отлов животных без владельцев | ед. | 40 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 |
|  |  |  | Количество стерилизованных животных без владельцев | шт. | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 |
| 22. | Задача 1.6. «Обеспечение безопасности жизни населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Основное мероприятие 1.Обеспечение безопасности жизни населения | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество отловленных животных без владельцев | ед. | 43 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 24. | Задача 1.7. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Основное мероприятие 1.Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» | Количество заключенных муниципальных контрактов, договоров | ед. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Таблица 2.

Перечень подпрограмм и

основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель основного мероприятия | Срок начала и окончания реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия | Связь с показателями (индикаторами) муниципальной программы, (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации республиканского проекта «Формирование комфортной городской среды | Управляющие компании, МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор,управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2026-2030 | Создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов | К Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках муниципальной программы; уровень благоустройства дворовых территорий МКД в рамках муниципальной п Программы. |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов | Управляющие компании, МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор | 2026-2030 | Создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и санитарного состояния дворовых территорий многоквартирных домов | Количество реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий МКД в рамках Подпрограммы 1; Уровень благоустройства дворовых территорий МКД в рамках Подпрограммы 1 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.Благоустройство общественных территорий в рамках реализации республиканского проекта «Формирование комфортной городской среды | МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор | 2026 - 2030 | Улучшение облика населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский», создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в рамках Подпрограммы 1; Уровень благоустройства общественных территорий в рамках Подпрограммы 1 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Проведение инвентаризации общественных территорий, в отношении которых реализованы мероприятия по благоустройству в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | МКУ «Городское хозяйство», территориальный орган администрации муниципального округа «Княжпогостский» - администрация пгт. Синдор | 2026 - 2030 | Улучшение облика населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский», создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий в рамках Подпрограммы 1; Уровень благоустройства общественных территорий |
| 5. | Основное мероприятие 3. Проекты по благоустройству в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Народный бюджет» | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», администрация муниципального округа «Княжпогостский» | 2026 - 2030 | Улучшение облика населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский», создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и санитарного состояния общественных территорий | Количество реализованных в текущем году народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»; Уровень благоустройства общественных территорий |
| 6. | Основное мероприятие 4. Инициативные проекты в сфере благоустройства | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», администрация муниципального округа «Княжпогостский» | 2026 - 2030 | Улучшение облика населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский», создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и условий проживания населения | Количество реализованных в текущем году мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках реализации народных инициатив; Уровень благоустройства общественных территорий |
| 7. | Основное мероприятие 5. Осуществление полномочий муниципального округа по организация благоустройства территории округа в соответствии с утвержденными правилами благоустройства | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», администрация муниципального округа «Княжпогостский | 2026 - 2030 | Улучшение облика населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский», создание комфортной городской среды и повышение комфортности проживания населения | Ухудшение облика и условий проживания населения | Количество реализованных в текущем году мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках Подпрограммы 1;Уровень благоустройства общественных территорий |
| Задача 3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций, в том числе общественных в реализацию мероприятий по благоустройству территорий населенных пунктов муниципального округа «Княжпогостский». |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 6.Обеспечение информирования граждан о реализации мероприятий по благоустройству | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», администрация муниципального округа «Княжпогостский | 2026 - 2030 | Повышение информированности граждан о реализации мероприятий по благоустройству | Снижение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий | Количество реализованных мероприятий, направленных на информирование и вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству |
| 9. | Основное мероприятие 7.Организация вовлечения граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству | МКУ «Городское хозяйство», территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа «Княжпогостский», администрация муниципального округа «Княжпогостский | 2026 - 2030 | Вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству | Снижение уровня удовлетворенности населения состоянием общественных территорий | Количество реализованных мероприятий, направленных на вовлечение граждан и организаций в реализацию проектов по благоустройству Количество проектов благоустройства, реализованных с участием граждан, организаций |
| Подпрограмма 2 « Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2.1. Приведение в нормативное состояние площадок (мест) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), обеспечение экологической безопасности, в т.ч. для зашиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия ТКО |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 2.1.1.Формирование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по раздельному накоплению отходов | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйств, муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство, территориальные органы администрации муниципального округа, управляющие компании, юр. лица и пр. | 2026-2030 | Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды | Количество мест (площадок) твердых коммунальных отходов, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального округа «Княжпогостский» |
| 11. | Основное мероприятие 2.1.2.Проведение мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа "Княжпогостский" | 2026 - 2030 | Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды на территории, подведомственной муниципальным учреждениям | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| 12. | Мероприятие 1.4.3.Оплата муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа "Княжпогостский" | 2026 - 2030 | Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды на территории, подведомственной муниципальным учреждениям | Сумма оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами |
| Задача 2.2. Повышение уровня экологической культуры у населения |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйств, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство, территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2026 - 2030 | Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды на территории муниципального округа «Княжпогостский» | Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры |
| 14. | Основное мероприятие 2.2.2. Организация информирования граждан о развитии системы обращения с ТКО в соответствии с действующим законодательством | Администрация муниципального округа «Княжпогостский», управление муниципального хозяйств, управление культуры, управление физической культуры и спорта, управление образования администрации муниципального округа «Княжпогостский», муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство, территориальные органы администрации муниципального округа «Княжпогостский» | 2026 - 2030 | Снижение объёмов накопленных отходов, предотвращение дальнейшего загрязнения компонентов окружающей среды, минимизация негативного воздействия твердых коммунальных отходов на окружающую среду | Рост объемов накопленных отходов и загрязнения компонентов окружающей среды на территории муниципального округа «Княжпогостский» | Количество размещения информации по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами |
| Подпрограмма 3 «Организация деятельности по обращению с животными без владельцев» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3.1. «Обеспечение безопасности жизни населения» |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение безопасности жизни населения | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа "Княжпогостский", организация , с которой заключен муниципальный контракт на отлов и содержание животных без владельцев | 2026-2030 | Поддержание санитарного состояния общественных территорий, предупреждение возникновения источников опасных болезней, переносимых безнадзорными животными | Увеличение количества особей бездомных собак | Количество отловленных животных без владельцев; количество заявок от граждан на отлов животных без владельцев |
| Задача 3.2..Осуществление государственного полномочия Республики Коми по организации на территории соответствующего муниципального образования мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 3.2.1.. Определение конкурентным способом поставщика (подрядчика, исполнителя) выполнения работ по регулированию численности безнадзорных животных | Управление муниципального хозяйства администрации муниципального округа "Княжпогостский" | 2026 - 2030 | Обеспечение безопасности жизни населения от неблагоприятного физического и иного воздействия животных без владельцев | Ухудшение условий проживания населения | Количество заключенных муниципальных контрактов, договоров на выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 к Программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального округа «Княжпогостский» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Оценка расходов ( тыс.руб.), годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | "Формирование современной городской (сельской) среды" | Всего: в том числе: в том числе | 36 129,478 | 14 878,107 | 14 911,078 | 0,000 | 0,000 | 65 918,664 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 930,679 | 5 634,543 | 5 697,744 | 0,000 | 0,000 | 17 262,967 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 7 541,107 | 7 420,761 | 7 383,506 | 0,000 | 0,000 | 22 345,373 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 22 657,692 | 1 822,803 | 1 829,828 | 0,000 | 0,000 | 26 310,324 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 1 , в том числе: | Благоустройство территорий | Всего: в том числе | 33 162,111 | 12 833,084 | 12 903,333 | 0,000 | 0,000 | 58 898,.529 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 930,679 | 5 634,543 | 5 697,744 | 0,000 | 0,000 | 17 262,967 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5 915,220 | 5 915,233 | 5 915,256 | 0,000 | 0,000 | 17 745,709 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 21 316,211 | 1 283,308 | 1 290,333 | 0,000 | 0,000 | 23 889,853 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1.1. | Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды | Всего: в том числе | 13 162,111 | 12833,084 | 12903,333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 930,679 | 5 634,543 | 5 697,744 | 0,000 | 0,000 | 17 262.967 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 5 915,221 | 5 915,233 | 5 915,256 | 0,000 | 0,000 | 17 745,709 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 1 316,211 | 1 283,308 | 1 290,333 | 0,000 | 0,000 | 23 889,853 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 1. 2. | Благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования | Всего: в том числе | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20 000,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 20 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Подпрограмма 2. , в том числе: | Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего: в том числе | 1 880,976 | 1 078,990 | 1 078,990 | 0,000 | 0,000 | 4 038,956 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 539,495 | 539,495 | 539,495 | 0,000 | 0,000 | 1 618,485 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 1 341,481 | 539,495 | 539,495 | 0,000 | 0,000 | 2 420,471 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание и оборудование контейнерных площадок | Всего: в том числе | 700,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 700,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 2.2. | Оплата муниципальными учреждениями услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами | Всего: в том числе | 0,000 | 1 078,990 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 539,495 | 539,495 | 539,495 | 0,000 | 0,000 | 1 б18,485 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 641,481 | 539,495 | 539,495 | 0,000 | 0,000 | 1 720,471 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| Подпрограмма 3., в том числе: | «Организация деятельности по обращению с животными без владельцев» | Всего: в том числе | 1 086,391 | 966,033 | 928,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 086,391 | 966,033 | 928,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие 3.1 | Осуществление переданного государственного полномочия по организации деятельности по обращению с животными без владельцев | Всего: в том числе | 1 086,391 | 966,033 | 928,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Коми | 1 086,391 | 966,033 | 928,755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | бюджет МО "Княжпогостский" | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |